МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

СЕВЕРОДВИНСК

АДМИНИСТРАЦИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

| от | 14.06.2005 | № | 49-ру |
| --- | --- | --- | --- |

г.Северодвинск  Архангельской области

Об утверждении Плана мероприятий по улучшению качества обслуживания жилищного фонда и снижению издержек производства

# В соответствии с предложением Муниципального Совета, изложенным в пункте 1.4 постановления Муниципального Совета от 26.05.2005  №  21 «О мероприятиях, рекомендованных депутатскими слушаниями 12.05.2005г.»,

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по улучшению качества обслуживания жилищного фонда и снижению издержек производства.

2. Исполнителям, перечисленным в утвержденном настоящим распоряжением Плане мероприятий, ежеквартально представлять отчеты о ходе его реализации.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

| Первый заместитель Главы Администрации – Управляющий Администрации | В.В. Дюкарев |
| --- | --- |

# Утвержден

Распоряжением Администрации

от 14.06.2005г.  № 49-ру

План мероприятий

по улучшению качества обслуживания жилищного фонда и снижению издержек производства

|  | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оборудование комплексами диспетчерского контроля лифтов многоэтажных домов (СМУП «ПЖКО «Ягры», СМУП «Рассвет», СМУП «ЖКТ», СМУП «ЖКК») | 2005-2008г.г. | Жилищно-эксплуатаци-онные предприятия, Комитет ЖКХ, ТиС | В соответствии с муниципальной Программой «Модернизация лифтового оборудования», за счет бюджетных средств |
| 2 | Внедрение в технологический процесс содержания территорий средств малой механизации, выпускаемых ведущими производителями (мотоблоки, мотокосилки, кусторезы и т.п) | Постоянно | Жил-экспл. предпр-я | За счет средств предприятий (прибыли). |
| 3 | Внедрение энергосберегающих систем управления электроосвещения подъездов жилых домов | 2005 – 2008г.г. | Жил-экспл. предпр-я | По утвержденному плану, с использованием опыта СМУП «ПЖКО «Ягры». За счет средств предприятий (тарифа). |
| 4 | Обеспечение приборного учета потребляемой электроэнергии (хоз. освещение) в многоквартирных домах | 2005 – 2006г.г. | Жил-экспл. предпр-я | По планам предприятий |
| 5 | Разрешение проблем организации обеспечения учета граждан по месту жительства (по месту пребывания) | 2005 –2006г.г. | Комитет ЖКХ, ТиС | Урегулирование вопросов обеспечения ресурсами исполнения государственных полномочий |
| 6 | Обеспечение увеличения объемов капитального ремонта многоквартирных домов, с целью уменьшения объемов работ внепланового, аварийного характера, выполняемых в счет текущего ремонта) | 2005г. | Комитет ЖКХ, ТиС | При формировании проекта муниципального бюджета (до уровня федерального стандарта). Обеспечение муниципальных Программ |
| 7 | Применение новых технологий и материалов при обеспечении содержания и ремонта зданий (регенерация, химическая промывка систем отопления, ультразвуковая очистка систем водоснабжения, применение металлопластиковых труб, гидропневматическая промывка и т.п., оснащение современным оборудованием, средствами малой механизации) | постоянно | Жил-экспл. предпр-я | По планам предприятий |

|  | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Урегулирование вопросов отключения и включения запорной арматуры для ремонта внутридомовых систем холодного водоснабжения | 2005г. | Управление экономики, Комитет ЖКХ, ТиС |  |
| 9 | Перераспределение (передача) наружных сетей водоснабжения, канализации, КОС, ЛНС, ЛОС, ДНС, организациям по технологической специализации | 2005 –2006г.г. | Комитет ЖКХ, ТиС |  |
| 10 | Упорядочение перерасчетов платежей граждан, исключение практики возложения связанных с ними убытков на жилищные предприятия | 2005г. | Комитет ЖКХ, ТиС | После издания Правительством РФ Постановления, предусмотренного частью 11 ст.155 ЖК РФ |
| 11 | Решение вопросов компенсации (за счет бюджета) убытков от содержания ветхих, деревянных и других жилых домов, признанных пригодными для проживания при условии проведения капитального ремонта. | 2005 – 2006г.г. | Комитет ЖКХ, ТиС | С корректировкой муниципаль-ной Программы «Переселение жителей Северодвинска из домов ветхого и аварийного жилищного фонда» |
| 12 | Упорядочение системы регулирования цен сторонних организаций (ЦГСЭН, СМУП «Белоснежка», Лифтремонт, Северлифтсервис и т.п.), на услуги, учитываемые в цене на содержание и ремонт жилых помещений | 2005г. | Управление экономики |  |
| 13 | Изучить возможность взимания платы за использование помещений зданий для прокладки сетей и установки оборудования («Артелеком», «ЭСТА», «СГТС», цех 19 ФГУП «ПО «Севмашпредприятие») | 2005г. | КУМИ, Комитет ЖКХ, ТиС | Обеспечение реализации положений, установленных пунктом 3 части 2 ст. 44 ЖК РФ |