|  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДЕНА |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Пос постановлением |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Администрации Северодвинска |
|  |  |  |  |  |  |  |  | от 27.01.2011 № 19-па |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (в редакции от 21.06.2011) |
| Адресная инвестиционная программа муниципального образования «Северодвинск» |
| на 2011 год и период до 2013 года |
|  | Главные распорядители бюджетных средств | Отрасль (сфера) деятельности | Год начала стоительства объекта и предполагаемый срок ввода его в эксплуатацию | Общая стоимость выполнения работ,* тыс. руб. | Объем выполненных работ в действ. ценах по состоянию на 01.01.2011 ** | Бюджетные ассигнования на 2011 год, тыс. руб. | в том числе по источникам финансирования | Планируемое финансирование, тыс. руб. |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральн.бюджет | областной бюджет | местный бюджет | 2012 год | 2013 год |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ |  |  |  | 883064,3 | 244699,2 | 1215068,4 | 972700,0 | 19795,5 | 222572,9 | 227556,3 | 282030,1 |
| 1. ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ |  |  |  | 861615,9 | 240143,4 | 1176742,5 | 972700,0 | 15000,0 | 189042,5 | 138697,5 | 158752,0 |
| 1.1. Долгосрочная целевая программа Архангельской области «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности Архангельской области на 2009-2011 годы» |  |  |  |  |  | 15000,0 |  | 15000,0 |  |  |  |
| Строительство канализационного коллектора на проспекте Беломорском в г. Северодвинске | Администрация Северодвинска | Коммунальное хозяйство | 2011-2014 |  |  | 15000,0 |  | 15000,0 |  |  |  |
| 1.2. Долгосрочная целевая программа Архангельской области «Модернизация экономики моногорода Северодвинска на 2010-2012 годы» |  |  |  | 412785,1 | 129227,0 | 972700,0 | 972700,0 |  |  |  |  |
| Строительство и реконструкция Архангельского шоссе для реализации проекта «Техническое перевооружение и модернизация производственных мощностей ОАО «ПО «Севмаш» в обеспечение крупноблочного строительства гражданских судов и морской техники», в том числе по участкам работ: | Администрация Северодвинска | Благоустройство | 2007-2011 | 412785,1 | 129227,0 | 972700,0 | 972700,0 |  |  |  |  |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.Строительство и реконструкция Архангельского шоссе. Автодорога Архангельское шоссе от проспекта Морского до ул. Портовая г. Северодвинск | Администрация Северодвинска | Благоустройство | 2007-2011 | 412785,1 | 129227,0 | 324559,7 | 324559,7 |  |  |  |  |
| 2. Реконструкция Архангельского шоссе на участке от ул. Портовая до проспекта Беломорский г. Северодвинск | Администрация Северодвинска | Благоустройство | 2007-2011 |  |  | 648140,3 | 648140,3 |  |  |  |  |
| 1.3. Муниципальные целевые программы |  |  |  | 448830,8 | 110916,4 | 189042,5 |  |  | 189042,5 | 138697,5 | 158752,0 |
| 1.3.1.Муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие инженерной инфраструктуры в целях реализации комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода Северодвинска на 2010-2020 годы (2010 - 2012годы)» |  |  |  | 291908,3 | 106380,4 | 51380,0 |  |  | 51380,0 | 500,0 |  |
| Строительство и реконструкция Архангельского шоссе для реализации проекта «Техническое перевооружение и модернизация производственных мощностей ОАО ПО «Севмаш» в обеспечение крупноблочного строительства гражданских судов и морской техники», в том числе по участкам работ: | Администрация Северодвинска | Благоустройство | 2007-2011 |  | 11500,0 | 48630,0 |  |  | 48630,0 |  |  |
| 1. Реконструкция Архангельского шоссе на участке от ул. Портовая до проспекта Беломорский г. Северодвинск | Администрация Северодвинска | Благоустройство | 2007-2011 |  | 11500,0 | 48630,0 |  |  | 48630,0 |  |  |
| Строительство канализационного коллектора для сбора фекальных стоков по проспекту Беломорскому г. Северодвинска | Администрация Северодвинска | Коммунальное хозяйство | 2008-2013 | 286658,3 | 89880,4 | 1000,0 |  |  | 1000,0 |  |  |
| Строительство автодороги, соединяющей ул. Окружную и ул. Юбилейную | Администрация Северодвинска | Благоустройство | 2008-2012 | 5250,0 | 5000,0 | 250,0 |  |  | 250,0 |  |  |
| Строительство объектов инженерной инфраструктуры для цеха преднапряженных железобетонных изделий ДСК XXI века ООО «БЛК – Групп» | Администрация Северодвинска | Коммунальное хозяйство | 2011-2012 |  |  | 1500,0 |  |  | 1500,0 | 500,0 |  |
| 1.3.2. Муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие жилищного строительства на территории муниципального образования «Северодвинск» на 2009 - 2011годы» |  |  |  | 156922,5 | 4536,0 | 133438,5 |  |  | 133438,5 | 135962,5 | 155930,5 |
| Подпрограмма «Строительство социального жилья для переселения граждан из ветхого, аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда» |  |  |  | 156922,5 | 4536,0 | 129438,5 |  |  | 129438,5 | 130962,5 | 153930,5 |
| Разработка ПСД для строительства жилого дома в районе пересечения проспекта Труда и проспекта Победы в квартале 154 | Администрация Северодвинска | Жилищное хозяйство | 2010-2011 | 7600,0 | 2983,0 | 4617,0 |  |  | 4617,0 |  |  |
| Разработка ПСД на строительство жилого комплекса в районе пересечения проспекта Труда и проспекта Победы в квартале 167 | Администрация Северодвинска | Жилищное хозяйство | 2010-2011 | 10354,5 | 1553,0 | 1281,0 |  |  | 1281,0 |  |  |
| Строительство многоквартирного дома в квартале 012 с привязкой проекта повторного применения | Администрация Северодвинска | Жилищное хозяйство | 2011-2013 | 138968,0 |  | 1000,0 |  |  | 1000,0 | 50000,0 | 87968,0 |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Разработка ПСД и строительство объекта, состоящего из 3 многоквартирных домов, расположенных в квартале 025 в г. Северодвинске (1-ый в районе пересечения ул. Индустриальной и ул. Пионерской, 2-ой по ул. Индустриальной, 3-ий по ул. Пионерской) | Администрация Северодвинска | Жилищное хозяйство | 2011 |  |  | 98882,6 |  |  | 98882,6 |  |  |
| Приобретение жилых помещений для переселения граждан из ветхого и аварийного жилого фонда | Администрация Северодвинска | Жилищное хозяйство | 2011 |  |  | 12032,9 |  |  | 12032,9 |  |  |
| Проектирование и строительство многоквартирных домов в квартале 168, в том числе: | Администрация Северодвинска | Жилищное хозяйство | 2011-2013 |  |  | 11625,0 |  |  | 11625,0 | 80962,5 | 65962,5 |
| Проектные работы по комплексному освоению территории квартала 168 | Администрация Северодвинска | Жилищное хозяйство | 2011-2013 |  |  | 11135,0 |  |  | 11135,0 | 3000,0 | 3000,0 |
| Инженерно-изыскательские работы (геологические, геодезические, экологические) для подготовки ПСД по осуществлению жилой застройки квартала 168 г. Северодвинска | Администрация Северодвинска | Жилищное хозяйство | 2011 |  |  | 490,0 |  |  | 490,0 |  |  |
| Строительство многоквартирных домов в квартале 168 | Администрация Северодвинска | Жилищное хозяйство | 2012-2013 |  |  |  |  |  |  | 77962,5 | 62962,5 |
| Подпрограмма «Обеспечение земельных участков объектами инженерной инфраструктуры в целях жилищного строительства» |  |  |  |  |  | 4000,0 |  |  | 4000,0 | 5000,0 | 2000,0 |
| Строительство инженерных сетей в квартале 168 | Администрация Северодвинска | Коммунальное хозяйство | 2011-2013 |  |  | 4000,0 |  |  | 4000,0 | 5000,0 | 2000,0 |
| 1.3.3. Муниципальная долгосрочная целевая программа «Комплексная программа по обеспечению безопасности дорожного движения «Мы и дорога» на 2010-2012 годы» |  |  |  |  |  | 700,0 |  |  | 700,0 | 780,0 | 845,5 |
| Оборудование светофорных объектов на участках дорог | Комитет ЖКХ, ТиС | Благоустройство | 2011-2013 |  |  | 700,0 |  |  | 700,0 | 780,0 | 845,5 |
| 1.3.4. Муниципальная долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах городского хозяйства муниципального образования «Северодвинск» на 2010-2014 годы |  |  |  |  |  | 340,0 |  |  | 340,0 | 1455,0 | 1976,0 |
| Энергетическое обследование, разработка проектно-сметной документации и модернизация инженерных систем здания ул. Плюснина, 7 | Администрация Северодвинска | Другие общегосударст- венные вопросы | 2011-2013 |  |  | 250,0 |  |  | 250,0 | 55,0 | 376,0 |
| Разработка проектно-сметной документации на модернизацию котельной в поселке Белое Озеро | Комитет ЖКХ, ТиС | Коммунальное хозяйство | 2011 |  |  | 90,0 |  |  | 90,0 |  |  |
| Модернизация котельной в поселке Белое Озеро | Комитет ЖКХ, ТиС | Коммунальное хозяйство | 2012-2013 |  |  |  |  |  |  | 1400,0 | 1600,0 |
| 1.3.5. Муниципальная ведомственная целевая программа «Обустройство детских игровых площадок на 2011 год» |  |  |  |  |  | 3184,0 |  |  | 3184,0 |  |  |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Обустройство игровых площадок | Комитет ЖКХ, ТиС | Благоустройство | 2011 |  |  | 3184,0 |  |  | 3184,0 |  |  |
| 2. НЕПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ |  |  |  | 21448,5 | 4555,7 | 38325,9 |  | 4795,5 | 33530,4 | 88858,8 | 123278,1 |
| 2.1. Строительство жилого комплекса с сетями в районе пересечения проспекта Труда и проспекта Победы, квартал 167 | Администрация Северодвинска | Жилищное хозяйство | 2012-2013 |  |  |  |  |  |  | 7000,0 | 30000,0 |
| 2.2. Строительство жилого дома в районе пересечения проспекта Труда и проспекта Победы, квартал 154 | Администрация Северодвинска | Жилищное хозяйство | 2012-2013 |  |  |  |  |  |  | 18663,0 | 35611,2 |
| 2.3. Технологическое присоединение к инженерным сетям | Администрация Северодвинска | Жилищное хозяйство | 2011 |  |  | 7129,8 |  |  | 7129,8 |  |  |
| 2.4. Приобретение жилых помещений для исполнения судебных решений о предоставлении жилья гражданам по договорам социального найма жилых помещений, признанных непригодными для проживания | Администрация Северодвинска | Жилищное хозяйство | 2010 |  |  | 4795,5 |  | 4795,5 |  |  |  |
| 2.5. Реконструкция индивидуальных тепловых пунктов в многоквартирных домах с установкой регуляторов температуры горячей воды | Комитет ЖКХ, ТиС | Жилищное хозяйство | 2011 | 233,5 |  | 233,2 |  |  | 233,2 |  |  |
| 2.6. Реконструкция теплового центра с установкой приборов учета в многоквартирном доме № 19 по ул. Арктической (кредиторская задолженность) | Комитет ЖКХ, ТиС | Жилищное хозяйство | 2010 |  |  | 118,7 |  |  | 118,7 |  |  |
| 2.7. Приобретение оборудования для СМУП ПЖКО «Ягры» | Комитет ЖКХ, ТиС | Жилищное хозяйство | 2010 |  |  | 172,0 |  |  | 172,0 |  |  |
| 2.8. Реконструкция моста через Никольское Устье Северной Двины в г. Северодвинске. Проведение инженерных изысканий и разработка проектно -сметной документации | Администрация Северодвинска | Благоустройство | 2011-2013 |  |  | 1782,2 |  |  | 1782,2 | 16765,8 | 20000,0 |
| 2.9. Строительство моста через реку в селе Ненокса | Администрация Северодвинска | Благоустройство | 2012-2013 | 14321,0 |  |  |  |  |  | 7000,0 | 7321,0 |
| 2.10. Проведение проектно - изыскательских работ на строительство коллектора ливневой канализации с установкой для очистки ливневых стоков | Администрация Северодвинска | Благоустройство | 2011 |  |  | 4143,6 |  |  | 4143,6 |  |  |
| 2.11. Устройство внутриквартальных площадок для парковки автотранспорта | Комитет ЖКХ, ТиС | Благоустройство | 2011 |  |  | 150,0 |  |  | 150,0 |  |  |
| 2.12. Разработка проекта организации дорожного движения (дислокация технических средств организации дорожного движения) на улично-дорожной сети Северодвинска | Комитет ЖКХ, ТиС | Благоустройство | 2012 |  |  |  |  |  |  | 1177,7 |  |
| 2.13. Обустройство детских игровых площадок | Комитет ЖКХ, ТиС | Благоустройство | 2011 |  |  | 800,0 |  |  | 800,0 |  |  |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.14. Строительство Центра технических и экстремальных видов спорта (проведение проектно - изыскательских работ в квартале 150) | Администрация Северодвинска | Физкультура и спорт | 2011 |  |  | 2000,0 |  |  | 2000,0 |  |  |
| 2.15. Проведение проектно-изыскательских работ на строительство нового кладбища | Администрация Северодвинска | Коммунальное хозяйство | 2012-2013 |  |  |  |  |  |  | 337,5 | 1912,5 |
| 2.16. Проектирование нового полигона твердых бытовых отходов | Администрация Северодвинска | Коммунальное хозяйство | 2012 | 6894,0 | 4555,7 |  |  |  |  | 2338,3 |  |
| 2.17. Проектирование пожарного депо для обеспечения пожарной безопасности в Юго - Западной части города | Администрация Северодвинска | Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранитель-ной деятельности | 2012 |  |  |  |  |  |  | 7000,0 |  |
| 2.18. Проектирование и строительство пожарных водоемов в селе Ненокса | Администрация Северодвинска | Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранитель-ной деятельности | 2012 |  |  |  |  |  |  | 750,0 |  |
| 2.19. Проектирование и строительство пожарных пирсов в селе Ненокса | Администрация Северодвинска | Другие вопросы в области национальной безопасности и правохранитель- ной деятельности | 2012 |  |  |  |  |  |  | 500,0 |  |
| 2.20. Разработка Генплана муниципального образования «Северодвинск» | Администрация Северодвинска | Другие вопросы в области национальной экономики | 2011-2013 |  |  | 500,0 |  |  | 500,0 | 5576,5 | 6433,5 |
| 2.21. Разработка проектно - сметной документации на реконструкцию городской станции скорой медицинской помощи | Администрация Северодвинска | Здравоохра- нение | 2012 |  |  |  |  |  |  | 1750,0 |  |
| 2.22. Устройство посадочной площадки УЖД в поселке Белое Озеро | Комитет ЖКХ, ТиС | Транспорт | 2011-2012 |  |  | 0,9 |  |  | 0,9 |  |  |
| 2.23. Приобретение автобусов общественного транспорта | Комитет ЖКХ, ТиС | Транспорт | 2011-2013 |  |  | 16500,0 |  |  | 16500,0 | 20000,0 | 22000,0 |
| *- указана общая стоимость работ в соответствии с ПСД или заключенным контрактом (при его наличии) |  |  |  |  |  |  |  |
| ** - указан объем выполненных работ по объекту, мероприятию программы (нарастающим итогом с начала работ) в ценах на момент выполнения работ |  |  |  |  |

Попов О.А.

58-00-27