|  | Приложение № 1 к муниципальной ведомственной целевой прграмме «Капитальные, текущие ремонты и благоустройство муниципальных образовательных учреждений Северодвинска на 2012-2014 годы», утвержденной постановлением Администрации Северодвинска от 07.09.2011 № 361-па |
| --- | --- |

Перечень мероприятий Программы

| № п/п | Наименование мероприятий программы | Заказчик/ исполнитель | Срок начала/ окончания работ (годы) | Источники финанси- рования | Объемы финансирования, в т.ч. по годам (тыс. руб.) | Ожидаемые результаты реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | 2012 | 2013 | 2014 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Капитальные и текущие ремонты объектов образовательных учреждений |
| 1.1. | Выполнение строительных работ на объектах муниципальных образовательных учреждений, в т.ч. | УО/ подрядная организация | 2012-2014 | Местный бюджет | 100730 | 30524 | 31414 | 38792 |  |
| 1.1.2. | Капитальный ремонт шиферных кровель | УО/ подрядная организация | 2012-2014 | Местный бюджет | 50000 | 16134 | 14424 | 19442 | СОШ – 6 ДОУ – 8 УДО - 2 |
| 1.1.3. | Капитальный ремонт мягких кровель (по новым технологиям с заменой утеплителя) | УО/ подрядная организация | 2012-2014 | Местный бюджет | 38000 | 10200 | 12900 | 14900 | СОШ – 6 ДОУ – 19 УДО - 4 |
| 1.1.4. | Капитальный ремонт фасадов (с покраской), в том числе крыльцо, козырьки, цоколь, отмостка. | УО/ подрядная организация | 2012-2014 | Местный бюджет | 8000 | 2300 | 2800 | 2900 | СОШ – 22 ДОУ – 44 УДО - 10 |
| 1.1.5. | Герметизация межпанельных швов | УО/ подрядная организация | 2012-2014 | Местный бюджет | 1750 | 500 | 500 | 750 | СОШ – 3 ДОУ – 4 |
| 1.1.6. | Замена оконных и дверных блоков | УО/ подрядная организация | 2012-2014 | Местный бюджет | 1180 | 390 | 390 | 400 | СОШ – 15 ДОУ – 23 УДО - 8 |
| 1.1.7. | Капитальный ремонт межэтажных перекрытий | УО/ подрядная организация | 2012 | Местный бюджет | 600 | 600 |  |  | ДОУ – 1 |
| 1.1.8. | Обследование строительных конструкций зданий (наличие трещин) | УО/ подрядная организация | 2012-2014 | Местный бюджет | 1200 | 400 | 400 | 400 | СОШ – 2 ДОУ – 2 |
| 1.2 | Выполнение сантехнических работ на объектах муниципальных образовательных учреждений, в т.ч. | УО/ подрядная организация | 2012-2014 | Местный бюджет | 32941 | 10491 | 12760 | 9690 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетн-ые источники | 5700 | 1900 | 1900 | 1900 |  |
| 1.2.1. | Ремонт системы холодного водоснабжения | УО/ подрядная организация | 2012-2014 | Местный бюджет | 7400 | 2300 | 2400 | 2700 | СОШ – 14 ДОУ – 25 УДО - 5 |
| 1.2.2. | Ремонт системы горячего водоснабжения | УО/ подрядная организация | 2012-2014 | Местный бюджет | 6200 | 2000 | 2060 | 2140 | СОШ – 10 ДОУ – 27 УДО - 5 |
| 1.2.3. | Замена сантехоборудования | УО/ подрядная организация | 2012-2014 | Внебюджетн-ые источники | 5700 | 1900 | 1900 | 1900 | ДОУ – 54 |
| 1.2.4. | Ремонт системы фекальной и ливневой канализации | УО/ подрядная организация | 2012-2014 | Местный бюджет | 5500 | 3000 | 1500 | 1000 | СОШ – 15 ДОУ – 30 УДО – 10 |
| 1.2.5. | Ремонт системы отопления | УО/ подрядная организация | 2012-2014 | Местный бюджет | 9841 | 3191 | 3250 | 3400 | СОШ – 8 ДОУ – 17 УДО – 3 |
| 1.2.6. | Реконструкция индивидуальных тепловых пунктов | УО/ подрядная организация | 2013,2014 | Местный бюджет | 4000 | - | 3550 | 450 | СОШ – 15 УДО – 2 |

| 1.3. | Выполнение электротехнических работ на объектах муниципальных образовательных учреждений, в т.ч. | УО/ подрядная организация | 2012-2014 | Местный бюджет | 6086 | 2155 | 2171 | 1760 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Внебюджетн-ые источники | 5240 | 1760 | 1760 | 1720 |  |
| 1.3.1. | Замена вводного кабеля, светильников и электропроводки пищеблоков | УО/ подрядная организация | 2012-2014 | Местный бюджет | 6086 | 2155 | 2171 | 1760 | СОШ – 6 ДОУ – 22 УДО - 1 |
| 1.3.2 | Замена вводно-распределительных устройств, силовых щитов, щитов освещения, групповых электросетей, заземляющих устройств и системы выравнивания потенциалов | УО/ подрядная организация | 2012-2014 | Внебюджетн-ые источники | 5240 | 1760 | 1760 | 1720 | ДОУ – 42 |
| 1.4. | Выполнение вентиляционных работ на объектах муниципальных образовательных учреждений, в т.ч. | УО/ подрядная организация | 2012-2014 | Местный бюджет | 5000 | 1830 | 1870 | 1300 |  |
| 1.4.1. | Замена силовых агрегатов вентиляционных систем, коробов, вытяжек, решеток | УО/ подрядная организация | 2012-2014 | Местный бюджет | 5000 | 1830 | 1870 | 1300 | ДОУ – 15 СОШ - 8 |
| Итого по разделу | 155697 | 48660 | 51875 | 55162 |  |
| Местный бюджет | 144757 | 45000 | 48215 | 51542 |  |
| Внебюджетные источники | 10940 | 3660 | 3660 | 3620 |  |
| 2. | Благоустройство территорий образовательных учреждений |
| 2.1. | Обрезка и ликвидация деревьев | УО/ подрядная организация | 2012-2014 | Внебюджетн-ые источники | 1000 | 320 | 340 | 340 | ДОУ – 52 |
| 2.2. | Устройство и ремонт прогулочных веранд | УО/ подрядная организация | 2012-2014 | Внебюджетн-ые источники | 500 | 160 | 160 | 180 | ДОУ – 25 |
| 2.3 | Устройство площадок для ТБО, ремонт, замена контейнеров | УО/ подрядная организация | 2012-2014 | Внебюджетн-ые источники | 500 | 170 | 170 | 160 | ДОУ – 20 |
| 2.4. | Устройство и ремонт песочниц, завоз и замена песка | УО/ подрядная организация | 2012-2014 | Внебюджетн-ые источники | 500 | 165 | 165 | 170 | ДОУ – 50 |
| 2.5. | Ремонт асфальтового покрытия | УО/ подрядная организация | 2012-2014 | Местный бюджет | 2500 | 1000 | 1000 | 500 | ДОУ – 5 |
| 2.6. | Восстановление и ремонт наружного освещения; | УО/ подрядная организация | 2012-2014 | Местный бюджет | 2000 | 1000 | 600 | 400 | ДОУ – 10 |
| 2.7. | Подготовка территорий к озеленению, уборка и вывоз травы, листьев, мусора. | УО/ подрядная организация | 2012-2014 | Местный бюджет | 2100 | 700 | 700 | 700 | СОШ – 31 ДОУ – 54 УДО - 11 |
| Итого по разделу | 9100 | 3515 | 3135 | 2450 |  |
| Местный бюджет | 6600 | 2700 | 2300 | 1600 |  |
| Внебюджетные источники | 2500 | 815 | 835 | 850 |  |
| Всего по Программе, в т.ч. | 164797 | 52175 | 55010 | 57612 |  |
| Местный бюджет | 151357 | 47700 | 50515 | 53142 |  |
| Внебюджетные источники | 13440 | 4475 | 4495 | 4470 |  |

Примечание:

в столбце 10 указано количество зданий;

СОШ – школы, ДОУ – дошкольные учреждения, УДО – дополнительного образования.