|  | Приложение № 1 к муниципальной ведомственной программе «Комплексное улучшение благоустройства дворов многоквартирных жилых домов Северодвинска «Наш уютный двор» на 2012-2014 годы, утвержденной постановлением Администрации от 17.11.2011 № 486-па |
| --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ

## мероприятий Программы

| N п/п | Наименование мероприятия программы | Заказчик/ исполнитель | Срок начала / окончания работ | Источники финанси- рования | Объемы финансирования, в т.ч. по годам (тыс. руб.) | Ожидаемые результаты реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | 2012 | 2013 | 2014 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Организационные мероприятия, том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обследование придомовых территорий | Комитет ЖКХ,ТиС/ управляющие организации | 2012/2014 |  |  |  |  |  | Формирование перечня адресов многоквартирных домов муниципального образования «Северодвинск», подлежащих комплексному благоустройству |
| 1.2 | определение технической возможности проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий | Комитет ЖКХ,ТиС/ управляющие организации | 2012/2014 |  |  |  |  |  | Формирование комплекса выполнения работ |
| 1.3 | Организация и проведение общих собраний собственников помещений | Комитет ЖКХ,ТиС/ управляющие организации | 2012/2014 |  |  |  |  |  | Решение собственников помещений по утверждению перечня работ на выполнение мероприятий по комплексному благоустройству двора |
| 2 | Комплексное благоустройство дворовых территорий в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Разработка проектно-сметной документации | Комитет ЖКХ,ТиС/ проектно-сметная организация | 2012/2014 | Местный бюджет | 3 750,0 | 1 250,0 | 1 250,0 | 1 250,0 | Определение стоимости выполнения работ |
| 2.2 | Обустройство детских игровых площадок | Комитет ЖКХ,ТиС/ подрядная организация | 2013-2014 | Местный бюджет | 15 000,0 | 0 | 7 500,0 | 7 500,0 | Установка детского игрового оборудования на 50 площадках |
| 2.3 | Устройство гостевых площадок | Комитет ЖКХ,ТиС/ подрядная организация | 2013- 2014 | Местный бюджет | 10 750,0 | 0 | 5 250,0 | 5 500,0 | Устройство 50 гостевых площадок |
| 2.4 | Ремонт внутриквартальных проездов | Комитет ЖКХ,ТиС/ подрядная организация | 2013- 2014 | Местный бюджет | 15 000,0 | 0 | 7 500,0 | 7 500,0 | Ремонт внутриквартальных проездов в 50 дворах |
| 2.5 | Установка леерного ограждения | Комитет ЖКХ,ТиС /подрядная организация | 2013-2014 | Местный бюджет | 7 500,0 | 0 | 3 750,0 | 3 750,0 | Установка леерного ограждения в 50 дворах |
| 2.6 | Работы по озеленению | Комитет ЖКХ,ТиС/ подрядная организация | 2013-2014 | Местный бюджет | 2 750,0 | 0 | 1 250,0 | 1 500,0 | Омолаживание, ликвидация зеленых насаждений, устройство газонов и цветников в 50 дворах |
| 3. | Строительный контроль качества выполнения работ | Комитет ЖКХ,ТиС/ подрядная организация | 2013-2014 |  |  |  |  |  | Отчет о выполненных подрядной организацией работах |
|  | Итого по программе |  |  |  | 54 750,00 | 1 250,0 | 26 500,0 | 27 000,0 |  |
|  | в т.ч. по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет, в том числе |  |  |  | 54 750,00 | 1 250,0 | 26 500,0 | 27 000,0 |  |
|  | капитальные вложения |  |  |  | 25 750 | 0 | 12 750 | 13 000 |  |