Российская Федерация

Архангельская область

АДМИНИСТРАЦИЯ

МуниципальнОГО образованиЯ

«северодвинск»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.03.2012.. № 106-па

г. Северодвинск Архангельской области

| О внесении изменений в комплексный инвестиционный план модернизации моногорода Северодвинска Архангельской области на 2010 – 2020 годы |  |
| --- | --- |

В соответствии с распоряжением Правительства Архангельской области от 21.02.2012 № 51-рп «О внесении изменений в комплексный инвестиционный план модернизации моногорода Северодвинска Архангельской области на 2010 – 2020 годы» ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Внести в комплексный инвестиционный план модернизации моногорода Северодвинска Архангельской области на 2010 – 2020 годы, утвержденный постановлением Администрации муниципального образования «Северодвинск» от 30.11.2010 № 447-па, (далее – КИП Северодвинска) следующие изменения: 1.1. Абзац двадцатый части «Развитие инженерной инфраструктуры» подраздела 5.3 «Мероприятия по развитию социальной и инженерной инфраструктуры» раздела V «Система мероприятий» изложить в следующей редакции: «Проектом предусмотрено строительство и реконструкция Архангельского шоссе с расширением дорожного полотна, реконструкцией освещения, устройством ливневой канализации, наружного освещения, обустройством тротуаров. Общая протяженность строящегося участка Архангельского шоссе (от проспекта Морского до улицы Портовой) – 1887,5 метра. Общая протяженность реконструируемых участков составляет 5261,6 метра, в том числе участок от улицы Портовой до проспекта Беломорского – 2739,0 метра и участок от Ягринского шоссе до Узлового проезда – 2522,6 метра. Общий объем инвестиций по проекту – 1021,33 млн рублей.»; 1.2. Таблицу 30 «Развитие транспортной инфраструктуры Северодвинска – строительство и реконструкция Архангельского шоссе» приложения № 4 к КИП Северодвинска изложить в следующей редакции: «30. Развитие транспортной инфраструктуры Северодвинска – строительство и реконструкция Архангельского шоссе Описание проекта Название проекта «Развитие транспортной инфраструктуры Северодвинска – строительство и реконструкция Архангельского шоссе» Участники проекта Администрация муниципального образования «Северодвинск» Правительство Архангельской области Правительство РФ Инвестор проекта Администрация Северодвинска Мэр Северодвинска – Гмырин Михаил Аркадьевич Россия, 164500 Архангельская обл. г. Северодвинск, ул. Плюснина, д. 7 Тел/факс: (8184) 58-15-28, 58-03-62 Сроки реализации 2010 – 2012 годы Уровень готовности По состоянию на 01.09.2010 года на объекте выполнены работы на сумму 129,94 млн рублей (в ценах 2008 года); проектно-сметная документация разработана, получено положительное заключение экспертизы по проекту на участке строительства шоссе. Разработка проектно-сметной документации по участкам реконструкции будет завершена в следующие сроки: от улицы Портовой до проспекта Беломорского – декабрь 2010 года; от Ягринского шоссе до Узлового проезда – декабрь 2011 года Краткое описание проекта Проектирование и массовое строительство городских автомобильных дорог осуществлялось на нормативные нагрузки до 3,5 тонны на ось и максимального количества транспортных средств до 20 тысяч единиц. За последнее десятилетие транспортный поток в городе значительно возрос. Ежегодный рост междугородних и городских автоперевозок достигает 20 процентов. Широко используются грузовые автомобили с нагрузкой на ось 11 тонн и более, что также ускоряет износ дорожного покрытия. Значительная часть дорог в Северодвинске нуждается в капитальном ремонте и реконструкции. Такое состояние инженерно-транспортной инфраструктуры затрудняет дальнейшее промышленное, административное, социальное и жилищное строительство в городе, а, значит, и его перспективное социально-экономическое развитие. Состояние транспортной инфраструктуры усугубляют проблемы обеспечения безопасности участников дорожного движения. В ходе реализации проекта предусматривается строительство Архангельского шоссе на участке от проспекта Морского до улицы Портовой, протяженностью 1887,5 метра. Второй этап проекта – реконструкция Архангельского шоссе общей протяженностью 5261,6 метра, в том числе участок от улицы Портовой до проспекта Беломорского – 2739,0 метра и участок от Ягринского шоссе до Узлового проезда – 2522,6 метра. Реконструкция Архангельского шоссе позволит расширить участки дороги и организовать 4-полосное движение Запрашиваемая поддержка от государства Рассмотрение возможности финансирования проекта за счет средств федерального бюджета Инвестиционные показатели проекта График инвестиций млн рублей Всего 2010 2011 2012 2013 – 2020 Всего по этапам, в том числе 1021,33 972,7 4,95 43,68 частные, в том числе собственные привлеченные областной бюджет местный бюджет 48,63 4,95 43,68 федеральный бюджет всего, в том числе: дотация бюджетный кредит 972,70 274,756 697,944 972,70 274,756 697,944 Предполагаемые источники федеральный бюджет (дотация, бюджетный кредит) – 972,70 млн рублей; местный бюджет – 48,63 млн рублей Срок окупаемости: не определен Финансово-экономические показатели проекта Внутренняя норма доходности (IRR) Проект не является коммерческим Влияние на экономику региона Всего 2010 2011 2012 2013 – 2020 Создание новых рабочих мест, человек Дополнительный объем отгруженной продукции, млн рублей Дополнительные налоговые поступления, млн рублей в федеральный бюджет в консолидированный бюджет области, в том числе в бюджет города Перечень объектов, предполагаемых к реконструкции и строительству строительство нового участка дороги от проспекта Морского до улицы Портовой общей протяженностью автодороги 1887,5 метра; реконструкция участков Архангельского шоссе: от улицы Портовой до проспекта Беломорского и от Ягринского шоссе до Узлового проезда общей протяженностью реконструируемых участков дороги 5261,6 метра; устройство ливневой канализации, наружного освещения, обустройство тротуаров». 2. Отделу по связям со СМИ опубликовать (обнародовать) настоящее постановление. Мэр Северодвинска М. А. Гмырин Попов О.А. 58-00-27