| Российская Федерация Архангельская область АДМИНИСТРАЦИЯ муниципального образования «северодвинск» РАСПОРЯЖЕНИЕ от 20.05.2019 № 100-ра г. Северодвинск Архангельской области Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах городского хозяйства муниципального образования Северодвинск» на 2016–2021 годы» за 2018 год |  |  |
| --- | --- | --- |

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Северодвинск», утвержденным постановлением Администрации Северодвинска от 30.10.2013 № 426-па:

## 1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах городского хозяйства муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы» за 2018 год в прилагаемой редакции.

2. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации Северодвинска разместить настоящее распоряжение на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы Администрации Северодвинска по городскому хозяйству.

Глава Северодвинска   						                 И.В. Скубенко

Тарасов Михаил Юрьевич

58-41-26

|  | УТВЕРЖДЕН распоряжением Администрации Северодвинска от 20.05.2019 № 100-ра |
| --- | --- |

Отчет

о реализации муниципальной программы

## «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах

## городского хозяйства муниципального образования «Северодвинск»

на 2016–2021 годы» за 2018 год

## Ответственный исполнитель муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах городского хозяйства муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы», утвержденной постановлением Администрации Северодвинска от 23.12.2015 № 625-па 
(в редакции от 19.02.2019), – Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации Северодвинска.

## Соисполнители Программы – Управление образования Администрации Северодвинска, Управление культуры и туризма Администрации Северодвинска, Администрация Северодвинска.

Цель Программы – повышение эффективности использования энергетических ресурсов на объектах социальной сферы, органов местного самоуправления и в многоквартирных домах.

## Реализация Программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах городского хозяйства муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы» связана с выполнением следующих подпрограмм:

## - подпрограмма 1    «Энергосбережение    и    повышение    энергетической

## эффективности объектов социальной сферы и органов местного самоуправления»;

- подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде».

Обеспечение деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах городского хозяйства муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы» отражено в муниципальной программе «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы».

Общее количество мероприятий (административных мероприятий) Программы, предусмотренных к реализации в 2018 году, составляет 17 единиц, 
в том числе:

- мероприятий – 13 единиц (77 %);

- административных мероприятий – 4 единицы (23 %).

- Оценка фактического использования финансовых ресурсов и достижения показателей Программы

  - Сведения о финансовом обеспечении Программы в 2018 году

| Источники финансирования | Расходы, тыс. руб. |
| --- | --- |
|  | В соответствии с постановлением Администрации Северодвинска (01.01.2018) | Предусмотрено решением Совета депутатов Северодвинска от 14.12.2017 № 31 | Сводная бюджетная роспись на 31.12.2018 | Кассовое исполнение/ фактические расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Местный бюджет | 10 808,5* | 10 015,0 | 10 142,7 | 10 129,9 |
| Областной бюджет | × | × | × | × |
| Федеральный бюджет | × | × | × | × |
| Государственные фонды | × | × | × | × |
| Внебюджетные источники | × | × | × |  |
| ИТОГО, в том числе: | 10 808,5 | 10 015,0 | 10 142,7 | 10 129,9 |
| Программная часть | 10 808,5 | 10 015,0 | 10 142,7 | 10 129,9 |

*В    соответствии    с    постановлением    Администрации    Северодвинска

от 18.05.2018 № 211-па.

1.2. Сведения о привлечении бюджетных ассигнований в рамках государственных программ (федеральных целевых программ) Российской Федерации и государственных программ Архангельской области в 2018 году

Бюджетные ассигнования в рамках государственных программ (федеральных целевых программ) Российской Федерации и государственных программ Архангельской области в 2018 году не привлекались.

1.3. Оценка достижения показателей, выполнения мероприятий (административных мероприятий) Программы в 2018 году

1.3.1. Сведения о достижении плановых значений показателей цели Программы.

| Критерий | Значение за 2018 год |
| --- | --- |
| Количество показателей цели | 6 |
| Средний индекс достижения плановых значений показателей целей Программы | 0,978 |
| Общее количество показателей целей Программы в отчетном финансовом году, значение индекса достижения плановых значений которых по итогам отчетного финансового года более или равно 0,8 и менее или равно 1,2 | 5 |

Не достигнуты плановые значения следующих показателей цели:

| Наименование показателя | Единица измерения показателя | Значение показателя за 2018 год | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |
| Показатель 3 «Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади» | Гкал/ кв. м | 0,208 | 0,274 | Фактическое потребление тепловой энергии за 2018 год многоквартирными домами выше запланированного значения на 10,7% в связи с введением в эксплуатацию вновь построенных МКД (дополнительная тепловая нагрузка) |
| Показатель 5 «Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади)» | Куб.м./ кв. м | 1,561 | 1,6 | Фактический объем холодной воды, потребленной за 2018 год многоквартирными домами, выше запланированного значения на 2,6% в связи с тем, что увеличилось количество установленных общедомовых приборов учета, в том числе за счет вновь построенных МКД, а также по причине осуществления горячего водоснабжения данных домов по закрытой схеме (подогретая холодная вода) |

1.3.2. Сведения о достижении плановых значений показателей задач подпрограмм Программы.

| Критерий | Значение за 2018 год |
| --- | --- |
| Количество показателей задач Программы | 10 |
| Средний индекс достижения плановых значений показателей задач Программы | 1,053 |
| Общее количество показателей задач Программы в отчетном финансовом году, значение индекса достижения плановых значений которых по итогам отчетного финансового года более или равно 0,8 и менее или равно 1,2 | 10 |

Не достигнуты плановые значения следующих показателей задач:

| Наименование показателя, задачи, подпрограммы | Единица измерения показателя | Значение показателя за 2018 год | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |
| Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов социальной сферы и органов местного самоуправления» |
| Задача 1 «Снижение объемов потребления используемой электрической и тепловой энергии на объектах социальной сферы и органов местного самоуправления» |
| Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 1 «Объем потребленной тепловой энергии» | Гкал | 91 635,00 | 91 542,00 | Фактическое потребление тепловой энергии ниже запланированного значения в связи с применением на объектах систем автоматической подачи тепла с погодным регулированием |
| Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде» |
| Задача 1 "Обеспечение учета используемых энергетических ресурсов и применения коллективных приборов учета энергетических ресурсов при осуществлении расчетов за энергетические ресурсы в многоквартирных домах" |
| Показатель 2 Задачи 1 подпрограммы 2 «Доля объемов горячей воды, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой в многоквартирных домах на территории муниципального образования «Северодвинск» | % | 91,1 | 90,6 | Фактическое потребление горячей воды ниже запланированного значения в многоквартирных домах, оснащенных коллективными приборами учета воды. Доля объемов горячей воды, оплата которой осуществляется с использованием ОДПУ, ниже планового значения в связи с тем, что часть общедомовых приборов учета горячей выводилась из эксплуатации для очередной поверки |
| Задача 2 «Обеспечение учета используемых энергетических ресурсов и применения индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов при осуществлении расчетов за энергетические ресурсы в многоквартирных домах» |
| Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 2 «Доля объемов горячей воды, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой в многоквартирных домах на территории муниципального образования «Северодвинск» | % | 57,0 | 47,8 | Фактическое потребление горячей воды по показаниям ИПУ выше запланированного значения общее потребление горячей воды ниже плановой величины в связи с реализацией мероприятий по установке индивидуальных приборов учета, информировании граждан о необходимости ресурсосбережения, а также введением с 01.07.2016 в соответствии с действующим законодательством повышающего коэффициента при определении размера платы за коммунальную услугу по горячему водоснабжению по помещениям, не оснащенным индивидуальными приборами учета |

    - Сведения о достижении плановых значений показателей мероприятий

(административных мероприятий) подпрограмм Программы.

| Критерий | Значение за 2018 год |
| --- | --- |
| Количество показателей мероприятий (административных мероприятий) Программы | 22 |
| Средний индекс достижения плановых значений показателей мероприятий (административных мероприятий) Программы | 1,118 |
| Общее количество показателей мероприятий (административных мероприятий) Программы в отчетном финансовом году, значение индекса достижения плановых значений которых по итогам отчетного финансового года более или равно 0,8 и менее или равно 1,2 | 19 |

Все мероприятия (административные мероприятия) выполнены в полном объеме.

Для осуществления решения задачи 1, задачи 2 подпрограммы 1 соисполнители программы: Управление образования Администрации Северодвинска, Управление культуры и туризма Администрации Северодвинска, Администрация Северодвинска – выполняют следующие административные и основные мероприятия программы:

мероприятие Р11101 «Выполнение работ по модернизации систем освещения помещений с применением энергосберегающих технологий объектов Управления культуры и туризма Администрации Северодвинска»;

мероприятие Р11102 «Выполнение работ по модернизации систем освещения помещений с применением энергосберегающих технологий объектов Управления образования Администрации Северодвинска»;

мероприятие Р11103 «Выполнение работ по модернизации систем освещения помещений с применением энергосберегающих технологий объектов МАСОУ «Строитель»;

мероприятие Р11104 «Выполнение работ по модернизации систем освещения помещений с применением энергосберегающих технологий объектов Администрации Северодвинска»;

мероприятие Р11105 «Замена и ремонт дверных и оконных блоков объектов Управления культуры и туризма Администрации Северодвинска»;

мероприятие Р11106 «Замена дверных и оконных блоков объектов Управления образования Администрации Северодвинска»;

мероприятие Р11107 «Выполнение работ по ремонту индивидуальных тепловых пунктов с предварительной разработкой проектно-сметной документации объектов Управления культуры и туризма Администрации Северодвинска»;

мероприятие Р11109 «Устройство теплоизоляции перекрытий объектов Управления культуры и туризма Администрации Северодвинска»;

мероприятие Р1110 «Замена оконных блоков объектов Администрации Северодвинска»;

административное мероприятие Р11111 «Проведение мониторинга использования энергетических ресурсов на объектах социальной сферы и органов местного самоуправления»;

мероприятие Р11112 «Ремонт узла учета тепловой энергии и теплоносителя объектов Управления культуры и туризма Администрации Северодвинска»;

мероприятие Р11113 «Замена дверных и оконных блоков в здании Комитета ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска»;

административное мероприятие Р11202 «Предоставление информации потребителям объектов социальной сферы о необходимости ресурсосбережения».

Сведения о фактическом использовании  финансовых ресурсов и степени достижения плановых значений показателей в разрезе мероприятий (административных мероприятий) приведены в приложении № 1.

- Основные результаты реализации Программы за 2018 год

По итогам реализации мероприятий Программы планируемые в 2018 году ключевые показатели достигнуты. Ряд показателей ниже запланированных значений, что означает, что основная цель Программы – повышение эффективности использования энергетических ресурсов на объектах социальной сферы, органов местного самоуправления и в многоквартирных домах 
в 2018 году – достигнута. В том числе снизилось общее потребление электрической энергии объектами социальной сферы и органами местного самоуправления, снизилось потребление горячей воды в многоквартирных домах, также достигнуто снижение потребления тепловой энергии объектами социальной сферы и органами местного самоуправления. При реализации программных мероприятий за 2018 год выполнены работы по замене светильников на энергосберегающие в количестве 578 шт., заменены оконные блоки на энергоэффективные в объеме 1180,835 м2, установлено 150 индивидуальных приборов энергетических ресурсов, оплачена муниципальная доля за 7 общедомовых приборов учета энергетических ресурсов, выполнены работы по устройству теплоизоляции перекрытия в объеме 64 м2, отремонтирован 1 узел учета тепловой энергии и индивидуальный тепловой пункт. В результате в 2018 году сократились расходы местного бюджета на оплату коммунальных услуг. Выбранные направления Программы результативны, а финансовые средства использованы рационально.

2.1. Фактические результаты реализации подпрограммы 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов социальной сферы и органов местного самоуправления».

По подпрограмме 1 с целью достижения задачи 1 «Снижение объемов потребления используемой электрической и тепловой энергии на объектах социальной сферы и органов местного самоуправления» по результатам рекомендаций проведенных энергетических обследований в 2018 году выполнены следующие работы:

- на объектах Управления образования Администрации Северодвинска установлено 354 ед. энергосберегающих светильников;

- на объектах Управления культуры и туризма Администрации Северодвинска установлено 20 ед. энергосберегающих светильников;

- на объектах МАСОУ «Строитель» установлено 52 ед. энергосберегающих светильников;

- на объектах Администрации Северодвинска установлено 152 ед. энергосберегающих светильников;

- на объектах Управления образования Администрации Северодвинска заменены оконные блоки общей площадью 658,8 кв. м на современные с применением энергосберегающих технологий;

- на объектах Управления культуры и туризма Администрации Северодвинска заменены оконные блоки общей площадью 271,45 кв. м на современные с применением энергосберегающих технологий;

- на объекте Управления культуры и туризма Администрации Северодвинска (МАУК «Северодвинский драматический театр») выполнены работы по ремонту одного автоматизированного теплового пункта с разработкой проектно-сметной документации;

- на объекте Управления культуры и туризма Администрации Северодвинска (МБУК «Северодвинский краеведческий музей») выполнены работы по теплоизоляции перекрытий площадью 64,0 кв. м;

- на объектах Администрации Северодвинска заменены оконные блоки общей площадью 229,39 кв. м на современные с применением энергосберегающих технологий.

- на объекте Управления культуры и туризма Администрации Северодвинска выполнен ремонт одного узла учета тепловой энергии и теплоносителя (МАУ «Северодвинский Дворец молодежи («Строитель»)», включая разработку проектно-сметной документации.

По подпрограмме 1 с целью достижения задачи 2 «Снижение объемов потребления используемого водоснабжения на объектах социальной сферы» выполнено административное мероприятие 2.02 «Предоставление информации потребителям объектов социальной сферы о необходимости ресурсосбережения», все объекты социальной сферы оповещены о необходимости ресурсосбережения.

2.2. Фактические результаты реализации подпрограммы 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде».

По подпрограмме 2 с целью достижения задачи 1 «Обеспечение учета используемых энергетических ресурсов и применения коллективных приборов учета энергетических ресурсов при осуществлении расчетов за энергетические ресурсы в многоквартирных домах» в соответствии с Федеральным законом 
от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» ресурсоснабжающей организацией АО «ПО «Севмаш» установлено 5 коллективных (общедомовых) приборов учета холодной воды в 5 многоквартирных домах.   Собственники помещений (в том числе муниципальное образование «Северодвинск») обязаны оплатить расходы ресурсоснабжающей организации по установке вышеуказанных коллективных (общедомовых) приборов учета. Для этих целей в 2018 году было заключено соглашение между АО «ПО «Севмаш» и Комитетом ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска на оплату муниципальной доли за установленные коллективные (общедомовые) приборы учета холодной воды  в многоквартирных домах. Оплачена доля за 5 коллективных (общедомовых) приборов учета холодной воды на сумму 8,7 тыс. руб.

Ресурсоснабжающей организацией ПАО «ТГК-2»  установлено 2 коллективных (общедомовых) прибора учета тепловой энергии и теплоносителя 
в 2 многоквартирных домах. Собственники помещений (в том числе муниципальное образование «Северодвинск») обязаны оплатить расходы ресурсоснабжающей организации по установке вышеуказанных коллективных (общедомовых) приборов учета. Для этих целей в 2018 году было заключено соглашение между ПАО «ТГК-2» и Комитетом ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска на оплату муниципальной доли за установленные коллективные (общедомовые) приборы учета тепловой энергии и теплоносителя в многоквартирных домах. Оплачена доля за 2 коллективных (общедомовых) приборов учета тепловой энергии и теплоносителя на сумму 39,6 тыс. руб.

По подпрограмме 2 с целью достижения задачи 2 «Обеспечение учета используемых энергетических ресурсов и применения индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов при осуществлении расчетов за энергетические ресурсы в многоквартирных домах» в 2018 году было заключено 3 муниципальных контракта на выполнение работ по установке (замене) индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов. В муниципальных жилых помещениях установлено 150 индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов, в том числе 36 индивидуальных приборов учета горячей и холодной воды, 112 индивидуальных приборов учета электрической энергии.

3. Результаты деятельности ответственного исполнителя по управлению реализацией Программы и предложения по дальнейшему совершенствованию управления реализацией Программы

3.1. Выполнение Плана реализации Программы, взаимодействие ответственного исполнителя, соисполнителей и участников Программы.

План реализации Программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах городского хозяйства муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы» на 2018 год утвержден заместителем Главы Администрации по городскому хозяйству 01.02.2018. В соответствии с утвержденным планом осуществлялось управление реализацией Программы ответственным исполнителем и соисполнителями Программы.

Всего по плану реализации программы предусмотрено выполнение 13 мероприятий, 4 административных мероприятий, 8 контрольных событий. Все мероприятия Программы выполнены в полном объеме. С соблюдением запланированных сроков выполнено 24 мероприятия, с нарушением срока – 3 мероприятия. Степень выполнения плана реализации муниципальной программы составляет 94,2 баллов – высокая .

Ответственным исполнителем осуществлялось общее руководство и контроль за реализацией Программы, проводился анализ и формировались предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов Программы, в том числе по предложениям соисполнителей. Предложения соисполнителей по внесению изменений в Программу поступали ответственному исполнителю в связи с изменением объемов финансирования мероприятий подпрограммы 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов социальной сферы и органов самоуправления» при корректировке расходов местного бюджета в 2018 году (предложения Управления делами Администрации Северодвинска от 14.08.2018 № 14-04-06/998, предложения Управления культуры и общественных связей Администрации Северодвинска от 18.05.2018 № 24-01-13/1156, предложения Управления образования Администрации Северодвинска 
от 10.10.2018 № 22-01-11/5627).

Управлением образования Администрации Северодвинска, Управлением культуры и туризма Администрации Северодвинска, Управлением делами Администрации Северодвинска, Отделом физической культуры и спорта Администрации Северодвинска в пределах своей компетенции осуществлялось руководство и текущее управление реализацией подпрограммы 1. Во всех бюджетных учреждениях разработаны планы по выполнению энергосберегающих мероприятий, в соответствии с которыми реализовывались мероприятия подпрограммы 1 в 2018 году. Подведомственные учреждения ежемесячно предоставляли отчеты соисполнителям Программы о потреблении энергоресурсов, также вся информация была занесена в Комплексную информационно-аналитическую систему Архангельской области в соответствии с Положением о государственной информационной системе Архангельской области «Комплексная информационно-аналитическая система Архангельской области», утвержденным постановлением Правительства  Архангельской области от 11.10.2011 № 356-пп 
(в редакции от 18.10.2016). Соисполнителями проводился комплексный анализ направленной информации, а также контроль потребления лимитированных услуг.

Соисполнители программных мероприятий ежеквартально в установленном порядке отчитывались перед ответственным исполнителем о целевом использовании выделенных им финансовых средств, о достижении показателей по установленным формам.

Комитет ЖКХ, ТиС осуществляет общее руководство и контроль за реализацией муниципальной программы, разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, необходимые для ее реализации, проводит анализ и формирует предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов программы. В течение 2018 года Комитет ЖКХ, ТиС осуществлял мониторинг реализации муниципальной программы, включающий в себя:

- ежеквартальные запросы о предоставлении отчетов у соисполнителей Программы о выполнении программных мероприятий (письма № 03-01-13/3736 
от 12.04.2018, № 03-01-13/6623 от 20.06.2018, № 03-01-13/10295 от 25.09.2018, 
№ 03-01-13/13981 от 21.12.2018 ), анализ предоставленных отчетов, оценка выполнения соисполнителями программных мероприятий;

- формирование итогового отчета о реализации Программы за отчетный период.

В целом реализация Программы за 2018 год проведена успешно, между ответственным исполнителем и соисполнителями Программы выстроены конструктивные взаимоотношения. Порядок взаимодействия между ответственным исполнителем и соисполнителями Программы планируется сохранить для реализации Программы в последующие периоды.

3.2. Сведения о внесении изменений в Программу.

| № п/п | Вид нормативного правового акта о внесении изменений в Программу | Дата утверждения нормативного правового акта | Номер нормативного правового акта | Причины внесения изменений в Программу и их влияние на достижение показателей цели и задач |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление Администрации Северодвинска | 18.05.2018 | 211-па | Постановление «О внесении изменений в постановление Администрации Северодвинска от 23.12.2015 № 625-па (в редакции от 24.01.2018) было разработано в целях уточнения объемов финансирования мероприятий и показателей результативности программы в соответствии с решением Совета депутатов Северодвинска от 14.12.2017 № 31 «О местном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (предложения Управления культуры и общественных связей Администрации Северодвинска от 20.07.2017 № 24-01-13/1318, предложения МАСОУ «Строитель» от 15.08.2017 № 230). Разработка постановления была направлена на достижение задачи 1 подпрограммы 1 по снижению объемов потребления используемой электрической и тепловой энергии объектами социальной сферы и органов местного самоуправления, что повлияло на достижение цели 1 программы по повышению эффективности использования энергетических ресурсов |
| 2 | Постановление Администрации Северодвинска | 25.07.2018 | 315-па | Постановление «О внесении изменений в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах городского хозяйства муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы» было разработано в целях уточнения формулировки наименования мероприятий и их показателей программы в соответствии с решением Совета депутатов Северодвинска от 15.02.2018 № 46 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Северодвинска «О местном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (предложения Управления культуры и общественных связей Администрации Северодвинска от 18.05.2018 № 24-01-13/1156). Разработка постановления была направлена на достижение показателя 2 задачи 1 подпрограммы 1 по снижению объемов потребления используемой тепловой энергии объектами социальной сферы, что повлияло на достижение цели 1 программы по повышению эффективности использования энергетических ресурсов |
| 3 | Постановление Администрации Северодвинска | 12.11.2018 | 431-па | Постановление «О внесении изменений в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах городского хозяйства муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы» было разработано в целях уточнения объемов финансирования мероприятий и их показателей программы, в соответствии с решением Совета депутатов Северодвинска от 21.06.2018 № 81 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Северодвинска «О местном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (предложения Управления делами Администрации Северодвинска от 14.08.2018 № 14-04-06/998). Разработка постановления была направлена на достижение показателя 2 задачи 1 подпрограммы 1 по снижению объемов потребления используемой тепловой энергии объектами социальной сферы, что повлияло на достижение цели 1 программы по повышению эффективности использования энергетических ресурсов |
| 4 | Постановление Администрации Северодвинска | 19.02.2019 | 51-па | Постановление «О внесении изменений в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах городского хозяйства муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы» было разработано в целях уточнения объемов финансирования мероприятий и их показателей, в соответствии с решением Совета депутатов Северодвинска от 20.09.2018 № 96 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Северодвинска «О местном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», решением Совета депутатов Северодвинска от 28.11.2018 № 121 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Северодвинска «О местном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (предложения Управления образования Администрации Северодвинска от 10.10.2018 № 22-01-11/5627). Разработка постановления была направлена на достижение: 1. Задачи 1 подпрограммы 1 по снижению объемов потребления используемой тепловой энергии объектами социальной сферы и органов местного самоуправления, что повлияло на достижение цели 1 программы по повышению эффективности использования энергетических ресурсов. 2. Задачи 1 подпрограммы 2 по обеспечению учета используемых энергетических ресурсов с применением коллективных приборов учета энергетических ресурсов в многоквартирных домах в рамках оплаты муниципальной доли за установку коллективных приборов учета во исполнение Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности». 3. Задачи 2 подпрограммы 2 по оснащению муниципальных жилых помещений индивидуальными приборами учета энергетических ресурсов в большем объеме, что привело к дополнительной экономии энергетических ресурсов и снижению платы за коммунальные услуги по горячему водоснабжению и электроснабжению для потребителей |

3.3. Предложения по дальнейшей реализации Программы.

## Для дальнейшей успешной реализации мероприятий подпрограммы 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов социальной сферы и органов самоуправления» соисполнителям Программы необходимо более детально осуществлять планирование мероприятий на очередной финансовый год, чтобы избежать внесения большого количества корректировок в местный бюджет и соблюсти сроки исполнения мероприятий.

## Соисполнителям Программы при уточнении перечня мероприятий на очередной финансовый год необходимо проводить более тщательный анализ их целесообразности и очередности выполнения.

## Соисполнителям Программы в следующем отчетном периоде необходимо проработать вопрос о привлечении дополнительных источников финансирования мероприятий, выполняемых на объектах социальной сферы.

## При дальнейшей реализации Программы необходимо сохранить взаимодействие и координацию между ответственным исполнителем и соисполнителями без кардинальных изменений. По итогам 2018 года организацию управления реализацией Программы можно считать удовлетворительной.

4. Анализ неучтенных рисков реализации Программы и принятые меры по их минимизации

| Наименование риска | Влияние риска на достижение цели Программы | Группа риска <5> | Меры по преодолению негативных последствий риска |
| --- | --- | --- | --- |
| Внешний риск |  |  |  |
| Организационный - необеспечение нанимателями муниципальных жилых помещений доступа в жилое помещение подрядным организациям для выполнения работ по установке индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов. Наниматели либо предоставляли некорректные данные для связи, либо отказывались от установки индивидуальных приборов учета, так как установили самостоятельно | Оказывает высокое влияние на достижение показателей программного мероприятия 2.01 «Установка индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов в муниципальных помещениях многоквартирных домов» по количеству установленных индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов | 4 | С целью снижения влияния данного риска в 2018 году в муниципальные контракты включен пункт о внесении изменений в перечень муниципальных помещений в процессе исполнения контракта по причине двухкратного непредоставления нанимателем (арендатором) доступа в муниципальное помещение для установки приборов учета в согласованные даты и время. В 2018 году в ходе реализации мероприятий Программы по установке индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов подрядные организации исполняли свои обязательства в соответствии со сроками, предусмотренными заключенными муниципальными контрактами. В связи с этим штрафные санкции к подрядным организациям не применялись и уплаты пени в местный бюджет не было |
| Внутренний риск |  |  |  |
| Финансовый – неосвоение выделенных денежных средств для оплаты муниципальной доли за установку общедомовых приборов учета энергетических ресурсов в МКД. Ресурсоснабжающая организация установила общедомовые узлы учета на большем количестве объектов, но с меньшей долей муниципальной собственности | Оказывает высокое влияние на достижение показателей программного мероприятия 1.01 «Установка общедомовых (коллективных) приборов учета энергетических ресурсов в многоквартирных домах. Оплата муниципальной доли» по количеству установленных общедомовых приборов учета энергетических ресурсов | 4 | Корректировка показателей программных мероприятий с учетом достигнутых результатов и текущих условий реализации Программы с целью освоения выделенных денежных средств. Внесение изменений в программу, разработка нормативно-правового акта |

<5> Группы рисков:

«1» – низкая вероятность наступления риска и низкое влияние риска на достижение цели Программы;

«2» – высокая вероятность наступления риска, но низкое влияние риска на достижение цели Программы;

«3» – низкая вероятность наступления риска, но высокое влияние риска на достижение цели Программы;

«4»  – высокая вероятность наступления риска и высокое влияние риска на достижение цели Программы.

5. Оценка эффективности реализации Программы за 2018 год

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования «Северодвинск», утвержденной постановлением Администрации Северодвинска от 30.10.2013 
№ 426-па, по итогам 2018 года:

| № п/п | Наименование критерия | Значение критерия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию Программы | 0,999 |
| 2 | Индекс достижения плановых значений показателей Программы | 1,032 |
| 3 | Показатель качества планирования Программы | 0,895 |
| 4 | Критерий эффективности реализации Программы | 0,925 |
| 5 | Оценка эффективности реализации Программы | Умеренно эффективно |

Приложение № 1 к отчету о реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах городского хозяйства муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы» за 2018 год Сведения о реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах городского хозяйства муниципального образования «Северодвинск»на 2016–2021 годы» за 2018 год Ответственный исполнитель: Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации Северодвинска Соисполнители: Управление образования Администрации Северодвинска, Управление культуры и туризма Администрации Северодвинска, Администрация Северодвинска Код ГРБС Код целевой статьи расходов Аналитический код Источник финансирования Цели программы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели Единица измерения Результаты реализации программы в 2018 году Условие расчета индекса показателя Программа Цель Подпрограмма Задача Мероприятие (административное) План Факт Индексы освоения бюджетных средств и достижения плановых значений показателей Причины отклонений от плана 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ЭФ00000000 P 0 0 0 00 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах городского хозяйства муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы» тыс. руб. 10 142,7 10 129,9 0,999 3 Местный бюджет тыс. руб. 10 142,7 10 129,9 0,999 Программная часть тыс. руб. 10 142,7 10 129,9 0,999 P 1 0 0 00 Цель 1 "Повышение эффективности использования энергетических ресурсов на объектах социальной сферы, органов местного самоуправления и в многоквартирных домах" тыс. руб. 10 142,7 10 129,9 0,999 Показатель 1 "Удельный расход тепловой энергии объектами социальной сферы и органов местного самоуправления, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади)" Гкал/ кв. м 0,213 0,211 1,009 Фактическое потребление тепловой энергии на объектах социальной сферы ниже запланированного значения в связи с инерционностью внедренных мероприятий за предыдущие периоды, в том числе с внедрением систем автоматической подачи тепловой энергии с применением погодного регулирования 2 Показатель 2 "Удельный расход электрической энергии объектами социальной сферы и органов местного самоуправления, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади)" кВт*ч/ кв. м 22,500 20,300 1,108 Фактическое потребление электрической энергии на объектах социальной сферы ниже запланированного значения в связи с инерционностью внедренных мероприятий по энергосбережению за предыдущие периоды (увеличением количества установленных энергосберегающих светильников) 2 Показатель 3 "Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади)" Гкал/ кв. м 0,208 0,274 0,759 Фатическое потребление тепловой энергии многоквартирными домами выше запланированного значения в связи с введением в эксплуатацию вновь построенных МКД (дополнительная тепловая нагрузка) 2 Показатель 4 "Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади)" куб. м / кв. м 1,016 1,012 1,004 Снижению объемов потребления горячей воды способствует установка индивидуальных приборов учета ресурса нанимателями муниципальных помещений и собственниками 2 Показатель 5 "Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади)" куб. м / кв. м 1,561 1,600 0,976 Фактический объем холодной воды, потребляемый МКД, оплата которой осуществляется с использованием коллективных приборов учета выше запланированного значения, в связи с тем, что увеличилось количество установленных общедомовых приборов учета, в том числе за счет вновь построенных МКД, а также по причине осуществления горячего водоснабжения данных домов по закрытой схеме (подогретая холодная вода) 2 Показатель 6 "Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади)" кВт*ч/ кв. м 31,000 30,600 1,013 Снижению объемов потребления электрической энергии способствует применение населением энергосберегающих бытовых приборов и техники 2 ЭФ10000000 P 1 1 0 00 Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов социальной сферы и органов местного самоуправления» тыс. руб. 9 786,1 9 783,6 1,000 3 Местный бюджет тыс. руб. 9 786,1 9 783,6 1,000 P 1 1 1 00 Задача 1 "Снижение объемов потребления используемой электрической и тепловой энергии на объектах социальной сферы и органов местного самоуправления" тыс. руб. 9 786,1 9 783,6 1,000 3 Местный бюджет тыс. руб. 9 786,1 9 783,6 1,000 Показатель 1 Задачи 1 "Объем потребленной электрической энергии" тыс.кВт.*час 9 428,000 8 864,325 1,064 Фактическое потребление электрической энергии на объектах социальной сферы ниже запланированного значения в связи с инерционностью внедренных мероприятий за предыдущие периоды (ежегодным увеличением установленных энергосберегающих источников освещения) 2 Показатель 2 Задачи 1 "Объем потребленной тепловой энергии" Гкал 91 635,000 91 542,000 1,001 Фактическое потребление тепловой энергии ниже запланированного значения в связи с применением на объектах систем автоматической подачи тепла с погодным регулированием 2 056 ЭФ10100000 P 1 1 1 01 Мероприятие 1.01 «Выполнение работ по модернизации систем освещения помещений с применением энергосберегающих технологий объектов Управления культуры и туризма Администрации Северодвинска» тыс. руб. 50,0 50,0 1,000 3 Местный бюджет тыс. руб. 50,0 50,0 1,000 Показатель 1 Мероприятия 1.01 "Количество установленных энергоэффективных источников света" единиц 20,000 20,000 1,000 1 075 ЭФ10100000 P 1 1 1 02 Мероприятие 1.02 "Выполнение работ по модернизации систем освещения помещений с применением энергосберегающих технологий объектов Управления образования Администрации Северодвинска" тыс. руб. 700,0 700,0 1,000 3 Местный бюджет тыс. руб. 700,0 700,0 1,000 Показатель 1 Мероприятия 1.02 "Количество установленных энергоэффективных источников света" единиц 354,000 354,000 1,000 1 056 ЭФ10100000 P 1 1 1 03 Мероприятие 1.03 "Выполнение работ по модернизации систем освещения помещений с применением энергосберегающих технологий объектов МАСОУ "Строитель" тыс. руб. 200,0 200,0 1,000 3 Местный бюджет тыс. руб. 200,0 200,0 1,000 Показатель 1 Мероприятия 1.03 "Количество установленных энергоэффективных источников света" единиц 52,000 52,000 1,000 1 303 ЭФ10100000 P 1 1 1 04 Мероприятие 1.04 "Выполнение работ по модернизации систем освещения помещений с применением энергосберегающих технологий объектов Администрации Северодвинска" тыс. руб. 215,0 212,5 0,989 Для выполнения работ по модернизации систем освещения был проведен анализ рынка цен, осуществлена закупка у единственного поставщика путем обмена документами в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93, в связи с чем образовалась экономия 3 Местный бюджет тыс. руб. 215,0 212,5 0,989 Показатель 1 Мероприятия 1.04 "Количество установленных энергоэффективных источников света" единиц 70,000 152,000 2,171 Фактически заменено больше светильников в связи с проведением конкурсных процедур и снижением стоимости одного светильника 1 056 ЭФ10100000 P 1 1 1 05 Мероприятие 1.05 «Замена и ремонт дверных и оконных блоков объектов Управления культуры и туризма Администрации Северодвинска» тыс. руб. 2 567,8 2 567,8 1,000 3 Местный бюджет тыс. руб. 2 567,8 2 567,8 1,000 Показатель 1 Мероприятия 1.05 "Площадь установленных дверных и оконных блоков" кв. м. 271,450 271,450 1,000 1 Показатель 2 Мероприятия 1.05 "Площадь отремонтированных дверных и оконных блоков" кв. м 17,150 17,150 1,000 1 303 ЭФ10100000 P 1 1 1 06 Мероприятие 1.06 "Замена дверных и оконных блоков объектов Управления образования Администрации Северодвинска" тыс. руб. 4 300,0 4 300,0 1,000 3 Местный бюджет тыс. руб. 4 300,0 4 300,0 1,000 Показатель 1 Мероприятия 1.06 "Площадь установленных дверных и оконных блоков" кв.м. 658,800 658,800 1,000 1 056 ЭФ10100000 P 1 1 1 07 Мероприятие 1.07 «Выполнение работ по ремонту индивидуальных тепловых пунктов с предварительной разработкой проектно-cметной документации объектов Управления культуры и туризма Администрации Северодвинска» тыс. руб. 100,0 100,0 1,000 3 Местный бюджет тыс. руб. 100,0 100,0 1,000 Показатель 1 Мероприятия 1.07 "Количество автоматизированных тепловых пунктов" единиц 1,000 1,000 1,000 1 Показатель 2 Мероприятия 1.07 "Количество разработанной проектно-сметной документации" единиц 1,000 1,000 1,000 1 056 ЭФ10100000 P 1 1 1 09 Мероприятие 1.09 «Устройство теплоизоляции перекрытий объектов Управления культуры и туризма Администрации Северодвинска» тыс. руб. 307,2 307,2 1,000 3 Местный бюджет тыс. руб. 307,2 307,2 1,000 Показатель 1 Мероприятия 1.09 "Площадь утепленных перекрытий" кв.м 64,000 64,000 1,000 1 303 ЭФ10100000 P 1 1 1 10 Мероприятие 1.10 "Замена оконных блоков объектов Администрации Северодвинска" тыс. руб. 1 120,0 1 120,0 1,000 3 Местный бюджет тыс. руб. 1 120,0 1 120,0 1,000 Показатель 1 Мероприятия 1.10 "Площадь установленных оконных блоков" кв. м. 160,000 229,385 1,434 В связи с проведением конкурных процедур (электронного аукциона) снизилась стоимость замены 1кв.м. оконного блока, в результате заменили большую площадь оконных блоков, чем было запланировано 1 P 1 1 1 11 Административное мероприятие 1.11 "Проведение мониторинга использования энергетических ресурсов на объектах социальной сферы и органов местного самоуправления" да/нет да да Показатель 1 Административного мероприятия 1.11 "Количество отчетов, предоставленных в Комплексную информационно-аналитическую систему Архангельской области" единиц 344,000 344,000 1,000 1 056 ЭФ10100000 P 1 1 1 12 Мероприятие 1.12 «Ремонт узла учета тепловой энергии и теплоносителя объектов Управления культуры и туризма Администрации Северодвинска» тыс. руб. 75,0 75,0 1,000 3 Местный бюджет тыс. руб. 75,0 75,0 1,000 Показатель 1 Мероприятия 1.12 "Количество отремонтированных узлов учета тепловой энергии и теплоносителя" единиц 1,000 1,000 1,000 1 133 ЭФ10100000 P 1 1 1 13 Мероприятие 1.13 «Замена дверных и оконных блоков в здании Комитета ЖКХ,ТиС Администрации Северодвинска» тыс. руб. 151,1 151,1 1,000 3 Местный бюджет тыс. руб. 151,1 151,1 1,000 Показатель 1 Мероприятия 1.13 "Площадь установленных оконных блоков" кв. м 21,200 21,200 1,000 1 P 1 1 2 00 Задача 2 "Снижение объемов потребления используемого водоснабжения на объектах социальной сферы" да/нет да да Показатель 1 "Объем потребленного холодного водоснабжения" куб. м 1 000,000 847,690 1,180 Фактическое потребление холодной воды ниже запланированного значения в связи с инерционностью внедренных мероприятий за предыдущие периоды и информированием работников объектов социальной сферы о необходимости ресурсосбережения 2 Показатель 2 "Удельный расход холодной воды, потребляемой объектами социальной сферы" куб. м/ кв. м 0,160 0,135 1,185 Фактическое потребление холодной воды ниже запланированного значения на 15,2 % (см. стр. выше) 2 P 1 1 2 02 Административное мероприятие 2.02 "Предоставление информации потребителям объектов социальной сферы о необходимости ресурсосбережения" да/нет да да Показатель 1 Административного мероприятия 2.02 "Количество объектов социальной сферы, в которых потребители оповещены о необходимости ресурсосбережения" единиц 1,000 1,000 1,000 1 ЭФ20000000 P 1 2 0 00 Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде» тыс. руб. 356,6 346,3 0,971 3 Местный бюджет тыс. руб. 356,6 346,3 0,971 P 1 2 1 00 Задача 1 "Обеспечение учета используемых энергетических ресурсов и применения коллективных приборов учета энергетических ресурсов при осуществлении расчетов за энергетические ресурсы в многоквартирных домах" тыс. руб. 58,7 48,4 0,824 3 Местный бюджет тыс. руб. 58,7 48,4 0,824 Показатель 1 "Доля объемов тепловой энергии, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой в многоквартирных домах на территории муниципального образования «Северодвинск» % 84,030 92,000 1,095 Объем тепловой энергии, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных приборов учета, увеличился в связи с увеличением установленных общедомовых приборов учета, в том числе и за счет введенных в эксплуатацию вновь построенных МКД 1 Показатель 2 "Доля объемов горячей воды, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой в многоквартирных домах на территории муниципального образования «Северодвинск» % 91,100 90,600 0,995 Доля объемов горячей воды, оплата которой осуществляется с использованием ОДПУ, ниже планового значения в связи с тем, что часть общедомовых приборов учета горячей воды выводилась из эксплуатации для очередной поверки 1 Показатель 3 "Доля объемов холодной воды, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой в многоквартирных домах на территории муниципального образования «Северодвинск» % 87,900 92,500 1,052 Доля объемов холодной воды, потребляемой МКД, оплата которой осуществляется с использованием коллективных приборов учета, выше запланированного значения в связи с тем, что увеличилось количество установленных общедомовых приборов учета( в том числе за счет вновь построенных МКД), а также за счет осуществления горячего водоснабжения во вновь построенных МКД по закрытой схеме (использование подогретой холодной воды) 1 133 ЭФ20100010 P 1 2 1 01 Мероприятие 1.01 "Установка общедомовых (коллективных) приборов учета энергетических ресурсов в многоквартирных домах. Оплата муниципальной доли" тыс. руб. 58,7 48,4 0,824 Комитетом ЖКХ, ТиС Администрации были оплачены выполненные работы по установке коллективных (общедомовых) приборов учета на большем количестве объектов, но с меньшей долей муниципальной собственности 3 Местный бюджет тыс. руб. 58,7 48,4 0,824 Показатель 1 "Количество установленных общедомовых приборов учета холодной воды" единиц 5,000 5,000 1,000 1 Показатель 2. "Количество установленных общедомовых приборов учета тепловой энергии и теплоносителя" единиц 1,000 2,000 2,000 Ресурсоснабжающая организация не установила узел учета тепловой энергии на объекте со 100% долей муниципальной собственности, как планировалось. Были выполненные работы по установке коллективных (общедомовых) приборов учета тепловой энергии на 2 объектах, но с меньшей долей муниципальной собственности 1 P 1 2 1 02 Административное мероприятие 1.02 "Предоставление информации жителям о возможных решениях по энергосберегающим мероприятиям и по повышению энергетической эффективности многоквартирных домов" да/нет да да Показатель 1 административного мероприятия 1.02 "Доля многоквартирных домов, жители которых проинформированы управляющей организацией о возможных решениях по энергосберегающим мероприятиям и по повышению энергетической эффективности многоквартирных домов % 100,000 100,000 1,000 1 P 1 2 2 00 Задача 2 "Обеспечение учета используемых энергетических ресурсов и применения индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов при осуществлении расчетов за энергетические ресурсы в многоквартирных домах" тыс.руб. 297,9 297,9 1,000 3 Местный бюджет тыс.руб. 297,9 297,9 1,000 Показатель 1 Задачи 2 "Доля объемов горячей воды, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой в многоквартирных домах на территории муниципального образования «Северодвинск» % 57,000 47,800 0,839 Фактическое потребление горячей воды по индивидуальным приборам учета выше запланированного значения, общее потребление горячей воды ниже плановой величины в связи с реализацией мероприятий по установке индивидуальных приборов учета, информированием граждан о необходимости ресурсосбережения, а также введением с 01.07.2016 в соответствии с действующим законодательством повышающего коэффициента при определении размера платы за коммунальную услугу по горячему водоснабжению по помещениям, не оснащенным индивидуальными приборами учета 1 Показатель 2 "Доля объемов холодной воды, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой в многоквартирных домах на территории муниципального образования «Северодвинск» % 57,000 57,600 1,011 Фактическое потребление холодной воды по индивидуальным приборам учета выше запланированного значения, общее потребление холодной воды ниже плановой величины в связи с реализацией мероприятий по установке индивидуальных приборов учета, информированием граждан о необходимости ресурсосбережения, а также введением с 01.07.2016 в соответствии с действующим законодательством повышающего коэффициента при определении размера платы за коммунальную услугу по холодному водоснабжению по помещениям, не оснащенным индивидуальными приборами учета 1 Показатель 3 "Доля объемов электрической энергии, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой в многоквартирных домах на территории муниципального образования «Северодвинск» % 89,000 99,000 1,112 Объем электрической энергии, оплата которой осуществляется с использованием ИПУ, выше планового значения в связи с выполнением мероприятий по установке ИПУ в муниципальных помещениях, а также во вновь построенных МКД все квартиры оснащены ИПУ 1 133 ЭФ20200010 P 1 2 2 01 Мероприятие 2.01 "Установка индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов в муниципальных помещениях многоквартирных домов" тыс. руб. 297,9 297,9 1,000 3 Местный бюджет тыс. руб. 297,9 297,9 1,000 Показатель 1 "Количество установленных индивидуальных приборов учета горячей воды" единиц 19,000 19,000 1,000 1 Показатель 2 "Количество установленных индивидуальных приборов учета холодной воды" единиц 19,000 19,000 1,000 1 Показатель 3 "Количество установленных индивидуальных приборов учета электрической энергии" единиц 112,000 112,000 1,000 1 P 1 2 2 02 Административное мероприятие 2.02 "Предоставление информации жителям о необходимости оснащения жилых помещений многоквартирных домов индивидуальными приборами учета энергетических ресурсов" да/нет да да Показатель 1 административного мероприятия 2.02 "Доля многоквартирных домов, жители которых проинформированы управляющей организацией о необходимости оснащения жилых помещений многоквартирных домов индивидуальными приборами учета энергетических ресурсов" % 100,000 100,000 1,000 1 1. Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы: 0,999 2. Индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы: 1,032 2.1. Средний индекс достижения плановых значений показателей целей муниципальной программы: 0,978 2.2. Средний индекс достижения плановых значений показателей задач подпрограмм муниципальной программы: 1,053 2.3. Средний индекс достижения плановых значений показателей мероприятий (административных мероприятий) подпрограмм муниципальной программы: 1,118 3. Показатель качества планирования муниципальной программы: 0,864 4. Коэффициент снижения эффективности муниципальной программы: 5. Критерий эффективности реализации муниципальной программы: 0,925

|  | Приложение № 2 к отчету о реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах городского хозяйства муниципального образования «Северодвинск» на 2016-2021 годы» за 2018 год |
| --- | --- |

## Информация

## об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы

## «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах городского хозяйства

## муниципального образования «Северодвинск» на 2016-2021 годы»

| Вид нормативного правового акта | Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя, ответственного за подготовку нормативного правового акта | Ожидаемые сроки принятия нормативного правового акта (в соответствии с Программой) | Фактические сроки утверждения и номер нормативного правового акта | Оценка регулирующего воздействия на практическое достижение цели Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Соглашение Администрации Северодвинска и ресурсоснабжающей организации АО «ПО «Севмаш» | Комитет ЖКХ, ТиС | 1 марта 2018 года | 26.03.2018 № ЖКХ 18-П/075 | Обеспечение оплаты расходов ресурсоснабжающей организации АО «ПО «Севмаш» по установке коллективных (общедомовых) приборов учета холодной воды в размере доли муниципальной собственности согласно Федеральному закону от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» для достижения показателя цели Программы по осуществлению расчетов за холодную воду в МКД с использованием общедомовых приборов учета |
| 2. Соглашение Администрации Северодвинска и ресурсоснабжающей организации ПАО «ТГК-2» | Комитет ЖКХ, ТиС | 1 апреля 2018 года | 26.03.2018 № ЖКХ 18-П/076 | Обеспечение оплаты расходов ресурсоснабжающей организации ПАО «ТГК-2» по установке коллективных (общедомовых) приборов учета тепловой энергии в размере доли муниципальной собственности согласно Федеральному закону от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» для достижения показателя цели Программы по осуществлению расчетов за тепловую энергию в МКД с использованием общедомовых приборов учета |
| 3. Постановление Администрации Северодвинска | Комитет ЖКХ, ТиС | 2018 год, приведение Программы в соответствие с решениями Совета депутатов Северодвинска при изменении объемов финансирования мероприятий | 18.05.2018 № 211-па | Приведение Программы в соответствие с решением Совета депутатов Северодвинска от 14.12.2017 № 31 «О местном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» было связано с изменением объемов финансовых средств подпрограммы 1, подпрограммы 2. Добавлено мероприятие 1.12 в задаче 1 подпрограммы 1, изменена формулировка мероприятия 1.07 задачи 1 подпрограммы 1, добавлен новый показатель мероприятия 1.07 задачи 1 подпрограммы 1. Уточнены значения показателей мероприятий задачи 1 подпрограммы 1, измены объемы финансирования и показатели мероприятия 1.01 задачи 1, подпрограммы 2, уточнены показатели 1, 4, 5 цели муниципальной программы, показатель 2 задачи 1 подпрограммы 1, а также показатели 1, 2 задачи 2 подпрограммы 2 на 2018 год, что позволило достигнуть планируемых значений показателей программы |
| 4. Постановление Администрации Северодвинска | Комитет ЖКХ, ТиС | 2018 год, приведение Программы в соответствие с решениями Совета депутатов Северодвинска при изменении объемов финансирования мероприятий | 25.07.2018 № 315-па | Приведение Программ в соответствие с решением Совета депутатов Северодвинска от 15.02.2018 № 46 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Северодвинска «О местном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» было связано с уточнением значений показателей мероприятий задачи 1 подпрограммы 1 на 2018 год, что позволило достигнуть планируемых значений показателей задачи 1 подпрограммы 1 |
| 5. Постановление Администрации Северодвинска | Комитет ЖКХ, ТиС | 2018 год, приведение Программы в соответствие с решениями Совета депутатов Северодвинска при изменении объемов финансирования мероприятий | 12.11.2018 № 431-па | Приведение Программы в соответствие с решением Совета депутатов Северодвинска от 21.06.2018 № 81 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Северодвинска «О местном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» было связано с изменением объемов финансовых средств подпрограммы 1 и уточнением значений показателей мероприятий задачи 1 подпрограммы 1 на 2018 год, что позволило достигнуть планируемых значений показателей задачи 1 подпрограммы 1 |
| 6. Постановление Администрации Северодвинска | Комитет ЖКХ, ТиС | 2018 год, приведение Программы в соответствие с решениями Совета депутатов Северодвинска при изменении объемов финансирования мероприятий | 19.02.2019 № 51-па | Приведение Программы в соответствие с решением Совета депутатов Северодвинска от 20.09.2018 № 96 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Северодвинска «О местном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» и от 28.11.2018 № 121 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Северодвинска «О местном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» было связано с изменением объемов финансовых средств подпрограммы 1, подпрограммы 2 и уточнением характеристик основных показателей муниципальной программы и подпрограмм на 2018 год, что позволило достигнуть планируемых значений показателей |