Извещение о внесении изменений в документацию об открытом конкурсе на право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома № 54 по улице Советская г. Северодвинска путем ремонта фасада, кровли с утеплением чердачного перекрытия, подвальных помещений, внутридомовых инженерных систем: холодного водоснабжения (ХВС), горячего водоснабжения (ГВС), системы канализации, теплоснабжения (отопления), установки коллективного (общедомового) прибора учета электрической энергии.

Архангельская область

Муниципальное образование «Северодвинск»

Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома № 54 по улице Советская г. Северодвинска путем ремонта фасада, кровли с утеплением чердачного перекрытия, подвальных помещений, внутридомовых инженерных систем: холодного водоснабжения (ХВС), горячего водоснабжения (ГВС), системы канализации, теплоснабжения (отопления), установки коллективного (общедомового) прибора учета электрической энергии.

Адрес многоквартирного дома: город Северодвинск, улица Советская, дом № 54.

Работы (объекты): ремонт фасада, крыши, подвальных помещений, внутридомовых инженерных систем: холодного водоснабжения (ХВС), горячего водоснабжения (ГВС), системы канализации, теплоснабжения (отопления), установка коллективного (общедомового) прибора учета электрической энергии.

Заказчик и Организатор конкурса Общество с ограниченной ответственностью «ЖилЦентр» (ООО «ЖилЦентр») сообщает о внесении следующих изменений в конкурсную документацию:

Установить, что максимальный срок выполнения работ: 90 (девяносто) дней с даты заключения договора подряда, при этом работы по ремонту фасада, кровли, системы отопления должны быть выполнены в срок не позднее 01 октября 2013 года.

Остальные условия конкурса не изменяются.

Извещение и конкурсная документация  с учетом внесенных изменений опубликованы на интернет-сайте Администрации Северодвинска www. severodvinsk.info.