Утверждена

постановлением Мэра Северодвинска

от  03.06.2009  № 134

ПАСПОРТ

муниципальной целевой программы

"Благоустройство территорий муниципальных учреждений

культуры на 2008 - 2010 годы"

| Наименование Программы | "Благоустройство территорий муниципальных учреждений культуры на 2008 - 2010 годы" (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Дата утверждения Программы | 03.06.2009 |
| Инициатор Программы | Администрация Северодвинска |
| Разработчики Программы | Управление культуры Администрации Северодвинска |
| Заказчики и координаторы Программы | Управление культуры Администрации Северодвинска |
| Цели и задачи Программы | Цели: благоустройство территорий муниципальных учреждений культуры, улучшение среды обитания жителей Северодвинска в целом. Задачи: - обеспечение безопасного пребывания населения Северодвинска на территориях учреждений культуры; - обеспечение санитарно-гигиенических требований содержания детей в учреждениях дополнительного образования детей, подведомственных Управлению культуры; - эффективное использование территории муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей эстетической направленности в целях обеспечения их уставной деятельности |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2008 - 2010 годы Ежегодно: 1 - 2 кварталы - подготовка и проведение открытого конкурса на выполнение работ; 2, 3, 4 кварталы - выполнение работ по благоустройству |
| Перечень основных мероприятий Программы | Реконструкция и развитие парка культуры и отдыха; благоустройство территории Северодвинского городского краеведческого музея; благоустройство территории ДК "Строитель"; благоустройство территории МОУ ДОД ДХШ N 2; благоустройство территории МОУ ДОД ДШИ N 34; благоустройство территории МОУ ДОД ДМШ N 3; благоустройство территории МОУ ДОД ДМШ N 36; благоустройство территории МУК ЦКиОМ |
| Исполнители основных мероприятий Программы | Муниципальные учреждения культуры; подрядные организации, выполняющие работы, предусмотренные Программой |
| Объемы и источники финансирования Программы | Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств местного бюджета, за счет собственных и привлеченных средств учреждений. Общий объем финансирования составляет 6418,10 тыс. руб. В том числе по годам: 2008 год – 1228,4 тыс. руб. 2009 год - 2453,53 тыс. руб. 2010 год - 2736,17 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Выполнение предусмотренных Программой мероприятий позволит: - решить вопросы благоустройства территории Северодвинска, находящейся в ведении учреждений культуры; - улучшить качественно санитарно-гигиеническое состояние территорий; - использовать эффективно территории учреждений для решения уставных задач деятельности учреждений |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Контроль за исполнением Программы осуществляют: Администрация Северодвинска |

## 1. Содержание проблемы и

необходимость ее решения программными методами

В соответствии с "Правилами благоустройства и озеленения территории муниципального образования "Северодвинск", утвержденными решением Совета депутатов Северодвинска от 25.01.2007 N 6, организации своими силами и за счет собственных средств обязаны убирать отведенные и прилегающие территории. К таковым относятся учреждения дополнительного образования эстетической направленности и учреждения, являющиеся объектами культурно-бытового назначения.

Настоящая Программа разработана на основе анализа состояния территорий учреждений, подведомственных Управлению культуры.

Наибольшая по площади территория (3,57 га) находится в ведении МУК "Парк культуры и отдыха". Функционально она делится на зоны: зона спокойного отдыха (территория, занятая насаждениями, - 1,78 га), зона развлечений (территория, занятая под аттракционы и игровые площадки, - 1,43 га), зона технического и сервисного обеспечения (0,36 га). В настоящее время она используется для организации парковой индустрии, организации массовых мероприятий (в том числе городских), для прогулок и тихого отдыха, для организации развлечений, культурно-просветительной и социальной работы с детьми. Ежегодно парк посещают более 500 тысяч человек.

Многофункциональность Парка требует проведения комплекса мероприятий по его адаптации к решению новых задач.

Требуется качественное улучшение состояния Парка: реконструкция зеленого фонда и модернизация его инфраструктуры. Выполнение комплекса мероприятий, предлагаемых Программой, позволит использовать ресурсы Парка наиболее оптимально. Следует отметить, что в Северодвинске Парк культуры и отдыха является единственным обустроенным местом массового отдыха населения паркового типа. Создание условий для массового отдыха жителей Северодвинска и организация обустройства мест массового отдыха отнесены Уставом Северодвинска к вопросам местного значения (п. 1.19 ст. 9).

Северодвинский городской краеведческий музей расположен на территории площадью 0,58 га. Зеленая экологическая зона вокруг музея хаотично сформировалась в 1950-е годы. В данный момент она требует упорядочения и благоустройства. В 2006 году за счет собственных и привлеченных средств была разработана смета работ по благоустройству и произведена частичная очистка территории от старых пней и деревьев.

Дальнейшие мероприятия по благоустройству территории музея позволят использовать ее для организации музейных мероприятий (детские фестивали декоративно-прикладного искусства, сезонные ярмарки-продажи, ролевые игры), направленных на привлечение посетителей, что будет способствовать увеличению доходности деятельности учреждения, позволит музею стать визитной карточкой Северодвинска.

В течение многих лет не имел возможности осуществлять мероприятия по благоустройству территории МУК "ДК "Строитель" в связи с недостаточным финансированием его уставной деятельности.

Территория площадью 0,26 га, переданная МОУ "Детская школа искусств N 34" (далее - "ДШИ N 34") в 1995 году в аренду на 49 лет, используется жителями микрорайона для отдыха как зеленая зона и для занятий учащихся школы по пленэрной практике. Требуется замена старых (1965 г.) зеленых насаждений и ограждения (металлического забора). Благоустройство территории школы позволит в дальнейшем сделать ее местом для массового отдыха детей и проводить мероприятия в рамках традиционного фестиваля семейного творчества "Бригантина" как в зимнее, так и летнее время.

Сходные проблемы имеет территория МОУ "Детская художественная школа

№ 2" (далее - "ДХШ № 2"), которой учреждение распоряжается также на правах аренды с 1996 года сроком на 49 лет. Территория (0,19 га) используется для прогулок проживающих в микрорайоне родителей с детьми и для занятий учащихся в течение весны и осени. Кроме пленэрной практики проводятся тренировки школьной команды, участвующей в конкурсах снежных скульптур.

Необходимо восстановление асфальтового покрытия тротуаров возле зданий ДМШ N 3, ДМШ N 36, ДШИ N 34, ДХШ N 2, ЦКиОМ.

В 2006, 2007 годах реализовывалась муниципальная целевая программа "Благоустройство территории муниципальных учреждений образования и культуры на 2006 - 2008 годы". В связи с недостаточным финансированием из местного бюджета большая часть запланированных мероприятий не выполнена.

Таким образом, существует необходимость выполнения работ по благоустройству территории как запланированных ранее, так и в связи с вновь возникшими нуждами.

Учитывая большой объем работ и значительные денежные средства, необходимые для их выполнения, для решения данной проблемы требуется бюджетное финансирование.

Необходимость применения программного подхода к решению проблемы предопределяет ее социально-экономический характер, невозможность комплексного решения данной проблемы без поддержки местного бюджета и контроля со стороны Администрации.

## 2. Основные цели и задачи, сроки реализации Программы

Главными целями Программы являются: благоустройство территорий муниципальных учреждений культуры, улучшение среды обитания жителей Северодвинска.

Задачи:

- обеспечение безопасного пребывания населения Северодвинска на территориях учреждений культуры;

- обеспечение санитарно-гигиенических требований содержания детей в учреждениях дополнительного образования детей, подведомственных Управлению культуры;

- эффективное использование территории муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей эстетической направленности для обеспечения их уставной деятельности.

Программа рассчитана на 2008 - 2010 годы и предполагает поэтапное осуществление комплексного благоустройства территорий муниципальных учреждений культуры, включая:

- восстановление наружного ограждения;

- ремонт асфальтобетонного покрытия;

- инвентаризацию зеленых насаждений;

- озеленение территорий;

- восстановление газонов, устройство клумб;

-эстетическое оформление территорий за счет создания малых форм архитектуры.

## 3. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного бюджета, собственных и привлеченных средств учреждений культуры.

Объемы и источники финансирования:

| Источники | Заказчик | Объем средств (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- |
|  |  | всего | в т.ч. по годам: |
|  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 |
| местный бюджет | Управление культуры | 5273,22 | 1179,1 | 1984,86 | 2109,26 |
| собственные и привлеченные средства |  | 1144,88 | 49,3 | 468,67 | 626,91 |
| Итого |  | 6418,10 | 1228,4 | 2453,53 | 2736,17 |

## 4. Механизм реализации Программы

Реализация Программы осуществляется Заказчиком, который обеспечивает согласованные действия по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию бюджетных средств, разрабатывает и представляет в установленном порядке бюджетную заявку на ассигнования из местного бюджета для финансирования Программы на очередной финансовый год.

Механизм реализации Программы предусматривает ежегодное формирование рабочих документов:

- составление ежегодного графика работ и включение их в план закупок;

-выбор подрядчиков на выполнение работ, предусмотренных настоящей Программой, в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ (ред. от 20.04.2007) "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд". Заказчик ежегодно уточняет целевые показатели Программы, затраты по программным мероприятиям, механизм реализации Программы с учетом выделяемых финансовых средств.

При необходимости Заказчик вносит предложения Мэру Северодвинска о корректировке Программы, в том числе о включении в нее новых мероприятий, а также продлении срока ее реализации.

## 5. Организация управления Программой и контроль

над ходом ее реализации

Управление Программой осуществляет Управление культуры.

Текущий и финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств в ходе исполнения Программы осуществляет Администрация Северодвинска.

Заказчик и исполнители обеспечивают рациональное использование выделяемых им финансовых средств, качество реализуемых программных мероприятий, сроки выполнения договоров.

Исполнители мероприятий в установленные сроки направляют Заказчику информацию о выполненных работах и использовании бюджетных средств.

Заказчик в установленном порядке предоставляет в Управление экономики Администрации Северодвинска отчет о выполнении Программы.

Итоговый отчет об исполнении Программы предоставляется координатором и заказчиком Программы. В отчете указываются сведения о соответствии фактических показателей реализации ранее установленным при утверждении Программы и оценка эффективности результатов реализации Программы.

## 6. Оценка эффективности социально-экономических

и экологических последствий реализации Программы

Критериями приоритетности мероприятий при ее разработке являлись, в первую очередь, необходимость реконструкции территорий в целях благоустройства и обеспечения безопасности населения Северодвинска в местах массового посещения, а также обеспечение эффективного использования территории муниципальных учреждений для осуществления их уставной деятельности, в том числе увеличения посещаемости учреждений культуры населением, что позволит в результате увеличить поступление средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

Основными оценочными показателями являются отчетные данные о выделении средств из местного бюджета, данные о фактически выполненных работах по благоустройству территории.

Планируемые мероприятия, в целом, будут способствовать улучшению среды обитания, делать ее более благоприятной для жизнедеятельности северодвинцев, проживающих в условиях неблагоприятного климата.

## 7. Система подпрограммных мероприятий

Выполнение Программы не предполагает проведения дополнительных мероприятий по созданию рабочих мест, трудоустройству и высвобождению рабочих мест.

## 8. Перечень мероприятий Программы

Перечень мероприятий приведен в Приложении к Программе.