# Утверждена

постановлением Мэра

от 03.06.2009 N 142

# Муниципальная целевая программа 
"Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Северодвинска 
"Мы и дорога" на 2008-2010 годы»

## ПАСПОРТ

| Наименование программы | Муниципальная целевая программа "Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Северодвинска "Мы и дорога" на 2008-2010 годы» |
| --- | --- |
| Инициатор Программы | Администрация Северодвинска Отдел ГИБДД УВД по г.Северодвинску |
| Разработчик программы | Отдел ГИБДД УВД по г.Северодвинску |
| Заказчик Программы | Администрация Северодвинска |
| Цель (цели) программы | Повышение безопасности движения на территории Северодвинска |
| Задачи программы | - предупреждение опасного поведения участников дорожного движения; - сокращение детского дорожно-транспортного травматизма; - совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в Северодвинске; - предупреждение и пресечение преступлений (административных правонарушений) в области дорожного движения; - формирование общественного мнения по проблеме безопасности дорожного движения; - анализ влияния социальных и экономических факторов на состояние безопасности дорожного движения; - ликвидация и профилактика аварийных участков на дороге |
| Сроки реализации Программы | 2008 – 2010 годы |
| Перечень подпрограмм (основных мероприятий) Программы | профилактика дорожно-транспортных происшествий и нарушений правил дорожного движения; совершенствование дорожных условий, внедрение технических средств регулирования; пропаганда безопасности дорожного движения; предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма |
| Исполнители программы | УВД по г.Северодвинску Администрации Северодвинска, ОГИБДД УВД, Комитет ЖКХ, ТиС, Управление образования |
| Объемы и источники финансирования | Всего: 14913,4 тыс. руб., в том числе: - областной бюджет - 714,6, - местный бюджет - 14198,8; 2008 год - 5983,8 тыс. руб.; 2009 год - 4843,8 тыс. руб. в том числе: - областной бюджет - 357,3, - местный бюджет - 4486,5; 2010 год - 4085,8 тыс. руб. в том числе: - областной бюджет - 357,3, - местный бюджет - 3728,5. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Снижение количества нарушений правил дорожного движения, снижение количества дорожно-транспортных происшествий, снижение количества совершенствование условий движения по улично-дорожной сети пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях граждан, Северодвинска. |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Администрация Северодвинска |

# 1. Содержание проблемы и обоснования необходимости ее решения программными методами

В настоящее время в Северодвинске сложилась сложная дорожная обстановка, связанная с обеспечением должной безопасности участников дорожного движения. Как показывает анализ дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП) за 2006 год, количество ДТП в городе имеет тенденцию к росту. Всего произошло 3863 ДТП (аналогичный период прошлого года (далее - АППГ) - 3829, +34), из них 440 ДТП (АППГ - 410), в которых пострадали участники дорожного движения. В результате ДТП ранения различной тяжести получили 534 (АППГ - 511) человек, в том числе детей 63 (АППГ - 53) человека, погибло 18 человек. (2005 г. - 28 ), в т.ч. 1 ребенок (АППГ - 1). По вине водителей произошло 320 (АППГ - 279, +42), из них по вине водителей, управляющих транспортными средствами в нетрезвом состоянии, произошло 71 (АППГ - 61) ДТП.

Причинами роста количества ДТП являются увеличение парка автотранспортных средств и несоответствие пропускной способности дорог (состоит на учете АМТС 2006 - 43163 ед. (2005 г.- 40004 ед.., + 3159), ухудшением транспортной дисциплины участников дорожного движения, отсутствия на оживленных участках дорог пешеходных ограждений, искусственных препятствий в местах концентрации ДТП. Высокий уровень аварийности определяется отсутствием источников целевого финансирования работ по повышению безопасности дорожного движения.

Утверждение муниципальной целевой программы "Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Северодвинска "Мы и дорога" на 2008-2010 годы координирует деятельность Государственной инспекции безопасности дорожного движения, других правоохранительных органов, Администрации Северодвинска, Совета депутатов Северодвинска, других заинтересованных ведомств в профилактике и сокращении количества дорожно-транспортных происшествий, уменьшения тяжести последствий при их совершении.

Согласно статье 132 Конституции Российской Федерации органы местного самоуправления самостоятельно осуществляют охрану общественного порядка, а также решают иные вопросы местного значения. Утверждение и реализация муниципальной целевой программы "Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Северодвинска "Мы и дорога" на 2008-2010 годы поможет сократить количество дорожно-транспортных происшествий, наиболее эффективно обеспечивать защиту законных прав и интересов участников дорожного движения.

Реализация муниципальной целевой программы "Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Северодвинска "Мы и дорога" на 2008-2010 годы позволит оказать позитивное воздействие на состояние правопорядка и общественной безопасности. Данная Программа позволит активно воздействовать на оперативную обстановку с аварийностью в городе, то есть снижению числа ДТП, сохранению жизни и здоровья граждан, а также имущества всех форм собственности.

На состояние правопорядка и безопасности дорожного движения негативно сказываются проблемы финансового и материально-технического обеспечения УВД по г. Северодвинску, отдела ГИБДД МОБ УВД по г. Северодвинску.

Меры, предусмотренные данной Программой, являются основой для создания в современных условиях действенного механизма по обеспечению безопасности дорожного движения, снижению аварийности в городе, с включением в него Администрации Северодвинска, Совета депутатов Северодвинска, других заинтересованных ведомств, без которых невозможно качественное решение проблем в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.

# 2. Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы

Основными целями настоящей Программы являются:

- обеспечение безопасного и бесперебойного движения транспортных средств;

- предупреждение и пресечение преступлений и административных правонарушений в области дорожного движения.

Программа предусматривает решение следующих задач:

- предупреждение и пресечение опасного поведения участников дорожного движения;

- ликвидация и профилактика появления аварийных участков дорог;

- восстановление и реконструкция светофорных объектов, дорожных знаков, разметки, дорожного покрытия;

- формирование общественного мнения по проблеме безопасности дорожного движения;

- анализ влияния социальных и экономических факторов на состояние безопасности дорожного движения;

- оснащение отдела ГИБДД МОБ УВД по г. Северодвинску оперативно-техническими средствами, оборудованием.

Программа рассчитана на 2008-2010 годы.

# 3. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств областного и местного бюджетов.

Общий объем финансирования Программы составляет:

| Источники финансирования | Объем финансирования, в т.ч. по годам |
| --- | --- |
|  | Всего | 2008 | 2009 | 2010 |
| Областной бюджет | 714,6 |  | 357,3 | 357,3 |
| Местный бюджет | 14198,8 | 5983,8 | 4486,5 | 3728,5 |
| ИТОГО |  | 5983,8 | 4843,8 | 4085,8 |

# 4. Механизмы реализации Программы

Реализация Программы осуществляется исполнителем, который обеспечивает согласованные действия по подготовке и реализации программных мероприятий и целевое эффективное использование бюджетных средств. Предусмотренные Программой мероприятия достигаются за счет укрепления возможностей отдела ГИБДД МОБ УВД по г. Северодвинску, в том числе модернизации технических средств регулирования, улучшения качества улично-дорожной сети.

Финансирование Программы за счет средств местного бюджета осуществляется в установленном порядке в соответствии с утвержденными ассигнованиями на очередной финансовый год.

При изменении объемов финансирования Программы за счет средств местного бюджета, по сравнению с предусмотренными Программой средствами, исполнитель уточняет объемы финансирования, а также перечень мероприятий для ее реализации в установленном порядке.

Механизм реализации Программы предусматривает формирование ежегодно рабочих документов: организационного плана действий по реализации мероприятий Программы, плана проведения конкурсов на исполнение конкретных программных мероприятий, проектов соглашений (договоров), заключаемых заказчиком Программы с исполнителями программных мероприятий по итогам конкурсов, перечня работ по подготовке и реализации программных мероприятий конкретными исполнителями с определением объемов и источников финансирования.

# 5. Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации

Контроль за ходом реализации Программы осуществляют Администрация Северодвинска, ГИБДД УВД по г. Северодвинску.

Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых мероприятий, а также продление срока ее реализации осуществляется в установленном порядке.

Контроль за Программой включает отчетность исполнителей по реализации программных мероприятий и рациональному использованию выделяемых исполнителям финансовых средств, по качеству реализуемых программных мероприятий и срокам выполнения договоров (контрактов, соглашений).

# 6. Оценка эффективности реализации Программы

Предполагается, что реализация Программы позволит:

- снизить аварийность в городе;

- обеспечить безопасное и бесперебойное движение транспортных средств по дорогам города,

- уменьшить количество нарушений правил дорожного движения;

- улучшить качество обучения безопасности дорожного движения в образовательных учреждениях;

- укрепить авторитет и доверие населения к деятельности отдела ГИБДД МОБ УВД по г. Северодвинску;

- ликвидировать аварийно-опасные участки улиц и дорог;

- обеспечить безопасность пешеходов, в том числе учащихся детских образовательных учреждений;

- улучшить качество предоставления услуг населению со стороны отдела ГИБДД МОБ УВД по г. Северодвинску (государственная регистрация транспорта, прием квалификационных экзаменов, прохождение государственного технического осмотра);

- улучшить оснащение отдела ГИБДД МОБ УВД по г. Северодвинску оперативно-техническими средствами.

Целевыми индикаторами и показателями оценки реализации Программы и степени решения поставленных задач являются сравнительные показатели за отчетный период:

| № п/п | Целевые показатели и индикаторы | 2006 год | 2007 год | 2007 год | 2009 год | 2010 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | факт | оценка | прогноз |
| 1 | Всего зарегистрировано ДТП | 3423 | 4000 | 3850 | 3650 | 3400 |
| 2 | Всего ДТП, подлежащих учету | 440 | 470 | 455 | 425 | 400 |
| 3 | Погибло, | 18 | 20 | 18 | 15 | 12 |
| 3.1 | в т.ч. детей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ранено, | 534 | 580 | 540 | 515 | 490 |
| 4.1 | в т.ч.детей | 63 | 60 | 55 | 50 | 45 |
| 5 | По вине родителей, | 320 | 340 | 325 | 310 | 290 |
| 5.1 | в т.ч. в нетрезвом состоянии | 71 | 55 | 45 | 40 | 35 |
| 6 | По вине гос.транспорта, | 19 | 17 | 15 | 12 | 10 |
| 6.1 | в т.ч. в нетрезвом состоянии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | По вине личного транспорта, | 301 | 318 | 305 | 295 | 280 |
| 7.1 | в т.ч. в нетрезвом состоянии | 71 | 55 | 50 | 45 | 40 |
| 8 | По вине пешеходов, | 123 | 125 | 120 | 112 | 100 |
| 8.1 | в т.ч. в нетрезвом состоянии | 44 | 30 | 25 | 20 | 15 |

# 7. Система подпрограммных мероприятий

Выполнение Программы не предполагает проведения дополнительных мероприятий по созданию и сохранению рабочих мест, трудоустройству, переподготовке высвобождаемых в результате реализации Программы работников.

# 8. Перечень мероприятий Программы

Перечень мероприятий Программы "Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Северодвинска "Мы и дорога" на 2008-2010 годы приведен в Приложении.

Приложение к муниципальной целевой программе

«Обеспечение безопасности дорожного движения

на территории Северодвинска

«Мы и дорога»

на   2008 – 2010  годы

Перечень мероприятий

| № | Наименования мероприятия | Исполнители | Источники финансирования | Финансовые затраты, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе по годам |
|  |  |  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.Общие организационные мероприятия. |
| 1.1 | Обобщение и анализ состояния аварийности на территории города; результаты работы правоприменительной деятельности, охране общественного порядка и общественной безопасности; выполнение решений Совета депутатов Северодвинска по безопасности дорож-ного движения с выработкой конкретных мер по совершенствованию этой работы, в том числе ежеквартальная подготовка аналитических документов, направление их на ознакомление Мэру Северодвинска, Председателю Совета депутатов. | Отдел ГИБДД МОБ УВД по г. Северодвинску | х | х | х | х | х |
| 1.2 | Информирование Администрации Северодвинска и Совета депутатов Северодвинска (постоянно) о причинах и условиях, способствующих совершению ДТП, и мерах по их профилактике, в том числе подготовка представлений, информационных писем. | Отдел ГИБДД МОБ УВД по г. Северодвинску | х | х | х | х | х |
| 1.3 | Содействие работе городской комиссии по безопасности дорожного движения для организации тесного взаимодействия Совета депутатов Севе-родвинска, Администрации Северодвин-ска и Управления образования в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, в том числе рассмотрение вопросов профилактики ДТП на заседа-ниях городской комиссии по безопасности дорожного движения (по отдельному плану, но не реже одного раза в квартал). | Администрация Северодвинска | х | х | х | х | х |
| 1.4 | Привлечение службы городского коммунального хозяйства, в том числе предприятий ГРЦАС, ГО и ЧС для ликвидации чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий на территории Северодвинска, в том числе проведение комплекса мер по стабилизации дорожной обстановки. | Администрация Северодвинска | х | х | х | х | х |
| 1.5 | Продолжение практики проведения выступлений на телевидении и в СМИ о состоянии безопасности дорожного движения в Северодвинске. | Отдел ГИБДД МОБ УВД по г. Северодвинску | х | х | х | х | х |
| 1.6 | Финансирование 4 единиц вольнона-емного состава отдела ГИБДД МОБ УВД по г. Северодвинску отдел РЭО-3 единицы по 150 т.р. в год; группа административной практики – 1 единица делопризводителя | Отдел ГИБДД МОБ УВД по г. Северодвинску | Всего, в т.ч. областной бюджет местный бюджет | 2206,2 714,6 1491,6 | 585,6 | 810,3 357,3 53,0 | 810,3 357,3 453,0 |
| 1.7 | Разработка документации по следующим видам работ: Реконструкция автомобильной стоянки по ул.Южной (обе стороны автомобильной дороги) от пр.Ленина до ул.Полярной; Обустройство уличного освещения вдоль автомобильной дороги по ул.Портовая; Оборудование пешеходным переходом в районе пр.Морской-пл.Корабелов (в раоне школы 6) | Администрация Северодвинска | х | х | 2 квартал 2008 года | х | х |
| 2. Профилактика дорожно-транспортных происшествий и нарушений правил дорожного движения. |
| 2.1 | Сбор информации (подготовка аналитических данных) о состоянии дорожных условий, характеристиках транспортного потока и особенностях ДТП для установления причин возникновения мест концентрации ДТП (не реже одного раза в год). | Отдел ГИБДД МОБ УВД по г. Северодвинску | х | х | х | х | х |
| 2.2 | Ежегодное проведение конкурса «Дисциплинированный участник дорож-ного движения» с вручением участникам дорожного движения сувениров с информацией, содержащей пропаганду безопасности дорожного движения. | Отдел ГИБДД МОБ УВД по г. Северодвинску, общественные организации, СМИ. | местный бюджет | 60 | 20 2-ое полугодие | 20 2-ое полугодие | 20 2-ое полугодие |
| 2.3 | Приближение маршрутов патрулиро-вания нарядов дорожной патрульной службы к аварийноопасным участкам улиц и дорог, в том числе разработка маршрутов патрулирования.. | Отдел ГИБДД МОБ УВД по г. Северодвинску | х | х | х | х | х |
| 3. Совершенствование дорожных условий, внедрение технических средств регулирования. |
| 3.1 | Оборудование светофорных объектов на участках дорог: - ул. Южная – ул. Коммунальная | Комитет ЖКХ,ТиС | местный бюджет | 600 | 600 3 квартал | х | х |
| 3.2 | Разработка дислокации дорожных знаков (заказ проекта дислокации дорожных знаков). | Комитет ЖКХ,ТиС | местный бюджет | 600 | 600 3 квартал |  |  |
| 3.3 | Обустройство уличного освещения (разработка технической документации, согласование, установка осветительных опор) на: - пр. Морском (от ул. Советских Космонавтов до ул. Ломоносова по нечетной стороне); - по ул. Ломоносова (от ул. Серго Орджоникидзе до пр. Морского по четной стороне); Перенос столбов уличного освещения ближе к проезжей части на участке ул. Серго Орджоникидзе (от ул. Карла Маркса до ул.Ломоносова) | Администрация Северодвинска | местный бюджет | 1500 | 750 | 750 | х |
| 3.4 | Приобретение приборов: измерения ровности дорожного покрытия – рейки дорожной универсальной КП-231; определения наличия алкоголя – алкотестеров в количестве 3-х комплектов, по цене 45 тыс.руб. за комплект | Отдел ГИБДД МОБ УВД по г. Северодвинску | местный бюджет | 155 | 155 1 квартал | х | х |
| 3.5 | Нанесение горизонтальной дорожной разметки (1 км осевой разметки шириной 10 см – 6850 руб. (2008г.), 7400 руб. (2009); 7850 руб. (2010); | Комитет ЖКХ,ТиС | местный бюджет . | 3870 | 1200 2 квартал | 1290 2 квартал | 1380 2 квартал |
| 3.6 | Приведение искусственных неровностей, установленных в соответствии с Перечнем, утвержденным городской комиссией по БДД ГОСТ Р52605-2006 провести обследование и выполнить капитальный ремонт и реконструкцию СДН с монтажом недостающих и заменой выбракованных элементов ИДН сборно-разборной конструкции Установка 9 ИДН. По 3 шт.в год (оборудование одного ИДН приширине проезжей части 15 метров: 200 тыс. руб.(2008г.), 215 тыс. руб. (2009г.), 231 тыс. руб. (2010 г.)) | Комитет ЖКХ,ТиС | местный бюджет | 1938 | 600 3 квартал | 645 3 квартал | 693 3 квартал |
| 3.7 | Обустройство пешеходных переходов на следующих участках (перекрестках) дорог: - ул. Карла Маркса, д. 48; - ул.Логинова – ул. Дзержинского; - ул. Бутомы – ул.Мира; - ул. Мира, д. 5; - ул. Южная – ул. Народная; - ул. Первомайская – ул. Подводников; - ул. Мира, д. 10; - ул. Мира (между домами 23 и 25); - ул. Дзержинского – пр. Бутомы; - пр. Бутомы – ул. Октябрьская; - ул. Кирилкина – ул. Малая Кудьма; - ул. Бойчука – ул. Плюснина; - ул. Ломоносова – ул. Капитана Воронина; - пр. Морской – ул. Малая Кудьма - ул. Чеснокова; - пр. Победы - пр. Труда; - в районе д.10 по ул. Трухинова (шк. № 2); - ул. Профсоюзная – ул. Первомайская; - в районе д. 15 по ул. Серго Орджоникидзе (шк. № 21); - в районе д. 60 по пр. Морскому. Стоимость 1 пешеходного перехода: - 20 тыс. руб. (2008 год); - 22 тыс. руб. (2009 год). | Комитет ЖКХ,ТиС | местный бюджет . | 421 | 200 1-ое полугодие | 221 1-ое полугодие | х |
| 3.8 | Приобретение и установка дорожных знаков в количестве 466 штук (1 дор.знак со стойкой 2600 руб. (2008), 2759 руб. (2009), 2950 (2010), из них знаки «Пешеходный переход» на участках (перекрестках) дорог: - ул. Плюснина – ул. Георгия Седова (4 знака на 2-х стойках); - ул. Советская – ул. Георгия Седова (4 знака на 2-х стойках); - в районе д. 7 «б» по ул. Труда (шк. № 20) (4 знака на 2-х стойках); - ул. Советская – ул. Полярная (4 знака на 2-х стойках); - напротив МОУ ДОД «Детская музыкальная школа № 3» (4 знака на 2-х стойках). | Комитет ЖКХ,ТиС | местный бюджет . | 1261,2 | 406,2 2 квартал | 412,5 2 квартал | 442,5 2 квартал |
| 3.9 | Модернизация светофорных объектов Установка табло обратного отсчета времени на перекрестках дорог: - пр. Труда – ул. Ломоносова; - пр. Труда – ул. Карла Маркса; - ул. Ломоносова – ул. Серго Орджони-кидзе; - ул. Карла Маркса - ул. Серго Орджони-кидзе. Установка светодиодных линз светофоров. Замена контроллеров. | Комитет ЖКХ,ТиС | местный бюджет . | 1935 | 600 3 квартал | 645 3 квартал | 690 3 квартал |
| 4. Пропаганда безопасности дорожного движения. |
| 4.1 | Информирование населения о состоянии безопасности дорожного движения в городе, сообщения о ДТП и их последствиях через телевидение и другие средства массовой информации (еженедельное). | Отдел ГИБДД МОБ УВД по г. Северодвинску | х | х | х | х | х |
| 4.2 | Организация проведения совместных рейдов сотрудников отдела ГИБДД МОБ УВД по г. Северодвинску с корреспондентами газет и телевидения по выявлению наиболее грубых нарушений правил дорожного движения (по мере необходимости совместное патрулирование нарядов дорожно-патрульной службы с корреспондентами городского телевидения). | Отдел ГИБДД МОБ УВД по г. Северодвинску | х | х | х | х | х |
| 4.3 | Установка на улицах города баннеров с социальной рекламой по тематике безопасности дорожного движения. | Комитет ЖКХ,ТиС | местный бюджет . | 150 | 50 4 квартал | 50 4 квартал | 50 4 квартал |
| 5. Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма. |
| 5.1 | Организация проведения конкурса «Безопасное колесо» среди учащихся школ города и направление команды на областной конкурс, в том числе разработка положения о проведении смотра- конкурса. | Управление образования, Отдел ГИБДД МОБ УВД по г. Северодвинску | х | х | х | х | х |
| 5.2 | Проведение операции «Внимание дети!» (проведение специальных мероприятий по отдельному плану два раза в год). | Управление образования, Отдел ГИБДД МОБ УВД по г. Северодвинску | х | х | х | х | х |
| 5.3 | Контроль за обучением детей безопасному поведению на дорогах и улицах в соответствии с разработанными программами, в том числе осуществление проверок школ с обязательным составлением актов (по отдельному плану, но не реже одного раза в квартал). | Управление образования, Отдел ГИБДД МОБ УВД по г. Северодвинску | х | х | х | х | х |
| 5.4 | Ежеквартальное предоставление Мэру Северодвинска и Совету депутатов Северодвинска справок с анализом состояния детского дорожно-транспортного травматизма, структуры и динамики правонарушений среди несо-вершеннолетних (определение комплексных мероприятий по предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних на основе анализа). | Отдел ГИБДД МОБ УВД по г. Северодвинску | х | х | х | х | х |
| 5.5 | Строительство детской автоплощадки на базе школы № 33 (50 тыс. руб. в 1м квартале 2008, 50 тыс. руб. во 2м квартале 2008) | Комитет ЖКХ,ТиС | местный бюджет . | 100 | 100 | х | х |
| 5.6 | Приобретение DVD-плеера и телевизора для проведения занятий по БДД в школах. | Комитет ЖКХ,ТиС | местный бюджет . | 12 | 12 3 квартал | х | х |
| 5.7 | Обеспечение светоотражающими жилетами учеников начальных классов 3х школ города, расположенных в наиболее аварийно-опасных местах (в качестве эксперимента на основании соответствующего правового акта). | Комитет ЖКХ,ТиС | местный бюджет . | 105 | 105 3 квартал | х | х |
|  |  |  | Всего, в т.ч. | 14913,4 | 5983,8 | 4843,8 | 4085,8 |
|  |  |  | областной бюджет | 714,6 |  | 357,3 | 357,3 |
|  |  |  | местный бюджет | 14198,8 |  | 4486,5 | 3728,5 |