Форма 2

«Утверждаю»

Глава Северодвинска

___________________ И.В. Скубенко

«___» сентября 2017 года

График

выполнения мероприятий по регистрации прав

муниципальной собственности на объекты ЖКХ, в том числе бесхозяйные объекты

(кроме находящихся в хозяйственном ведении муниципальных предприятий, осуществляющих неэффективное управление)

Муниципальное  образование «Северодвинск»

(наименование муниципального образования)

| № п/п | Собственник объекта (единого имущественного комплекса объектов ЖКХ) | Наименование предприятия (организации)/ вещное право нахождения (аренда, хоз. ведение, концессия и т.д.) | Наименование имущества (объекта), с указанием вида (здание, сооружение, помещение, незавершенное строительство) | Реестровый номер (при наличии) / бесхозяйный | Место нахождения (адрес) | Площадь застройки (м2), этажность (кол-во), протяженность (м), общая площадь (м2) / для незавершенного строительством объекта – проектная документация (проектная организация, шифр, год) | Данные о техническом учете (инвентаризации) до 01.09.2012 г. (технический паспорт) | Вид работ, мероприятия для регистрации имущества (объекта) (Изготовление межевого плана, технического плана, получение кадастрового паспорта земельного участка, кадастрового паспорта объекта) | Сроки | Номер свидетельства и дата регистрации имущества (объекта) | Лимит* бюджетных обязательств МО для регистрации прав собственности на 2015 год (тыс. руб.) | Потребность в дополнительных средствах для регистрации прав собственности (тыс. руб.) | Ответственный исполнитель от ОМС (ФИО, должность, контактные данные) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |
| 1 | Муниципальное образование «Северодвинск» | ОАО «ПЖРЭП» договор аренды от 29.04.2011 № 03-22/03-11 | Котельная (здание) | 3505 | Архангельская область, Северодвинск, с. Ненокса | 44,6 кв. м, 1-этажный | Технический паспорт до 01.09.2012 | - | - | Право собственности 29 АК № 637933 от 22.07.2011 | - | - | Специалист 1 категории, Абакумова Светлана Алексеевна, тел. 58-72-66 |
| 2 | Муниципальное образование «Северодвинск» | - | Тепловые сети (сооружение) | 6514 | Архангельская область, г. Северодвинск, от камеры ТК-1 до жилого дома по ул. Советская, д. 8 | 10,0 м | Технический паспорт до 01.09.2012 | - | - | Право собственности 29 АЛ № 025267 от 14.07.2014 | - | - | Специалист 1 категории, Абакумова Светлана Алексеевна, тел. 58-72-66 |
| 3 | Муниципальное образование «Северодвинск» | - | Тепловые сети (сооружение) | 6600 | Архангельская область, г. Северодвинск, от камеры ТК-3 до жилого дома по ул. Советская, д. 10 | 8,0 м | Технический паспорт от 07.12.2010 | - | - | Право собственности 29 АЛ № 153810 от 04.06.2015 | - | - | Специалист 1 категории, Абакумова Светлана Алексеевна, тел. 58-72-66 |
| 4 | Муниципальное образование «Северодвинск» | - | Тепловые сети (сооружение) | 6601 | Архангельская область, г. Северодвинск, от камеры ТК-2 до жилого дома по ул. Советская, д. 12 | 8,0 м | Технический паспорт от 07.12.2010 | - | - | Право собственности 29 АЛ № 168208 от 23.03.2015 | - | - | Специалист 1 категории, Абакумова Светлана Алексеевна, тел. 58-72-66, |
| 5 | Муниципальное образование «Северодвинск» |  | Кабельные сети напряжением 1 кВ от ТП-2 до жилого дома по ул. Советская, д.8 (сооружение) | 6515 | Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Советская, д. 8 | 220,0 м | Технический паспорт до 01.09.2012 | - | - | Право собственности 29 АЛ № 025643 от 17.07.2014 | - | - | Специалист 1 категории, Абакумова Светлана Алексеевна, тел. 58-72-66, |
| 6 | Муниципальное образование «Северодвинск» | Муниципальный контракт от 12.12.2014 | Ливневая канализация (сооружение) | 6513 | Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Советская, д. 8 | 91,8 м | Технический паспорт от 22.12.2008 | - | - | Право собственности 29 АЛ № 167776 от 24.03.2015 | - | - | Специалист 1 категории, Абакумова Светлана Алексеевна тел. 58-72-66 |
| 7 | Муниципальное образование «Северодвинск» | Аренда ПАО «МРСК Северо-Запада» договор 03-22/012 | Воздушные линии эл.передач 0,4 кВ (сооружение) | 6763 | г. Северодвинск, п. Белое Озеро | 5483,5 м | Технический учет осуществлен до 01.09.2012 | - | - | Право собственности 29 АЛ № 021595 от 19.08.2013 | - | - | Специалист 1 категории, Абакумова Светлана Алексеевна, тел. 58-72-66 |
| 8 | Муниципальное образование «Северодвинск» | СМУП «Горсвет» на праве хозяйственного ведения | Участок сети наружного освещения | 6959 | г. Северодвинск, по пр. Беломорскому | 70,0 м | Технический учет осуществлен после 01.09.2012 | - | - | 29-29/006-29/006/033/2015-134/2 от 04.09.2015 Право хоз. ведения № 29:28:102016:268:-29/006/2017-1 от 04.08.2017 | - | - | Специалист 1 категории, Дегтева Ольга Васильевна, 52-72-66 |
| 9 | Муниципальное образование «Северодвинск» | СМУП ЖКХ «ГОРВИК» на праве хозяйственного ведения | Водопровод высокого давления (сооружение) | 6866 | г. Северодвинск, по переулку Трудовому от ул. Тургенева до ул. Южной | 443,0 м | Технический учет осуществлен до 01.09.2012 | - | - | Право собственности 29 АК № 995915 от 05.02.2014 Право хоз.ведения 29-АЛ 158015 от 2011.2014 | - | - | Специалист 1 категории, Дегтева Ольга Васильевна, 52-72-66 |
| 10 | Муниципальное образование «Северодвинск» | СМУП ЖКХ «ГОРВИК» на праве хозяйственного ведения | Водопровод (сооружение) | 6868 | г. Северодвинск, квартал 107, в районе ул. Народная, д. 10 | 11,0 м | Технический учет осуществлен до 01.09.2012 | - | - | Право собственности 29 АК № 995923 от 05.02.2014 Право хоз.ведения 29-АЛ 158014 от 20.11.14 | - | - | Специалист 1 категории, Дегтева Ольга Васильевна, 52-72-66 |
| 11 | Муниципальное образование «Северодвинск» |  | Участок магистрального водопровода | 7031 | г. Северодвинск по Архангельскому шоссе | 1374,0 м | Технический учет осуществлен после 01.09.2012 | - | - | Право собственности 29-АЛ № 153686 от 09.06.2015 | - | - | Специалист 1 категории, Абакумова Светлана Алексеевна, тел. 58-72-66 |
| 12 | Муниципальное образование «Северодвинск» | СМУП ЖКХ «ГОРВИК» на праве хозяйственного ведения | Сети фекальной канализации | 6756 | г. Северодвинск, квартал 039, от колодца N 654 до колодца N 660, в районе пр. Ленина, д.34/42. | 58,0 м | Технический учет осуществлен до 01.09.2012 | - | - | Право собственности 29-АК № 885298 от 24.10.2013 Право хоз.ведения 29-АЛ 158020 от 20.11.14 | - | - | Специалист 1 категории, Дегтева Ольга Васильевна, 52-72-66 |
| 13 | Муниципальное образование «Северодвинск» |  | Сеть фекальной канализации (сооружение) | 7027 | г. Северодвинск, в районе ул. Советских Космонавтов, д. 2 | 98,8 м | Технический учет осуществлен после 01.09.2012 | - | - | Право собственности 29-АЛ № 168752 от 07.04.2015 | - | - | Специалист 1 категории, Абакумова Светлана Алексеевна, тел. 58-72-66 |
| 14 | Муниципальное образование «Северодвинск» | СМУП ЖКХ «ГОРВИК» на праве хозяйственного ведения | Сеть фекальной канализации (сооружение) | 6881 | г. Северодвинск, квартал 107, в районе ул. Народная, д. 10 | 92,0 м | Технический учет осуществлен после 01.09.2012 | - | - | Право собственности 29-АЛ № 025532 от 16.07.2014 Право хоз.ведения 29-АЛ 158021от 20.11.14 | - | - | Специалист 1 категории, Дегтева Ольга Васильевна, 52-72-66 |
| 15 | Муниципальное образование «Северодвинск» |  | Сеть фекальной канализации (сооружение) | 7026 | г. Северодвинск, в районе ул. Арктическая, д. 5 | 148,0 м | Технический учет осуществлен после 01.09.2012 | - | - | Право собственности 29-АЛ № 153140 от 20.05.2015 | - | - | Специалист 1 категории, Абакумова Светлана Алексеевна, тел. 58-72-66 |
| 16 | Муниципальное образование «Северодвинск» |  | Фекальная канализация | 7025 | г. Северодвинск, в районе б. Строителей, д. 21 | 1478,0 м | Технический учет осуществлен после 01.09.2012 | - | - | Право собственности 29-АЛ № 152970 от 19.05.2015 | - | - | Специалист 1 категории, Абакумова Светлана Алексеевна, тел. 58-72-66 |
| 17 | Муниципальное образование «Северодвинск» | СМУП ЖКХ «ГОРВИК» на праве хозяйственного ведения | Участок сети ливневой канализации (сооружение) | 6757 | г. Северодвинск, кв. 089, в районе шоссе Архангельское, д. 81,83 | 57,0 м | Технический учет осуществлен до 01.09.2012 | - | - | Право собственности 29 АК № 934068 от 14.11.2013 Право хоз.ведения 29-АЛ 158478 от 02.12.14 | - | - | Специалист 1 категории, Дегтева Ольга Васильевна, 52-72-66 |
| 18 | Муниципальное образование «Северодвинск» | СМУП ЖКХ «ГОРВИК» на праве хозяйственного ведения | Участок сети ливневой канализации (сооружение) | 6810 | г. Северодвинск, кв. 097, в районе бульвара Строителей, д. 23 | 42,0 м | Технический учет осуществлен до 01.09.2012 | - | - | Право собственности 29 АК № 995121 от 14.01.2014 право хоз.ведения 29-АЛ 158717 от 04.12.14 | - | - | Специалист 1 категории, Дегтева Ольга Васильевна, 52-72-66 |
| 19 | Муниципальное образование «Северодвинск» | СМУП ЖКХ «ГОРВИК» на праве хозяйственного ведения | Участок сети ливневой канализации (сооружение) | 6809 | г. Северодвинск, кв. 069, в районе ул. Гагарина, д. 10 | 37,0 м | Технический учет осуществлен до 01.09.2012 | - | - | Право собственности 29-АК № 934556 от 26.11.2013 право хоз.ведения 29-АЛ 158716 от 04.12.14 | - | - | Специалист 1 категории, Дегтева Ольга Васильевна, 52-72-66 |
| 20 | Муниципальное образование «Северодвинск» | СМУП ЖКХ «ГОРВИК» на праве хозяйственного ведения | Участок сети ливневой канализации (сооружение) | 6808 | г. Северодвинск, кв. 077, в районе ул. Капитана Воронина, д. 4 | 193,0 м | Технический учет осуществлен до 01.09.2012 | - | - | Право собственности 29 АК № 994918 от 14.01.2014 право хоз.ведения 29-АЛ 158715 от 04.12.14 | - | - | Специалист 1 категории, Дегтева Ольга Васильевна, 52-72-66 |
| 21 | Муниципальное образование «Северодвинск» | СМУП ЖКХ «ГОРВИК» на праве хозяйственного ведения | Участок сети ливневой канализации (сооружение) | 6759 | г. Северодвинск, кв. 014, от колодца № 1535 до колодца № 21498, в районе пр. Ленина, д. 17/41, 19/46 | 28,9 м | Технический учет осуществлен до 01.09.2012 | - | - | Право собственности 29-АК № 885323 от 24.10.2013 право хоз.ведения 29-АЛ 158704 от 04.12.14 | - | - | Специалист 1 категории, Дегтева Ольга Васильевна, 52-72-66 |
| 22 | Муниципальное образование «Северодвинск» | СМУП ЖКХ «ГОРВИК» на праве хозяйственного ведения | Участок сети ливневой канализации (сооружение) | 6760 | г. Северодвинск, кв. 098, в районе ул. Ломоносова, д. 91 | 4,6 м | Технический учет осуществлен до 01.09.2012 | - | - | Право собственности 29-АК № 885333 от 24.10.2013 право хоз.ведения 29-АЛ 158706 от 04.12.14 | - | - | Специалист 1 категории, Дегтева Ольга Васильевна, 52-72-66 |
| 23 | Муниципальное образование «Северодвинск» | СМУП ЖКХ «ГОРВИК» на праве хозяйственного ведения | Участок сети ливневой канализации (сооружение) | 6807 | г. Северодвинск, кв. 077, в районе ул. Первомайской, д. 55 | 155,0 м | Технический учет осуществлен до 01.09.2012 | - | - | Право собственности 29 АК № 994775 от 13.01.2014 Право хоз.ведения 29-АЛ 158714 от 04.12.14 | - | - | Специалист 1 категории, Дегтева Ольга Васильевна, 52-72-66 |
| 24 | Муниципальное образование «Северодвинск» | СМУП ЖКХ «ГОРВИК» на праве хозяйственного ведения | Участок сети ливневой канализации (сооружение) | 6812 | г. Северодвинск, кв. 087, в районе ул. Первомайской, д. 61 | 234,0 м | Технический учет осуществлен до 01.09.2012 | - | - | Право собственности 29 АК № 994919 от 14.01.2014 Право хоз.ведения 29-АЛ 158703 от 04.12.14 | - | - | Специалист 1 категории, Дегтева Ольга Васильевна, 52-72-66 |
| 25 | Муниципальное образование «Северодвинск» | СМУП ЖКХ «ГОРВИК» на праве хозяйственного ведения | Участок сети ливневой канализации (сооружение) | 6805 | г. Северодвинск, кв. 069, в районе ул. Торцева, д. 73 | 59,0 м | Технический учет осуществлен до 01.09.2012 | - | - | Право собственности 29-АК № 915018 от 03.12.2013 хоз ведение 29-АЛ 158499 от 04.12.14 | - | - | Специалист 1 категории, Дегтева Ольга Васильевна, 52-72-66 |
| 26 | Муниципальное образование «Северодвинск» | СМУП ЖКХ «ГОРВИК» на праве хозяйственного ведения | Участок сети ливневой канализации (сооружение) | 6813 | г. Северодвинск, кв. 087, в районе пр. Труда, д. 4 | 88,8 м | Технический учет осуществлен до 01.09.2012 | - | - | Право собственности 29-АК № 885984 от 14.11.2013 право хоз.ведения 29-АЛ 158719 от 04.12.14 | - | - | Специалист 1 категории, Дегтева Ольга Васильевна, 52-72-66 |
| 27 | Муниципальное образование «Северодвинск» | СМУП ЖКХ «ГОРВИК» на праве хозяйственного ведения | Участок сети ливневой канализации (сооружение) | 6811 | г. Северодвинск, кв. 089, в районе ул. Серго Орджоникидзе, д. 2а, корп. 1 | 222,0 м | Технический учет осуществлен до 01.09.2012 | - | - | Право собственности 29 АК № 994790 от 14.01.2014 право хоз.ведения 29-АЛ 158718 от 04.12.14 | - | - | Специалист 1 категории, Дегтева Ольга Васильевна, 52-72-66 |
| 28 | Муниципальное образование «Северодвинск» | СМУП ЖКХ «ГОРВИК» на праве хозяйственного ведения | Участок сети ливневой канализации (сооружение) | 6761 | г. Северодвинск, кв. 069, в районе ул. Торцева, д. 79 | 89,8 м | Технический учет осуществлен до 01.09.2012 | - | - | Право собственности 29-АК № 885325 от 24.10.2013 право хозведения 29-АЛ 158702 от 04.12.14 | - | - | Специалист 1 категории, Дегтева Ольга Васильевна, 52-72-66 |
| 29 | Муниципальное образование «Северодвинск» | СМУП ЖКХ «ГОРВИК» на праве хозяйственного ведения | Участок сети ливневой канализации (сооружение) | 6762 | г. Северодвинск, кв. 069, в районе ул. Карла Маркса, д. 4 | 135,0 м | Технический учет осуществлен до 01.09.2012 | - | - | Право собственности 29-АК № 885299 от 24.10.2013 хоз.ведение 29-АЛ 158498 от 04.12.14 | - | - | Специалист 1 категории, Дегтева Ольга Васильевна, 52-72-66 |
| 30 | Муниципальное образование «Северодвинск» | СМУП ЖКХ «ГОРВИК» на праве хозяйственного ведения | Участок сети ливневой канализации (сооружение) | 6758 | г. Северодвинск, кв. 089, в районе ул. Первомайской, д. 69 | 48,1 м | Технический учет осуществлен до 01.09.2012 | - | - | Право собственности 29-АК № 885332 от 24.10.2013 хоз ведение 29-АЛ 158500 от 04.12.14 | - | - | Специалист 1 категории, Дегтева Ольга Васильевна, 52-72-66 |
| 31 | Муниципальное образование «Северодвинск» | СМУП ЖКХ «ГОРВИК» на праве хозяйственного ведения | Участок сети ливневой канализации (сооружение) | 6806 | г. Северодвинск, квартал 097, в районе ул. Коновалова, д. 16 | 61,0 м | Технический учет осуществлен до 01.09.2012 | - | - | Право собственности 29-АК № 915004 от 02.12.2013 право хозяйственного ведения 29-АЛ 158501 от 04.12.14 | - | - | Специалист 1 категории, Дегтева Ольга Васильевна, 52-72-66 |
| 32 | Муниципальное образование «Северодвинск» | СМУП ЖКХ «ГОРВИК» на праве хозяйственного ведения | Участок сети ливневой канализации (сооружение) | 6804 | г. Северодвинск, кв. 090, в районе ул. Карла Маркса, д. 27а | 56,9 м | Технический учет осуществлен до 01.09.2012 | - | - | Право собственности 29 АК № 934068 от 14.11.2013 право хоз.ведения 29-АЛ 158705 от 04.12.14 | - | - | Специалист 1 категории, Дегтева Ольга Васильевна, 52-72-66 |
| 33 | Муниципальное образование «Северодвинск» | СМУП ЖКХ «ГОРВИК» на праве хозяйственного ведения | Сеть ливневой канализации (сооружение) | 6867 | г. Северодвинск, квартал 107, в районе ул. Народная, д. 10 | 363,0 м | Технический учет осуществлен до 01.09.2012 | - | - | Право собственности 29-АК № 995925 от 05.02.2014 Право хоз.ведения 29-АЛ 158473 от 02.12.14 | - | - | Специалист 1 категории, Дегтева Ольга Васильевна, 52-72-66 |
| 34 | Муниципальное образование «Северодвинск» |  | Ливневая канализация (сооружение) | 7019 | г. Северодвинск, в районе Коновалова, 3 Ломоносова, 113 Ломоносова, 115 | 636,0 м | Технический учет осуществлен после 01.09.2012 | - | - | Право собственности 29-АЛ № 168753 от 07.04.2015 | - | - | Специалист 1 категории, Абакумова Светлана Алексеевна, тел. 58-72-66 |
| 35 | Муниципальное образование «Северодвинск» |  | Участок дренажной канализации (сооружение) | 7029 | г. Северодвинск, в районе ул. Лебедева, д. 6 | 64,0 м | Технический учет осуществлен после 01.09.2012 | - | - | Право собственности 29-АЛ № 167832 от 17.03.2015 | - | - | Специалист 1 категории, Абакумова Светлана Алексеевна, тел. 58-72-66 |
| 36 | Муниципальное образование «Северодвинск» |  | Участок ливневой канализации (сооружение) | 7012 | г. Северодвинск, в районе ул. Кирилкина, д. 7 | 94,0 м | Технический учет осуществлен после 01.09.2012 | - | - | Право собственности 29-АЛ № 167834 от 17.03.2015 | - | - | Специалист 1 категории, Абакумова Светлана Алексеевна, тел. 58-72-66 |
| 37 | Муниципальное образование «Северодвинск» |  | Участок ливневой канализации (сооружение) | 7022 | г. Северодвинск, в районе ул. Лебедева, 16 | 116,0 м | Технический учет осуществлен после 01.09.2012 | - | - | Право собственности 29-АЛ № 168394 от 21.04.2015 | - | - | Специалист 1 категории, Абакумова Светлана Алексеевна, тел. 58-72-66 |
| 38 | Муниципальное образование «Северодвинск» |  | Участок ливневой канализации (сооружение) | 7010 | г. Северодвинск, в районе ул. Южная, д. 2 | 54,0 м | Технический учет осуществлен после 01.09.2012 | - | - | Право собственности 29-АЛ № 167829 от 17.03.2015 | - | - | Специалист 1 категории, Абакумова Светлана Алексеевна, тел. 58-72-66 |
| 39 | Муниципальное образование «Северодвинск» |  | Участок ливневой канализации (сооружение) | 7021 | г. Северодвинск, в районе ул. Южная, д. 6 | 61,0 м | Технический учет осуществлен после 01.09.2012 | - | - | Право собственности 29-АЛ № 1683 от 21.04.2015 | - | - | Специалист 1 категории, Абакумова Светлана Алексеевна, тел. 58-72-66 |
| 40 | Муниципальное образование «Северодвинск» |  | Участок сети ливневой канализации от колодца № 15689 до колодца № 10182 | 7118 | г. Северодвинск, в районе ул. Комсомольская, д. 11 | 17,0 м | Технический учет осуществлен после 01.09.2012 | - | - | Право собственности № 29-29/006-29/006/051/2015-88/1 от 25.12.2015 | - | - | Специалист 1 категории, Абакумова Светлана Алексеевна, тел. 58-72-66 |
| 41 | Муниципальное образование «Северодвинск» |  | Участок ливневой канализации (сооружение) | 7015 | г. Северодвинск, в районе ул. Южная, 18а | 215,0 м | Технический учет осуществлен после 01.09.2012 | - | - | Право собственности 29-АЛ № 167952 от 18.03.2015 | - | - | Специалист 1 категории, Абакумова Светлана Алексеевна, тел. 58-72-66 |
| 42 | Муниципальное образование «Северодвинск» |  | Участок ливневой канализации (сооружение) | 7009 | г. Северодвинск, в районе ул. Южная, 26 | 309,0 м | Технический учет осуществлен после 01.09.2012 | - | - | Право собственности 29-АЛ № 167946 от 18.03.2015 | - | - | Специалист 1 категории, Абакумова Светлана Алексеевна, тел. 58-72-66 |
| 43 | Муниципальное образование «Северодвинск» |  | Участок ливневой канализации (сооружение) | 7011 | г. Северодвинск, в районе ул. Комсомольская, 9 | 89,0 м | Технический учет осуществлен после 01.09.2012 | - | - | Право собственности 29-АЛ № 167830 от 17.03.2015 | - | - | Специалист 1 категории, Абакумова Светлана Алексеевна, тел. 58-72-66 |
| 44 | Муниципальное образование «Северодвинск» |  | Участок сети ливневой канализации от колодца № 4794 до колодца № 8032 | 7123 | г. Северодвинск, в районе ул. Южная, 10/70 | 158,0 м | Технический учет осуществлен после 01.09.2012 | - | - | Право собственности № 29-29/006-29/006/025/2016-28/2 от 31.03.2016 | - | - | Специалист 1 категории, Абакумова Светлана Алексеевна, тел. 58-72-66 |
| 45 | Муниципальное образование «Северодвинск» |  | Участок ливневой канализации (сооружение) | 7018 | г. Северодвинск, в районе ул. Южная, 12, 14 | 253,0 м | Технический учет осуществлен после 01.09.2012 | - | - | Право собственности 29-АЛ № 168754 от 07.04.2015 | - | - | Специалист 1 категории, Абакумова Светлана Алексеевна, тел. 58-72-66 |
| 46 | Муниципальное образование «Северодвинск» |  | Участок ливневой канализации (сооружение) | 7020 | г. Северодвинск, в районе пр. Морского, 52 | 215,0 м | Технический учет осуществлен после 01.09.2012 | - | - | Право собственности 29-АЛ № 168493 от 06.04.2015 | - | - | Специалист 1 категории, Абакумова Светлана Алексеевна, тел. 58-72-66 |
| 47 | Муниципальное образование «Северодвинск» |  | Участок сети ливневой канализации от колодца № К-1 до колодца № 11894 | 7120 | г. Северодвинск, в районе пр. Морской, 56 | 49,0 м | Технический учет осуществлен после 01.09.2012 | - | - | Право собственности № 29-29/006-29/006/051/2015-87/1 от 25.12.2015 | - | - | Специалист 1 категории, Абакумова Светлана Алексеевна, тел. 58-72-66 |
| 48 | Муниципальное образование «Северодвинск» |  | Участок сети ливневой канализации от колодца № 11743 до колодца № 13243 | 7122 | г. Северодвинск, в районе пр. Морского, 58 | 152,0 м | Технический учет осуществлен после 01.09.2012 | - | - | Право собственности № 29-29/006-29/006/051/2015-89/1 от 25.12.2015 | - | - | Специалист 1 категории, Абакумова Светлана Алексеевна, тел. 58-72-66 |
| 49 | Муниципальное образование «Северодвинск» |  | Ливневая канализация ж/д 15а/B-I –B-I | 7193 | г. Северодвинск, в районе пр. Морской, 60 | 90,0 м | Технический учет осуществлен после 01.09.2012 | - |  | Право собственности № 29-29/006-29/006/047/2016-395/2 от 12.08.2016 | - | - | Специалист 1 категории, Абакумова Светлана Алексеевна, тел. 58-72-66 |
| 50 | Муниципальное образование «Северодвинск» |  | Участок ливневой канализации (сооружение) | 7017 | г. Северодвинск, в районе пр. Морской, 62 | 86,0 м | Технический учет осуществлен после 01.09.2012 | - | - | Право собственности 29-АЛ № 168656 от 06.04.2015 | - | - | Специалист 1 категории, Абакумова Светлана Алексеевна, тел. 58-72-66 |
| 51 | Муниципальное образование «Северодвинск» |  | Участок ливневой канализации (сооружение) | 7016 | г. Северодвинск, в районе пр. Морской, 64 | 146,0 м | Технический учет осуществлен после 01.09.2012 | - | - | Право собственности 29-АЛ № 168655 от 06.04.2015 | - | - | Специалист 1 категории, Абакумова Светлана Алексеевна, тел. 58-72-66 |
| 52 | Муниципальное образование «Северодвинск» |  | Участок сети ливневой канализации от колодца № 13149 до колодца № 13242 | 7121 | г. Северодвинск, в районе пр. Морской, 68 | 157,0 м | Технический учет осуществлен после 01.09.2012 | - | - | Право собственности № 29-29/006-29/006/051/2015-84/1 от 25.12.2015 | - | - | Специалист 1 категории, Абакумова Светлана Алексеевна, тел. 58-72-66 |
| 53 | Муниципальное образование «Северодвинск» |  | Участок сети ливневой канализации от колодца № 11530 до колодца № 11581 и от колодца № 13183 до колодца № 14602 | 7119 | г. Северодвинск, в районе пр. Морской, 68 | 156,0 м | Технический учет осуществлен после 01.09.2012 | - | - | Право собственности № 29-29/006-29/006/051/2015-86/1 от 25.12.2015 | - | - | Специалист 1 категории, Абакумова Светлана Алексеевна, тел. 58-72-66 |
| 54 | Муниципальное образование «Северодвинск» |  | Участок ливневой канализации (сооружение) | 7008 | г. Северодвинск, в районе ул. Чеснокова, 20 | 60,0 м | Технический учет осуществлен после 01.09.2012 | - | - | Право собственности 29-АЛ № 167947 от 18.03.2015 | - | - | Специалист 1 категории, Абакумова Светлана Алексеевна, тел. 58-72-66 |
| 55 | Муниципальное образование «Северодвинск» |  | Участок ливневой канализации (сооружение) | 7023 | г. Северодвинск, в районе ул. Юбилейная, 53 | 56,0 м | Технический учет осуществлен после 01.09.2012 | - | - | Право собственности 29-АЛ № 169327 от 20.04.2015 | - | - | Специалист 1 категории, Абакумова Светлана Алексеевна, тел. 58-72-66 |
| 56 | Муниципальное образование «Северодвинск» |  | Участок ливневой канализации (сооружение) | 7007 | в районе ул. Юбилейная, 61 | 114,0 м | Технический учет осуществлен после 01.09.2012 | - | - | Право собственности 29-АЛ № 167953 от 18.03.2015 | - | - | Специалист 1 категории, Абакумова Светлана Алексеевна, тел. 58-72-66 |
| 57 | Муниципальное образование «Северодвинск» |  | Участок ливневой канализации (сооружение) | 7013 | г. Северодвинск, в районе ул. Юбилейная, 63 | 100,0 м | Технический учет осуществлен после 01.09.2012 | - | - | Право собственности 29-АЛ № 167835 от 17.03.2015 | - | - | Специалист 1 категории, Абакумова Светлана Алексеевна, тел. 58-72-66 |
| 58 | Муниципальное образование «Северодвинск» |  | Участок ливневой канализации (сооружение) | 7014 | г. Северодвинск, в районе ул. Лебедева, д. 6 | 71,0 м | Технический учет осуществлен после 01.09.2012 | - | - | Право собственности 29-АЛ № 169014 от 10.04.2015 | - | - | Специалист 1 категории, Абакумова Светлана Алексеевна, тел. 58-72-66 |
| 59 | Муниципальное образование «Северодвинск» |  | Участок ливневой канализации (сооружение) | 7030 | г. Северодвинск, в районе ул. Кирилкина, д. 7 | 66,0 м | Технический учет осуществлен после 01.09.2012 | - | - | Право собственности 29-АЛ № 167833 от 17.03.2015 | - | - | Специалист 1 категории, Абакумова Светлана Алексеевна, тел. 58-72-66 |
| 60 | Муниципальное образование «Северодвинск» |  | Участок дренажной канализации (сооружение) | 7028 | г. Северодвинск, в районе ул. Лебедева, 16 | 67,0 м | Технический учет осуществлен после 01.09.2012 | - | - | Право собственности 29-АЛ № 167948 от 18.03.2015 | - | - | Специалист 1 категории, Абакумова Светлана Алексеевна, тел. 58-72-66 |
| 61 | Муниципальное образование «Северодвинск» |  | Сети ливневой канализации | бесхозяйный | г. Северодвинск, ул. Железнодорожная, д. 23В Квартал 57 | 315,3 м | Технический учет осуществлен после 01.09.2012 | 12.04.2017 поставлен на учет в Росреестре в качестве бесхозяйного имущества | II –III квартал 2018 | - | - | - | Главный специалист, Макарова Оксана Николаевна, тел. 58-18-80 |
| 62 | Муниципальное образование «Северодвинск» |  | Сети ливневой канализации | 7926 | г. Северодвинск, ул. Индустриальная, 75-77, квартал 71 | 169,0 м | Технический учет осуществлен после 01.09.2012 | - | - | Право собственности № 29:28:000000:3097-29/006/2017-2 от 13.04.2017 | - | - | Специалист 1 категории, Абакумова Светлана Алексеевна, тел. 58-72-66 |
| 63 | Муниципальное образование «Северодвинск» |  | Сети ливневой канализации | бесхозяйный | г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 64 квартал 71 | 87,0 м | Технический учет осуществлен после 01.09.2012 | Проведение мероприятий по регистрации права собственности | III квартал 2017 | - | - | - | Главный специалист, Макарова Оксана Николаевна, тел. 58-18-80 |
| 64 | Муниципальное образование «Северодвинск» |  | Сети ливневой канализации | бесхозяйный | г. Северодвинск, ул. Первомайская, д. 51-53 квартал 77 | 174,0 м | Технический учет осуществлен после 01.09.2012 | Проведение мероприятий по учету изменений объекта с последующей постановкой в качестве бесхозяйного имущества в Росреестре | II –III квартал 2018 | - | - | - | Главный специалист, Макарова Оксана Николаевна, тел. 58-18-80 |
| 65 | Муниципальное образование «Северодвинск» |  | Сети ливневой канализации | 7929 | г. Северодвинск, пр. Морской, д. 41 квартал 99 | 49,0 м | Технический учет осуществлен после 01.09.2012 | - | - | Право собственности 29:28:103099:2447-29/006/2017-1 от 13.04.2017 | - | - | Специалист 1 категории, Абакумова Светлана Алексеевна, тел. 58-72-66 |
| 66 | Муниципальное образование «Северодвинск» |  | Сети ливневой канализации | 7927 | г. Северодвинск, ул. Юбилейная, д.33 квартал 153 | 57,0 м | Технический учет осуществлен после 01.09.2012 | - | - | Право собственности № 29:28:104153:3019-29/006/2017-1 от 13.04.2017 | - | - | Специалист 1 категории, Абакумова Светлана Алексеевна, тел. 58-72-66 |
| 67 | Муниципальное образование «Северодвинск» |  | Сети ливневой канализации | 7928 | г. Северодвинск, ул. Юбилейная, д. 21 квартал 153 | 12,0 м | Технический учет осуществлен после 01.09.2012 | - | - | Право собственности № 29:28:104153:3021-29/006/2017-1 от 13.04.2017 | - | - | Специалист 1 категории, Абакумова Светлана Алексеевна, тел. 58-72-66 |
| 68 | Муниципальное образование «Северодвинск» |  | Сети ливневой канализации | бесхозяйный | г. Северодвинск, от д. 66 к д. 40 по пр. Победы, квартал 154 | 227,0 м | Технический учет осуществлен после 01.09.2012 | Проведение мероприятий по регистрации права собственности | III квартал 2017 | - | - | - | Главный специалист, Макарова Оксана Николаевна, тел. 58-18-80 |
| 69 | Муниципальное образование «Северодвинск» |  | Сети ливневой канализации | бесхозяйный | г. Северодвинск, пр. Победы, д. 2 квартал 155 | 242,0 м | Технический учет осуществлен после 01.09.2012 | Проведение мероприятий по регистрации права собственности | III квартал 2017 | - | - | - | Главный специалист, Макарова Оксана Николаевна, тел. 58-18-80 |
| 70 | Муниципальное образование «Северодвинск» |  | Сети ливневой канализации | бесхозяйный | г. Северодвинск, пр. Победы, д. 12А квартал 155 | 92,1 м | - | 12.04.2017 поставлен на учет в Росреестре в качестве бесхозяйного имущества | II –III квартал 2018 | - | - | - | Главный специалист, Макарова Оксана Николаевна, тел. 58-18-80 |
| 71 | Муниципальное образование «Северодвинск» |  | Сети ливневой канализации | 7915 | г. Северодвинск, ул. Октябрьская, д. 45, выход в озеро | 50,0 м | Технический учет осуществлен после 01.09.2012 | - | - | 29:28:112209:3556-29/006/2017-1 от 10.03.2017 | - | - | Специалист 1 категории, Абакумова Светлана Алексеевна, тел. 58-72-66 |
| 72 | Муниципальное образование «Северодвинск» |  | Сети ливневой канализации | 7024 | г. Северодвинск, в районе бул. Строителей, д. 21 | 75,6 м | Технический учет осуществлен после 01.09.2012 | - | - | Право собственности 29-АЛ № 152971 от 19.05.2015 | - | - | Специалист 1 категории, Абакумова Светлана Алексеевна, тел. 58-72-66 |
| 73 | Муниципальное образование «Северодвинск» |  | Участки ливневой канализации | бесхозяйный | г. Северодвинск, квартал 153 | 325,0 м | - | Проведение мероприятий по постановке объекта в качестве бесхозяйного имущества в Росреестре | II – III квартал 2018 | - | - | - | Главный специалист, Макарова Оксана Николаевна, тел. 58-18-80 |
| 74 | Муниципальное образование «Северодвинск» |  | Участок дренажной системы | бесхозяйный | г. Северодвинск, в районе пересечения Архангельского и Ягринского шоссе | 75,0 м | - | Проведение мероприятий по постановке объекта в качестве бесхозяйного имущества в Росреестре | II – III квартал 2018 | - | - | - | Главный специалист, Макарова Оксана Николаевна, тел. 58-18-80 |
| 75 | Муниципальное образование «Северодвинск» |  | Участок ливневой канализации | бесхозяйный | г. Северодвинск, в районе пр. Победы, д. 20 (от колодца в районе ТП до колодца 16736) | 28,0 м | Технический учет осуществлен после 01.09.2012 | Документы направлены в суд для признания права муниципальной собственности | III - IV квартал 2017 | - | - | - | Главный специалист, Макарова Оксана Николаевна, тел. 58-18-80 |
| 76 | Муниципальное образование «Северодвинск» |  | Участок магистральной ливневой канализации | бесхозяйный | г. Северодвинск, от ул. Железнодорожной до дома № 1А по ул. Торцева | 223,2 м | - | Проведение мероприятий по инвентаризации и кадастровому учету с последующей постановкой в качестве бесхозяйного имущества в Росреестре | II – III квартал 2018 | - | - | - | Главный специалист, Макарова Оксана Николаевна, тел. 58-18-80 |
| 77 | Муниципальное образование «Северодвинск» |  | Участок сети фекальной канализации | бесхозяйный | г. Северодвинск, в районе д. 16 по ул. Гагарина | 118, 0 м | - | Проведение мероприятий по инвентаризации и кадастровому учету с последующей постановкой в качестве бесхозяйного имущества в Росреестре | II – III квартал 2018 | - | - | - | Главный специалист, Макарова Оксана Николаевна, тел. 58-18-80 |
| 78 | Муниципальное образование «Северодвинск» |  | Участок сети фекальной канализации | бесхозяйный | г. Северодвинск, в районе пр. Победы, д. 20 (от колодца 7011 до колодца 6900) | 87, 0 м | Технический учет осуществлен после 01.09.2012 | Документы направлены в суд для признания права муниципальной собственности | III - IV квартал 2017 | - | - | - | Главный специалист, Макарова Оксана Николаевна, тел. 58-18-80 |
| 79 | Муниципальное образование «Северодвинск» |  | Участок сети фекальной канализации | бесхозяйный | г. Северодвинск, в районе дома № 15 по пр. Морскому | Протяженность будет уточнена в ходе инвентаризации | - | Включен в перечень на проведение мероприятий по инвентаризации и кадастровому учету на 2017 год с последующей постановкой в качестве бесхозяйного имущества в Росреестре | II – III квартал 2018 | - | - | - | Главный специалист, Макарова Оксана Николаевна, тел. 58-18-80 |
| 80 | Муниципальное образование «Северодвинск» |  | Тепловые сети | бесхозяйный | ул. Индустриальная, д. 26Б | 130,0 м | - | Проведение мероприятий по инвентаризации и кадастровому учету с последующей постановкой в качестве бесхозяйного имущества в Росреестре | II – III квартал 2018 | - | - | - | Главный специалист, Макарова Оксана Николаевна, тел. 58-18-80 |
| 81 | Муниципальное образование «Северодвинск» |  | Тепловые сети | бесхозяйный | ул. Железнодорожная, д. 34 | 28,0 м | - | Проведение мероприятий по постановке объекта в качестве бесхозяйного имущества в Росреестре | II – III квартал 2018 | - | - | - | Главный специалист, Макарова Оксана Николаевна, тел. 58-18-80 |
| 82 | Муниципальное образование «Северодвинск» |  | Тепловые сети | бесхозяйный | ул. Малая Кудьма, д.8 | 111,0 м | - | Проведение мероприятий по постановке объекта в качестве бесхозяйного имущества в Росреестре | II – III квартал 2018 | - | - | - | Главный специалист, Макарова Оксана Николаевна, тел. 58-18-80 |
| 83 | Муниципальное образование «Северодвинск» |  | Тепловые сети | бесхозяйный | пр. Беломорский, д. 53 | 53,0 м | - | Проведение мероприятий по постановке объекта в качестве бесхозяйного имущества в Росреестре | II – III квартал 2018 | - | - | - | Главный специалист, Макарова Оксана Николаевна, тел. 58-18-80 |
| 84 | Муниципальное образование «Северодвинск» |  | Тепловые сети | бесхозяйный | Набережная реки Кудьма, д.11 | 13,5 м 3,7 м | - | Проведение мероприятий по инвентаризации и кадастровому учету с последующей постановкой в качестве бесхозяйного имущества в Росреестре | II – III квартал 2018 | - | - | - | Главный специалист, Макарова Оксана Николаевна, тел. 58-18-80 |
| 85 | Муниципальное образование «Северодвинск» |  | Тепловые сети | бесхозяйный | ул. Комсомольская, д. 20/38 | 75, 0 м | - | Проведение мероприятий по постановке объекта в качестве бесхозяйного имущества в Росреестре | II – III квартал 2018 | - | - | - | Главный специалист, Макарова Оксана Николаевна, тел. 58-18-80 |
| 86 | Муниципальное образование «Северодвинск» |  | Тепловые сети | бесхозяйный | ул. Народная, д.9 | 50,0 м | - | Проведение мероприятий по постановке объекта в качестве бесхозяйного имущества в Росреестре | II – III квартал 2018 | - | - | - | Главный специалист, Макарова Оксана Николаевна, тел. 58-18-80 |
| 87 | Муниципальное образование «Северодвинск» |  | Тепловые сети | бесхозяйный | ул. Народная, д.11 | 34,0 м | - | Проведение мероприятий по постановке объекта в качестве бесхозяйного имущества в Росреестре | II – III квартал 2018 | - | - | - | Главный специалист, Макарова Оксана Николаевна, тел. 58-18-80 |
| 88 | Муниципальное образование «Северодвинск» |  | Тепловые сети | бесхозяйный | ул. Николая Островского, д. 10 | 50,0 м | - | Проведение мероприятий по инвентаризации и кадастровому учету с последующей постановкой в качестве бесхозяйного имущества в Росреестре | II – III квартал 2018 | - | - | - | Главный специалист, Макарова Оксана Николаевна, тел. 58-18-80 |
| 89 | Муниципальное образование «Северодвинск» |  | Тепловые сети | бесхозяйный | ул. Николая Островского, д. 14 | 10,0 м | - | Проведение мероприятий по инвентаризации и кадастровому учету с последующей постановкой в качестве бесхозяйного имущества в Росреестре | II – III квартал 2018 | - | - | - | Главный специалист, Макарова Оксана Николаевна, тел. 58-18-80 |
| 90 | Муниципальное образование «Северодвинск» |  | Тепловые сети | бесхозяйный | ул. Николая Островского, д. 16 | 43,5 м | - | Проведение мероприятий по инвентаризации и кадастровому учету с последующей постановкой в качестве бесхозяйного имущества в Росреестре | II – III квартал 2018 | - | - | - | Главный специалист, Макарова Оксана Николаевна, тел. 58-18-80 |
| 91 | Муниципальное образование «Северодвинск» |  | Тепловые сети | бесхозяйный | ул. Некрасова, д. 29/8 | 84,0 м | - | Проведение мероприятий по инвентаризации и кадастровому учету с последующей постановкой в качестве бесхозяйного имущества в Росреестре | II – III квартал 2018 | - | - | - | Главный специалист, Макарова Оксана Николаевна, тел. 58-18-80 |
| 92 | Муниципальное образование «Северодвинск» |  | Тепловые сети | бесхозяйный | ул. Садовая, д. 128 | 16,5 м | - | Проведение мероприятий по инвентаризации и кадастровому учету с последующей постановкой бесхозяйного имущества в Росреестре | II – III квартал 2018 | - | - | - | Главный специалист, Макарова Оксана Николаевна, тел. 58-18-80 |
| 93 | Муниципальное образование «Северодвинск» |  | Тепловые сети | бесхозяйный | ул. Победы, д.20 | 64,0 м | - | Проведение мероприятий по инвентаризации и кадастровому учету с последующей постановкой в качестве бесхозяйного имущества в Росреестре | II – III квартал 2018 | - | - | - | Главный специалист, Макарова Оксана Николаевна, тел. 58-18-80 |
| 94 | Муниципальное образование «Северодвинск» |  | Тепловые сети | бесхозяйный | пр. Труда, д. 55 | 65,0 м | - | Проведение мероприятий по инвентаризации и кадастровому учету с последующей постановкой в качестве бесхозяйного имущества в Росреестре | II – III квартал 2018 | - | - | - | Главный специалист, Макарова Оксана Николаевна, тел. 58-18-80 |
| 95 | Муниципальное образование «Северодвинск» |  | Тепловые сети | бесхозяйный | ул. Полярная, д. 3А | 7,0 м | - | Проведение мероприятий по инвентаризации и кадастровому учету с последующей постановкой в качестве бесхозяйного имущества в Росреестре | II – III квартал 2018 | - | - | - | Главный специалист, Макарова Оксана Николаевна, тел. 58-18-80 |
| 96 | Муниципальное образование «Северодвинск» |  | Тепловые сети | бесхозяйный | пр. Труда, д. 49 | 2,0 м 41,2 м | - | Проведение мероприятий по инвентаризации и кадастровому учету с последующей постановкой в качестве бесхозяйного имущества в Росреестре | II – III квартал 2018 | - | - | - | Главный специалист, Макарова Оксана Николаевна, тел. 58-18-80 |
| 97 | Муниципальное образование «Северодвинск» |  | Тепловые сети | бесхозяйный | пр. Морской, д. 62 | 7,0 м | - | Проведение мероприятий по инвентаризации и кадастровому учету с последующей постановкой в качестве бесхозяйного имущества в Росреестре | II – III квартал 2018 | - | - | - | Главный специалист, Макарова Оксана Николаевна, тел. 58-18-80 |
| 98 | Муниципальное образование «Северодвинск» |  | Тепловые сети | бесхозяйный | пр. Морской, д. 60 | 21,3 м | - | Проведение мероприятий по инвентаризации и кадастровому учету с последующей постановкой в качестве бесхозяйного имущества в Росреестре | II – III квартал 2018 | - | - | - | Главный специалист, Макарова Оксана Николаевна, тел. 58-18-80 |
| 99 | Муниципальное образование «Северодвинск» |  | Тепловые сети | бесхозяйный | пр. Морской, д. 58 | 18,4 м | - | Проведение мероприятий по инвентаризации и кадастровому учету с последующей постановкой в качестве бесхозяйного имущества в Росреестре | II – III квартал 2018 | - | - | - | Главный специалист, Макарова Оксана Николаевна, тел. 58-18-80 |
| 100 | Муниципальное образование «Северодвинск» |  | Тепловые сети | бесхозяйный | пр. Морской, д. 52 | 8,1 м | - | Проведение мероприятий по инвентаризации и кадастровому учету с последующей постановкой в качестве бесхозяйного имущества в Росреестре | II – III квартал 2018 | - | - | - | Главный специалист, Макарова Оксана Николаевна, тел. 58-18-80 |
| 101 | Муниципальное образование «Северодвинск» |  | Тепловые сети | бесхозяйный | ул. Кирилкина, д.7 | 17,8 м | - | Проведение мероприятий по инвентаризации и кадастровому учету с последующей постановкой в качестве бесхозяйного имущества в Росреестре | II – III квартал 2018 | - | - | - | Главный специалист, Макарова Оксана Николаевна, тел. 58-18-80 |
| 102 | Муниципальное образование «Северодвинск» |  | Тепловые сети | бесхозяйный | ул. Северная, д. 11 | 4 м | - | Проведение мероприятий по инвентаризации и кадастровому учету с последующей постановкой в качестве бесхозяйного имущества в Росреестре | II – III квартал 2018 | - | - | - | Главный специалист, Макарова Оксана Николаевна, тел. 58-18-80 |
| 103 | Муниципальное образование «Северодвинск» |  | Тепловые сети | бесхозяйный | ул. Северная, д. 7 | 4 м | - | Проведение мероприятий по инвентаризации и кадастровому учету с последующей постановкой в качестве бесхозяйного имущества в Росреестре | II – III квартал 2018 | - | - | - | Главный специалист, Макарова Оксана Николаевна, тел. 58-18-80 |
| 104 | Муниципальное образование «Северодвинск» |  | Тепловые сети | бесхозяйный | ул. Северная, д. 3 | 4 м | - | Проведение мероприятий по инвентаризации и кадастровому учету с последующей постановкой в качестве бесхозяйного имущества в Росреестре | II – III квартал 2018 | - | - | - | Главный специалист, Макарова Оксана Николаевна, тел. 58-18-80 |
| 105 | Муниципальное образование «Северодвинск» |  | Тепловые сети | бесхозяйный | ул. Макаренко, д. 5А | 41,1 м 31,9 м | - | Проведение мероприятий по инвентаризации и кадастровому учету с последующей постановкой в качестве бесхозяйного имущества в Росреестре | II – III квартал 2018 | - | - | - | Главный специалист, Макарова Оксана Николаевна, тел. 58-18-80 |
| 106 | Муниципальное образование «Северодвинск» |  | Тепловые сети | бесхозяйный | ул. Ричарда Ченслера, д. 17 | 28 м | - | Проведение мероприятий по инвентаризации и кадастровому учету с последующей постановкой в качестве бесхозяйного имущества в Росреестре | II – III квартал 2018 | - | - | - | Главный специалист, Макарова Оксана Николаевна, тел. 58-18-80 |
| 107 | Муниципальное образование «Северодвинск» |  | Тепловые сети | бесхозяйный | ул. Мира, д. 23Б | 20,4 м | - | Проведение мероприятий по инвентаризации и кадастровому учету с последующей постановкой в качестве бесхозяйного имущества в Росреестре | II – III квартал 2018 | - | - | - | Главный специалист, Макарова Оксана Николаевна, тел. 58-18-80 |
| 108 | Муниципальное образование «Северодвинск» |  | Тепловые сети | бесхозяйный | ул. Мира, д. 23 | 40 м | - | Проведение мероприятий по инвентаризации и кадастровому учету с последующей постановкой в качестве бесхозяйного имущества в Росреестре | II – III квартал 2018 | - | - | - | Главный специалист, Макарова Оксана Николаевна, тел. 58-18-80 |
| 109 | Муниципальное образование «Северодвинск» |  | Тепловые сети | бесхозяйный | ул. Дзержинского, д. 14 | 49 м | - | Проведение мероприятий по инвентаризации и кадастровому учету с последующей постановкой бесхозяйного имущества в Росреестре | II – III квартал 2018 | - | - | - | Главный специалист, Макарова Оксана Николаевна, тел. 58-18-80 |
| 110 | Муниципальное образование «Северодвинск» |  | Тепловые сети | бесхозяйный | ул. Гагарина, д. 18 | 10,0 м | - | Проведение мероприятий по инвентаризации и кадастровому учету с последующей постановкой в качестве бесхозяйного имущества в Росреестре | II – III квартал 2018 | - | - | - | Главный специалист, Макарова Оксана Николаевна, тел. 58-18-80 |
| 111 | Муниципальное образование «Северодвинск» |  | Тепловые сети | бесхозяйный | ул. Арктическая, д.13 | 29,6 м 38,4 м 34,8 м | - | Проведение мероприятий по инвентаризации и кадастровому учету с последующей постановкой в качестве бесхозяйного имущества в Росреестре | II – III квартал 2018 | - | - | - | Главный специалист, Макарова Оксана Николаевна, тел. 58-18-80 |
| 112 | Муниципальное образование «Северодвинск» |  | Тепловые сети | бесхозяйный | ул. Карла Маркса, д. 61 | 47,2 м 13,3 м 52,2 м | - | Проведение мероприятий по инвентаризации и кадастровому учету с последующей постановкой в качестве бесхозяйного имущества в Росреестре | II – III квартал 2018 | - | - | - | Главный специалист, Макарова Оксана Николаевна, тел. 58-18-80 |
| 113 | Муниципальное образование «Северодвинск» |  | Тепловые сети | бесхозяйный | ул. Некрасова, д.50 | 18 м | - | Проведение мероприятий по инвентаризации и кадастровому учету с последующей постановкой в качестве бесхозяйного имущества в Росреестре | II – III квартал 2018 | - | - | - | Главный специалист, Макарова Оксана Николаевна, тел. 58-18-80 |
| 114 | Муниципальное образование «Северодвинск» |  | Тепловые сети | бесхозяйный | ул. Николая Островского, д. 12 | 13,4 м | - | Проведение мероприятий по инвентаризации и кадастровому учету с последующей постановкой в качестве бесхозяйного имущества в Росреестре | II – III квартал 2018 | - | - | - | Главный специалист, Макарова Оксана Николаевна, тел. 58-18-80 |
| 115 | Муниципальное образование «Северодвинск» |  | Тепловые сети | бесхозяйный | ул. Победы, д. 59А | 50,0 м | - | Проведение мероприятий по инвентаризации и кадастровому учету с последующей постановкой в качестве бесхозяйного имущества в Росреестре | II – III квартал 2018 | - | - | - | Главный специалист, Макарова Оксана Николаевна, тел. 58-18-80 |
| 116 | Муниципальное образование «Северодвинск» |  | Тепловые сети | бесхозяйный | ул. Советских Космонавтов, д. 2 | 32,8 м | - | Проведение мероприятий по инвентаризации и кадастровому учету с последующей постановкой в качестве бесхозяйного имущества в Росреестре | II – III квартал 2018 | - | - | - | Главный специалист, Макарова Оксана Николаевна, тел. 58-18-80 |
| 117 | Муниципальное образование «Северодвинск» |  | Тепловые сети | бесхозяйный | бульв. Строителей, д. 35 | 47,6 м 11,1 м | - | Проведение мероприятий по инвентаризации и кадастровому учету с последующей постановкой в качестве бесхозяйного имущества в Росреестре | II – III квартал 2018 | - | - | - | Главный специалист, Макарова Оксана Николаевна, тел. 58-18-80 |
| 118 | Муниципальное образование «Северодвинск» |  | Тепловые сети | бесхозяйный | бульв. Строителей, д. 25 | 17,6 м | - | Проведение мероприятий по инвентаризации и кадастровому учету с последующей постановкой в качестве бесхозяйного имущества в Росреестре | II – III квартал 2018 | - | - | - | Главный специалист, Макарова Оксана Николаевна, тел. 58-18-80 |
| 119 | Муниципальное образование «Северодвинск» |  | Тепловые сети | бесхозяйный | ул. Коновалова, д.24 | 7,0 м 24,0 м | - | Проведение мероприятий по инвентаризации и кадастровому учету с последующей постановкой в качестве бесхозяйного имущества в Росреестре | II – III квартал 2018 | - | - | - | Главный специалист, Макарова Оксана Николаевна, тел. 58-18-80 |
| 120 | Муниципальное образование «Северодвинск» |  | Тепловые сети | бесхозяйный | ул. Коновалова, д.22 | 47,7 м 26,9 м | - | Проведение мероприятий по инвентаризации и кадастровому учету с последующей постановкой в качестве бесхозяйного имущества в Росреестре | II – III квартал 2018 | - | - | - | Главный специалист, Макарова Оксана Николаевна, тел. 58-18-80 |
| 121 | Муниципальное образование «Северодвинск» |  | Тепловые сети | бесхозяйный | бульв. Строителей, д. 21 (кирпичный) | 14,7 м | - | Проведение мероприятий по инвентаризации и кадастровому учету с последующей постановкой в качестве бесхозяйного имущества в Росреестре | II – III квартал 2018 | - | - | - | Главный специалист, Макарова Оксана Николаевна, тел. 58-18-80 |
| 122 | Муниципальное образование «Северодвинск» |  | Тепловые сети | бесхозяйный | ул. Ломоносова. д. 109, ЖСК-68 | 10,1 м | - | Проведение мероприятий по инвентаризации и кадастровому учету с последующей постановкой в качестве бесхозяйного имущества в Росреестре | II – III квартал 2018 | - | - | - | Главный специалист, Макарова Оксана Николаевна, тел. 58-18-80 |
| 123 | Муниципальное образование «Северодвинск» |  | Тепловые сети | бесхозяйный | ул. Карла Маркса, д.38/95, ЖСК-72 | 66,0 м | - | Проведение мероприятий по инвентаризации и кадастровому учету с последующей постановкой в качестве бесхозяйного имущества в Росреестре | II – III квартал 2018 | - | - | - | Главный специалист, Макарова Оксана Николаевна, тел. 58-18-80 |
| 124 | Муниципальное образование «Северодвинск» |  | Тепловые сети ТК5, ТК-6 | бесхозяйный | Квартал 109 | 33,2 м 91,2 м 42,5 м 39 м | - | Проведение мероприятий по инвентаризации и кадастровому учету с последующей постановкой в качестве бесхозяйного имущества в Росреестре | II – III квартал 2018 | - | - | - | Главный специалист, Макарова Оксана Николаевна, тел. 58-18-80 |
| 125 | Муниципальное образование «Северодвинск» |  | Тепловые сети | бесхозяйный | Квартал 009 | 155,0 м 24,7 м 45,7 м 5 м 57,8 м 26,5 м 47,2 м 23,2 м 3,3 м | - | Проведение мероприятий по инвентаризации и кадастровому учету с последующей постановкой в качестве бесхозяйного имущества в Росреестре | II – III квартал 2018 | - | - | - | Главный специалист, Макарова Оксана Николаевна, тел. 58-18-80 |
| 126 | Муниципальное образование «Северодвинск» |  | Участок тепловой сети | бесхозяйный | в районе д. 62 по ул. Лесной, от ТК-9/37 до ТК-10/37 | 14,3 м 27,4 м | - | Проведение мероприятий по инвентаризации и кадастровому учету с последующей постановкой в качестве бесхозяйного имущества в Росреестре | II – III квартал 2018 | - | - | - | Главный специалист, Макарова Оксана Николаевна, тел. 58-18-80 |
| 127 | Муниципальное образование «Северодвинск» |  | Участок тепловой сети | бесхозяйный | ул. Плюснина, д. 7 | 39,5 м | - | Проведение мероприятий по инвентаризации и кадастровому учету с последующей постановкой в качестве бесхозяйного имущества в Росреестре | II – III квартал 2018 | - | - | - | Главный специалист, Макарова Оксана Николаевна, тел. 58-18-80 |
| 128 | Муниципальное образование «Северодвинск» |  | Участок тепловой сети | бесхозяйный | ул. Малая Кудьма, д. 11 | 73,5 | - | Проведение мероприятий по инвентаризации и кадастровому учету с последующей постановкой в качестве бесхозяйного имущества в Росреестре | II – III квартал 2018 | - | - | - | Главный специалист, Макарова Оксана Николаевна, тел. 58-18-80 |
| 129 | Муниципальное образование «Северодвинск» | - | ТК-4/108, ТК- 1/109, ТК- 2/109 | бесхозяйный | Квартал 109 | - | - | 13.04.2017 и 14.04.2017 поставлены на учет в Росреестре в качестве бесхозяйного имущества | II – III квартал 2018 | - | - | - | Главный специалист, Макарова Оксана Николаевна, тел. 58-18-80 |
| 130 | Муниципальное образование «Северодвинск» |  | Участок сети водопровода | бесхозяйный | ул. Гагарина, д. 18 | 26 м | - | 26.01.2017 поставлен на учет в Росреестре в качестве бесхозяйного имущества | II – III квартал 2018 | - | - | - | Главный специалист, Макарова Оксана Николаевна, тел. 58-18-80 |
| 131 | Муниципальное образование «Северодвинск» |  | Участок сети водопровода | бесхозяйный | ул. Индустриальная, д. 75 | 21 м | - | 26.01.2017 поставлен на учет в Росреестре в качестве бесхозяйного имущества | II – III квартал 2018 | - | - | - | Главный специалист, Макарова Оксана Николаевна, тел. 58-18-80 |
| 132 | Муниципальное образование «Северодвинск» |  | Участок сети водопровода | бесхозяйный | ул. Индустриальная, д. 77 | 22 м | - | 11.02.2017 поставлен на учет в Росреестре в качестве бесхозяйного имущества | II – III квартал 2018 | - | - | - | Главный специалист, Макарова Оксана Николаевна, тел. 58-18-80 |
| 133 | Муниципальное образование «Северодвинск» |  | Участок сети водопровода | бесхозяйный | пр. Ленина, д. 48/102 | 22,0 м | - | Проведение мероприятий по инвентаризации и кадастровому учету с последующей постановкой в качестве бесхозяйного имущества в Росреестре | II – III квартал 2018 | - | - | - | Главный специалист, Макарова Оксана Николаевна, тел. 58-18-80 |
| 134 | Муниципальное образование «Северодвинск» |  | Участок сети водопровода | бесхозяйный | ул. Ломоносова, д. 56 | 6 м | - | 11.02.2017 поставлен на учет в Росреестре в качестве бесхозяйного имущества | II – III квартал 2018 | - | - | - | Главный специалист, Макарова Оксана Николаевна, тел. 58-18-80 |
| 135 | Муниципальное образование «Северодвинск» |  | Участок сети водопровода | бесхозяйный | ул. Ломоносова, д. 64 | 18 м | - | 13.02.2017 поставлен на учет в Росреестре в качестве бесхозяйного имущества | II – III квартал 2018 | - | - | - | Главный специалист, Макарова Оксана Николаевна, тел. 58-18-80 |
| 136 | Муниципальное образование «Северодвинск» |  | Участок сети водопровода | бесхозяйный | пер. Русановский, д. 12 | 10,0 м | - | 27.01.2017 поставлен на учет в Росреестре в качестве бесхозяйного имущества | II – III квартал 2018 | - | - | - | Главный специалист, Макарова Оксана Николаевна, тел. 58-18-80 |
| 137 | Муниципальное образование «Северодвинск» |  | Участок сети водопровода | бесхозяйный | ул. Чехова, д. 2 | 25 м | - | 26.01.2017 поставлен на учет в Росреестре в качестве бесхозяйного имущества | II – III квартал 2018 | - | - | - | Главный специалист, Макарова Оксана Николаевна, тел. 58-18-80 |
| 138 | Муниципальное образование «Северодвинск» |  | Участок сети водопровода | бесхозяйный | ул. Чехова, д. 20 | 15 м | - | 11.02.2017 поставлен на учет в Росреестре в качестве бесхозяйного имущества | II – III квартал 2018 | - | - | - | Главный специалист, Макарова Оксана Николаевна, тел. 58-18-80 |
| 139 | Муниципальное образование «Северодвинск» |  | Участок сети водопровода | бесхозяйный | ул. Гайдара, д. 5 | 23 м | - | 26.01.2017 поставлен на учет в Росреестре в качестве бесхозяйного имущества | II – III квартал 2018 | - | - | - | Главный специалист, Макарова Оксана Николаевна, тел. 58-18-80 |
| 140 | Муниципальное образование «Северодвинск» |  | Участок сети водопровода | бесхозяйный | пер. Восточный, д. 3 | 5 м | - | 26.01.2017 поставлен на учет в Росреестре в качестве бесхозяйного имущества | II – III квартал 2018 | - | - | - | Главный специалист, Макарова Оксана Николаевна, тел. 58-18-80 |
| 141 | Муниципальное образование «Северодвинск» |  | Участок сети водопровода | бесхозяйный | пер. Восточный, д. 5 | 5 м | - | 13.02.2017 поставлен на учет в Росреестре в качестве бесхозяйного имущества | II – III квартал 2018 | - | - | - | Главный специалист, Макарова Оксана Николаевна, тел. 58-18-80 |
| 142 | Муниципальное образование «Северодвинск» |  | Участок сети водопровода | бесхозяйный | ул. Чехова, д. 3 | 3 м | - | 08.02.2017 поставлен на учет в Росреестре в качестве бесхозяйного имущества | II – III квартал 2018 | - | - | - | Главный специалист, Макарова Оксана Николаевна, тел. 58-18-80 |
| 143 | Муниципальное образование «Северодвинск» |  | Участок сети водопровода | бесхозяйный | ул. Ломоносова, д. 41 | 23 м | - | 26.01.2017 поставлен на учет в Росреестре в качестве бесхозяйного имущества | II – III квартал 2018 | - | - | - | Главный специалист, Макарова Оксана Николаевна, тел. 58-18-80 |
| 144 | Муниципальное образование «Северодвинск» |  | Участок сети водопровода | бесхозяйный | ул. Трухинова, д. 12 | 3,0 м | - | 26.01.2017 поставлен на учет в Росреестре в качестве бесхозяйного имущества | II – III квартал 2018 | - | - | - | Главный специалист, Макарова Оксана Николаевна, тел. 58-18-80 |
| 145 | Муниципальное образование «Северодвинск» |  | Участок сети водопровода | бесхозяйный | ул. Трухинова, д. 3 (бл. 3-4) | 42 м | - | 26.01.2017 поставлен на учет в Росреестре в качестве бесхозяйного имущества | II – III квартал 2018 | - | - | - | Главный специалист, Макарова Оксана Николаевна, тел. 58-18-80 |
| 146 | Муниципальное образование «Северодвинск» |  | Участок сети водопровода | бесхозяйный | ул. Карла Маркса, д. 59 | 4 м | - | 26.01.2017 поставлен на учет в Росреестре в качестве бесхозяйного имущества | II – III квартал 2018 | - | - | - | Главный специалист, Макарова Оксана Николаевна, тел. 58-18-80 |
| 147 | Муниципальное образование «Северодвинск» |  | Участок сети водопровода | бесхозяйный | пр. Морской, д. 10 | 8 м | - | 27.01.2017 поставлен на учет в Росреестре в качестве бесхозяйного имущества | II – III квартал 2018 | - | - | - | Главный специалист, Макарова Оксана Николаевна, тел. 58-18-80 |
| 148 | Муниципальное образование «Северодвинск» |  | Участок сети водопровода | бесхозяйный | пр. Морской, д. 4 | 6 м | - | 26.01.2017 поставлен на учет в Росреестре в качестве бесхозяйного имущества | II – III квартал 2018 | - | - | - | Главный специалист, Макарова Оксана Николаевна, тел. 58-18-80 |
| 149 | Муниципальное образование «Северодвинск» |  | Участок сети водопровода | бесхозяйный | пр. Морской, д. 8 | 26 м | - | 26.01.2017 поставлен на учет в Росреестре в качестве бесхозяйного имущества | II – III квартал 2018 | - | - | - | Главный специалист, Макарова Оксана Николаевна, тел. 58-18-80 |
| 150 | Муниципальное образование «Северодвинск» |  | Участок сети водопровода | бесхозяйный | ул. Карла Маркса, д. 47 | 8 м | - | 26.01.2017 поставлен на учет в Росреестре в качестве бесхозяйного имущества | II – III квартал 2018 | - | - | - | Главный специалист, Макарова Оксана Николаевна, тел. 58-18-80 |
| 151 | Муниципальное образование «Северодвинск» |  | Участок сети водопровода | бесхозяйный | ул. Арктическая, д. 5 | 48 м | - | 26.01.2017 поставлен на учет в Росреестре в качестве бесхозяйного имущества | II – III квартал 2018 | - | - | - | Главный специалист, Макарова Оксана Николаевна, тел. 58-18-80 |
| 152 | Муниципальное образование «Северодвинск» |  | Участок транзитного трубопровода | бесхозяйный | в подвале жилого дома № 63 по пр. Победы | 46 м | - | 26.01.2017 поставлен на учет в Росреестре в качестве бесхозяйного имущества | I – II квартал 2017 года | - | - | - | Главный специалист, Макарова Оксана Николаевна, тел. 58-18-80 |
| 153 | Муниципальное образование «Северодвинск» |  | Участок транзитного трубопровода | 7917 | в подвале жилого дома № 9 по ул. Юбилейной | 31 м | - | - | - | 29:28:104155:2129-29/006/2017-1 от 06.03.2017 | - | - | Специалист 1 категории, Абакумова Светлана Алексеевна, тел. 58-72-66 |
| 154 | Муниципальное образование «Северодвинск» |  | Участок транзитного трубопровода | 7916 | между домами № 45 и № 47 по пр. Победы | 2 м | - | - | - | 29:28:104167:1537-29/006/2017-1 от 10.03.2017 | - | - | Специалист 1 категории, Абакумова Светлана Алексеевна, тел. 58-72-66 |
| 155 | Муниципальное образование «Северодвинск» |  | Участок транзитного трубопровода | бесхозяйный | в подвале жилого дома № 1 по ул. Лебедева | 33 м | - | Документы направлены в суд для признания права муниципальной собственности | II -III квартал 2017 | - | - | - | Главный специалист, Макарова Оксана Николаевна, тел. 58-18-80 |
| 156 | Муниципальное образование «Северодвинск» |  | Участок сети водопровода | бесхозяйный | в районе дома № 65 по ул. Юбилейная | 231 м | - | 13.02.2017 поставлен на учет в Росреестре в качестве бесхозяйного имущества | II – III квартал 2018 | - | - | - | Главный специалист, Макарова Оксана Николаевна, тел. 58-18-80 |
| 157 | Муниципальное образование «Северодвинск» |  | Участок водопровода | бесхозяйный | в районе дома № 29/13 по ул. Индустриальной | 41,0 м | - | Проведение мероприятий по инвентаризации и кадастровому учету с последующей постановкой в качестве бесхозяйного имущества в Росреестре | II – III квартал 2018 | - | - | - | Главный специалист, Макарова Оксана Николаевна, тел. 58-18-80 |
| 158 | Муниципальное образование «Северодвинск» |  | Участок транзитного трубопровода | бесхозяйный | подвал дома № 2В по ул. Серго Орджоникидзе | 60 м | - | 13.02.2017 поставлен на учет в Росреестре в качестве бесхозяйного имущества | II – III квартал 2018 | - | - | - | Главный специалист, Макарова Оксана Николаевна, тел. 58-18-80 |
| 159 | Муниципальное образование «Северодвинск» |  | Участок сети водопровода | бесхозяйный | от дома № 20 по пр. Победы до колодца 16362 | 62,0 м | - | Документы направлены в суд для признания права муниципальной собственности | III - IV квартал 2017 | - | - | - | Главный специалист, Макарова Оксана Николаевна, тел. 58-18-80 |
| 160 | Муниципальное образование «Северодвинск» |  | Участок водопроводной сети | бесхозяйный | ул. Водогон | 495,0 м | - | Проведение мероприятий по постановке объекта в качестве бесхозяйного имущества в Росреестре | II – III квартал 2018 | - | - | - | Главный специалист, Макарова Оксана Николаевна, тел. 58-18-80 |
| 161 | Муниципальное образование «Северодвинск» |  | Участок пожарного трубопровода | бесхозяйный | пр. Морской, д. 49 | 62 м | - | 30.01.2017 поставлен на учет в Росреестре в качестве бесхозяйного имущества | II – III квартал 2018 | - | - | - | Главный специалист, Макарова Оксана Николаевна, тел. 58-18-80 |
| 162 | Муниципальное образование «Северодвинск» |  | Участок сети водопровода | бесхозяйный | пр. Морской, д. 49 | 267 м | - | 30.01.2017 поставлен на учет в Росреестре в качестве бесхозяйного имущества | II – III квартал 2018 | - | - | - | Главный специалист, Макарова Оксана Николаевна, тел. 58-18-80 |
| 163 | Муниципальное образование «Северодвинск» |  | Участок линии электроснабжения | бесхозяйный | от ТП-6, расположенной по ул. Логинова, 2, строение 4 | 166 м | - | 13.04.2017 поставлен на учет в Росреестре в качестве бесхозяйного имущества | II – III квартал 2018 | - | - | - | Главный специалист, Макарова Оксана Николаевна, тел. 58-18-80 |
| 164 | Муниципальное образование «Северодвинск» |  | Линия электроснабжения | бесхозяйный | в районе жилого дома № 17 по ул. Ричарда Ченслера | Протяженность будет уточнена в ходе инвентаризации | - | Проведение мероприятий по инвентаризации и кадастровому учету с последующей постановкой в качестве бесхозяйного имущества в Росреестре | II – III квартал 2018 | - | - | - | Главный специалист, Макарова Оксана Николаевна, тел. 58-18-80 |
| 165 | Муниципальное образование «Северодвинск» |  | Сеть наружного освещения | бесхозяйный | ул. Полярная, д. 3А | 85,0 м | - | Проведение мероприятий по инвентаризации и кадастровому учету с последующей постановкой в качестве бесхозяйного имущества в Росреестре | II – III квартал 2018 | - | - | - | Главный специалист, Макарова Оксана Николаевна, тел. 58-18-80 |
| 166 | Муниципальное образование «Северодвинск» |  | 1 опора наружного освещения | бесхозяйный | ул. Пионерская, д. 14 | Протяженность будет уточнена в ходе инвентаризации | - | Проведение мероприятий по инвентаризации и кадастровому учету с последующей постановкой в качестве бесхозяйного имущества в Росреестре | II – III квартал 2018 | - | - | - | Главный специалист, Макарова Оксана Николаевна, тел. 58-18-80 |
| 167 | Муниципальное образование «Северодвинск» |  | 1 опора наружного освещения | бесхозяйный | ул. Профсоюзная, д. 11 | 35,0 м | - | Проведение мероприятий по инвентаризации и кадастровому учету с последующей постановкой в качестве бесхозяйного имущества в Росреестре | II – III квартал 2018 | - | - | - | Главный специалист, Макарова Оксана Николаевна, тел. 58-18-80 |
| 168 | Муниципальное образование «Северодвинск» |  | Сеть наружного освещения | бесхозяйный | пр. Победы, д. 18, д. 20 | 69 м | - | 13.02.2017 поставлен на учет в Росреестре в качестве бесхозяйного имущества | II – III квартал 2018 | - | - | - | Главный специалист, Макарова Оксана Николаевна, тел. 58-18-80 |
| 169 | Муниципальное образование «Северодвинск» |  | Сеть электроснабжения к многоквартирному дому | бесхозяйный | пр. Победы, д. 59А | 2*180,0 м | - | Проведение мероприятий по инвентаризации и кадастровому учету с последующей постановкой в качестве бесхозяйного имущества в Росреестре | II – III квартал 2018 | - | - | - | Главный специалист, Макарова Оксана Николаевна, тел. 58-18-80 |
| 170 | Муниципальное образование «Северодвинск» |  | Сеть электроснабжения к многоквартирному дому | бесхозяйный | ул. Николая Островского, д. 12 | 86,0 м | - | Проведение мероприятий по постановке объекта в качестве бесхозяйного имущества в Росреестре | II – III квартал 2018 | - | - | - | Главный специалист, Макарова Оксана Николаевна, тел. 58-18-80 |
| 171 | Муниципальное образование «Северодвинск» |  | Сеть электроснабжения к многоквартирному дому | бесхозяйный | ул. Южная, д. 153/2 | Протяженность будет уточнена в ходе инвентаризации | - | Проведение мероприятий по инвентаризации и кадастровому учету с последующей постановкой в качестве бесхозяйного имущества в Росреестре | II – III квартал 2018 | - | - | - | Главный специалист, Макарова Оксана Николаевна, тел. 58-18-80 |
| 172 | Муниципальное образование «Северодвинск» |  | Сеть электроснабжения к многоквартирному дому | бесхозяйный | ул. Николая Островского, д. 4 | Протяженность будет уточнена в ходе инвентаризации | - | Проведение мероприятий по инвентаризации и кадастровому учету с последующей постановкой в качестве бесхозяйного имущества в Росреестре | II – III квартал 2018 | - | - | - | Главный специалист, Макарова Оксана Николаевна, тел. 58-18-80 |
| 173 | Муниципальное образование «Северодвинск» |  | Сеть электроснабжения к многоквартирному дому | бесхозяйный | ВРУ д. 153/2 по ул. Южной – ВРУ д. 4 по ул. Николая Островского | 62,0 м | - | Проведение мероприятий по постановке объекта в качестве бесхозяйного имущества в Росреестре | II – III квартал 2018 | - | - | - | Главный специалист, Макарова Оксана Николаевна, тел. 58-18-80 |
| 174 | Муниципальное образование «Северодвинск» |  | Сеть электроснабжения к многоквартирному дому | бесхозяйный | ул. Народная, д. 10А | Протяженность будет уточнена в ходе инвентаризации | - | Проведение мероприятий по инвентаризации и кадастровому учету с последующей постановкой в качестве бесхозяйного имущества в Росреестре | II – III квартал 2018 | - | - | - | Главный специалист, Макарова Оксана Николаевна, тел. 58-18-80 |
| 175 | Муниципальное образование «Северодвинск» |  | Сеть электроснабжения к многоквартирному дому | бесхозяйный | ул. Индустриальная, д. 73 | 115,0 м | - | Проведение мероприятий по инвентаризации и кадастровому учету с последующей постановкой в качестве бесхозяйного имущества в Росреестре | II – III квартал 2018 | - | - | - | Главный специалист, Макарова Оксана Николаевна, тел. 58-18-80 |
| 176 | Муниципальное образование «Северодвинск» |  | Сеть электроснабжения к многоквартирному дому | бесхозяйный | ул. Индустриальная, д. 52А | Протяженность будет уточнена в ходе инвентаризации | - | Проведение мероприятий по инвентаризации и кадастровому учету с последующей постановкой в качестве бесхозяйного имущества в Росреестре | II – III квартал 2018 | - | - | - | Главный специалист, Макарова Оксана Николаевна, тел. 58-18-80 |
| 177 | Муниципальное образование «Северодвинск» |  | Сеть электроснабжения | бесхозяйный | ул. Лесная, д. 25А | Протяженность будет уточнена в ходе инвентаризации | - | Проведение мероприятий по инвентаризации и кадастровому учету с последующей постановкой в качестве бесхозяйного имущества в Росреестре | II – III квартал 2018 | - | - | - | Главный специалист, Макарова Оксана Николаевна, тел. 58-18-80 |
| 178 | Муниципальное образование «Северодвинск» |  | Кабельная сеть | бесхозяйный | Архангельское шоссе, д. 83 | 150,0 м | - | Проведение мероприятий по инвентаризации и кадастровому учету с последующей постановкой в качестве бесхозяйного имущества в Росреестре | II – III квартал 2018 | - | - | - | Главный специалист, Макарова Оксана Николаевна, тел. 58-18-80 |
| 179 | Муниципальное образование «Северодвинск» |  | Сеть электроснабжения к многоквартирному дому | бесхозяйный | ул. Профсоюзная, д. 36 | 44,75 м | - | Проведение мероприятий по инвентаризации и кадастровому учету с последующей постановкой в качестве бесхозяйного имущества в Росреестре | II – III квартал 2018 | - | - | - | Главный специалист, Макарова Оксана Николаевна, тел. 58-18-80 |
| 180 | Муниципальное образование «Северодвинск» |  | Сеть электроснабжения к многоквартирному дому | бесхозяйный | пр. Морской, д. 52, строение 1 | 27,0 м | - | Проведение мероприятий по инвентаризации и кадастровому учету с последующей постановкой в качестве бесхозяйного имущества в Росреестре | II – III квартал 2018 | - | - | - | Главный специалист, Макарова Оксана Николаевна, тел. 58-18-80 |
| 181 | Муниципальное образование «Северодвинск» |  | Сеть электроснабжения к многоквартирному дому | бесхозяйный | пр. Беломорский, д. 53 | 274,0х2 м | - | Проведение мероприятий по инвентаризации и кадастровому учету с последующей постановкой в качестве бесхозяйного имущества в Росреестре | II – III квартал 2018 | - | - | - | Главный специалист, Макарова Оксана Николаевна, тел. 58-18-80 |
| 182 | Муниципальное образование «Северодвинск» |  | Сеть электроснабжения к многоквартирному дому | бесхозяйный | ул. Индустриальная, д. 26Б | 150,0х2 м | - | Проведение мероприятий по инвентаризации и кадастровому учету с последующей постановкой в качестве бесхозяйного имущества в Росреестре | II – III квартал 2018 | - | - | - | Главный специалист, Макарова Оксана Николаевна, тел. 58-18-80 |
| 183 | Муниципальное образование «Северодвинск» |  | Сеть электроснабжения к многоквартирному дому | бесхозяйный | ул. Малая Кудьма, д. 8 | 80,0х2 | - | Проведение мероприятий по инвентаризации и кадастровому учету с последующей постановкой в качестве бесхозяйного имущества в Росреестре | II – III квартал 2018 | - | - | - | Главный специалист, Макарова Оксана Николаевна, тел. 58-18-80 |
| 184 | Муниципальное образование «Северодвинск» |  | Сеть электроснабжения к многоквартирному дому | бесхозяйный | ул. Набережная р. Кудьма | 56,0х2 | - | Проведение мероприятий по инвентаризации и кадастровому учету с последующей постановкой в качестве бесхозяйного имущества в Росреестре | II – III квартал 2018 | - | - | - | Главный специалист, Макарова Оксана Николаевна, тел. 58-18-80 |
| 185 | Муниципальное образование «Северодвинск» |  | Сеть электроснабжения к многоквартирному дому | бесхозяйный | ул. Народная, д. 11 | Протяженность будет уточнена в ходе инвентаризации | - | Проведение мероприятий по инвентаризации и кадастровому учету с последующей постановкой в качестве бесхозяйного имущества в Росреестре | II – III квартал 2018 | - | - | - | Главный специалист, Макарова Оксана Николаевна, тел. 58-18-80 |
| 186 | Муниципальное образование «Северодвинск» |  | Сеть электроснабжения к многоквартирному дому | бесхозяйный | ул. Народная, д. 9 | Протяженность будет уточнена в ходе инвентаризации | - | Проведение мероприятий по инвентаризации и кадастровому учету с последующей постановкой в качестве бесхозяйного в Росреестре | II – III квартал 2018 | - | - | - | Главный специалист, Макарова Оксана Николаевна, тел. 58-18-80 |
| 187 | Муниципальное образование «Северодвинск» |  | Сеть электроснабжения к многоквартирному дому | бесхозяйный | ул. Некрасова, д. 29/8 | Протяженность будет уточнена в ходе инвентаризации | - | Проведение мероприятий по инвентаризации и кадастровому учету с последующей постановкой в качестве бесхозяйного имущества в Росреестре | II – III квартал 2018 | - | - | - | Главный специалист, Макарова Оксана Николаевна, тел. 58-18-80 |
| 188 | Муниципальное образование «Северодвинск» |  | Сеть электроснабжения к многоквартирному дому | бесхозяйный | ул. Николая Островского, д. 14 | Протяженность будет уточнена в ходе инвентаризации | - | Проведение мероприятий по инвентаризации и кадастровому учету с последующей постановкой в качестве бесхозяйного имущества в Росреестре | II – III квартал 2018 | - | - | - | Главный специалист, Макарова Оксана Николаевна, тел. 58-18-80 |
| 189 | Муниципальное образование «Северодвинск» |  | Сеть электроснабжения к многоквартирному дому | бесхозяйный | ул. Николая Островского, д. 16/126 | Протяженность будет уточнена в ходе инвентаризации | - | Проведение мероприятий по инвентаризации и кадастровому учету с последующей постановкой в качестве бесхозяйного имущества в Росреестре | II – III квартал 2018 | - | - | - | Главный специалист, Макарова Оксана Николаевна, тел. 58-18-80 |
| 190 | Муниципальное образование «Северодвинск» |  | Сеть электроснабжения к многоквартирному дому | бесхозяйный | ул. Николая Островского, д. 10 | Протяженность будет уточнена в ходе инвентаризации | - | Проведение мероприятий по инвентаризации и кадастровому учету с последующей постановкой в качестве бесхозяйного имущества в Росреестре | II – III квартал 2018 | - | - | - | Главный специалист, Макарова Оксана Николаевна, тел. 58-18-80 |
| 191 | Муниципальное образование «Северодвинск» |  | Сеть электроснабжения к многоквартирному дому | бесхозяйный | ул. Первомайская, д. 1/2д | 165,0 м | - | Проведение мероприятий по инвентаризации и кадастровому учету с последующей постановкой в качестве бесхозяйного имущества в Росреестре | II – III квартал 2018 | - | - | - | Главный специалист, Макарова Оксана Николаевна, тел. 58-18-80 |
| 192 | Муниципальное образование «Северодвинск» |  | Сеть электроснабжения к многоквартирному дому | бесхозяйный | пр. Победы, д. 18 | 55,0 м | - | Проведение мероприятий по инвентаризации и кадастровому учету с последующей постановкой в качестве бесхозяйного имущества в Росреестре | II – III квартал 2018 | - | - | - | Главный специалист, Макарова Оксана Николаевна, тел. 58-18-80 |
| 193 | Муниципальное образование «Северодвинск» |  | Сеть электроснабжения к многоквартирному дому | бесхозяйный | ул. Садовая, д. 128 | Протяженность будет уточнена в ходе инвентаризации | - | Проведение мероприятий по инвентаризации и кадастровому учету с последующей постановкой в качестве бесхозяйного имущества в Росреестре | II – III квартал 2018 | - | - | - | Главный специалист, Макарова Оксана Николаевна, тел. 58-18-80 |
| 194 | Муниципальное образование «Северодвинск» |  | Сеть электроснабжения к многоквартирному дому | бесхозяйный | ул. Комсомольская, д. 20/38 | Протяженность будет уточнена в ходе инвентаризации | - | Проведение мероприятий по инвентаризации и кадастровому учету с последующей постановкой в качестве бесхозяйного имущества в Росреестре | II – III квартал 2018 | - | - | - | Главный специалист, Макарова Оксана Николаевна, тел. 58-18-80 |
| 195 | Муниципальное образование «Северодвинск» |  | Сеть наружного освещения | бесхозяйный | ул. Малая Кудьма, д. 8 | Протяженность будет уточнена в ходе инвентаризации | - | Проведение мероприятий по инвентаризации и кадастровому учету с последующей постановкой в качестве бесхозяйного имущества в Росреестре | II – III квартал 2018 | - | - | - | Главный специалист, Макарова Оксана Николаевна, тел. 58-18-80 |
| 196 | Муниципальное образование «Северодвинск» |  | Сеть наружного освещения | бесхозяйный | в районе д. 19 по б. Строителей | 89,0 м | - | Проведение мероприятий по постановке объекта в качестве бесхозяйного имущества в Росреестре | II – III квартал 2018 | - | - | - | Главный специалист, Макарова Оксана Николаевна, тел. 58-18-80 |
| 197 | Муниципальное образование «Северодвинск» |  | Сеть наружного освещения | бесхозяйный | ул. Дзержинского, д. 12 | Протяженность будет уточнена в ходе инвентаризации | - | Включен в перечень на проведение мероприятий по инвентаризации и кадастровому учету на 2016 год с последующей постановкой в качестве бесхозяйного имущества в Росреестре | II – III квартал 2018 | - | - | - | Главный специалист, Макарова Оксана Николаевна, тел. 58-18-80 |
| 198 | Муниципальное образование «Северодвинск» |  | Сеть наружного освещения | бесхозяйный | пр. Морской, д. 49 | 1750,0 м | - | 30.01.2017 поставлен на учет в Росреестре в качестве бесхозяйного имущества | II – III квартал 2018 | - | - | - | Главный специалист, Макарова Оксана Николаевна, тел. 58-18-80 |
| 199 | Муниципальное образование «Северодвинск» |  | Сеть наружного освещения | бесхозяйный | ул. Индустриальная, д. 57А | Протяженность будет уточнена в ходе инвентаризации | - | Проведение мероприятий по инвентаризации и кадастровому учету с последующей постановкой в качестве бесхозяйного имущества в Росреестре | II – III квартал 2018 | - | - | - | Главный специалист, Макарова Оксана Николаевна, тел. 58-18-80 |
| 200 | Муниципальное образование «Северодвинск» | МПЖРЭП Северодвинска на праве хозяйственного ведения | Насосная станция |  | в районе пр. Морской, д. 24 | 21,3 м2 | Технический учет осуществлен после 01.09.2012 | - | - | Право собственности К № 043875 от 11.03.2016 | - | - | Специалист 1 категории, Дегтева Ольга Васильевна, тел. 58-72-66 |
| 201 | Муниципальное образование «Северодвинск» | МУП «Локомотив» на праве хозяйственного ведения | Наружная канализация с насосной станцией к локомотиво-вагонному депо |  | проезд Тепличный, д. 3 | 580,0 м | - | Проведение мероприятий по инвентаризации и кадастровому учету | 31.12.2017 | - | - | - | Специалист 1 категории, Дегтева Ольга Васильевна, 52-72-66 |
| 202 | Муниципальное образование «Северодвинск» | МУП «Локомотив» на праве хозяйственного ведения | Станция глубокой биологической очистки сточных вод Астра10 миди |  | проезд Тепличный, д. 3 | 0,0 м | - | Проведение мероприятий по инвентаризации и кадастровому учету | 31.12.2017 | - | - | - | Специалист 1 категории, Дегтева Ольга Васильевна, 52-72-66 |
| 203 | Муниципальное образование «Северодвинск» | СМУП «Спецавтохозяйство» на праве хозяйственного ведения | Канализация |  | проезд Тепличный, 8 | 223,0 м | - | Проведение мероприятий по инвентаризации и кадастровому учету | 31.12.2017 | - | - | - | Специалист 1 категории, Дегтева Ольга Васильевна, 52-72-66, |
| 204 | Муниципальное образование «Северодвинск» | СМУП «Спецавтохозяйство» на праве хозяйственного ведения | Ливневая канализация |  | проезд Тепличный, 8 | 173,0 м | - | Проведение мероприятий по инвентаризации и кадастровому учету | 31.12.2017 | - | - | - | Специалист 1 категории, Дегтева Ольга Васильевна, 52-72-66 |
| 205 | Муниципальное образование «Северодвинск» | СМУП «ЖКТ» на праве хозяйственного ведения | Наружная фекальная канализация |  | проезд Грузовой, д. 26 | 166,5 м | - | Проведение мероприятий по инвентаризации и кадастровому учету | 31.12.2017 | - | - | - | Специалист 1 категории, Дегтева Ольга Васильевна, 52-72-66 |
| 206 | Муниципальное образование «Северодвинск» | МАУК «СДМ» Строитель» на праве оперативного управления | Сети фекальной канализации |  | пр. Ленина, д. 47 | 282,0 м | - | Проведение мероприятий по инвентаризации и кадастровому учету | 31.12.2017 | - | - | - | Специалист 1 категории, Дегтева Ольга Васильевна, 52-72-66 |
| 207 | Муниципальное образование «Северодвинск» | МАУК «СДМ» Строитель» на праве оперативного управления | Ливневая канализация |  | пр. Ленина, д. 47 | 339,3 м | - | Проведение мероприятий по инвентаризации и кадастровому учету | 31.12.2017 | - | - | - | Специалист 1 категории, Дегтева Ольга Васильевна, 52-72-66 |
| 208 | Муниципальное образование «Северодвинск» | МБОУ «СОШ № 38» на праве оперативного управления | Наружные сети канализации |  | ул. Гагарина, д. 15 | 338,0 м | - | Проведение мероприятий по инвентаризации и кадастровому учету | 31.12.2017 | - | - | - | Специалист 1 категории, Дегтева Ольга Васильевна, 52-72-66 |
| 209 | Муниципальное образование «Северодвинск» |  | Насосная станция | 2728 | ул. Кирилкина, д. 6/1 | 21,3 м2 | - | Проводятся мероприятия по формированию пакета документов для регистрации права муниципальной собственности | 31.12.2017 | - | - | - | Специалист 1 категории, Абакумова Светлана Алексеевна, тел. 58-72-66 |
| 210 | Муниципальное образование «Северодвинск» |  | Повысительная насосная станция | 2730 | ул. Южная, д. 18а | 24,9 м2 | - | Проводятся мероприятия по формированию пакета документов для регистрации права муниципальной собственности | 31.12.2017 | - | - | - | Специалист 1 категории, Абакумова Светлана Алексеевна, тел. 58-72-66 |
| 211 | Муниципальное образование «Северодвинск» |  | Дренажно-насосная станция | 6707 | в районе 58 вахты ОАО "ПО "Севмаш" | 3,8 м2 | - | Отказано в регистрации права собственности Управлением Росреестром. Готовится пакет документов для обеспечения регистрации в судебном порядке. | 31.12.2017 | - | - | - | Специалист 1 категории, Абакумова Светлана Алексеевна, тел. 58-72-66 |
| 212 | Муниципальное образование «Северодвинск» |  | Дренажно-насосная станция | 6708 | в районе пересечения пр. Ленина и Архангельского шоссе | 3,6 м2 | - | Отказано в регистрации права собственности Управлением Росреестром. Готовится пакет документов для обеспечения регистрации в судебном порядке. | 31.12.2017 | - | - | - | Специалист 1 категории, Абакумова Светлана Алексеевна, тел. 58-72-66 |
| 213 | Муниципальное образование «Северодвинск» |  | Канализационно-насосная станция | 6817 | д. Большая Кудьма, военный городок № 49 | 29,4 м2 | Технический учет осуществлен после 01.09.2012 | - | - | Право собственности К № 094843 от 29.09.2015 | - | - | Специалист 1 категории, Абакумова Светлана Алексеевна, тел. 58-72-66 |
| 214 | Муниципальное образование «Северодвинск» |  | Канализационно-насосная станция | 6818 | д. Большая Кудьма, военный городок № 49 | 29,7 м2 | Технический учет осуществлен после 01.09.2012 | - | - | Право собственности К № 094852 от 29.09.2015 | - | - | Специалист 1 категории, Абакумова Светлана Алексеевна, тел. 58-72-66 |
| 215 | Муниципальное образование «Северодвинск» |  | Насосная/ градирня | 6850 | д. Большая Кудьма, военный городок № 49 | 36,0 м 2 | Технический учет осуществлен после 01.09.2012 | - | - | Право собственности К № 094838 от 29.09.2015 | - | - | Специалист 1 категории, Абакумова Светлана Алексеевна, тел. 58-72-66 |
| 216 | Муниципальное образование «Северодвинск» |  | Канализационно-очистное сооружение (КОС) | 6852 | д. Большая Кудьма, военный городок № 49 | 100,9 м2 | Технический учет осуществлен после 01.09.2012 | - | - | Право собственности 29-29/006-29/006/036/2015-94/1 от 29.09.2015 | - | - | Специалист 1 категории, Абакумова Светлана Алексеевна, тел. 58-72-66 |
| 217 | Муниципальное образование «Северодвинск» | СМУП ЖКХ «ГОРВИК» на праве хозяйственного ведения | Самотечный коллектор | 6865 | г. Северодвинск, пр. Беломорский | 287,0 м | Технический учет осуществлен после 01.09.2012 | - | - | Право собственности 29 АК № 995616 от 27.01.2014 право хоз.ведения 29-АЛ 158019 от 20.11.14 | - | - | Специалист 1 категории, Дегтева Ольга Васильевна, 52-72-66 |
| 218 | Муниципальное образование «Северодвинск» |  | Фекальная сеть канализации К-1 | 7874 | квартал 025 | 357,0 м | - | - | - | Право собственности 29-29/006-29/006/062/2016-280/1 от 28.12.2016 | - | - | Специалист 1 категории, Абакумова Светлана Алексеевна, тел. 58-72-66 |
| 219 | Муниципальное образование «Северодвинск» |  | Ливневая сеть канализации К-2 | 7875 | квартал 025 | 392,0 м | - | - | - | Право собственности 29-29/006-29/006/062/2016-285/1 от 28.12.2016 | - | - | Специалист 1 категории, Абакумова Светлана Алексеевна, тел. 58-72-66 |
| 220 | Муниципальное образование «Северодвинск» | МУП «Локомотив» на праве хозяйственного ведения | Наружные теплосети к новому локомотивно-вагонному депо |  | проезд Тепличный, д. 3 | 145,0 м | - | Проведение мероприятий по инвентаризации и кадастровому учету | 31.12.2017 | - | - | - | Специалист 1 категории, Дегтева Ольга Васильевна, 52-72-66 |
| 221 | Муниципальное образование «Северодвинск» | СМУП «Спецавтохозяйство» на праве хозяйственного ведения | Теплосеть наружная |  | проезд Тепличный, д. 8 | 811,0 м | - | Проведение мероприятий по инвентаризации и кадастровому учету | 31.12.2017 | - | - | - | Специалист 1 категории, Дегтева Ольга Васильевна, 52-72-66 |
| 222 | Муниципальное образование «Северодвинск» | СМУП «ЖКТ» на праве хозяйственного ведения | Тепловые сети |  | ул. Юбилейная, д. 61 | 21,6 м | - | Проведение мероприятий по инвентаризации и кадастровому учету | 31.12.2017 | - | - | - | Специалист 1 категории, Дегтева Ольга Васильевна, 52-72-66 |
| 223 | Муниципальное образование «Северодвинск» | СМУП «ЖКТ» на праве хозяйственного ведения | Тепловые сети |  | ул. Южная, д. 16 | 59,7 м | - | Проведение мероприятий по инвентаризации и кадастровому учету | 31.12.2017 | - | - | - | Специалист 1 категории, Дегтева Ольга Васильевна, 52-72-66 |
| 224 | Муниципальное образование «Северодвинск» | СМУП «ЖКТ» на праве хозяйственного ведения | Тепловые сети |  | пр. Победы, д. 80 | 20,0 м | - | Проведение мероприятий по инвентаризации и кадастровому учету | 31.12.2017 | - | - | - | Специалист 1 категории, Дегтева Ольга Васильевна, 52-72-66 |
| 225 | Муниципальное образование «Северодвинск» | СМУП «ЖКТ» на праве хозяйственного ведения | Тепловые сети (всего 303,1 п.м.) |  | ул. Чеснокова, д. 22 | 27,0 м | - | Проведение мероприятий по инвентаризации и кадастровому учету | 31.12.2017 | - | - | - | Специалист 1 категории, Дегтева Ольга Васильевна, 52-72-66 |
| 226 | Муниципальное образование «Северодвинск» | СМУП «ЖКТ» на праве хозяйственного ведения | Тепловые сети |  | пр. Беломорский, д. 59 | 70,3 м | - | Проведение мероприятий по инвентаризации и кадастровому учету | 31.12.2017 | - | - | - | Специалист 1 категории, Дегтева Ольга Васильевна, 52-72-66 |
| 227 | Муниципальное образование «Северодвинск» | СМУП «ЖКТ» на праве хозяйственного ведения | Тепловые сети |  | ул. Южная, д. 18а ул. Пионерская, д. 41 | 104,5 м | - | Проведение мероприятий по инвентаризации и кадастровому учету | 31.12.2017 | - | - | - | Специалист 1 категории, Дегтева Ольга Васильевна, 52-72-66 |
| 228 | Муниципальное образование «Северодвинск» |  | Паропровод и конденсатопровод | 912 | от ТЭЦ-2 до завода «Полярная звезда» | 2655,3 м | - | Проводятся мероприятия по формированию пакета документов для регистрации права муниципальной собственности | 31.12.2017 | - | - | - | Специалист 1 категории, Абакумова Светлана Алексеевна, тел. 58-72-66 |
| 229 | Муниципальное образование «Северодвинск» | Передано СМУП «Белое Озеро» на праве хозяйственного ведения | Водонапорная башня |  | п. Белое озеро | 21,1 м | - | Проведение мероприятий по инвентаризации и кадастровому учету | 31.12.2017 | - | - | - | Специалист 1 категории, Дегтева Ольга Васильевна, 52-72-66 |
| 230 | Муниципальное образование «Северодвинск» | Передано СМУП «Белое Озеро» на праве хозяйственного ведения | Сети водопровода |  | п. Белое озеро | 800,0 м | - | Проведение мероприятий по инвентаризации и кадастровому учету | 31.12.2017 | - | - | - | Специалист 1 категории, Дегтева Ольга Васильевна, 52-72-66 |
| 231 | Муниципальное образование «Северодвинск» | МУП «ССКРУ» на праве хозяйственного ведения | Водопровод |  | Кладбище «Миронова гора» | 70,0 м | - | Проведение мероприятий по инвентаризации и кадастровому учету | 31.12.2017 | - | - | - | Специалист 1 категории, Дегтева Ольга Васильевна, 52-72-66 |
| 232 | Муниципальное образование «Северодвинск» | СМУП «Спецавтохозяйство» на праве хозяйственного ведения | Водопровод |  | Тепличный, д. 8 | 173,0 м | - | Проведение мероприятий по инвентаризации и кадастровому учету | 31.12.2017 | - | - | - | Специалист 1 категории, Дегтева Ольга Васильевна, 52-72-66 |
| 233 | Муниципальное образование «Северодвинск» | СМУП «Спецавтохозяйство» на праве хозяйственного ведения | Водозаправочная станция |  | Тепличный, д. 8 | 0,0 м | - | Проведение мероприятий по инвентаризации и кадастровому учету | 31.12.2017 | - | - | - | Специалист 1 категории, Дегтева Ольга Васильевна, 52-72-66 |
| 234 | Муниципальное образование «Северодвинск» | СМУП «ЖКТ» на праве хозяйственного ведения | Наружный водопровод |  | Юбилейная, д. 61 | 25,8 м | - | Проведение мероприятий по инвентаризации и кадастровому учету | 31.12.2017 | - | - | - | Специалист 1 категории, Дегтева Ольга Васильевна, 52-72-66 |
| 235 | Муниципальное образование «Северодвинск» | СМУП «ЖКТ» на праве хозяйственного ведения | Наружный водопровод |  | Победы, д. 76 | 7,1 м | - | Проведение мероприятий по инвентаризации и кадастровому учету | 31.12.2017 | - | - | - | Специалист 1 категории, Дегтева Ольга Васильевна, 52-72-66 |
| 236 | Муниципальное образование «Северодвинск» | СМУП «ЖКТ» на праве хозяйственного ведения | Наружный водопровод |  | Грузовой, д. 26 | 20,0 м | - | Проведение мероприятий по инвентаризации и кадастровому учету | 31.12.2017 | - | - | - | Специалист 1 категории, Дегтева Ольга Васильевна, 52-72-66 |
| 237 | Муниципальное образование «Северодвинск» | СМУП «ЖКТ» на праве хозяйственного ведения | Наружный водопровод |  | Ломоносова, д. 52 | 10,2 м | - | Проведение мероприятий по инвентаризации и кадастровому учету | 31.12.2017 | - | - | - | Специалист 1 категории, Дегтева Ольга Васильевна, 52-72-66 |
| 238 | Муниципальное образование «Северодвинск» | МАУК «СДМ» Строитель» на праве оперативного управления | Водопровод |  | пр. Ленина, д. 47 | 166,8 м | - | Проведение мероприятий по инвентаризации и кадастровому учету | 31.12.2017 | - | - | - | Специалист 1 категории, Дегтева Ольга Васильевна, 52-72-66 |
| 239 | Муниципальное образование «Северодвинск» | МБОУ «СОШ № 38» на праве оперативного управления | Наружные сети водопровода |  | ул. Гагарина, д. 15 | 118,5 м | - | Проведение мероприятий по инвентаризации и кадастровому учету | 31.12.2017 | - | - | - | Специалист 1 категории, Дегтева Ольга Васильевна, 52-72-66 |
| 240 | Муниципальное образование «Северодвинск» |  | Наружные сети водоснабжения | 6739 | квартал 025 | 178,0 м | - | Отказано в регистрации права собственности Управлением Росреестром. Готовится пакет документов для обеспечения регистрации в судебном порядке. | 31.12.2017 | - | - | - | Специалист 1 категории, Абакумова Светлана Алексеевна, тел. 58-72-66 |
| 241 | Муниципальное образование «Северодвинск» |  | Буровая скважина | 6444 | Городское кладбище | Протяженность будет уточнена в ходе инвентаризации | - | Проводятся мероприятия по формированию пакета документов для регистрации права муниципальной собственности | 31.12.2017 | - | - | - | Специалист 1 категории, Абакумова Светлана Алексеевна, тел. 58-72-66 |
| 242 | Муниципальное образование «Северодвинск» | СМУП «Спецавтохозяйство» на праве хозяйственного ведения | Полигон ТБО |  | в районе Грузового проезда, д. 8 | 292399 м2 | Технический учет осуществлен после 01.09.2012- | - | - | Право собственности 29-АЛ № 181929 от 24.10.2014 | - | - | Специалист 1 категории, Дегтева Ольга Васильевна, 52-72-66 |
| 243 | Муниципальное образование «Северодвинск» | МУП «Локомотив» на праве хозяйственного ведения | Наружное электроснабжение к тепловозо-вагонному депо |  | Тепличный, д. 3 | Протяженность будет уточнена в ходе инвентаризации (695,0) | - | Проведение мероприятий по инвентаризации и кадастровому учету | 31.12.2017 | - | - | - | Специалист 1 категории, Дегтева Ольга Васильевна, 52-72-66 |
| 244 | Муниципальное образование «Северодвинск» | СМУП «ЖКТ» на праве хозяйственного ведения | Кабельные сети |  | Морской, д. 52 | 27,0 м | - | Проведение мероприятий по инвентаризации и кадастровому учету | 31.12.2017 | - | - | - | Специалист 1 категории, Дегтева Ольга Васильевна, 52-72-66 |
| 245 | Муниципальное образование «Северодвинск» | СМУП «ЖКТ» на праве хозяйственного ведения | Наружное освещение |  | Грузовой, д. 26 | 50,0 м | - | Проведение мероприятий по инвентаризации и кадастровому учету | 31.12.2017 | - | - | - | Специалист 1 категории, Дегтева Ольга Васильевна, 52-72-66 |
| 246 | Муниципальное образование «Северодвинск» | СМУП «ПЖКО «Ягры» на праве хозяйственного ведения | Наружное освещение |  | ул. Макаренко, д. 3 | 50,0 м | - | Проведение мероприятий по инвентаризации и кадастровому учету | 31.12.2017 | - | - | - | Специалист 1 категории, Дегтева Ольга Васильевна, 52-72-66 |
| 247 | Муниципальное образование «Северодвинск» | МАУК «СДМ» Строитель» на праве оперативного управления | Электросети |  | пр. Ленина, вед. 47 | Протяженность будет уточнена в ходе инвентаризации | - | Проведение мероприятий по инвентаризации и кадастровому учету | 31.12.2017 | - | - | - | Специалист 1 категории, Дегтева Ольга Васильевна, 52-72-66 |
| 248 | Муниципальное образование «Северодвинск» | МБОУ «СОШ № 38» на праве оперативного управления | Электрические сети |  | ул. Гагарина, д. 15 | 400,0 м | - | Проведение мероприятий по инвентаризации и кадастровому учету | 31.12.2017 | - | - | - | Специалист 1 категории, Дегтева Ольга Васильевна, 52-72-66 |
| 249 | Муниципальное образование «Северодвинск» | МАУК «СДМ» Строитель» на праве оперативного управления | Электрические сети |  | г. Северодвинск | 400,0 м | - | Проведение мероприятий по инвентаризации и кадастровому учету | 31.12.2017 | - | - | - | Специалист 1 категории, Дегтева Ольга Васильевна, 52-72-66 |
| 250 | Муниципальное образование «Северодвинск» | Хозяйственное ведение СМУП «ГОРСВЕТ» | Сеть наружного освещения квартала 001 (2 позиции) |  | Архангельская область, г. Северодвинск, квартал 001 | 679,0 | Технический паспорт № 4227 от 14.12.2007 | - | - | Право собственности от 02.05.2017 № 29:28:000000:1293-29/006/2017-1 | - | - | Специалист 1 категории, Дегтева Ольга Васильевна, 52-72-66 |
| 251 | Муниципальное образование «Северодвинск» | Хозяйственное ведение СМУП «ГОРСВЕТ» | Сеть наружного освещения квартала 002 (1 позиция) |  | Архангельская область, г. Северодвинск, квартал 002 | 417,0 | Технический паспорт № 4611 от 14.12.2007 | - | - | Право собственности от 01.05.2017 № 29:28:000000:1208-29/006/2017-1 | - | - | Специалист 1 категории, Дегтева Ольга Васильевна, 52-72-66 |
| 252 | Муниципальное образование «Северодвинск» | Хозяйственное ведение СМУП «ГОРСВЕТ» | Сеть наружного освещения квартала 003 (7 позиций) |  | Архангельская область, г. Северодвинск, квартал 003 | 892,0 | Технический паспорт № 4600 от 14.12.2007 | - | - | Право собственности от 01.05.2017 № 29:28:000000:1297-29/006/2017-1 | - | - | Специалист 1 категории, Дегтева Ольга Васильевна, 52-72-66 |
| 253 | Муниципальное образование «Северодвинск» | Хозяйственное ведение СМУП «ГОРСВЕТ» | Сеть наружного освещения квартала 004 (8 позиций) |  | Архангельская область, г. Северодвинск, квартал 004 | 529,0 | Технический паспорт № 4601 от 14.12.2007 | - | - | Право собственности от 02.05.2017 № 29:28:000000:1281-29/006/2017-1 | - | - | Специалист 1 категории, Дегтева Ольга Васильевна, 52-72-66 |
| 254 | Муниципальное образование «Северодвинск» | Хозяйственное ведение СМУП «ГОРСВЕТ» | Сеть наружного освещения (89 позиций) |  | Архангельская область, г. Северодвинск, | 96146,2 | Кадастровый паспорт 11:430:001:007200900 от 15.08.2012 | Сдано на государственную регистрацию права муниципальной собственности 02.05.2017 Приостановка регистрации | - | - | - | - | Специалист 1 категории, Дегтева Ольга Васильевна, 52-72-66 |
| 255 | Муниципальное образование «Северодвинск» | Хозяйственное ведение СМУП «ГОРСВЕТ» | Сеть наружного освещения квартала 090 (26 позиций) | - | Архангельская область, г. Северодвинск, квартал 090 | 6171,2 | Технический паспорт № 2767 от 14.12.2007 | - | - | Право собственности от 18.05.2017 № 29:28:000000:1149:29/006/2017-1 | - | - | Специалист 1 категории, Дегтева Ольга Васильевна, 52-72-66 |
| 256 | Муниципальное образование «Северодвинск» | Хозяйственное ведение СМУП «ГОРСВЕТ» | Сеть наружного освещения квартала 098 (13 позиций) | - | Архангельская область, г. Северодвинск, квартал 098 | 2912,0 | Технический паспорт № 4523 от 14.12.2007 | - | - | Право собственности от 17.05.2017 № 29:28:000000:1198:29/006/2017-1 | - | - | Специалист 1 категории, Дегтева Ольга Васильевна, 52-72-66 |
| 257 | Муниципальное образование «Северодвинск» | Хозяйственное ведение СМУП «ГОРСВЕТ» | Сеть наружного освещения квартала 151 (26 позиций) | - | Архангельская область, г. Северодвинск, квартал 151 | 4102,0 | Технический паспорт № 4674 от 14.12.2007 | - | - | Право собственности от 23.05.2017 № 29:28:000000:1232-29/006/2017-1 | - | - | Специалист 1 категории, Дегтева Ольга Васильевна, 52-72-66 |
| 258 | Муниципальное образование «Северодвинск» | Хозяйственное ведение СМУП «ГОРСВЕТ» | Сеть наружного освещения квартала 099 (10 позиций) | - | Архангельская область, г. Северодвинск, квартал 099 | 2382,7 | Технический паспорт № 0115 от 14.12.2007 | - | - | Право собственности от 23.05.2017 № 29:28:000000:1120-29/006/2017-1 | - | - | Специалист 1 категории, Дегтева Ольга Васильевна, 52-72-66 |
| 259 | Муниципальное образование «Северодвинск» | Хозяйственное ведение СМУП «ГОРСВЕТ» | Сеть наружного освещения квартала 153 (17 позиций) | - | Архангельская область, г. Северодвинск, квартал 153 | 4385,0 | Технический паспорт № 4676 от 05.12.2007 | - | - | Право собственности от 26.05.2017 № 29:28:000000:1233-29/006/2017-1 | - | - | Специалист 1 категории, Дегтева Ольга Васильевна, 52-72-66 |
| 260 | Муниципальное образование «Северодвинск» | Хозяйственное ведение СМУП «ГОРСВЕТ» | Сеть наружного освещения квартала 154 (23 позиции) | - | Архангельская область, г. Северодвинск, квартал 154 | 4375,0 | Технический паспорт № 4675 от 14.12.2007 | - | - | Право собственности от 19.05.2017 № 29:28:000000:1272-29/006/2017-1 | - | - | Специалист 1 категории, Дегтева Ольга Васильевна, 52-72-66 |
| 261 | Муниципальное образование «Северодвинск» | Хозяйственное ведение СМУП «ГОРСВЕТ» | Сеть наружного освещения квартала 155 (20 позиций) | - | Архангельская область, г. Северодвинск, квартал 155 | 3348,0 | Технический паспорт от 15.08.2012 | Сдано на государственную регистрацию права муниципальной собственности 16.05.2017 Приостановка регистрации | - | - | - | - | Специалист 1 категории, Дегтева Ольга Васильевна, 52-72-66 |
| 262 | Муниципальное образование «Северодвинск» | Хозяйственное ведение СМУП «ГОРСВЕТ» | Сеть наружного освещения квартала 162 (15 позиций) | - | Архангельская область, г. Северодвинск, квартал 162 | 2203,0 | Технический паспорт № 4677 от 05.12.2007 | - | - | Право собственности от 26.05.2017 № 29:28:000000:1234-29/006/2017-1 | - | - | Специалист 1 категории, Дегтева Ольга Васильевна, 52-72-66 |
| 263 | Муниципальное образование «Северодвинск» | Хозяйственное ведение СМУП «ГОРСВЕТ» | Сеть наружного освещения квартала 205 (23 позиции) | - | Архангельская область, г. Северодвинск, квартал 205 | 2994,1 | Технический паспорт № 4699 от 12.12.2007 | Сдано на государственную регистрацию права муниципальной собственности 16.05.2017 Приостановка регистрации | - | - | - | - | Специалист 1 категории, Дегтева Ольга Васильевна, 52-72-66 |
| 264 | Муниципальное образование «Северодвинск» | Хозяйственное ведение СМУП «ГОРСВЕТ» | Сеть наружного освещения квартала 207 (20 позиций) | - | Архангельская область, г. Северодвинск, квартал 207 | 3606,0 | Технический паспорт № 0006 от 14.12.2007 | Сдано на государственную регистрацию права муниципальной собственности 16.05.2017 Приостановка регистрации | - | - | - | - | Специалист 1 категории, Дегтева Ольга Васильевна, 52-72-66 |
| 265 | Муниципальное образование «Северодвинск» | Хозяйственное ведение СМУП «ГОРСВЕТ» | Сеть наружного освещения квартала 208 (13 позиций) | - | Архангельская область, г. Северодвинск, квартал 208 | 3016,2 | Технический паспорт № 0032 от 14.12.2007 | - | - | Право собственности от 19.05.2017 № 29:28:000000:1227-29/006/2017-1 | - | - | Специалист 1 категории, Дегтева Ольга Васильевна, 52-72-66 |
| 266 | Муниципальное образование «Северодвинск» | Хозяйственное ведение СМУП «ГОРСВЕТ» | Сеть наружного освещения квартала 209 (35 позиций) | - | Архангельская область, г. Северодвинск, квартал 209 | 5401,0 | Технический паспорт № 1704 от 10.12.2007 | Сдано на государственную регистрацию права муниципальной собственности 16.05.2017 Приостановка регистрации | - | - | - | - | Специалист 1 категории, Дегтева Ольга Васильевна, 52-72-66 |
| 267 | Муниципальное образование «Северодвинск» | Хозяйственное ведение СМУП «ГОРСВЕТ» | Сеть наружного освещения квартала 218 (10 позиций) | - | Архангельская область, г. Северодвинск, квартал 218 | 2189,0 | Технический паспорт № 4701 от 14.12.2007 | Сдано на государственную регистрацию права муниципальной собственности 16.05.2017 Приостановка регистрации | - | - | - | - | Специалист 1 категории, Дегтева Ольга Васильевна, 52-72-66 |
| 268 | Муниципальное образование «Северодвинск» | Хозяйственное ведение СМУП «ГОРСВЕТ» | Сеть наружного освещения квартала 016 (4 позиции) | - | Архангельская область, г. Северодвинск, квартал 016 | 638,0 | Технический паспорт № 4602 от 12.12.2007 | Сдано на государственную регистрацию права муниципальной собственности 18.05.2017 Приостановка регистрации | - | - | - | - | Специалист 1 категории, Дегтева Ольга Васильевна, 52-72-66 |
| 269 | Муниципальное образование «Северодвинск» | Хозяйственное ведение СМУП «ГОРСВЕТ» | Сеть наружного освещения квартала 019 (4 позиции) | - | Архангельская область, г. Северодвинск, квартал 019 | 974,3 | Технический паспорт № 4603 от 12.12.2007 | - | - | Право собственности от 25.05.2017 № 29:28:000000:1298-29/006/2017-1 | - | - | Специалист 1 категории, Дегтева Ольга Васильевна, 52-72-66 |
| 270 | Муниципальное образование «Северодвинск» | Хозяйственное ведение СМУП «ГОРСВЕТ» | Сеть наружного освещения квартала 013 (1 позиция) | - | Архангельская область, г. Северодвинск, квартал 013 | 674,2 | Технический паспорт № 4603 от 14.12.2007 | - | - | Право собственности от 05.06.2017 № 29:28:000000:1237-29/006/2017-1 | - | - | Специалист 1 категории, Дегтева Ольга Васильевна, 52-72-66 |
| 271 | Муниципальное образование «Северодвинск» | Хозяйственное ведение СМУП «ГОРСВЕТ» | Сеть наружного освещения квартала 008 (1 позиция) | - | Архангельская область, г. Северодвинск, квартал 008 | 548,0 | Технический паспорт № 4679 от 14.12.2007 | Сдано на государственную регистрацию права муниципальной собственности 23.05.2017 Приостановка регистрации | - | - | - | - | Специалист 1 категории, Дегтева Ольга Васильевна, 52-72-66 |
| 272 | Муниципальное образование «Северодвинск» | Хозяйственное ведение СМУП «ГОРСВЕТ» | Сеть наружного освещения квартала 012 (1 позиция) | - | Архангельская область, г. Северодвинск, квартал 012 | 238,9 | Технический паспорт № 4680 от 14.12.2007 | - | - | Право собственности от 16.06.2017 № 29:28:000000:1237-29/006/2017-1 | - | - | Специалист 1 категории, Дегтева Ольга Васильевна, 52-72-66 |
| 273-425 | Муниципальное образование «Северодвинск» | Хозяйственное ведение СМУП «ГОРСВЕТ» | Участки сетей наружного освещения (153 позиции) | - | г. Северодвинск | 105936,2 | - | Подготовка пакета документов для регистрации права муниципальной собственности | 31.12.2017 | - | - | - | Специалист 1 категории, Дегтева Ольга Васильевна, 52-72-66 |
| 426 | Муниципальное образование «Северодвинск» | Хозяйственное ведение СМУП «ГОРСВЕТ» | Сети уличного освещения Архангельского шоссе от техникума до железнодорожного переезда | 170П/2-2 | Архангельская область, г. Северодвинск, Архангельское шоссе | 530,4 м | Технический паспорт № 4965 от 10.04.2009 | - | - | Право собственности 29 АК № 934189 от 18.11.2013 право хоз. Ведения 29-АК № 768813 от 13.09.2013 | - | - | Специалист 1 категории, Дегтева Ольга Васильевна, 52-72-66 |
| 427 | Муниципальное образование «Северодвинск» | Хозяйственное ведение СМУП «ГОРСВЕТ» | Наружное освещение автодороги Архангельского шоссе от пр. Морского до ул. Портовой | 170П/2-3 | Архангельская область, г. Северодвинск, Архангельское шоссе от пр. Морского до ул. Портовой | 2324,0 м | Технический паспорт № 5605 от 25.10.2011 | - | - | Право собственности 29 АК № 759351 от 23.08.2012 право хоз. ведения 29-АК № 768814 от 13.09.2013 | - | - | Специалист 1 категории, Дегтева Ольга Васильевна, 52-72-66 |
| 428 | Муниципальное образование «Северодвинск» | Хозяйственное ведение СМУП «ГОРСВЕТ» | Линия электроосвещения ул. Портовая (на участке от ул. Первомайская до Архангельского шоссе) | 170П/2-4 | Архангельская область, г. Северодвинск, | 395,0 м | Технический паспорт № 4894 от 21.11.2008 | - | - | Право собственности 29-АЛ № 154142 от 17.06.2015 право хоз. ведения 29-АЛ № 158116 от 21.11.2014 | - | - | Специалист 1 категории, Дегтева Ольга Васильевна, 52-72-66 |
| 429 | Муниципальное образование «Северодвинск» | Хозяйственное ведение СМУП «ГОРСВЕТ» | Линия электроосвещения Ягринское шоссе | 170П/2-5 | Архангельская область, г. Северодвинск, Ягринское шоссе | 3550,0 м | Технический паспорт № 50343 от 30.08.2007 | - | - | Право собственности 29-АЛ № 113420 от 22.01.2015 право хоз. ведения 29-АЛ № 158117 от 21.11.2014 | - | - | Специалист 1 категории, Дегтева Ольга Васильевна, 52-72-66 |
| 430 | Муниципальное образование «Северодвинск» | Хозяйственное ведение СМУП «ГОРСВЕТ» | Застройка территории квартала 108 двухэтажными 12-квартирными домами. Наружное освещение | 170П/2-6 | Архангельская область, г. Северодвинск, квартал 108 | 885,0 м | Технический паспорт № 5329 от 09.04.2010 | - | - | Право собственности 29 АК № 768815 от 13.01.2014 право хоз. ведения 29-АЛ № 158117 от 21.11.2014 | - | - | Специалист 1 категории, Дегтева Ольга Васильевна, 52-72-66 |
| 431 | Муниципальное образование «Северодвинск» | Хозяйственное ведение СМУП «ГОРСВЕТ» | Наружное освещение общественного туалета | 170П/2-7 | Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Мира, д. 11В | 90,0 м | Технический учет осуществлен после 01.09.2012 |  |  | Право собственности 29-29/006-29/006/027/2016-296/1 К № 056635 от 21.04.2016 |  |  | Специалист 1 категории, Дегтева Ольга Васильевна, 52-72-66 |
| 432 | Муниципальное образование «Северодвинск» |  | Сеть уличного освещения | 6599 | г. Северодвинск ул. Советская, д. 8, д. 10, д. 12 | 219,2 м | - | Отказано в регистрации права собственности Управлением Росреестром. Готовится пакет документов для обеспечения регистрации в судебном порядке. | 31.12.2017 | - | - | - | Специалист 1 категории, Абакумова Светлана Алексеевна 52-72-66 |
| 433 | Муниципальное образование «Северодвинск» | Хозяйственное ведение | Сети наружного электроосвещения | 6738 | г. Северодвинск квартал 025 | 178,0 м | - | - | - | Право собственности 29-29/006-29/006/062/2016-258/1 от 28.12.2016 Право хоз. ведения № 29:28:102025:259:-29/006/2017-1 от 03.08.2017 | - | - | Специалист 1 категории, Дегтева Ольга Васильевна, 52-72-66 |
| 434 | Муниципальное образование «Северодвинск» | Хозяйственное ведение | Сети наружного электроосвещения |  | с. Ненокса, ул. Школьная, д. 7а | 178,0 м | - | Проводятся мероприятия по формированию пакета документов для регистрации права муниципальной собственности | 31.12.2017 | - | - | - | Специалист 1 категории, Дегтева Ольга Васильевна, 52-72-66 |
| 435 | Муниципальное образование «Северодвинск» |  | Дизельная | 3504 | с. Ненокса, Школьная, 7-а | 26 м2 | - | Проведение мероприятий по инвентаризации и кадастровому учету | 31.12.2017 | - | - | - | Специалист 1 категории, Абакумова Светлана Алексеевна, 52-72-66 |
| 436 | Муниципальное образование «Северодвинск» | СМУП ЖКХ «ГОРВИК» на праве хозяйственного ведения | Канализационно-насосная станции № 17 |  | Квартал 176, в районе дома ул. Героев Североморцев, 7 | 48,8 м2 | Технический учет осуществлен до 01.09.2012 | - | - | Право собственности 29 АК № 858008 от 28.01.2013 Право хоз.ведения 29-АЛ № 021421 от 09.08.2013 | - | - | Специалист 1 категории, Дегтева Ольга Васильевна, 52-72-66 |
| 437 | Муниципальное образование «Северодвинск» |  | Сети связи общежития | 5254 | по ул. Героев Североморцев, д. 10 (квартал 156) | 242,8 м | - | Проводятся мероприятия по формированию пакета документов для регистрации права муниципальной собственности | 31.12.2017 | - | - | - | Специалист 1 категории, Абакумова Светлана Алексеевна, 52-72-66 |
| 438 | Муниципальное образование «Северодвинск» | СМУП ЖКХ «ГОРВИК» на праве хозяйственного ведения | Тепловые сети |  | г.Северодвинск, квартал 025 | 77,4 м | Технический учет осуществлен до 01.09.2012 | - | - | Право собственности 29-АК № 759670 от 17.09.2012 Право хоз.ведения 29-АК 854279 от 25.04.2013 | - | - | Специалист 1 категории, Дегтева Ольга Васильевна, 52-72-66 |
| 439 | Муниципальное образование «Северодвинск» | СМУП ЖКХ «ГОРВИК» на праве хозяйственного ведения | Тепловые сети |  | г.Северодвинск, квартал 025 | 161,1 м | Технический учет осуществлен до 01.09.2012 | - | - | Право собственности 29-АК № 783174 от 18.07.2012 Право хоз.ведения 29-АК 834150 от 19.12.2012 | - | - | Специалист 1 категории, Дегтева Ольга Васильевна, 52-72-66 |
| 440 | Муниципальное образование «Северодвинск» | СМУП ЖКХ «ГОРВИК» на праве хозяйственного ведения | Ливневая канализация |  | г.Северодвинск, квартал 025 | 263,4 м | Технический учет осуществлен до 01.09.2012 | - | - | Право собственности 29 АК № 759667 от 17.09.2012 Право собственности хоз.ведения 29-АЛ 158476 от 02.12.14 | - | - | Специалист 1 категории, Дегтева Ольга Васильевна, 52-72-66 |
| 441 | Муниципальное образование «Северодвинск» | СМУП ЖКХ «ГОРВИК» на праве хозяйственного ведения | Сети ливневой канализации |  | г.Северодвинск | 106369,0 м | Технический учет осуществлен после 01.09.2012 | - | - | Право собственности 29-АЛ № 153592 от 11.06.2015 Право хоз.ведения 29-АЛ 181087 от 10.11.14 | - | - | Специалист 1 категории, Дегтева Ольга Васильевна, 52-72-66 |
| 442 | Муниципальное образование «Северодвинск» | СМУП ЖКХ «ГОРВИК» на праве хозяйственного ведения | Сети ливневой канализации |  | г.Северодвинск | 10779,4 м | Технический учет осуществлен после 01.09.2012 | - | - | Право собственности 29-АЛ № 153594 от 11.06.2015 Право хоз.ведения 29-АЛ 157315 от 31.10.14 | - | - | Специалист 1 категории, Дегтева Ольга Васильевна, 52-72-66 |
| 443 | Муниципальное образование «Северодвинск» | СМУП ЖКХ «ГОРВИК» на праве хозяйственного ведения | Сети ливневой канализации |  | г.Северодвинск, о. Ягры | 23776,0 м | Технический учет осуществлен после 01.09.2012 | - | - | Право собственности 29-АЛ № 153516 от 02.06.2015 Право хоз.ведения 29-АЛ 026171 от 30.07.14 | - | - | Специалист 1 категории, Дегтева Ольга Васильевна, 52-72-66 |
| 444 | Муниципальное образование «Северодвинск» | СМУП ЖКХ «ГОРВИК» на праве хозяйственного ведения | Сети ливневой канализации |  | г.Северодвинск, ул.Пионерская д.6 | 182,0 м | Технический учет осуществлен после 01.09.2012 | - | - | Право собственности 29АЛ № 152174 от 01.06.2015 право хоз.ведения 29-АЛ 026172 от 30.07.14 | - | - | Специалист 1 категории, Дегтева Ольга Васильевна, 52-72-66 |
| 445 | Муниципальное образование «Северодвинск» | СМУП ЖКХ «ГОРВИК» на праве хозяйственного ведения | Сети ливневой канализации |  | г.Северодвинск, пр.Морской д.89 | 18,0 м | Технический учет осуществлен до 01.09.2012 | - | - | право собственности 29-АЛ № 153607 от 03.06.2015 право хоз.ведения 29-АЛ 026237 от 30.07.15 | - | - | Специалист 1 категории, Дегтева Ольга Васильевна, 52-72-66 |
| 446 | Муниципальное образование «Северодвинск» | СМУП ЖКХ «ГОРВИК» на праве хозяйственного ведения | Сети ливневой канализации |  | г.Северодвинск, пр.Морской д.89 | 328,0 м | Технический учет осуществлен до 01.09.2012 | - | - | Право собственности 29-АЛ № 153593 от 11.06.2015 право хоз.ведения 29-АЛ 026235 от 31.07.15 | - | - | Специалист 1 категории, Дегтева Ольга Васильевна, 52-72-66 |
| 447 | Муниципальное образование «Северодвинск» | СМУП ЖКХ «ГОРВИК» на праве хозяйственного ведения | Сети ливневой канализации |  | от участка автодороги Арх.шоссе на участке от ул. Портовой пр.Беломорский | 2713,0 м | Технический учет осуществлен до 01.09.2012 | - | - | Право собственности 29-АЛ № 113164 от 16.01.2015 Право хоз.ведения 29-АЛ 158477 от 02.12.14 | - | - | Специалист 1 категории, Дегтева Ольга Васильевна, 52-72-66 |
| 448 | Муниципальное образование «Северодвинск» | СМУП ЖКХ «ГОРВИК» на праве хозяйственного ведения | Сети ливневой канализации |  | от участка автодороги Арх.шоссе на участке от ул. Портовой до круговой развязки пр.Морского | 1893,0 м | Технический учет осуществлен до 01.09.2012 | - | - | Право собственности 29-АЛ № 113166 от 16.01.2015 Право хоз.ведения 29-АЛ 158472 от 02.12.14 | - | - | Специалист 1 категории, Дегтева Ольга Васильевна, 52-72-66 |
| 449 | Муниципальное образование «Северодвинск» | СМУП ЖКХ «ГОРВИК» на праве хозяйственного ведения | Ливневая канализация |  | г.Северодвинск, в районе дома 23/22 по улице Лесной, квартал 022 | 98,5 м | Технический учет осуществлен до 01.09.2012 | - | - | Право собственности 29 АК № 759417 от 21.08.2012 Право хоз.ведения 29-АЛ 158475 от 02.12.14 | - | - | Специалист 1 категории, Дегтева Ольга Васильевна, 52-72-66 |
| 450 | Муниципальное образование «Северодвинск» | СМУП ЖКХ «ГОРВИК» на праве хозяйственного ведения | Наружные сети ливневой канализации |  | г.Северодвинск, пр.Труда, д.55 | 217,6 м | Технический учет осуществлен до 01.09.2012 | - | - | Право собственности 29 АК № 735819 от 13.03.2012 Право хоз.ведения 29-АЛ 158474 от 02.12.14 | - | - | Специалист 1 категории, Дегтева Ольга Васильевна, 52-72-66 |
| 451 | Муниципальное образование «Северодвинск» | СМУП ЖКХ «ГОРВИК» на праве хозяйственного ведения | Ливневая канализация |  | от участка автодороги ул. Первомайская от ул.Серго Орджоникидзе до Архангельского шоссе, г.Северодвинск | 173,00 м | Технический учет осуществлен до 01.09.2012 | - | - | Право собственности 29-АЛ № 113165 от 16.01.2015 право хоз.ведения 29-АЛ 158473 от 02.12.14 | - | - | Специалист 1 категории, Дегтева Ольга Васильевна, 52-72-66 |
| 452 | Муниципальное образование «Северодвинск» | СМУП ЖКХ «ГОРВИК» на праве хозяйственного ведения | Ливневая канализация |  | от участка автодороги Архангельское шоссе пр.Морской, круговая развязка, г.Северодвинск | 108,0 м | - | - | - | Право собственности 29-АЛ № 113167 от 16.01.2015 Право хоз.ведения 29-АЛ 158470 от 02.12.14 | - | - | Специалист 1 категории, Дегтева Ольга Васильевна, 52-72-66 |
| 453 | Муниципальное образование «Северодвинск» | СМУП ЖКХ «ГОРВИК» на праве хозяйственного ведения | Тепловые сети |  | г. Северодвинск (11 адресов) | 1239,0 м | Технический учет осуществлен до 01.09.2012- | - | - | Право собственности № 29-29/006-29/006/024/2015-480/1 от 06.07.2015 Право хоз.ведения 29-АК 616691 от 17.06.2011 | - | - | Специалист 1 категории, Дегтева Ольга Васильевна, 52-72-66 |
| 454 | Муниципальное образование «Северодвинск» | СМУП ЖКХ «ГОРВИК» на праве хозяйственного ведения | Самотечный коллектор |  | г.Северодвинск от жилого дома 25 по ул.железнодорожная до дома 60/9 по пр.Беломорский | 654,0 м | Технический учет осуществлен до 01.09.2012 | - | - | Право собственности 29 АК 618538 от 06.07.2011 Право хоз.ведения 29-АЛ 158017 от 20.11.14 | - | - | Специалист 1 категории, Дегтева Ольга Васильевна, 52-72-66 |
| 455 | Муниципальное образование «Северодвинск» | СМУП ЖКХ «ГОРВИК» на праве хозяйственного ведения | Сети фекальной канализации |  | г.Северодвинск квартал 108 | 254,2 м | Технический учет осуществлен до 01.09.2012 | - | - | Право собственности 29-АК № 254832 от 14.04.2008 Право хоз.ведения 29-АЛ 158016 от 20.11.14 | - | - | Специалист 1 категории, Дегтева Ольга Васильевна, 52-72-66 |
| 456 | Муниципальное образование «Северодвинск» | СМУП ЖКХ «ГОРВИК» на праве хозяйственного ведения | Сети фекальной канализации |  | г.Северодвинск о.Ягры | 2732,4 м | Технический учет осуществлен до 01.09.2012 | - | - | Право собственности 29-АК № 832788 от 12.11.2012 Право хоз.ведения 29-АК 854271 от 25.04.14 | - | - | Специалист 1 категории, Дегтева Ольга Васильевна, 52-72-66 |
| 457 | Муниципальное образование «Северодвинск» | СМУП ЖКХ «ГОРВИК» на праве хозяйственного ведения | Сети фекальной канализации |  | г.Северодвинск | 41629,3 м | Технический учет осуществлен до 01.09.2012 | - | - | Право собственности 29-АК № 832397 от 13.12.2012 Право хоз.ведения 29-АК 854231 от 24.04.13 | - | - | Специалист 1 категории, Дегтева Ольга Васильевна, 52-72-66 |
| 458 | Муниципальное образование «Северодвинск» | СМУП ЖКХ «ГОРВИК» на праве хозяйственного ведения | Сети водопровода |  | г.Северодвинск | 82,0 м | Технический учет осуществлен до 01.09.2012 | - | - | Право собственности 29 АК № 759669 от 17.09.2012 Право хоз.ведения 29-АЛ 158013 от 20.11.14 | - | - | Специалист 1 категории, Дегтева Ольга Васильевна, 52-72-66 |
| 459 | Муниципальное образование «Северодвинск» | СМУП ЖКХ «ГОРВИК» на праве хозяйственного ведения | Сети водопровода |  | г.Северодвинск квартал 022 в районе дома 23/22 по ул.Лесной | 25,8 м | Технический учет осуществлен до 01.09.2012 | - | - | Право собственности 29 АК № 759416 от 21.08.2012 Право хоз.ведения 29-АЛ 158012 от 20.11.14 | - | - | Специалист 1 категории, Дегтева Ольга Васильевна, 52-72-66 |
| 460 | Муниципальное образование «Северодвинск» | СМУП ЖКХ «ГОРВИК» на праве хозяйственного ведения | Сети водопровода |  | г.Северодвинск Труда, д. 55 | 312,25 м | Технический учет осуществлен до 01.09.2012 | - | - | Право собственности 29 АК № 735820 от 13.03.2012 Право хоз.ведения 29-АЛ 158011 от 20.11.14 | - | - | Специалист 1 категории, Дегтева Ольга Васильевна, 52-72-66 |
| 461 | Муниципальное образование «Северодвинск» | СМУП ЖКХ «ГОРВИК» на праве хозяйственного ведения | Сети водопровода |  | г.Северодвинск в районе жилых домов пр.Труда д.13 и ул.Капитана Воронина,д.8 | 308,0 м | Технический учет осуществлен до 01.09.2012 | - | - | Право собственности 29 АК № 476381 от 20.04.2010 Право хоз.ведения 29-АЛ 158010 от 20.11.14 | - | - | Специалист 1 категории, Дегтева Ольга Васильевна, 52-72-66 |
| 462 | Муниципальное образование «Северодвинск» | СМУП ЖКХ «ГОРВИК» на праве хозяйственного ведения | Сети водопровода |  | г.Северодвинск квартал 155 в районе д.57 по пр.Труда | 232,0 м | Технический учет осуществлен до 01.09.2012 | - | - | Право собственности 29 АК № 393207 от 21.09.2009 право хоз.ведения 29-АЛ 158009 от 20.11.14 | - | - | Специалист 1 категории, Дегтева Ольга Васильевна, 52-72-66 |
| 463 | Муниципальное образование «Северодвинск» | СМУП ЖКХ «ГОРВИК» на праве хозяйственного ведения | Сети водопровода |  | г.Северодвинск квартал 108 | 359,0 м | Технический учет осуществлен до 01.09.2012 | - | - | Право собственности 29-АК № 834397 от 13.12.2012 Право хоз.ведения 29-АЛ 158008 от 20.11.14 | - | - | Специалист 1 категории, Дегтева Ольга Васильевна, 52-72-66 |
| 464 | Муниципальное образование «Северодвинск» | СМУП ЖКХ «ГОРВИК» на праве хозяйственного ведения | Сети водопровода |  | г.Северодвинск ул. Юбилейная, д.39 | 88,0 м | Технический учет осуществлен до 01.09.2012 | - | - | Право собственности 29 АК № 769036 от 19.09.2013 Право хоз.ведения 29-АЛ 021423 от 09.08.13 | - | - | Специалист 1 категории, Дегтева Ольга Васильевна, 52-72-66 |
| 465 | Муниципальное образование «Северодвинск» | СМУП ЖКХ «ГОРВИК» на праве хозяйственного ведения | Водопроводные сети |  | г. Северодвинск, от ул. Октябрьской до Зои Космодемьянской | 75,7 м | Технический учет осуществлен до 01.09.2012 | - | - | Право собственности 29 АК № 366676 от 05.06.2009 Право хоз.ведения 29-АК 854272 от 25.04.13 | - | - | Специалист 1 категории, Дегтева Ольга Васильевна, 52-72-66 |
| 466 | Муниципальное образование «Северодвинск» | СМУП ЖКХ «ГОРВИК» на праве хозяйственного ведения | Водопроводные сети (транзит) |  | г. Северодвинск (транзит) | 9244,0м | Технический учет осуществлен до 01.09.2012 | - | - | Право собственности 29АК № 832989 от 09.11.2012 Право хоз.ведения 29-АК 854233 от 24.04.14, повторное свид-во К №129685 от 03.06.16 | - | - | Специалист 1 категории, Дегтева Ольга Васильевна, 52-72-66 |
| 467 | Муниципальное образование «Северодвинск» | СМУП ЖКХ «ГОРВИК» на праве хозяйственного ведения | Водопроводные сети (о. Ягры) |  | г. Северодвинск, о. Ягры | 5261,3 м | Технический учет осуществлен до 01.09.2012 | - | - | Право собственности 29 АК № 832787 от 12.11.2012 право хоз.ведения 29-АК 854270 от 25.04.13 | - | - | Специалист 1 категории, Дегтева Ольга Васильевна, 52-72-66 |
| 468 | Муниципальное образование «Северодвинск» | СМУП ЖКХ «ГОРВИК» на праве хозяйственного ведения | Водопроводные сети (город) |  | г. Северодвинск | 35202 м | Технический учет осуществлен до 01.09.2012- |  | - | Право собственности 29-АК 834447 от 13.12.2012 право хоз.ведения 29-АК 854232 от 24.04.13 | - | - | Специалист 1 категории, Дегтева Ольга Васильевна, 52-72-66 |
| 469 | Муниципальное образование «Северодвинск» | СМУП «Спецавтохозяйство» на праве хозведения | Электросеть кабельная |  | проезд Тепличный, д. 8 | 930,0 м |  | Проведение мероприятий по инвентаризации и кадастровому учету | 31.12.2017 |  | - | - | Специалист 1 категории, Дегтева Ольга Васильевна, 52-72-66 |
| 470 | Муниципальное образование «Северодвинск» | Аренда МПЖРЭП | Котельная (здание) |  | ул. Водогон | 116,4 м | Технический учет осуществлен до 01.09.2012 | - | - | Право собственности 29-АЛ № 152164 от 01.06.2015 | - | - | Специалист 1 категории, Дегтева Ольга Васильевна, 52-72-66 |
| 471 | Муниципальное образование «Северодвинск» | СМУП «Белое озеро» на праве хозяйственного ведения | Котельная (здание) |  | Белое Озеро, ул. Школьная, 2 | 63,3 м | Технический учет осуществлен после 01.09.2012 | - | - | Право собственности 29-АЛ № 153605 от 03.06.2015 Право хоз.ведения 29-АЛ № 181315 от 08.10.2014 | - | - | Специалист 1 категории, Дегтева Ольга Васильевна, 52-72-66 |
| 472 | Муниципальное образование «Северодвинск» | СМУП «Белое озеро» на праве хозяйственного ведения | Тепловые сети |  | Белое Озеро | 409 м | Технический учет осуществлен после 01.09.2012 | - | - | Право собственности 29-АЛ № 153606 от 03.06.2015 Право хоз.ведения 29-АЛ № 181318 от 08.10.2014 | - | - | Специалист 1 категории, Дегтева Ольга Васильевна, 52-72-66 |
| 473 | Муниципальное образование «Северодвинск» | МУП «ССКРУ» на праве хозяйственного ведения | Электросеть |  | Кладбище "Миронова гора" | 409 м | - | Проведение мероприятий по инвентаризации и кадастровому учету | 31.12.2017 |  | - | - | Специалист 1 категории, Дегтева Ольга Васильевна, 52-72-66 |
| 474 | Муниципальное образование «Северодвинск» | СМУП ЖКХ «ГОРВИК» на праве хозяйственного ведения | Канализационно-насосная станция № 2 |  | квартал 086, на пересечении ул. Первомайской и Архангельского шоссе | 5,3 м | Технический учет осуществлен до 01.09.2012 |  | - | Право собственности 29-АК № 759344 от 23.08.2012 Право хоз.ведения 29-АЛ 158713 от 04.12.14 | - | - | Специалист 1 категории, Дегтева Ольга Васильевна, 52-72-66 |
| 475 | Муниципальное образование «Северодвинск» | СМУП ЖКХ «ГОРВИК» на праве хозяйственного ведения | Канализационно-насосная станция № 16 |  | г. Северодвинск, пр. Победы, 1 | 109,2 м | Технический учет осуществлен до 01.09.2012 |  | - | Право собственности 29 АК № 858009 от 28.01.2013 Право хоз.ведения 29-АЛ № 021422 от 09.08.2013 | - | - | Специалист 1 категории, Дегтева Ольга Васильевна, 52-72-66 |
| 476 | Муниципальное образование «Северодвинск» | СМУП ЖКХ «ГОРВИК» на праве хозяйственного ведения | Насосная станция ливневых стоков |  | г. Северодвинск, ул. Кирилкина | 189,6 м | Технический учет осуществлен после 01.09.2012 | - | - | Право собственности 29-АЛ № 153517 от 02.06.2015 Право хоз.ведения 29-АЛ № 157313 от 31.10.2014 | - | - | Специалист 1 категории, Дегтева Ольга Васильевна, 52-72-66 |
| 477 | Муниципальное образование «Северодвинск» | МБУ «СРЭС» на праве оперативного управления | Тепловые сети |  | г. Северодвинск, ул. К. Маркса, д. 48А | 274,7 м | Технический учет осуществлен до 01.09.2012 | - | - | Право собственности 29 АК № 742037 от 04.06.2012 Право оперативного управления 29-АК № 667066 от 14.10.2011 | - | - | Специалист 1 категории, Дегтева Ольга Васильевна, 52-72-66 |
| 478 | Муниципальное образование «Северодвинск» | МБУ «СРЭС» на праве оперативного управления | Электрокабель |  | г. Северодвинск, ул. К. Маркса, д. 48А | 1212,0 м | Технический учет осуществлен до 01.09.2012 | - | - | Право собственности 29 АК № 858956 от 20.02.2013 Право оперативного управления 29-АК № 858956 от 20.02.2013 | - | - | Специалист 1 категории, Дегтева Ольга Васильевна, 52-72-66 |
| 479 | Муниципальное образование «Северодвинск» | МБУ «СРЭС» на праве оперативного управления | Водопроводные сети |  | г. Северодвинск, ул. К. Маркса, д. 48А | 267,5 м | Технический учет осуществлен до 01.09.2012 | - | - | Право собственности 29 АК № 759671 от 17.09.2012 Право оперативного управления 29-АК № 759671 от 17.09.2012 | - | - | Специалист 1 категории, Дегтева Ольга Васильевна, 52-72-66 |
| 480 | Муниципальное образование «Северодвинск» | МБУ «СРЭС» на праве оперативного управления | Сети фекальной канализации |  | г. Северодвинск, ул. К. Маркса, д. 48А | 140,1 м | Технический учет осуществлен до 01.09.2012 | - | - | Право собственности 29 АК № 858957 от 20.02.2013 Право оперативного управления 29-АК № 588214 от 30.03.2011 | - | - | Специалист 1 категории, Дегтева Ольга Васильевна, 52-72-66 |
| 481 | Муниципальное образование «Северодвинск» |  | Сети связи канализационно-насосной станции № 17 | 5241 | квартал 176, в районе дома ул. Героев Североморцев, 7 | 28,1 м | - | Проводятся мероприятия по формированию пакета документов для регистрации права муниципальной собственности | 31.12.2017 | - | - | - | Специалист 1 категории, Абакумова Светлана Алексеевна, тел. 58-72-66 |
| 482 | Муниципальное образование «Северодвинск» |  | Очистные сооружения дождевых стоков | 5152 | г. Северодвинск, ул. Победы, д.1 квартал 156 | 305,3 м | - | - | - | Право собственности 29 АЛ № 022438 от 14.03.2014 | - | - | Специалист 1 категории, Абакумова Светлана Алексеевна, тел. 58-72-66 |
| 483 | Муниципальное образование «Северодвинск» |  | Водоочистное сооружение | 6852 | г. Северодвинск, д. Большая Кудьма, военный городок № 49 | 248,3 м | - | - | - | Право собственности 29-29/006-29/006/036/2015-94/1 от 29.09.2015 | - | - | Специалист 1 категории, Абакумова Светлана Алексеевна, тел. 58-72-66 |
| 484 | Муниципальное образование «Северодвинск» |  | Котельная | 6853 | г. Северодвинск, д. Большая Кудьма, военный городок № 49 | 263,20 м | - | - | - | Право собственности 29-АЛ № 168501 от 07.04.2015 | - | - | Специалист 1 категории, Абакумова Светлана Алексеевна, тел. 58-72-66 |
| 485 | Муниципальное образование «Северодвинск» |  | Тепловые сети | 3237 | г. Северодвинск, ул. Лесная, д.23/22 квартал 022 | 153,23 м | - | - | - | Право собственности 29 АК № 759301 от 21.08.2012 | - | - | Специалист 1 категории, Абакумова Светлана Алексеевна, тел. 58-72-66 |
| 486 | Муниципальное образование «Северодвинск» |  | Тепловые сети | 6684 | г. Северодвинск, Архангельское шоссе, д. 31 | 82,20 м | - | - | - | Право собственности 29 АК № 858916 от 18.02.2013 | - | - | Специалист 1 категории, Абакумова Светлана Алексеевна, тел. 58-72-66 |
| 487 | Муниципальное образование «Северодвинск» |  | Тепловые сети | 6795 | г. Северодвинск, ул. Юбилейная, д. 25 | 9,30 м | - | - | - | Право собственности 29 АК № 995114 от 14.01.2014 | - | - | Специалист 1 категории, Абакумова Светлана Алексеевна, тел. 58-72-66 |
| 488 | Муниципальное образование «Северодвинск» |  | Водопроводная насосная станция | 1296 | г. Северодвинск, в районе дома № 6 по Приморскому бульвару | 34,2 м | - | - | - | Право собственности 29 АК № 637908 от 21.07.2011 | - | - | Специалист 1 категории, Абакумова Светлана Алексеевна тел. 58-72-66 |
| 489 | Муниципальное образование «Северодвинск» | Аренда ПАО «МРСК Северо-Запада» договор 03-22/012 | Трансформаторная подстанции | 6792 | г. Северодвинск, Индустриальная, 17А строение 1 | 26,4 м | - | - | - | Право собственности 29 АЛ № 087529 от 05.05.2014 | - | - | Специалист 1 категории, Абакумова Светлана Алексеевна, тел. 58-72-66 |
| 490 | Муниципальное образование «Северодвинск» |  | Трансформаторная подстанции БКТП-630-10/0,4кв | 6913 | г. Северодвинск, Индустриальная, 23/16 | 22,8 м | - | - | - | Право собственности 29 АЛ № 087529 от 05.05.2014 | - | - | Специалист 1 категории, Абакумова Светлана Алексеевна, тел. 58-72-66 |
| 491 | Муниципальное образование «Северодвинск» | Аренда ПАО «МРСК Северо-Запада» договор 03-22/13 | Электроснабжение | 1458 | г. Северодвинск, Макаренко, 26 | 115,0 м | - | - | - | Право собственности 29 АК № 858909 от 15.02.2013 | - | - | Специалист 1 категории, Абакумова Светлана Алексеевна, тел. 58-72-66 |
| 492 | Муниципальное образование «Северодвинск» | Аренда ПАО «МРСК Северо-Запада» договор 03-22/13 | Электроснабжение | 1459 | г. Северодвинск, Приморский, 8 | 74,0 м | - | - | - | Право собственности 29 АК № 858834 от 14.02.2013 | - | - | Специалист 1 категории, Абакумова Светлана Алексеевна, тел. 58-72-66 |
| 493 | Муниципальное образование «Северодвинск» |  | Кабельная сеть | 1545 | г. Северодвинск, Архангельское шоссе, 27 | 500,0 м | - | - | - | Право собственности 29 АК № 833815 от 05.12.2012 | - | - | Специалист 1 категории, Абакумова Светлана Алексеевна, тел. 58-72-66 |
| 494 | Муниципальное образование «Северодвинск» | Аренда ПАО «МРСК Северо-Запада» договор 03-22/13 | Кабельная сеть | 1546 | г. Северодвинск, Октябрьская, 11 | 95,0 м | - | - | - | Право собственности 29 АК № 857558 от 11.01.2013 | - | - | Специалист 1 категории, Абакумова Светлана Алексеевна, тел. 58-72-66 |
| 495 | Муниципальное образование «Северодвинск» | Аренда ПАО «МРСК Северо-Запада» договор 03-22/13 | Кабельная сеть | 1547 | г. Северодвинск, Октябрьская, 13 | 65,0 м | - | - | - | Право собственности 29 АК № 857557 от 11.01.2013 | - | - | Специалист 1 категории, Абакумова Светлана Алексеевна, тел. 58-72-66 |
| 496 | Муниципальное образование «Северодвинск» | Аренда ПАО «МРСК Северо-Запада» договор 03-22/13 | Кабельная сеть | 1548 | г. Северодвинск, Макаренко, 10 | 35,0 м | - | - | - | Право собственности 29 АЛ № 020867 от 26.07.2013 | - | - | Специалист 1 категории, Абакумова Светлана Алексеевна, тел. 58-72-66 |
| 497 | Муниципальное образование «Северодвинск» | Аренда ПАО «МРСК Северо-Запада» договор 03-22/13 | Кабельная сеть | 1549 | г. Северодвинск, Мира, 14 | 100,0 м | - | - | - | Право собственности 29 АК № 858910 от 15.02.2013 | - | - | Специалист 1 категории, Абакумова Светлана Алексеевна, тел. 58-72-66 |
| 498 | Муниципальное образование «Северодвинск» | Аренда ПАО «МРСК Северо-Запада» договор 03-22/13 | Кабельная сеть | 1550 | г. Северодвинск, Макаренко, 22 | 118,0 м | - | - | - | Право собственности 29 АК № 858832 от 14.02.2013 | - | - | Специалист 1 категории, Абакумова Светлана Алексеевна, тел. 58-72-66 |
| 499 | Муниципальное образование «Северодвинск» | Аренда ПАО «МРСК Северо-Запада» договор 03-22/213 | Кабельная сеть | 1551 | г. Северодвинск, Бутомы, 18 | 191,4 м | - | - | - | Право собственности 29 АК № 858841 от 14.02.2013 | - | - | Специалист 1 категории, Абакумова Светлана Алексеевна,тел. 58-72-66 |
| 500 | Муниципальное образование «Северодвинск» | Аренда ПАО «МРСК Северо-Запада» договор 03-22/13 | Кабельная сеть | 1552 | г. Северодвинск, Мира, 18 | 60,0 м | - | - | - | Право собственности 29 АК № 857555 от 11.01.2013 | - | - | Специалист 1 категории, Абакумова Светлана Алексеевна, тел. 58-72-66 |
| 501 | Муниципальное образование «Северодвинск» | Аренда ПАО «МРСК Северо-Запада» договор 03-22/13 | Кабельная сеть | 1553 | г. Северодвинск, Макаренко, 12 | 52,0 м | - | - | - | Право собственности 29 АК № 858830 от 14.02.2013 | - | - | Специалист 1 категории, Абакумова Светлана Алексеевна, тел. 58-72-66 |
| 502 | Муниципальное образование «Северодвинск» | Аренда ПАО «МРСК Северо-Запада» договор 03-22/13 | Кабельная сеть | 1554 | г. Северодвинск, Приморский, 6 | 500,0 м | - | - | - | Право собственности 29 АК № 858824 от 14.02.2013 | - | - | Специалист 1 категории, Абакумова Светлана Алексеевна, тел. 58-72-66 |
| 503 | Муниципальное образование «Северодвинск» | Аренда ПАО «МРСК Северо-Запада» договор 03-22/13 | Кабельная сеть | 1555 | г. Северодвинск, Приморский, 30/34 | 320,0 м | - | - | - | Право собственности 29 АК № 857556 от 11.01.2013 | - | - | Специалист 1 категории, Абакумова Светлана Алексеевна, тел. 58-72-66 |
| 504 | Муниципальное образование «Северодвинск» |  | Воздушные линии эл.передач 0,4 кВ | 6687 | г. Северодвинск, д. Солза | 1621,0м | Технический учет осуществлен до 01.09.2012 | - | - | Право собственности 29 АК № 858917 от 18.02.2013 | - | - | Специалист 1 категории, Абакумова Светлана Алексеевна, тел. 58-72-66 |
| 505 | Муниципальное образование «Северодвинск» |  | Сети электроснабжения (электросеть 10 кВ) | 6791 | г. Северодвинск, квартал 025 | 1110,0 м | Технический учет осуществлен до 01.09.2012 | _ | _ | Право собственности 29:28:000000:3020-29/006/2017-1 от 01.02.2017 | - | - | Специалист 1 категории, Абакумова Светлана Алексеевна, тел. 58-72-66 |
| 506 | Муниципальное образование «Северодвинск» | Аренда ПАО «МРСК Северо-Запада» договор 03-22/12 | Электрические сети | 6796 | г. Северодвинск, ул. Юбилейная, 25 | 454,0 м | Технический учет осуществлен до 01.09.2012 | - | - | Запись регистрации № 29-29/006-29/006/018/2016-134/1 от 15.02.2016 | - | - | Специалист 1 категории, Абакумова Светлана Алексеевна,тел. 58-72-66 |
| 507 | Муниципальное образование «Северодвинск» |  | Электрические сети | 6796/1 | г. Северодвинск, ул. Юбилейная, 25 | 213,0 м | Технический учет осуществлен до 01.09.2012 | - | - | Запись регистрации № 29-29/006-29/006/018/2016-135/1 от 15.02.2016 | - | - | Специалист 1 категории, Абакумова Светлана Алексеевна,тел. 58-72-66 |
| 508 | Муниципальное образование «Северодвинск» | Аренда ПАО «МРСК Северо-Запада» договор 03-22/12 | Электрокабель | 6604 | г. Северодвинск, ул. Лесная, 23/22 квартал 022 | 352,0 м | - | - | - | Право собственности 29 АК № 759414 от 21.08.2012 | - | - | Специалист 1 категории, Абакумова Светлана Алексеевна, тел. 58-72-66 |
| 509 | Муниципальное образование «Северодвинск» |  | Линия электроснабжения | 6685 | г. Северодвинск, п. Камбалица, квартал 214 | 1109,6 м | - | - | - | Право собственности 29 АК № 858914 от 18.02.2013 | - | - | Специалист 1 категории, Абакумова Светлана Алексеевна, тел. 58-72-66 |
| 510 | Муниципальное образование «Северодвинск» |  | Линия электроснабжения | 6686 | г. Северодвинск, ул. З. Космодемьянской, ул. П. Морозова, ул. Речная, квартал 225 | 714,8 м | - | - | - | Право собственности 29 АК № 858913 от 18.02.2013 | - | - | Специалист 1 категории, Абакумова Светлана Алексеевна, тел. 58-72-66 |
| 511 | Муниципальное образование «Северодвинск» | Аренда ПАО «МРСК Северо-Запада» договор 03-22/12 | Застройка территории квартала 108 двухэтажными 12-квартирными домами. Электроснабжение. Кабельные сети напряжением до 1 кВ | 6370 | г. Северодвинск | 722,0 м | - | - | - | Право собственности 29 АК № 500216 от 21.06.2010 | - | - | Специалист 1 категории, Абакумова Светлана Алексеевна, тел. 58-72-66 |
| 512 | Муниципальное образование «Северодвинск» |  | Наружные сети водоснабжения | 6739 | г. Северодвинск квартал 025 | 178,0 м | - | - | - | Право собственности 29-29/006-29/006/062/2016-267/1 от 30.12.2016 | - | - | Специалист 1 категории, Абакумова Светлана Алексеевна, тел. 58-72-66 |
| 513 | Муниципальное образование «Северодвинск» |  | Водопровод подземный | 6954 | г. Северодвинск, в районе ул. Народная, д. 10 | 21,6 м | - | - | - | Право собственности 29-АЛ № 112779 от 30.12.2014 | - | - | Специалист 1 категории, Абакумова Светлана Алексеевна, тел. 58-72-66 |
| 514 | Муниципальное образование «Северодвинск» |  | Подземный электрокабель 0,4 кВ | 6953 | г. Северодвинск, в районе ул. Народная, д. 10 | 275 м | - | - | - | Право собственности 29-АЛ № 112780 от 30.12.2014 | - | - | Специалист 1 категории, Абакумова Светлана Алексеевна, тел. 58-72-66 |
| 515 | Муниципальное образование «Северодвинск» |  | Наружное освещение | 6952 | г. Северодвинск, в районе ул. Народная, д. 10 | 56,0 м | - | - | - | Право собственности 29-АЛ № 112781 от 30.12.2014 | - | - | Специалист 1 категории, Абакумова Светлана Алексеевна, тел. 58-72-66 |
| 516 | Муниципальное образование «Северодвинск» | - | Наружное освещение | 6607 | г. Северодвинск Лесная, 23/22 квартал 022 | 115,0 м | - | - | - | Право собственности 29 АК № 759665 от 17.09.2012 | - | - | Специалист 1 категории, Абакумова Светлана Алексеевна, тел. 58-72-66 |
| 517 | Муниципальное образование «Северодвинск» | СМУП «Горсвет» на праве хозяйственного ведения | Сеть наружного освещения | 6688 | г. Северодвинск в районе Кирилкина, 4, квартал 152 | 356 м | - | - | - | Право собственности 29 АК № 858915 от 18.02.2013 Право хоз. ведения № 29:28:000000:1383-29/006/2017-1 от 08.08.2017 | - | - | Специалист 1 категории, Дегтева Ольга Васильевна тел. 58-72-66 |
| 518 | Муниципальное образование «Северодвинск» | - | Наружное освещение автодороги Архангельское шоссе | 6698 | г. Северодвинск на участке от ул. Портовой до пр. Беломорского | 7975,0 м | - | - | - | Право собственности 29 АЛ № 020238 от 12.07.2013 | - | - | Специалист 1 категории, Абакумова Светлана Алексеевна, тел. 58-72-66 |
| 519 | Муниципальное образование «Северодвинск» | - | Сети канализации (К-2) (ливневая) | 6741 | г. Северодвинск | 392,0 м | - | - | - | Право собственности 29-28/006-29/006/062/2016-285/1 от 28.12.2016 | - | - | Специалист 1 категории, Абакумова Светлана Алексеевна, тел. 58-72-66 |
| 520 | Муниципальное образование «Северодвинск» | - | Сеть электроснабжения 0,4 кВ | 7920 | г. Северодвинск, квартал 009 | 133,0 м | - | - | - | Право собственности 29-29/006-29/006/034/2016-351/1 К № 129699 от 15.06.2016 | - | - | Специалист 1 категории, Абакумова Светлана Алексеевна, тел. 58-72-66 |
| 521 | Муниципальное образование «Северодвинск» | - | Ливневая канализация | 7222 | ул. Профсоюзная, д. 15 квартал 009 | 69,0 м | - | - | - | Право собственности 29-29/006-29/006/034/2016-353/1 К № 152831 от 24.06.2016 | - | - | Специалист 1 категории, Абакумова Светлана Алексеевна, тел. 58-72-66 |
| 522 | Муниципальное образование «Северодвинск» | - | Хозяйственно-питьевой водопровод | 7921 | ул. Профсоюзная, д.15 | 34,0 м | - | - | - | Право собственности 29-29/006-29/006/034/2016-356/1 К № 153418 от 07.07.2016 | - | - | Специалист 1 категории, Абакумова Светлана Алексеевна, тел. 58-72-66 |
| 523 | Муниципальное образование «Северодвинск» | - | Электроснабжение | 7923 | ул. Профсоюзная, д. 15 квартал 009 | 67,0 м | - | - | - | Право собственности 29-29/006-29/006/034/2016-358/1 К № 152636 от 24.06.2016 | - | - | Специалист 1 категории, Абакумова Светлана Алексеевна, тел. 58-72-66 |
| 524 | Муниципальное образование «Северодвинск» | СМУП «Горсвет» на праве хозяйственного ведения | Наружное электроосвещение | 7924 | ул. Профсоюзная, д. 15 квартал 009 | 196,0 м | - | - | - | Право собственности 29-29/006/037/2016-145/1 К №152776 от 13.07.2016 Право хоз.ведения № 29:28:102009:230-29/006/2017-1 от 02.08.2017 | - | - | Специалист 1 категории, Дегтева Ольга Васильевна, тел. 58-72-66 |
| 525 | Муниципальное образование «Северодвинск» | - | Наружное электроосвещение | 7939 | г. Северодвинск, квартал 009 | 364,0 м | - | - | - | Право собственности 29:28:102009:236-29/006/2017-1 от 24.05.2017 | - | - | Специалист 1 категории, Абакумова Светлана Алексеевна, тел. 58-72-66 |
| 526 | Муниципальное образование «Северодвинск» | - | Кабельная линия 0,4 кВ | 7918 | г. Северодвинск, квартал 009 | 85,0 м | - | - | - | Право собственности 29-29/006-29/006/034/2016-348/1 К №129022 от 15.06.2016 | - | - | Специалист 1 категории, Абакумова Светлана Алексеевна, тел. 58-72-66 |
| 527 | Муниципальное образование «Северодвинск» | - | Тепловые сети | 7919 | г. Северодвинск, квартал 009 | 45,0 м | - | - | - | Право собственности 29-29/006-29/006/034/2016-357/1 К № 152830 от 24.06.2016 | - | - | Специалист 1 категории, Абакумова Светлана Алексеевна, тел. 58-72-66 |
| 528 | Муниципальное образование «Северодвинск» | - | Тепловые сети | 7885 | г. Северодвинск, квартал 009 | 320,0 м | - | - | - | Право собственности К № 002434 от 10.02.2016 | - | - | Специалист 1 категории, Абакумова Светлана Алексеевна, тел. 58-72-66 |
| 529 | Муниципальное образование «Северодвинск» | - | Наружные сети водопровода В1 | 7887 | г. Северодвинск, квартал 009 | 56,0 м | - | - | - | Право собственности К № 002432 от 10.02.2016 | - | - | Специалист 1 категории, Абакумова Светлана Алексеевна, тел. 58-72-66 |
| 530 | Муниципальное образование «Северодвинск» | - | Наружные сети канализации К1 | 7888 | г. Северодвинск, квартал 009 | 454,0 м | - | - | - | Право собственности К № 002435 от 10.02.2016 | - | - | Специалист 1 категории, Абакумова Светлана Алексеевна, тел. 58-72-66 |
| 531 | Муниципальное образование «Северодвинск» | - | Ливневая канализация К-2 | 7886 | г. Северодвинск, квартал 009 | 166,0 м | - | - | - | Право собственности К № 002433 от 10.02.2016 | - | - | Специалист 1 категории, Абакумова Светлана Алексеевна, тел. 58-72-66 |
| 532 | Муниципальное образование «Северодвинск» | - | Колодец питьевой воды Ненокса | 6742 | г. Северодвинск, с. Ненокса, ул. В.Фигнер, д. 28 | - | Технический учет осуществлен до 01.09.2012 | - | - | Право собственности 29 АК № 768537 от 02.10.2013 | - | - | Специалист 1 категории, Абакумова Светлана Алексеевна, тел. 58-72-66 |
| 533 | Муниципальное образование «Северодвинск» | - | Колодец питьевой воды | 6743 | г. Северодвинск, Ненокса, Первомайская, 41 | - | Технический учет осуществлен до 01.09.2012 | - | - | Право собственности 29 АК № 768536 от 02.10.2013 | - | - | Специалист 1 категории, Абакумова Светлана Алексеевна, тел. 58-72-66 |
| 534 | Муниципальное образование «Северодвинск» | - | Колодец питьевой воды | 6744 | г. Северодвинск, Ненокса, Беломорская, 19 | - | Технический учет осуществлен до 01.09.2012 | - | - | Право собственности 29 АК № 768538 от 02.10.2013 | - | - | Специалист 1 категории, Абакумова Светлана Алексеевна, тел. 58-72-66 |
| 535 | Муниципальное образование «Северодвинск» | - | Колодец питьевой воды | 6745 | г. Северодвинск, Ненокса, Октябрьская, 2 | - | Технический учет осуществлен до 01.09.2012 | - | - | Право собственности 29 АК № 768535 от 02.10.2013 | - | - | Специалист 1 категории, Абакумова Светлана Алексеевна, тел. 58-72-66 |
| 536 | Муниципальное образование «Северодвинск» | - | Колодец питьевой воды | 6746 | г. Северодвинск, Ненокса, Первомайская, 67А | - | Технический учет осуществлен до 01.09.2012 | - | - | Право собственности 29 АК № 768539 от 02.10.2013 | - | - | Специалист 1 категории, Абакумова Светлана Алексеевна, тел. 58-72-66 |
| 537 | Муниципальное образование «Северодвинск» | - | Колодец питьевой воды | 6747 | г. Северодвинск, Солза, Северная, 7 | - | Технический учет осуществлен до 01.09.2012 | - | - | Право собственности 29 АК № 768553 от 03.10.2013 | - | - | Специалист 1 категории, Абакумова Светлана Алексеевна, тел. 58-72-66 |
| 538 | Муниципальное образование «Северодвинск» | - | Колодец питьевой воды | 6748 | г. Северодвинск, Ненокса, Советская, 17/21 | - | Технический учет осуществлен до 01.09.2012 | - | - | Право собственности 29 № 768556 от 03.10.2013 | - | - | Специалист 1 категории, Абакумова Светлана Алексеевна, тел. 58-72-66 |
| 539 | Муниципальное образование «Северодвинск» | - | Колодец питьевой воды | 6749 | г. Северодвинск, Солза, Южная, 5 | - | Технический учет осуществлен до 01.09.2012 | - | - | Право собственности 29 АК № 768555 от 03.10.2013 | - | - | Специалист 1 категории, Абакумова Светлана Алексеевна, тел. 58-72-66 |
| 540 | Муниципальное образование «Северодвинск» | - | Колодец питьевой воды | 6750 | г. Северодвинск, Ненокса, Ермолина, 6 | - | Технический учет осуществлен до 01.09.2012 | - | - | Право собственности 29 АК № 768554 от 03.10.2013 | - | - | Специалист 1 категории, Абакумова Светлана Алексеевна, тел. 58-72-66 |
| 541 | Муниципальное образование «Северодвинск» | - | Колодец питьевой воды | 6751 | г. Северодвинск, Ненокса, Октябрьская, 53 | - | Технический учет осуществлен до 01.09.2012 | - | - | Право собственности 29 АК № 768552 от 03.10.2013 | - | - | Специалист 1 категории, Абакумова Светлана Алексеевна, тел. 58-72-66 |
| 542 | Муниципальное образование «Северодвинск» | - | Колодец питьевой воды | 6752 | г. Северодвинск, Белое Озеро, Белозерская, 7 | - | Технический учет осуществлен до 01.09.2012 | - | - | Право собственности 29 АК № 885326 от 24.10.2013 | - | - | Специалист 1 категории, Абакумова Светлана Алексеевна, тел. 58-72-66 |
| 543 | Муниципальное образование «Северодвинск» | - | Колодец питьевой воды | 6753 | г. Северодвинск, Белое Озеро, Северодвинская, 19 | - | Технический учет осуществлен до 01.09.2012 | - | - | Право собственности 29 АК № 885402 от 24.10.2013 | - | - | Специалист 1 категории, Абакумова Светлана Алексеевна, тел. 58-72-66 |
| 544 | Муниципальное образование «Северодвинск» | - | Колодец питьевой воды | 6754 | г. Северодвинск, Белое Озеро, Белозерская, 21 | - | Технический учет осуществлен до 01.09.2012 | - | - | Право собственности 29 АК № 885334 от 24.10.2013 | - | - | Специалист 1 категории, Абакумова Светлана Алексеевна, тел. 58-72-66 |
| 545 | Муниципальное образование «Северодвинск» | - | Колодец питьевой воды | 6755 | г. Северодвинск, Солза, Северная, 25 | - | Технический учет осуществлен до 01.09.2012 | - | - | Право собственности 29 АК № 885324 от 24.10.2013 | - | - | Специалист 1 категории, Абакумова Светлана Алексеевна, тел. 58-72-66 |
| 546 | Муниципальное образование «Северодвинск» | - | Колодец питьевой воды | 6742 | г. Северодвинск, Ненокса. ул. Советская, 3 | - | Технический учет осуществлен до 01.09.2012 | - | - | Право собственности 29 АК № 915019 от 03.12.2013 | - | - | Специалист 1 категории, Абакумова Светлана Алексеевна, тел. 58-72-66 |
| 547 | Муниципальное образование «Северодвинск» | - | Колодец питьевой воды | 6743 | г. Северодвинск, Белое Озеро. ул. Сосновая, 5 | - | Технический учет осуществлен до 01.09.2012 | - | - | Право собственности 29 АК № 915021 от 03.12.2013 | - | - | Специалист 1 категории, Абакумова Светлана Алексеевна, тел. 58-72-66 |
| 548 | Муниципальное образование «Северодвинск» | - | Колодец питьевой воды | 6744 | г. Северодвинск, д. Сюзьма, в районе ул. Набережной | - | Технический учет осуществлен до 01.09.2012 | - | - | Право собственности 29 АК № 885982 от 14.11.2013 | - | - | Специалист 1 категории, Абакумова Светлана Алексеевна, тел. 58-72-66 |
| 549 | Муниципальное образование «Северодвинск» | - | Колодец питьевой воды | 6745 | г. Северодвинск, д. Сюзьма, в районе ул. Ксении Гемп | - | Технический учет осуществлен до 01.09.2012 | - | - | Право собственности 29 АК № 885983 от 14.11.2013 | - | - | Специалист 1 категории, Абакумова Светлана Алексеевна, тел. 58-72-66 |
| 550 | Муниципальное образование «Северодвинск» | - | Участок сети дренажно-ливневой канализации | бесхозяйный | от участка дренажной системы в районе пересечения Архангельского и Ягринского шоссе до выпуска в протоку Бычья р. Северная Двина | 743 м | - | 12.04.2017 поставлен на учет в Росреестре в качестве бесхозяйного имущества | II – III квартал 2018 года | - | - | - | Главный специалист, Макарова Оксана Николаевна, тел. 58-18-80 |
| 551 | Муниципальное образование «Северодвинск» | - | Сеть наружного освещения | бесхозяйный | в районе пр. Труда, д. 55 | Протяженность будет уточнена в ходе инвентаризации | - | Включен в перечень на проведение мероприятий по инвентаризации и кадастровому учету на 2017 год с последующей постановкой в качестве бесхозяйного имущества в Росреестре | IV квартал 2018 года | - | - | - | Главный специалист, Макарова Оксана Николаевна, тел. 58-18-80 |
| 552 | Муниципальное образование «Северодвинск» | - | Участок транзитного трубопровода | бесхозяйный | в подвале МКД № 66 по пр. Труда | Протяженность будет уточнена в ходе инвентаризации | - | Включен в перечень на проведение мероприятий по инвентаризации и кадастровому учету на 2017 год с последующей постановкой в качестве бесхозяйного имущества в Росреестре | IV квартал 2018 года | - | - | - | Главный специалист, Макарова Оксана Николаевна, тел. 58-18-80 |
| 553 | Муниципальное образование «Северодвинск» | - | Участок транзитного трубопровода | бесхозяйный | в подвале МКД № 64 по пр. Победы | Протяженность будет уточнена в ходе инвентаризации | - | Включен в перечень на проведение мероприятий по инвентаризации и кадастровому учету на 2017 год с последующей постановкой в качестве бесхозяйного имущества в Росреестре | IV квартал 2018 года | - | - | - | Главный специалист, Макарова Оксана Николаевна, тел. 58-18-80 |
| 554 | Муниципальное образование «Северодвинск» | - | Участок водопровода | бесхозяйный | от колодца ВК-0739 до ВК-0671 в районе дома № 11В по ул. Лесной | 15 м | - | 21.02.2017 поставлен на учет в Росреестре в качестве бесхозяйного имущества | II – III квартал 2018 года | - | - | - | Главный специалист, Макарова Оксана Николаевна, тел. 58-18-80 |
| 555 | Муниципальное образование «Северодвинск» | - | Участок транзитного трубопровода | бесхозяйный | В подвале МКД № 111 по ул. Ломоносова | 30 м | - | Включен в перечень на проведение мероприятий по инвентаризации и кадастровому учету на 2017 год с последующей постановкой в качестве бесхозяйного имущества в Росреестре | IV квартал 2018 года | - | - | - | Главный специалист, Макарова Оксана Николаевна, тел. 58-18-80 |
| 556 | Муниципальное образование «Северодвинск» | - | Участок транзитного трубопровода | бесхозяйный | в подвале МКД № 2А по ул. Серго Орджоникидзе | 58 м | - | 11.02.2017 поставлен на учет в Росреестре в качестве бесхозяйного имущества | II – III квартал 2018 года | - | - | - | Главный специалист, Макарова Оксана Николаевна, тел. 58-18-80 |
| 557 | Муниципальное образование «Северодвинск» | - | Участок транзитного трубопровода | бесхозяйный | в подвале МКД № 2Б по ул. Серго Орджоникидзе | 139 м | - | 13.02.2017 поставлен на учет в Росреестре в качестве бесхозяйного имущества | II – III квартал 2018 года | - | - | - | Главный специалист, Макарова Оксана Николаевна, тел. 58-18-80 |
| 558 | Муниципальное образование «Северодвинск» | - | Участок транзитного трубопровода | бесхозяйный | в подвале МКД № 87/22 по ул. Ломоносова | 79 м | - | 25.04.2017 сданы документы для постановки на учет в Росреестре | II – III квартал 2018 года | - | - | - | Главный специалист, Макарова Оксана Николаевна, тел. 58-18-80 |
| 559 | Муниципальное образование «Северодвинск» | - | Участок транзитного трубопровода | бесхозяйный | в подвале МКД № 92 по ул. Ломоносова | 149 м | - | Проведение мероприятий по инвентаризации и кадастровому учету с последующей постановкой в качестве бесхозяйного имущества в Росреестре | IV квартал 2018 года | - | - | - | Главный специалист, Макарова Оксана Николаевна, тел. 58-18-80 |
| 560 | Муниципальное образование «Северодвинск» | - | Участок транзитного трубопровода | бесхозяйный | в подвале МКД № 94 по ул. Ломоносова |  | - | Проведение мероприятий по инвентаризации и кадастровому учету с последующей постановкой в качестве бесхозяйного имущества в Росреестре | IV квартал 2018 года | - | - | - | Главный специалист, Макарова Оксана Николаевна, тел. 58-18-80 |
| 561 | Муниципальное образование «Северодвинск» | - | Участок транзитного трубопровода | бесхозяйный | в подвале МКД № 96 по ул. Ломоносова |  | - | Проведение мероприятий по инвентаризации и кадастровому учету с последующей постановкой в качестве бесхозяйного имущества в Росреестре | IV квартал 2018 года | - | - | - | Главный специалист, Макарова Оксана Николаевна, тел. 58-18-80 |
| 562 | Муниципальное образование «Северодвинск» | - | Участок транзитного трубопровода | бесхозяйный | в подвале МКД № 102 по ул. Ломоносова |  | - | Проведение мероприятий по инвентаризации и кадастровому учету с последующей постановкой в качестве бесхозяйного имущества в Росреестре | IV квартал 2018 года | - | - | - | Главный специалист, Макарова Оксана Николаевна, тел. 58-18-80 |
| 563 | Муниципальное образование «Северодвинск» | - | Участок транзитного трубопровода | бесхозяйный | в подвале МКД № 12 по ул. Коновалова | 81 м | - | 13.02.2017 поставлен на учет в Росреестре в качестве бесхозяйного имущества | II – III квартал 2018 года | - | - | - | Главный специалист, Макарова Оксана Николаевна, тел. 58-18-80 |
| 564 | Муниципальное образование «Северодвинск» | - | Участок транзитного трубопровода | бесхозяйный | в подвале МКД № 14 по ул. Коновалова | 41 м | - | 13.02.2017 поставлен на учет в Росреестре в качестве бесхозяйного имущества | II – III квартал 2018 года | - | - | - | Главный специалист, Макарова Оксана Николаевна, тел. 58-18-80 |
| 565 | Муниципальное образование «Северодвинск» | - | Участок транзитного трубопровода | бесхозяйный | в подвале МКД № 14А по ул. Коновалова |  | - | 13.02.2017 поставлен на учет в Росреестре в качестве бесхозяйного имущества | II – III квартал 2018 года | - | - | - | Главный специалист, Макарова Оксана Николаевна, тел. 58-18-80 |
| 566 | Муниципальное образование «Северодвинск» | - | Участок сети водопровода | бесхозяйный | в районе д. 21А, 23Б и 23В по ул. Мира (от стенки здания по ул. Мира, д. 21А до ВК-19662) | 145,0 м | - | Проведение мероприятий по инвентаризации и кадастровому учету с последующей постановкой в качестве бесхозяйного имущества в Росреестре | IV квартал 2018 года | - | - | - | Главный специалист, Макарова Оксана Николаевна, тел. 58-18-80 |
| 567 | Муниципальное образование «Северодвинск» | - | Участок сети холодного водоснабжения | бесхозяйный | от ВК-3 до ВК-017182 в районе МКД № 19, № 21, № 21А по ул. Железнодорожной | требуется уточнение | - | Проведение мероприятий по инвентаризации и кадастровому учету с последующей постановкой в качестве бесхозяйного имущества в Росреестре | IV квартал 2018 года | - | - | - | Главный специалист, Макарова Оксана Николаевна, тел. 58-18-80 |
| 568 | Муниципальное образование «Северодвинск» | - | Участок внутриквартальной ливневой канализации | бесхозяйный | в районе МКД № 34 по ул. Железнодорожной | требуется уточнение | - | Включен в перечень на проведение мероприятий по инвентаризации и кадастровому учету на 2017 год с последующей постановкой в качестве бесхозяйного имущества в Росреестре | IV квартал 2018 года | - | - | - | Главный специалист, Макарова Оксана Николаевна, тел. 58-18-80 |
| 569 | Муниципальное образование «Северодвинск» | - | Участок транзитного водопровода | бесхозяйный | в подвале МКД № 17 по ул. Лебедева | требуется уточнение | - | Включен в перечень на проведение мероприятий по инвентаризации и кадастровому учету на 2017 год с последующей постановкой в качестве бесхозяйного имущества в Росреестре | IV квартал 2018 года | - | - | - | Главный специалист, Макарова Оксана Николаевна, тел. 58-18-80 |
| 570 | Муниципальное образование «Северодвинск» | - | Участок транзитного водопровода | бесхозяйный | в подвале МКД № 58 по пр. Труда | требуется уточнение | - | Включен в перечень на проведение мероприятий по инвентаризации и кадастровому учету на 2017 год с последующей постановкой в качестве бесхозяйного имущества в Росреестре | IV квартал 2018 года | - | - | - | Главный специалист, Макарова Оксана Николаевна, тел. 58-18-80 |
| 571 | Муниципальное образование «Северодвинск» | - | Насосная станция | бесхозяйный | в районе б. Строителей, д. 23 | 24,9 кв. м | - | Проведение мероприятий по постановке объекта на учет в качестве бесхозяйного имущества в Росреестре | IV квартал 2018 года | - | - | - | Главный специалист, Макарова Оксана Николаевна, тел. 58-18-80 |
| 572 | Муниципальное образование «Северодвинск» | СМУП «Горсвет» на праве хозяйственного ведения | Наружное электроосвещение | 7378 | г. Северодвинск, ул. Народная | 695,0м | - | - | - | Право собственности 29-29/006-29/006/054/2016-43/2 от 12.10.2016 Право хозяйственного ведения № 29:28:101109:242-29/006/2017-1 от 02.08.2017 | - | - | Специалист 1 категории, Дегтева Ольга Васильевна, тел. 58-72-66 |
| 573 | Муниципальное образование «Северодвинск» | - | Наружные сети теплоснабжения | 7859 | г. Северодвинск, (ул. Индустриальная к домам № 17,17А) | 107,0 м | - | - | - | Право собственности № 29-29/006-29/006/062/2016-75/1 от 19.12.2016 | - | - | Специалист 1 категории, Абакумова Светлана Алексеевна, тел. 58-72-66 |
| 574 | Муниципальное образование «Северодвинск» | - | Подземный Электрокабель | 7893 | г. Северодвинск, квартал 023 (к дому № 28 по ул. Ломоносова) | 172,0 м | - | - | - | Право собственности № 29-29/006-29/006/066/2016-123/1 от 29.12.2016 | - | - | Специалист 1 категории, Абакумова Светлана Алексеевна, тел. 58-72-66 |
| 575 | Муниципальное образование «Северодвинск» | - | Наружные сети водоснабжения | 7890 | г. Северодвинск, квартал 023 (к дому № 28 по ул. Ломоносова) | 11,0 м | - | - | - | Право собственности № 29:28:1020233:308-29/006/2017-1 от 11.01.2017 | - | - | Специалист 1 категории, Абакумова Светлана Алексеевна, тел. 58-72-66 |
| 576 | Муниципальное образование «Северодвинск» | - | Наружная сеть хозяйственно бытовой канализации | 7889 | г. Северодвинск, квартал 023 (к дому № 28 по ул. Ломоносова) | 191,0 м | - | - | - | Право собственности № 29-29/006-29/006/066/2016-116/1 от 30.12.2016 | - | - | Специалист 1 категории, Абакумова Светлана Алексеевна, тел. 58-72-66 |
| 577 | Муниципальное образование «Северодвинск» | - | Ливневая канализация | 7891 | г. Северодвинск, квартал 023 (к дому № 28 по ул. Ломоносова) | 120,0 м | - | - | - | Право собственности № 29-29/006-29/006/066/2016-119/1 от 30.12.2016 | - | - | Специалист 1 категории, Абакумова Светлана Алексеевна, тел. 58-72-66 |
| 578 | Муниципальное образование «Северодвинск» | - | Наружное электроосвещение | 7892 | г. Северодвинск, квартал 023 (к дому № 28 по ул. Ломоносова) | 186,0 м | - | - | - | Право собственности № 29-29/006-29/006/066/2016-120/1 от 29.12.2016 | - | - | Специалист 1 категории, Абакумова Светлана Алексеевна, тел. 58-72-66 |
| 579 | Муниципальное образование «Северодвинск» | - | Подземный Электрокабель | 7884 | г. Северодвинск, квартал 024 (к дому № 34 по ул. Ломоносова) | 229,0 м | - | - | - | Право собственности № 29:28:000000:4625-29/006/2017-1 от 12.01.2017 | - | - | Специалист 1 категории, Абакумова Светлана Алексеевна, тел. 58-72-66 |
| 580 | Муниципальное образование «Северодвинск» | - | Наружные сети водоснабжения | 7881 | г. Северодвинск, квартал 024 (к дому № 34 по ул. Ломоносова) | 13,0 м | - | - | - | Право собственности № 29:28:102024:343-29/006/2017-1 от 13.01.2017 | - | - | Специалист 1 категории, Абакумова Светлана Алексеевна, тел. 58-72-66 |
| 581 | Муниципальное образование«Северодвинск» | - | Наружная сеть хозяйственно бытовой канализации | 7880 | г. Северодвинск, квартал 024 (к дому № 34 по ул. Ломоносова) | 55,0 м | - | - | - | Право собственности № 29-29/006-29/006/066/2016-370/1 от 30.12.2016 | - | - | Специалист 1 категории, Абакумова Светлана Алексеевна, тел. 58-72-66 |
| 582 | Муниципальное образование «Северодвинск» | - | Ливневая канализация | 7882 | г. Северодвинск, квартал 024 (к дому № 34 по ул. Ломоносова) | 140,0 м | - | - | - | Право собственности № 29:28:102024:345-29/006/2017-1 от 13.01.2017 | - | - | Специалист 1 категории, Абакумова Светлана Алексеевна, тел. 58-72-66 |
| 583 | Муниципальное образование «Северодвинск» | СМУП «Горсвет» на праве хозяйственного ведения | Наружное электроосвещение | 7883 | г. Северодвинск, квартал 024 (к дому № 34 по ул. Ломоносова) | 103,0 м | - | - | - | Право собственности № 29:28:102024:346-29/006/2017-1 от 10.01.2017 Право хоз ведения № 29:28:102024346-29/006/2017-2 от 07.08.2017 | - | - | Специалист 1 категории, Дегтева Ольга Васильевна, тел. 58-72-66 |
| 584 | Муниципальное образование «Северодвинск» | - | Наружные сети водоснабжения | 7870 | г. Северодвинск, квартал 025 (к дому № 24 по ул. Лесная) | 33,0 м | - | - | - | Право собственности № 29:28:102025:487-29/006/2017-1 от 24.01.2017 | - | - | Специалист 1 категории, Абакумова Светлана Алексеевна, тел. 58-72-66 |
| 585 | Муниципальное образование «Северодвинск» | - | Наружные сети канализации | 7871 | г. Северодвинск, квартал 025 (к дому № 24 по ул. Лесная) | 85,0 м | - | - | - | Право собственности № 29:28:102025:488-29/006/2017-1 от 24.01.2017 | - | - | Специалист 1 категории, Абакумова Светлана Алексеевна, тел. 58-72-66 |
| 586 | Муниципальное образование «Северодвинск» | - | Электроснабжение | 7872 | г. Северодвинск, квартал 025 (к дому № 24 по ул. Лесная) | 112,0 м | - | - | - | Право собственности № 29:28:102025:489-29/006/2017-1 от 24.01.2017 | - | - | Специалист 1 категории, Абакумова Светлана Алексеевна, тел. 58-72-66 |
| 587 | Муниципальное образование «Северодвинск» | - | Сооружение электроэнергетики | 7873 | г. Северодвинск, квартал 009 (к дому № 27 по ул. Индустриальная) | 72,0 м | - | - | - | Право собственности № 29:28:102025:489-29/006/2017-1 от 24.01.2017 | - | - | Специалист 1 категории, Абакумова Светлана Алексеевна, тел. 58-72-66 |
| 588 | Муниципальное образование «Северодвинск» | - | Ливневая канализация автомобильной дороги пр. Победы на участке от ул. Кирилкина до пр. Морской | 7876 | г. Северодвинск, в районе пр Победы, д.86 | 905,0 м | - | - | - | Право собственности № 29:29/006-29/006/061/2016-409/1 от 12.12.2016 | - | - | Специалист 1 категории, Абакумова Светлана Алексеевна, тел. 58-72-66 |
| 589 | Муниципальное образование «Северодвинск» | СМУП «Горсвет» на праве хозяйственного ведения | Наружное освещение автомобильной дороги пр. Победы на участке от ул. Кирилкина до пр. Морской | 7879 | г. Северодвинск, в районе пр Победы, д.86 | 763,0 м | - | - | - | Право собственности № 29:29/006-29/006/061/2016-411/1 от 12.12.2016 Право хоз. ведения № 29:28:104162:1585-29/006/2017-1 от 07.08.2017 | - | - | Специалист 1 категории, Дегтева Ольга Васильевна, тел. 58-72-66 |

-*- лимит средств, запланированный на объекты, указанные в столбце

Макарова Оксана Николаевна

(8184)58-18-80

Дегтева Ольга Васильевна

(8184)58-72-66

Абакумова Светлана Алексеевна

(8184)58-72-66

Первый заместитель Главы Администрации –

руководителя аппарата__________________________________________________________________________________________В.Н. Мошарев

Председатель КУМИиЗО___________________________________С.В. Николаев