Городской округ Архангельской области «Северодвинск» АДМИНИСТРАЦИЯ северодвинскА РАСПОРЯЖЕНИЕ

от ………………. № ……………. г. Северодвинск Архангельской области Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск» за 2021 год

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Северодвинск», утвержденным постановлением Администрации Северодвинска от 30.10.2013 № 426-па:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск» за 2021 год.

2. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации Северодвинска разместить настоящее распоряжение в сетевом издании «Вполне официально» (вполне-официально.рф).

| Глава Северодвинска | И.В. Скубенко |
| --- | --- |

Спирин Сергей Николаевич

58-41-26

|  | УТВЕРЖДЕН распоряжением Администрации Северодвинска от ____________ № ____________ |
| --- | --- |

Отчет

о реализации муниципальной программы

«Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения

на территории муниципального образования «Северодвинск»

за 2021 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск», утвержденной постановлением Администрации Северодвинска от 23.03.2016 № 70-па (в редакции от 03.02.2022) (далее – Программа), – Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации Северодвинска.

Соисполнители Программы:

муниципальное казенное учреждение «Отдел гражданской защиты Администрации Северодвинска»;

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Северодвинска.

Цель Программы – повышение качества и надежности жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых населению Северодвинска.

Реализация Программы связана с выполнением следующих подпрограмм:

подпрограмма 1 «Создание условий для безопасного и комфортного проживания граждан в многоквартирных домах»;

подпрограмма 2 «Повышение эффективности, надежности и качества работы инженерных сетей»;

подпрограмма 3 «Обеспечение сохранности автомобильных дорог муниципального образования «Северодвинск»;

подпрограмма 4 «Благоустройство территории муниципального образования «Северодвинск»;

подпрограмма 5 «Организация транспортного обслуживания населения Северодвинска»;

обеспечивающая подпрограмма.

Общее количество мероприятий (административных мероприятий) Программы, предусмотренных к реализации в 2021 году, составило 55 единицы, в том числе:

мероприятий – 51 единица (92,7 %);

административных мероприятий – 4 единицы (7,3 %).

- Оценка фактического использования финансовых ресурсов и достижения показателей Программы

  - Сведения о финансовом обеспечении Программы в 2021 году:

| Источники финансирования | Расходы, тыс. руб. |
| --- | --- |
|  | В соответствии с постановлением Администрации (на 01.01.2021) | Предусмотрено решением Совета депутатов Северодвинска от 16.12.2020 № 303 | Сводная бюджетная роспись на 31.12.2021 | Кассовое исполнение/ фактические расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Местный бюджет | 690 158,9 | 748 435,8 | 876 635,4 | 810 920,7 |
| Областной бюджет | 81 579,1 | 81 579,1 | 97 481,7 | 96 521,5 |
| Федеральный бюджет | 253 924,6 | 253 924,6 | 375 160,5 | 375 160,5 |
| Государственные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | × | × | 0,0 |
| ИТОГО, в том числе: | 1 025 662,6* | 1 083 939,5 | 1 349 277,6 | 1 282 602,7 |
| Программная часть<1> | 970 159,6 | 1 025 766,4 | 1 288 876,9 | 1 223 366,7 |

<1> – расходы на реализацию Программы, за исключением обеспечивающей подпрограммы.

* – в соответствии с постановлением Администрации Северодвинска от 03.11.2020 № 440-па «О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск».

1.2. Сведения о привлечении бюджетных ассигнований в рамках государственных программ (федеральных целевых программ) Российской Федерации и государственных программ Архангельской области

в 2021 году

| № п/п | Наименование государственной программы, федеральной целевой программы, источник финансирования | Расходы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | План (сводная бюджетная роспись на 31.12.2021) | Факт (кассовый расход) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Федеральный бюджет: | 375 160,5 | 375 160,5 |
| 1.1 | Государственная программа Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области» | 338 714,9 | 338 714,9 |
| 1.2 | Государственная программа Архангельской области «Формирование современной городской среды в Архангельской области» | 36 445,6 | 36 445,6 |
| 1.3 | Непрограммные направления деятельности | - | - |
| 2 | Областной бюджет: | 97 481,7 | 96 521,5 |
| 2.1 | Государственная программа Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области» | 85 109,8 | 85 096,6 |
| 2.2 | Государственная программа Архангельской области «Формирование современной городской среды в Архангельской области» | 2 410,4 | 2 410,4 |
| 2.3 | Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области | 9 961,5 | 9 014,5 |
| 2.4 | Непрограммные направления деятельности: Средства Дорожного фонда Архангельской области | 0,0 | 0,0 |
| 2.5 | Средства Резервного фонда Правительства Архангельской области | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого, в том числе: | 472 642,2 | 471 682,0 |
|  | федеральный бюджет | 375 160,5 | 375 160,5 |
|  | областной бюджет | 97 481,7 | 96 521,5 |

Информация о результатах участия ответственного исполнителя в государственных (федеральных целевых) программах Российской Федерации и государственных программах Архангельской области представлена в приложении 2 к Отчету.

1.3. Оценка достижения показателей, выполнения мероприятий (административных мероприятий) Программы в 2021 году

    - Сведения о достижении плановых значений показателей цели Программы:

| Критерий | Значение за 2021 год |
| --- | --- |
| Количество показателей цели | 7 |
| Средний индекс достижения плановых значений показателей целей Программы | 1,018 |
| Общее количество показателей целей Программы в отчетном финансовом году, значение индекса достижения плановых значений которых по итогам отчетного финансового года более или равно 0,8 и менее или равно 1,2 | 7 |

1.3.2. Сведения о достижении плановых значений показателей задач подпрограмм Программы:

| Критерий | Значение за 2021 год |
| --- | --- |
| Количество показателей задач Программы | 34 |
| Средний индекс достижения плановых значений показателей задач Программы | 1,021 |
| Общее количество показателей задач Программы в отчетном финансовом году, значение индекса достижения плановых значений которых по итогам отчетного финансового года более или равно 0,8 и менее или равно 1,2 | 31 |

1.3.3. Сведения о достижении плановых значений показателей мероприятий (административных мероприятий) подпрограмм Программы:

| Критерий | Значение за 2021 год |
| --- | --- |
| Количество показателей мероприятий (административных мероприятий) Программы | 109 |
| Средний индекс достижения плановых значений показателей мероприятий (административных мероприятий) Программы | 1,017 |
| Общее количество показателей мероприятий (административных мероприятий) Программы в отчетном финансовом году, значение индекса достижения плановых значений которых по итогам отчетного финансового года более или равно 0,8 и менее или равно 1,2 | 105 |

Сведения о фактическом использовании финансовых ресурсов и степени достижения плановых значений показателей в разрезе мероприятий (административных мероприятий) приведены в приложении 1 к Отчету.

- Основные результаты реализации Программы

за 2021 год

Приоритетными направлениями деятельности Комитета ЖКХ, ТиС являлись содержание и поддерживающий ремонт жилищного фонда города. Проведено своевременное обследование 9 многоквартирных домов. Организовано содержание и эксплуатация муниципальных и бесхозяйных объектов. Устранены аварийные ситуации на инженерных сетях жизнеобеспечения.

Обеспечена эксплуатация улиц, автомобильных дорог протяженностью 193,0 км и 20 искусственных сооружений (автодорожные и пешеходные мосты, путепроводы на проспекте Труда и ул. Окружной, переходные мосты через инженерные коммуникации и дренажные канавы). Восстановлены изношенные верхние слои асфальтобетонных покрытий на отдельных участках автомобильных дорог площадью 44 903 кв. м. Выполнены работы по устранению деформаций и повреждений асфальтобетонного покрытия дорог установками для ямочного ремонта. Отремонтированная площадь дорог составила 18 100 кв. м.

Организовано освещение улиц на территории Северодвинска, которое производится в соответствии с Правилами благоустройства и озеленения территории Северодвинска.

Наружные сети электроосвещения муниципального образования «Северодвинск» включают в себя: кабельные линии – 93,57 км, воздушные линии – 198,261 км, световые опоры – 8 166 шт., светильники – 8 992 шт., пункты электропитания, включая оборудование и системы учета электроэнергии, – 165 шт., 10 исполнительных пунктов, 1 автоматизированную систему управления наружным освещением (АСУНО).

В перечень указанных электрических сетей входят городские сети освещения и сети освещения в деревнях Большая Кудьма, Солза, селе Ненокса.

Обеспечена реализация мер, направленных на улучшение ситуации в сфере коммунального хозяйства Северодвинска в части городского освещения: запланированы и реализованы замена энергоемких светильников с ртутными лампами на светодиодные светильники, имеющие улучшенные световые характеристики при меньшей потребляемой мощности, а также проведение замены алюминиевых воздушных линий (ВЛ) электропередач на самонесущий изолированный провод (СИП) для исключения обрывов при ветровых нагрузках, отказов работы сетей наружного освещения, ремонт кабельных линий для надежности обеспечения качества наружного освещения в муниципальном образовании «Северодвинск».

В целом за 2021 год проведена замена 446 светильников, из них 78 % (или 349 шт.) заменены на светодиодные.

Заменены и размещены на опорах наружного освещения города 97 консольных уличных светильников в связи с выходом из строя светильников, проведением капитального ремонта и восстановлением опор наружного освещения в рамках возмещения ущерба по сбитым опорам при ДТП.

Выполнены работы по устройству системы наружного видеонаблюдения на общественной территории Аллея молодежи с предварительной разработкой проектно-сметной документации.

Благодаря выделению дополнительных средств в размере 170 521,3 тыс. руб. из резервного фонда Правительства Российской Федерации был произведен ремонт дополнительных участков автомобильных дорог протяженностью 11,25 км.

В целях повышения уровня благоустройства по наказам избирателей на территориях общего пользования выполнены работы по устройству детских игровых и спортивных площадок с установкой (заменой) оборудования и малых архитектурных форм путем их приобретения, доставки и установки по адресам: ул. Воронина, д.32, ул. Ломоносова, д. 86, пр. Морской, д. 7, с. Ненокса, ул. Первомайская, д.18.

Организованы и выполнены работы по содержанию мест массового отдыха горожан:

особо охраняемой природной территории местного значения – зеленой зоны «Сосновый бор острова Ягры», рекреационной зоны севернее Воинского мемориала площадью 2 445 000 кв. м;

пляжной зоны острова Ягры на площади 189 840 кв. м;

территорий воинских захоронений на Воинском мемориальном комплексе на острове Ягры площадью 44 200 кв. м. Приведены в порядок места воинских захоронений и территории, прилегающие к мемориальным и памятным доскам, Памятному знаку жертвам Ягринлага.

В рамках реализации муниципальной адресной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Северодвинск» на 2018–2024 годы», утвержденной постановлением Администрации Северодвинска от 24.01.2018 № 19-па, в 2021 году выполнено:

комплексное благоустройство 3 общественных территорий: сквер ветеранов, общественная территория, ограниченная территориями МАОУ «СОШ № 6», МКД № 1 по пер. Энергетиков, МКД № 85 по ул. Ломоносова и зданием № 15а строение 1 по пр. Морскому, улица Ломоносова, от ул. Железнодорожной до пр. Беломорского;

комплексное благоустройство 1 дворовой территории (ул. Ломоносова, д.89);

осуществлена разработка дизайн-проектов и проектной документации.

Комплекс проводимых мероприятий по повышению качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования «Северодвинск» направлен на улучшение экологического состояния и внешнего облика городской среды, создание более комфортных микроклиматических, санитарно-гигиенических и эстетических условий на улицах, набережных, в скверах и парках.

2.1. Фактические результаты реализации

подпрограмм Программы

2.1.1.	Подпрограмма «Создание условий для безопасного и комфортного проживания граждан в многоквартирных домах».

2.1.1.1.	Реализация Задачи 1 «Совершенствование механизма проведения капитального ремонта многоквартирных домов на территории Северодвинска».

В отчетном году межведомственная комиссия по оценке помещений и многоквартирных домов на территории муниципального образования «Северодвинск», созданная постановлением Администрации Северодвинска от 31.07.2015 № 400-па (далее – межведомственная комиссия), на основании заявлений собственников помещений, заявлений граждан (нанимателей) проводила оценку и обследование помещений (в целях признания жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания граждан) и многоквартирных домов (в целях признания домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции) на предмет соответствия указанных помещений и домов установленным в Положении о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 (далее – Положение), требованиям.

По результатам работы в 2021 году межведомственной комиссией проведено 10 заседаний, вынесено 27 решений.

Во исполнение требований Положения в 2021 году специализированными организациями выполнено обследование 9 многоквартирных домов: пр. Беломорский, д. 17, ул. Седова, д. 31, ул. Торцева, д. 22А, ул. Водогон, д. 7, д. 8, ул. Республиканская, д. 11а, ул. Железнодорожная, д. 16/8, ул. Рябиновая, д. 23, ул. Станционная, д. 7.

За счет средств местного бюджета, в целях создания безопасных условий для проживания граждан выполнены работы капитального характера в многоквартирных домах и муниципальных общежитиях: замена стояков холодного и горячего водоснабжения, капитальный ремонт в помещениях душевых, капитальный ремонт системы вентиляции, ремонт печей и кровли в домах поселка Белое Озеро.

Сводная информация представлена далее в таблице:

| Адрес | Вид работ |
| --- | --- |
| ул. Советская, д. 9А | Замена стояков холодного и горячего водоснабжения |
| ул. Советская, д. 9А | Капитальный ремонт в 18 помещениях душевых, расположенных на этажах |
| ул. Советская, 9А | Замена выпусков и отмостки здания |
| ул. Советская, 9А | Замена инженерного оборудования в помещениях моечной |
| ул. Комсомольская, д. 29 | Капитальный ремонт системы вентиляции в помещениях душевых |
| ул. Рябиновая, д.5 кв.2 | Капитальный ремонт печей в домах поселка Белое Озеро |
| ул. Северодвинская, д. 19, кв. 1 |  |
| ул. Северодвинская, д. 12, кв. 1 |  |
| ул. Северодвинская, д. 16, кв. 2 | Капитальный ремонт кровли в поселке Белое Озеро |

Были выполнены работы по сносу 13 многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу: ул. Республиканская, д. 36, ул. Республиканская, д. 46, ул. Индустриальная, д. 28/20, ул. Индустриальная, д. 33, ул. Торцева, д. 11, ул. Торцева, д. 37/1, ул. Лесная, д. 19, ул. Лесная, д. 36, ул. Лесная, д. 46, пер. Трудовой, д. 5, пер. Русановский, д. 10, пр. Беломорский, д. 17, ул. Первомайская, д. 67 (Ненокса).

Начиная с 2014 года, в Северодвинске реализуется региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, которая предусматривает выполнение работ капитального ремонта в 1 172 многоквартирных домах в период до 2049 года.

Реализация данной программы позволяет выполнять в многоквартирных домах работы по замене лифтового оборудования, внутридомовых инженерных систем, инженерного оборудования, укрепления и ремонта конструктивных элементов, что способствует повышению уровня безопасности и комфортного проживания граждан.

В 2021 году выполнялись работы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного собственниками помещений многоквартирных домов, а также за счет софинансирования из средств местного бюджета.

На основании требований Жилищного кодекса Российской Федерации и постановления Администрации Северодвинска от 27.10.2014 № 526-па в 2021 году в полном объёме произведена уплата взносов в фонд капитального ремонта общего имущества за помещения, находящиеся в муниципальной собственности.

В краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в 2021 году были включены 26 многоквартирных домов с выполнением 78 видов работ капитального характера.

В 2021 году продолжилось выполнение работ по утеплению фасадов панелями «Термолэнд». В соответствии с решениями общих собраний собственников помещений проведены работы на многоквартирных домах по адресам: пр. Морской, дом 24, дворовой фасад, ул. Первомайская, дом 66, ул. Полярная, дом 43.

Софинансирование из средств областного бюджета – 30 %, местного бюджета – 30 %. Общий объем субсидии из средств местного бюджета за три года составит 29 870,5 тыс. руб., оплата – равными долями – по 9 956,8 тыс. руб.

В 2021 году были выполнены работы по укреплению строительных конструкций 3 многоквартирных домов, расположенных по адресам: ул. Пионерская, д. 11, ул. Пионерская, д. 15/26, ул. Водогон д. 7.

2.1.1.2.	Реализация задачи 2 «Обеспечение сохранности жилищного фонда и других объектов».

В целях приведения муниципальных незаселенных жилых помещений в состояние, пригодное для предоставления гражданам, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в том числе переселения из ветхого и аварийного жилья, произведен ремонт в муниципальных незаселенных жилых помещениях – в 6 квартирах и 5 комнатах.

В целях оплаты расходов за содержание муниципальных жилых и нежилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, были разработаны и утверждены Порядки предоставления субсидий из местного бюджета управляющим организациям.

В период с 01.01.2021 по 31.05.2021 представлены субсидии на возмещение недополученных доходов жилищным предприятиям и организациям различных форм собственности по четырем Порядкам предоставления субсидий из местного бюджета:

- возмещение недополученных доходов управляющих организаций от обслуживания временно незаселенных жилых помещений.

В соответствии с Порядком, утверждённым постановлением Администрации Северодвинска от 18.03.2020 № 119-па, управляющим организациям компенсируются убытки, возникшие от обслуживания временно незаселенных жилых помещений, принадлежащих городскому округу Архангельской области «Северодвинск» на праве собственности, несвоевременно переданных в собственность, владение и (или) пользование по причинам, не зависящим от управляющих организаций;

- возмещение недополученных доходов управляющих организаций от снижения платы за жилые помещения, признанные непригодными для проживания.

На основании решения Муниципального Совета Северодвинска от 29.12.2005 № 75 «О плате за жилое помещение, признанное непригодным для проживания», в соответствии с Порядком, утверждённым постановлением Администрации Северодвинска от 18.03.2020 № 119-па, граждане, проживающие в таких помещениях, оплачивают 25 % от действующего размера платы. Управляющим организациям предусматривается субсидия из местного бюджета в размере 75 % от действующего размера платы за жилое помещение исходя из фактической площади;

- возмещение недополученных доходов, связанных с содержанием дежурно-вахтовой службы в муниципальных общежитиях и жилом доме маневренного фонда.

Условия предоставления субсидий предусмотрены Порядком финансирования, утвержденным постановлением Администрации Северодвинска от 17.04.2020 № 190-па. Недополученные доходы рассчитываются как произведение занимаемой общей площади муниципальных комнат на разницу между планово-расчетной стоимостью прямых затрат по содержанию дежурно-вахтовой службы на 1 кв. м и размером стоимости содержания дежурно-вахтовой службы в составе платы за жилое помещение, установленной для нанимателей постановлением Администрации Северодвинска;

4) возмещение недополученных доходов, возникающих от обслуживания пустующих муниципальных нежилых помещений.

Условия предоставления субсидий предусмотрены Порядком финансирования, утвержденным постановлением Администрации Северодвинска от 17.03.2020 № 116-па. Возмещению подлежат недополученные доходы от предоставления услуг и выполнения работ по содержанию пустующих муниципальных нежилых помещений и предоставления услуг по отоплению, а также расходы по охране, в случае если расходы по охране предусмотрены договором управления многоквартирными домами.

C 01.06.2021 вступило в действие постановление Администрации Северодвинска от 24.06.2021 № 241-па «Об определении порядка оплаты оказанных услуг и (или) выполненных работ по управлению многоквартирными домами, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах и предоставлению коммунальных услуг».

В соответствии с данным постановлением, порядок расчетов за оказанные услуги и (или) выполненные работы по содержанию муниципальных помещений в многоквартирных домах определяется следующими соглашениями, заключенными с управляющими организациями, и минимизирует образование кредиторской задолженности перед ними:

расходы по оказанным услугам и (или) выполненным работам по содержанию жилых помещений, признанных непригодными для проживания;

расходы по оказанным услугам и (или) выполненным работам по содержанию незаселенных жилых помещений;

расходы по оказанным услугам и (или) выполненным работам, возникающим при превышении платы за содержание и ремонт жилого помещения, установленной договором управления многоквартирным домом, над размером соответствующей платы, установленной для нанимателей муниципального жилья;

расходы по оказанным услугам и (или) выполненным работам по содержанию пустующих муниципальных нежилых помещений;

расходы по оказанным услугам и (или) выполненным работам по содержанию дежурно-вахтовой службы в муниципальных общежитиях, а также в многоквартирном доме № 25 по ул. Юбилейной.

С целью предотвращения угрозы жизни и здоровью граждан, путем ограничения доступа посторонних лиц на придомовую территорию аварийных домов выполнены следующие мероприятия:

обеспечена охрана аварийных многоквартирных домов 3 и 5/32 по пр. Ленина, дома 9 по ул. Первомайской;

выполнены работы по ограничению доступа посторонних лиц в аварийные здания и на придомовую территорию путем ремонта ограждения многоквартирных домов 3 и 5/32 по пр. Ленина, дома 9 по ул. Первомайской.

В соответствии с постановлением Администрации Северодвинска от 26.11.2010 № 442-па «О реализации прав собственника имущества муниципальных унитарных предприятий и акционера по акциям, находящимся в собственности муниципального образования «Северодвинск» осуществляются полномочия и функции при реализации прав собственника имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе как работодателя, для руководителей подведомственных муниципальных предприятий.

Большое внимание в отчетном году уделялось оснащению муниципальных предприятий новой техникой и оборудованием. За счет средств местного бюджета были приобретены:

трактор Беларус 82.1 с универсальным гидроповоротным отвалом для СМУП «ПЖКО «Ягры»;

экскаватор-погрузчик УДМ-67-05-02 для СМУП «ЖКХ»;

прочистные машины для СМУП «Управляющая организация «Созидание»;

оргтехника для СМУП «Белое озеро», МПЖРЭП Северодвинска, СМУП «Управляющая организация «Созидание».

Предприятия жилищно-коммунального комплекса работают в круглосуточном режиме. Приобретение нового оборудования и техники повысит уровень обслуживания населения, оперативность выполнения поставленных задач, качество выполняемых работ.

2.1.2.	Подпрограмма «Повышение эффективности, надежности и качества работы инженерных сетей».

2.1.2.1.	Реализация задачи 1 «Обеспечение эксплуатации инженерных сетей и сооружений на них».

В 2021 году организована эксплуатация 1 108 погонных метра муниципальных инженерных сетей. Выполнено устранение аварийных ситуаций на сетях водопровода, проходящего транзитом по подвалам жилых домов № 14, 10 по ул. Капитана Воронина, на сетях водопровода жилых домов № 2Б, 2В по ул. Серго Орджоникидзе и дома № 7 по ул. Водогон.

Проведена чистка, дезинфекция и содержание 16 общественных колодцев для питьевой воды в селе Ненокса, деревне Солза, поселке Белое Озеро.

Осуществлялось содержание наружных сетей электроосвещения муниципального образования «Северодвинск», включающих в себя: кабельные линии – 93,57 км, воздушные линии – 198,261 км, световые опоры – 8 166 шт., светильники – 8 992 шт., пункты электропитания, включая оборудование и системы учета электроэнергии, – 165 шт., 10 исполнительных пунктов, 1 автоматизированную систему управления наружным освещением (АСУНО).

В перечень указанных электрических сетей входят городские сети освещения и сети освещения в деревнях Большая Кудьма, Солза, селе Ненокса.

В целях поддержания заданных режимов работы наружного освещения, обеспечения бесперебойности и надежности работы системы освещения улиц и кварталов на территории Северодвинска в 2021 году перед Администрацией Северодвинска стояли четыре основные задачи:

обеспечение реализации мер, направленных на улучшение ситуации в сфере коммунального хозяйства Северодвинска в части городского освещения;

выполнение работ по содержанию и текущему ремонту наружных сетей электроосвещения;

выполнение работ по капитальному ремонту сетей наружного освещения;

устройство недостающих участков сетей наружного освещения.

В соответствии с заключенным договором на предоставление субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с оказанием услуг по уличному освещению СМУП «Горсвет», а также по муниципальным контрактам по сетям наружного освещения, не переданным в хозяйственное ведение предприятиям, в течение отчетного года в соответствии с требованиями и нормами законодательства в сфере электроэнергетики осуществлялся комплекс работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту сетей наружного освещения, в том числе:

надзор за исправностью электросетей, оборудования и сооружений;

устранение повреждений электросетей, осветительной арматуры и оборудования;

профилактические испытания электрооборудования;

проверка уровня напряжения в сетях и нагрузок по фазам;

техническое обслуживание исполнительных пунктов, пульта автоматизированной системы управления наружным освещением;

проведение осмотров воздушных и кабельных линий, установок наружного освещения с выполнением проверки состояния проводов, изоляторов;

проверка изоляции кабельных линий, осмотры пунктов электроснабжения, устройств телемеханического управления.

Проведены работы по замене кабельных и воздушных линий, периодической очистке оптической части светильников, замене электрических ламп, устранению повреждений электросетей.

Включение и отключение наружного освещения производилось в соответствии с графиком, утвержденным распоряжением заместителя Главы Администрации Северодвинска по городскому хозяйству.

По предписаниям отделов ГИБДД и МВД России по городу Северодвинску проводилась проверка соответствия нормативам освещенности территорий города, устранялись замечания. Приведена в соответствие горизонтальная освещенность проезжей части дорог, внутридворовых территорий, пешеходных переходов. Показатель качества выполненных работ по содержанию объектов наружного освещения – процент горения светильников в вечернем режиме – составил более 97 % (процент горения светильников определяется как отношение числа горящих светильников к общему числу светильников) при нормативном показателе 95 %.

В целях исполнения требований Федерального закона № 261-ФЗ «Об энергосбережении» в 2021 году были запланированы и реализованы замена выработавших свой ресурс энергоемких светильников с натриевыми лампами на светодиодные светильники, имеющие улучшенные световые характеристики при меньшей потребляемой мощности, а также проведение замены алюминиевых воздушных линий (далее – ВЛ) электропередач на самонесущий изолированный провод (далее – СИП) для исключения обрывов при ветровых нагрузках, отказов работы сетей наружного освещения, ремонт кабельных линий для надежности обеспечения качества наружного освещения в городском округе Архангельской области «Северодвинск».

В целом за 2021 год проведена замена 446 светильников, из них 78 % (или 349 шт.) заменены на светодиодные.

Проведена замена существующих светильников на светодиодные по городским улицам в количестве 345 штук, на внутриквартальных сетях в количестве 4 штук. Светильники с натриевыми лампами ДНаТ, мощностью 250 Вт каждая, заменены на светильники ДКУ светодиодные (Факел – 60 Вт, Виктория LED – 65 Вт, Виктория LED – 90 Вт, Виктория LED – 110 Вт, Виктория LED – 130 Вт, Виктория LED – 165 Вт, Консольный LED – 40 Вт, Консольный LED – 60 Вт, Волна – 200 Вт), в том числе в соответствии с производственным графиком:

| № п/п | Адрес участка | Количество замененных светильников, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | пр. Беломорский | 58 |
| 2 | ул. Мира | 30 |
| 3 | пр. Морской | 74 |
| 4 | площадь Дубинина | 3 |
| 5 | ул. Плюснина | 20 |
| 6 | ул. Лебедева | 2 |
| 7 | Привокзальная площадь | 1 |
| 8 | ул. Южная | 58 |
| 9 | квартал № 70 – ул. К. Маркса – ул. Воронина – ул. Индустриальная – ул. Гагарина | 1 |
| 10 | квартал № 90 – ул. Ломоносова – пр. Морской – ул. К. Маркса – ул. Орджоникидзе | 2 |
| 11 | квартал № 97 – ул. Ломоносова – ул. Коновалова – ул. Сов. Космонавтов – бульвар Строителей | 1 |
| 12 | ул. Арктическая | 2 |
| 13 | ул. Седова | 1 |
| 14 | пр. Труда | 96 |

Заменены и размещены на опорах наружного освещения города 97 консольных уличных светильников марок ЖКУ 16-70-001,                   ЖКУ 16-100-001, ЖКУ 16-150-001 ЖКУ, 16-250-001, ЖКУ 16-400-001 в связи с выходом из строя, проведением капитального ремонта, восстановлением опор наружного освещения в рамках возмещения ущерба по сбитым опорам при ДТП.

С учетом проведенных мероприятий по энергосбережению экономия средств местного бюджета по расходам на оплату услуг за потребленную сетями наружного освещения электроэнергию в целом за 2021 год составила 3 % (или 249,8 тыс. кВт/ч.).

Заменены воздушные линии электропередач общей протяженностью 5 822 погонных метра на самонесущий изолированный провод (СИП) по следующим объектам: Архангельское шоссе, ул. Лебедева, ул. Ломоносова, ул. Лесная, ул. Карла Маркса, ул. Мира, пр. Морской, ул. Серго Орджоникидзе, ул. Октябрьская, пр. Победы, ул. Плюснина, ул. Полярная, ул. Советская, ул. Торцева, пр. Труда, ул. Чеснокова, ул. Юбилейная, ул. Южная, Ягринское шоссе, внутриквартальные сети.

Выполнены работы по содержанию линии наружного освещения протяженностью 3,6 км – 29 светоточек в посёлке Белое Озеро.

Организованы и выполнены работы по устройству недостающих участков сетей наружного освещения, не требующих получения разрешения на строительство, в том числе:

в районе детских площадок у здания детского центра «Юность», расположенного по адресу: г. Северодвинск, ул. Кирилкина, д. 7а;

в селе Нёнокса вдоль улицы Советской.

В целях обеспечения надежности электроснабжения потребителей организованы и проведены работы по содержанию кабельных и воздушных линий муниципальных сетей электроснабжения напряжением 0,4 кВ общей протяженностью 1 389,0 метров к жилым домам и объектам:

участок линии электроснабжения (от ТП-24 в районе дома № 2 по ул. Октябрьской (ПУ-28) до крайней опоры электроснабжения на пересечении ул. Речной и проезда у ПУ-28);

электроснабжение к МКД № 19 по пр. Победы, квартал 168;

электроснабжение к МКД № 29 по ул. Индустриальной, квартал 009;

сеть электроснабжения 0,4 кВ к МКД № 28 по ул. Лесной, квартал 009;

сеть электроснабжения 0,4 кВ по ул. Индустриальной, д. 25, квартал 009;

сеть электроснабжения к МКД по ул. Николая Островского, д. 12 (комплектная трансформаторная подстанция-257 – вводно-распределительное устройство);

сеть электроснабжения к ул. Индустриальной, д. 52А (трансформаторная подстанция-38 до вводно-распределительного устройства);

сеть электроснабжения к ул. Лесной, д. 25А (трансформаторная подстанция-23 до вводно-распределительного устройства);

кабельная линия 0,4 кВ по ул. Индустриальной, д. 25А, квартал 009;

сети электроснабжения для освещения въездного знака города, расположенного на третьем километре Архангельского шоссе в городе Северодвинске;

щит учета для подключения наружного освещения Приморского парка.

Проведены работы по содержанию муниципальных сетей наружного освещения Приморского парка.

Выполнен комплекс работ по текущему ремонту светодиодных консолей «Герб Северодвинска» в количестве 20 шт.

Для украшения площади Победы к новогодним и рождественским мероприятиям выполнены работы по поставке и установке светодиодных изделий «Люстра» в количестве 12 шт.

Оформлены две входные арки городской благоустроенной территории «Аллея молодежи» композитным материалом «2021», оформленным дюралайтом и светодиодными гирляндами с мерцающим эффектом.

Выполнены работы по устройству системы наружного видеонаблюдения на общественной территории Аллея молодежи с предварительной разработкой проектно-сметной документации.

2.1.2.2.	Реализация задачи 2 «Обеспечение энергоресурсосбережения при эксплуатации инженерных сетей».

В рамках выделенных СМУП «ЖКХ «ГОРВИК» субсидий на возмещение затрат по капитальному ремонту сетей водопровода и фекальной канализации и сооружений на них были отремонтированы:

водопроводные сети по ул. Капитана Воронина, д. 8, ул. Кирилкина, д. 13, ул. Ломоносова, д. 100, Лебедева, д. 2, Советская, д. 3, Юбилейная, д. 7, Морской, д. 51, Мира, д. 7;

сети фекальной канализации по ул. Карла Маркса, д. 4.

Выполнены работы по восстановлению благоустройства после разрытий на инженерных сетях: дома № 23 по пр. Морской, дома № 2Б по ул. Серго Орджоникидзе, дома № 2В по ул. Серго Орджоникидзе, домов № 10–14 по ул. Капитана Воронина.

Выполнены работы капитального характера на муниципальных сетях наружного освещения с разработкой проектной документации и выполнением строительного контроля:

капитальный ремонт участка сети наружного освещения в районе дома № 49 по проспекту Морскому;

капитальный ремонт линии наружного освещения общественной территории Приморский парк.

В соответствии с Порядком предоставления субсидии на возмещение затрат садоводческим некоммерческим товариществам на электрификацию территорий садоводческих некоммерческих товариществ, утвержденным постановлением Администрации Северодвинска от 07.05.2021 № 181-па, и по результатам проведенного конкурса среди СНТ, расположенных на территории Северодвинска, предоставлена субсидия двум СНТ:

СНТ «Двина-2» – выполнены работы по строительству ВЛ-10 кВ;

СНТ «Онега» – выполнены работы по строительству ВЛ-10 кВ.

2.1.3.	Подпрограмма «Обеспечение сохранности автомобильных дорог муниципального образования «Северодвинск».

2.1.3.1.	Реализация задачи 1 «Обеспечение эксплуатации улиц, автомобильных дорог и искусственных сооружений на них».

Организовано содержание, эксплуатация и обслуживание автомобильных дорог города, п. Белое Озеро, с. Ненокса, в том числе содержание нового участка автомобильной дороги к селу Ненокса от автодороги Северодвинск – Онега.

Были продолжены работы по содержанию и ремонту пригородных муниципальных автомобильных дорог, мостов, автобусных остановок в направлении СНТ. Обеспечено содержание автомобильных дорог общей протяженностью 53,6 км, в том числе: содержание и ремонт мостов, автобусных остановок, устранение деформаций и повреждений дорожного полотна пригородных автомобильных дорог при помощи машины «Турбо».

В 2021 году выполнялись работы по содержанию и ремонту 20 искусственных сооружений, расположенных в городе Северодвинске: автодорожных и пешеходных мостов, путепроводов на проспекте Труда и ул. Окружной, переходных мостов через инженерные коммуникации и дренажных канав, водопропускной трубы через ручей Столешный исток.

В соответствии с требованиями федерального законодательства проведена процедура размещения муниципальных заказов, организованы и выполнены работы по содержанию, ремонту, обследованию мостовых сооружений, водопропускных труб.

Обеспечено безаварийное содержание в осенне-зимний и весенне-летний период всех подходов и тротуаров мостов, путепровода, пешеходных переходов на общей площади 4 980 кв. м.

С целью совершенствования организации труда объемы летнего содержания и ремонта мостов, зимнего содержания тротуаров мостов, путепровода, пешеходных переходов включены в конкурсный перечень работ по содержанию дорог.

Выполнены следующие виды работ:

ремонт железобетонных конструкций ригелей, колонн, балок в зоне опор № 2, 8, 9 путепровода, расположенного на проспекте Труда;

ремонт тротуарных ограждений на подъеме к путепроводу со стороны ул. Южной;

разработана проектная документация на ремонт моста через дренажную канаву у КОС на ул. Коммунальной;

работы по разработке рабочей документации по ремонту бетонных и железобетонных конструкций на бульваре Строителей, что позволит в 2022 году приступить к выполнению комплекса работ по восстановлению технического состояния основных строительных конструкций сооружения берегоукрепления юго-западной части морского побережья в районе бульвара Строителей;

в соответствии с требованиями нормативных документов произведен специальный осмотр водопропускной трубы через ручей Столешный исток;

в рамках подготовки к ремонту асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог выполнены работы по очистке дренажных канав и водопропускных труб на отдельных участках улиц Садовой, Некрасова;

выполнены работы по очистке и восстановлению дренажной канавы и водопропускных труб по ул. Двинской на участке от улицы Транспортной в сторону улицы Проточной в городе Северодвинске;

обеспечено содержание всех мостовых сооружений и путепроводов в соответствии с условиями контрактов, выполнен ремонт металлоконструкций перильных и леерных ограждений, переходных маршей автодорожных и пешеходных мостов.

Все искусственные сооружения своевременно были подготовлены к эксплуатации в зимних условиях 2021–2022 годов

Выполнены работы по устранению деформаций и повреждений асфальтобетонного покрытия дорог установками для ямочного ремонта площадью 18 100 м2.

Осуществлены работы по восстановлению поперечного профиля автомобильной дороги к селу Нёнокса с добавлением нового материала ЩПГС.

С целью обеспечения безопасности дорожного движения выполнены работы по отсыпке щебнем обочин автомобильной дороги по Кородскому шоссе.

Организовано и обеспечено содержание территорий общего пользования вдоль дорог и городских улиц:

тротуаров, газонов, автобусных остановок, расположенных вдоль городских улиц, внутриквартальных скверов и территорий, не включенных в придомовые территории и предназначенных для использования неограниченным кругом лиц, скверов городского значения;

устройство цветников на площади 1 450,3 кв. м, в том числе на площади Победы, площади Ломоносова, Стеле, расположенной при въезде в город Северодвинск, Привокзальной площади, зеленой зоне по ул. Карла Маркса, в районе остановочного комплекса по ул. Карла Маркса, д. 19а, круговой развязке, расположенной при въезде в город;

выполнены работы по установке 45 урн со вставками и 45 скамеек.

В 2021 году выполнены работы по оформлению автобусных остановок: изготовлены и размещены баннеры к празднику «День Победы».

В рамках обеспечения содержания, ремонта объектов озеленения вдоль городских улиц выполнены следующие работы:

на 810 деревьях (тополя) выполнена омолаживающая обрезка;

ликвидировано 203 аварийных (сухостойных) дерева и 599 пней;

посажено 19 деревьев и восстановлено 1 432 кв. м газона;

пересажено 49,3 п. м кустарников.

В 2021 году в рамках содержания автомобильных дорог выполнены работы по восстановлению изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий на отдельных участках автомобильных дорог в объеме 49 033,46 кв. м.

Перечень отремонтированных в 2021 году участков автомобильных дорог представлен в таблице.

| Объект | Участок автомобильной дороги |
| --- | --- |
| ул. Ломоносова | от ул. Полярной до ул. Профсоюзной |
|  | от ул. Георгия Седова до ул. Капитана Воронина |
| Архангельское шоссе | пр. Беломорский – АО СПО «Арктика» |
|  | перекресток с ул. Юдина |
| ул. Советских Космонавтов | перекресток с пр. Морским (у ж/д переезда) |
| пр. Морской | от ж/д переезда до дома 48 по пр. Морскому |
| пр. Победы | от ул. Кирилкина до ул. Лебедева |
| ул. Окружная |
| ул. Лесная | въезд к дому № 61 |
| ул. Чеснокова | въезд к дому № 14 |
| ул. Чеснокова | въезд к дому № 16 |
| ул. Гагарина | въезд к дому № 17 |
| ул. Первомайская | въезд к домам № 57 и № 59 |
| ул. Карла Маркса | въезд к дому № 12 |
| ул. Карла Маркса | проезд к дому № 39 |
| ул. Карла Маркса | проезд к дому № 59/63 |
| ул. Адмирала Нахимова | въезд к конечной остановке «Звездочка» |
| ул. Железнодорожная | проезд к домам № 23а, 23б, 23в |
| ул. Торцева | проезд вдоль дома № 4 |
| ул. Кирилкина | проезд от дома № 5 до школы № 13 |
| пр. Победы | проезд вдоль дома № 8 |
| проезд квартала 88 (Главпочтамт) |
| территория ул. Лесной, д. № 25 |

Выполнен ремонт тротуаров в объеме 9 936,5 кв. м, протяженностью 2873,3 погонных метров:

по четной стороне пр. Беломорского на участке от ул. Индустриальной до ул. Ломоносова;

в районе многоквартирных домов № 5 и № 7 по ул. Ломоносова;

в районе домов № 1/31 и № 2/33 по пр. Ленина;

по четной стороне ул. Южной, от пр. Ленина до пересечения с ул. Южной;

по чётной стороне ул. Карла Маркса на участке от ул. Серго Орджоникидзе до пр. Труда и по нечётной стороне ул. Карла Маркса на участке от ул. Серго Орджоникидзе до въезда в гостиничный комплекс «Никольский посад»;

по четной стороне пр. Ленина, от ул. Индустриальной до ул. Лесной;

по четной стороне пр. Труда, от ул. Ломоносова до МАОУ ДО ДЮЦ;

по ул. Кирилкина, от остановочного пункта «АТС» до дома № 13;

в районе МБОУ «СОШ № 21» со стороны дома № 38 по пр. Труда и в районе ТЦ «Макси» по ул. Карла Маркса до Песчаного проезда.

В 2021 году разработана проектная документация на ремонт тротуаров и автобусных остановок, из них:

на текущий ремонт тротуара, расположенного по нечётной стороне ул. Советской, от дома № 33 до пересечения с ул. Полярной;

на выполнение работ по устройству автобусной остановки в районе дома № 5 по ул. Чехова.

Оказаны услуги по строительному контролю за выполнением работ по текущему ремонту тротуаров.

Выполнены работы по установке автопавильона в районе дома № 91/100 по проспекту Морскому.

Выполнен текущий ремонт кровли автобусных павильонов, расположенных:

по Архангельскому шоссе;

по ул. Карла Маркса в районе домов № 35 и № 36;

в районе ТЦ «Макси» по ул. Карла Маркса (обе стороны);

в районе дома № 117 по ул. Ломоносова.

Выполнен ремонт автобусных остановок в селе Нёнокса.

Выполнены работы по устройству пешеходной дорожки в поселке Белое Озеро протяженностью 223 м.

Большое внимание в отчетном году уделялось оснащению муниципальных предприятий новой техникой и оборудованием. За счет средств местного бюджета были приобретены:

аварийно-ремонтная машина ГАЗ 33086 для СМУП ЖКХ «Горвик»;

многофункциональная самоходная платформа (миниэкскаватор) для СМУП «Горсвет».

За счет средств местного бюджета и субсидии из областного бюджета бюджету городского округа Архангельской области «Северодвинск» на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных образований Архангельской области, обеспечивающих подъезд к территориям садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, в рамках реализации мероприятия пункта 8.2 перечня мероприятий государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области отремонтирован грунтовый участок автомобильной дороги Кудемское шоссе на участке от разворотной площадки на СНТ «Пихталы» до СНТ «Ягринское» протяженностью 2,205 км.

Благодаря выделению дополнительных средств в размере 170 521,3 тыс. руб. из резервного фонда Правительства Российской Федерации был произведен ремонт дополнительных участков автомобильных дорог протяженностью 11,25 км.

Перечень отремонтированных участков автомобильных дорог на средства из резервного фонда Правительства Российской Федерации представлен в таблице.

| № п/п | Участок автомобильной дороги | Площадь, кв. м |
| --- | --- | --- |
| 1 | ул. Индустриальная, от пр. Беломорского до пр. Ленина | 7 893,90 |
| 2 | ул. Республиканская, от пр. Беломорского до ул. Полярной | 7 151,20 |
| 3 | от ул. Окружной до автомобильной дороги между ул. Заводской и Кородским шоссе | 14 716,64 |
| 4 | ул. Индустриальная, от пр. Беломорского до пр. Ленина | 3 386,25 |
| 5 | ул. Республиканская, от пр. Беломорского до ул. Полярной | 1 637,14 |
| 6 | пр. Труда нечётная, от ул. Первомайской до Карла Маркса | 5 023,75 |
| 7 | пр. Труда нечётная, от ул. Ломоносова до ул. Тургенева | 5 553,13 |
| 8 | ул. Звездная, от пр. Победы до ул. Г. Североморцев | 3 946,84 |
| 9 | ул. Чехова, от ул. Ломоносова до ул. Южной | 5 552,00 |
| 10 | ул. Тургенева, от ул. Чехова до пр. Труда | 3 330,80 |
| 11 | ул. Корабельная, от ул. Логинова до ул. Макаренко | 1 332,90 |
| 12 | ул. Профсоюзная, от ул. Ломоносова до ул. Южной | 1 386,36 |
| 13 | пер. Южный 1, от ул. Южной до аллеи Славы | 799,99 |
| 14 | пер. Южный 2, от ул. Южной до аллеи Славы | 365,65 |
| 15 | пер. Южный 3, от ул. Южной до ул. Некрасова | 1 381,16 |
| 16 | пер. Южный 4, от ул. Южной до пересечения с пер. Южным 3 | 1 413,19 |
| 17 | пер. Южный 5, от ул. Южной до аллеи Славы | 2 783,82 |
| 18 | пер. Южный 6, от ул. Южной до аллеи Славы | 1 602,64 |
| 19 | ул. Садовая, от пр. Ленина до ул. Георгия Седова | 2 286,78 |
| 20 | ул. Некрасова от ул. Георгия Седова до ул. Николая Островского | 4 135,29 |
| ИТОГО | 75 679,43 |

В 2021 году Северодвинск продолжил участие в национальном проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В рамках данного проекта выполнены работы по ремонту дорог в объёме 70 359,9 кв. м, протяженностью 5,49 км.

Перечень отремонтированных в 2021 году участков автомобильных дорог в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»:

| № п/п | Участок автомобильной дороги | Площадь, кв. м | Стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Дзержинского, от ул. Логинова до пр. Бутомы | 4 884,3 | 17 901,4 |
| 2 | пр. Труда, от ул. Ломоносова до пр. Победы | 35 321,1 | 142 131,3 |
| 3 | Кудемское шоссе, от д. Волость до разворотной площадки на СНТ «Пихталы» | 13 263,2 | 36 453,7 |
| 4 | пр. Ленина, от ул. Советской до ул. Южной | 16 891,3 | 59 330,6 |
| ИТОГО | 70 359,9 | 255 817,0 |

Осуществлен строительный контроль за ремонтом автомобильных дорог. Выполнены работы по диагностике транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования, по разработке и корректировке проектно-сметной документации на текущий ремонт автомобильных дорог.

Начиная с 2019 года, организована поддержка садоводства на территории муниципального образования «Северодвинск» в рамках Федерального закона от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и закона Архангельской области от 14.03.2007 № 321-16-ОЗ «О поддержке ведения садоводства и огородничества в Архангельской области».

В соответствии с Порядком предоставления субсидии на возмещение затрат садоводческим некоммерческим товариществам для организации и проведения мероприятий по содержанию и ремонту подъездных дорог к территориям садоводческих некоммерческих товариществ, утвержденным постановлением Администрации Северодвинска от 20.04.2021 № 151-па, и по результатам проведенного конкурса среди СНТ предоставлена субсидия трем СНТ:

СНТ «Надежда» – отремонтировано 185 погонных метров подъездной дороги;

СНТ «Онега» – отремонтировано 355 погонных метров подъездной дороги;

СНТ «Строитель» – отремонтировано 260 погонных метров подъездной дороги.

2.1.3.2.	Реализация задачи 2 «Обеспечение эксплуатации сетей ливневой канализации и сооружений на них».

Содержание и ремонт инженерных сетей ливневой канализации осуществляется в соответствии с порядком предоставления субсидий из местного бюджета СМУП ЖКХ «ГОРВИК» на финансирование затрат, связанных с выполнением работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту объектов ливневой канализации, находящихся в хозяйственном ведении предприятия.

В 2021 году выполнены работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту объектов ливневой канализации, находящихся на территории Северодвинска:

содержание ЛОС – 1 шт., КНС – 3 шт., контроль за качеством дождевых сточных вод;

выполнение работ по эксплуатации муниципальных сетей ливневой канализации, в том числе бесхозяйных;

текущий ремонт дождевых и смотровых колодцев ливневой канализации;

работы по ремонту бесхозяйного аварийного колодца ливневой канализации;

работы для функционирования фонтана, расположенного на Привокзальной площади.

2.1.3.3. Реализация задачи 3 «Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования «Северодвинск».

В 2021 году были выполнены следующие работы:

содержание и восстановление 6 975 дорожных знаков, 54 искусственных неровностей, 60 светофорных объектов;

содержание, ремонт, восстановление средств регулирования дорожного движения на городских и пригородных автомобильных дорогах местного значения;

установлено 320 погонных метров пешеходных ограждений;

установлены дорожные знаки («Пешеходный переход») над проезжей частью автомобильных дорог;

изготовлены и установлены информационные щиты в районе образовательных учреждений (знак «Дети»);

выполнены работы по нанесению дорожной разметки;

обустроено и отремонтировано 10 искусственных неровностей.

Выполнены работы по разработке проекта организации дорожного движения и расчёта оптимального режима работы светофорного объекта на перекрестке пр. Труда и ул. Карла Маркса, также изготовлено 6 проектов организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования.

В отчетном периоде была продолжена работа по распространению социальной рекламы, направленной на повышение правового сознания участников дорожного движения и формирование у них законопослушного поведения на дорогах. Была выпущена бланочная продукция в количестве 7 000 шт.

2.1.4.		Подпрограмма «Благоустройство территории муниципального образования «Северодвинск».

2.1.4.1.	Реализация задачи 1 «Обеспечение содержания объектов внешнего благоустройства муниципального образования «Северодвинск».

Проведены мероприятия по содержанию, благоустройству мест массового посещения населения:

территорий Воинского мемориала, особо охраняемой природной территории местного значения – зеленой зоны «Сосновый бор о. Ягры», территории пляжной зоны, Набережной А. Зрячева;

мемориала «Павшим героям» в г. Северодвинске в части выполнения работ по техническому и аварийному обслуживанию газового оборудования от газораспределительной установки до горелки Вечного огня памятного знака «Ратному подвигу северодвинцев» и ветроустойчивой диффузионной горелки;

приведены в порядок территории, прилегающие к мемориальным и памятным доскам, Памятному знаку жертвам Ягринлага;

выполнены работы по устройству и содержанию цветников на Набережной А. Зрячева, демонтажу устаревшего спортивного оборудования и установке нового оборудования путем приобретения, доставки и установки;

выполнены работы по установке новых скамеек на территории Воинского мемориального комплекса;

выполнены работы по установке новых пляжных кабинок для переодевания на пляжной зоне о. Ягры.

В отчетном году производились работы по содержанию внутриквартальных территорий, не включенных в придомовую территорию, работы по ликвидации очагов распространения борщевика Сосновского в с. Нёнокса, акарицидная обработка зеленых насаждений, расположенных в скверах и на внутриквартальных территориях, не включенных в придомовые.

В отчетном периоде выполнены работы по благоустройству территорий общего пользования в части устройства гостевых стоянок.

Разработана проектная документация, в том числе:

на благоустройство объектов в части устройства гостевых стоянок в районе дома № 20 по ул. Ломоносова; в районе дома № 38 по ул. Республиканской, в районе дома № 144 по ул. Южной;

на благоустройство территории общего пользования в части устройства гостевых стоянок в районе дома № 41 по ул. Лесной.

Выполнены работы по благоустройству территории общего пользования, в том числе:

в районе дома № 14 по улице Лебедева в части устройства гостевой стоянки;

в районе дома № 41 по улице Лесной в части выполнения подготовительных работ для устройства гостевой стоянки.

По наказам избирателей на территориях общего пользования выполнены работы по устройству детских игровых и спортивных площадок с установкой (заменой) оборудования и малых архитектурных форм путем их приобретения, доставки и установки, в том числе:

ул. Воронина, д.32;

ул. Ломоносова, д. 86;

пр. Морской, д. 7;

с. Ненокса, ул. Первомайская, д.18.

2.1.4.2.	Реализация задачи 2 «Повышение уровня благоустроенности дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий».

Так, в 2021 году выполнен ремонт внутриквартальных проездов на 42 объектах общей площадью 37 382,4 кв. м. за счет средств областного и местного бюджетов. Произведены работы по строительному контролю за ходом выполнения работ по ремонту внутриквартальных проездов.

Организован и проведен конкурс «Лучший по профессии». Победители награждены почетными грамотами, благодарственными письмами Администрации Северодвинска и денежными премиями.

В 2021 году в рамках муниципальной адресной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Северодвинск» на 2018–2024 годы» выполнены:

комплексное благоустройство 3 общественных территорий: сквер ветеранов, общественная территория, ограниченная территориями МАОУ «СОШ № 6», МКД № 1 по пер. Энергетиков, МКД № 85 по ул. Ломоносова и зданием № 15а строение 1 по пр. Морскому, улица Ломоносова, от ул. Железнодорожной до пр. Беломорского;

комплексное благоустройство 1 дворовой территории (ул. Ломоносова, д.89);

осуществлена разработка дизайн-проектов и проектной документации.

Администрацией Северодвинска проделана большая работа по проведению процедуры открытого рейтингового голосования по отбору общественной территории, подлежащей благоустройству в первоочередном порядке в 2022 году, в том числе:

организованы общественные обсуждения предлагаемых схем благоустройства территорий общего пользования, включенных в муниципальную адресную программу;

проведены заседания общественной комиссии, представителей Администрации Северодвинска, Совета депутатов Северодвинска, некоммерческих организаций, предпринимателей;

организовано и проведено рейтинговое голосование по выбору проекта благоустройства общественной территории, подлежащей благоустройству в первоочередном порядке, в форме интернет-голосования в группе «Администрация Северодвинска» в социальной сети «ВКонтакте» и на Архангельском региональном портале госуслуг.

По результатам отбора такой территорией в Северодвинске стала зеленая зона на ул. Мира (дизайн-проект «Семейный»).

2.1.4.3.	Реализация задачи 3 «Улучшение санитарного состояния территории муниципального образования «Северодвинск».

В 2021 году выполнены работы по сбору павших животных и утилизации трупов животных. Всего собрано и уничтожено 59 животных. Выполнение данных мероприятий является необходимым условием для предупреждения и ликвидации болезней других животных, а также защиты населения от негативных явлений, связанных с падежом животных.

Кроме того, организовано содержание 25 безнадзорных животных: кошек и собак.

Организовано содержание одного общественного туалета.

Места проведения праздничных мероприятий «День города», «День Военно-морского флота» обеспечивались мобильными туалетными кабинами. В связи с введением ограничительных мер, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, количество праздничных мероприятий в 2021 году было сокращено.

2.1.5.	Подпрограмма «Организация транспортного обслуживания населения Северодвинска».

Реализация задачи 1 «Поддержание эксплуатационных качеств узкоколейной железной дороги и железнодорожного переезда на пр. Морском».

Обеспечено выполнение работ по текущему ремонту и содержанию узкоколейной железной дороги (далее – УЖД) протяженностью 35,41 км, выполнены работы по капитальному ремонту УЖД протяженностью 1,24 км.

Дежурным поездом УЖД, которая обеспечивает транспортную связь п. Белое Озеро с городом Северодвинском, выполнено 309 рейсов, перевезено 15 010 пассажиров.

Учитывая необходимость осуществления перевозок по УЖД и социальную составляющую, из местного бюджета предоставлены субсидии на возмещение затрат, связанных с перевозками подвижным составом по узкоколейной железной дороге до посёлка Белого Озера.

Обеспечено содержание железнодорожного переезда на пр. Морском (7 км перегона Северодвинск – Ненокса).

Большое внимание в отчетном году уделялось оснащению муниципальных предприятий новой техникой и оборудованием. За счет средств местного бюджета был приобретен тепловоз для СМУП «Белое озеро».

Перевозки пассажиров автобусами в городском и пригородном внутримуниципальном сообщении выполняли три перевозчика, определенные по результатам проведенных в апреле 2016 года и июне 2017 года открытых конкурсов:

ООО «Северодвинский центр пассажирских автотранспортных перевозок»;

ООО «Северодвинское автотранспортное предприятие»;

индивидуальный предприниматель Комаров Ю.В.

Перевозки осуществлялись по 24 маршрутам.

Проведено обследование пассажиропотока и маршрутной сети города, разработаны проекты муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих сферу регулярных пассажирских перевозок, произведен расчёт начальной максимальной цены контракта.

2.1.6.	Обеспечивающая подпрограмма.

В рамках подпрограммы осуществлялось обеспечение деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы – Комитета жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации Северодвинска в рамках реализации мероприятия 1.01 «Расходы на руководство и управление ответственного исполнителя муниципальной программы – Комитета жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации Северодвинска».

Мероприятие 1.02 «Создание резерва финансовых средств для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий в жилищно-коммунальном хозяйстве, включая закупку топлива» не реализовано по причине отсутствия в 2021 году чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий в жилищно-коммунальном хозяйстве.

Реализация мероприятия 1.03 «Реализация отдельных мероприятий в дорожном хозяйстве и жилищно-коммунальном хозяйстве».

В рамках мероприятия в муниципальную котельную, расположенную в селе Ненокса, приобретен и доставлен водогрейный котел для бесперебойного теплоснабжения многоквартирных домов.

3. Результаты деятельности ответственного исполнителя по управлению реализацией Программы и предложения по дальнейшему совершенствованию управления реализацией Программы

3.1. Выполнение Плана реализации Программы, утвержденного в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Северодвинск», утвержденным постановлением Администрации от 30.10.2013 № 426-па (далее – Порядок), осуществлялось при взаимодействии ответственного исполнителя – Комитета ЖКХ, ТиС и соисполнителей Программы – муниципального казенного учреждения «Отдел гражданской защиты Администрации Северодвинска» и Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации Северодвинска (далее – соисполнители).

Соисполнители письмами от 03.03.2021 № 07-01-61/235, от 03.09.2021 № 07-01-61/851, от 13.12.2021 № 11-03-19/7510, от 02.12.2021                       № 07-01-61/1161 информировали Комитет ЖКХ, ТиС об изменении значения показателей, исполняемых ими мероприятий (К11208 и К13107), и объемов финансирования с указанием причин.

Структурные подразделения ответственного исполнителя: отдел жилищного хозяйства, отдел коммунального хозяйства, отдел энергетики, транспорта и связи – на протяжении всего отчетного периода формировали пакеты документов в соответствии с требованиями Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», необходимые для заключения муниципальных контрактов, проводили расчет плановых и фактических показателей, готовили предложения по корректировке ассигнований и внесению изменений в Программу.

Комитет ЖКХ, ТиС проводил анализ и формировал предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов Программы, разрабатывал и представлял в установленном порядке потребность в средствах местного бюджета на финансирование Программы, готовил и представлял в органы Администрации Северодвинска (Финансовое управление, Управление экономики) отчеты о расходовании средств и о ходе реализации Программы по форме и в сроки, устанавливаемые нормативными правовыми актами.

Для реализации муниципальной адресной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Северодвинск» на 2018–2024 годы» Администрацией Северодвинска в 2021 году проведена процедура открытого рейтингового голосования по отбору общественной территории для благоустройства. Отмечена активность и заинтересованность жителей Северодвинска в благоустройстве общественных территорий нашего города.

Реализация   мероприятий    Программы   осуществлялась   на   основе

договоров (контрактов), заключаемых ответственным исполнителем с участниками программных мероприятий, подрядчиками (независимо от организационно-правовой формы) на конкурсной основе в рамках исполнения требований Федерального закона от 05 апреля 2013 года           № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Все необходимые условия взаимодействия с подрядчиками, в том числе в случае срыва сроков, недобросовестного исполнения и т.п., учтены в контрактах.

Уточнялись объемы финансирования и перечень мероприятий для реализации Программы – это и использование средств экономии, появившейся в результате проведения конкурентных процедур, и выделение межбюджетных трансфертов и дополнительных ассигнований на непредвиденные работы, возникающие в течение года и которые невозможно было учесть при планировании бюджета Комитета ЖКХ, ТиС.

В целях повышения эффективности реализации Программы по итогам первого полугодия был проведен мониторинг выполнения плана реализации муниципальной программы «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск», утвержденного заместителем Главы Администрации по городскому хозяйству. С учетом меняющихся внешних и внутренних рисков регулярно осуществлялся сбор, анализ и оценка следующих данных:

информации об использовании финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию Программы;

информации о достижении запланированных показателей Программы;

отчеты участников программы о реализации Программы;

отчеты ответственного исполнителя Программы об исполнении бюджета;

другие источники.

Мониторинг реализации Программы осуществлялся в течение всего периода ее реализации в 2021 году. Осуществлялась оценка выполнения участниками Программы ежегодного плана мероприятий по реализации Программы, изменения в указанный план вносились 27.05.2021 и 20.09.2021.

Итоги выполнения плана:

степень выполнения плана – 96,48 %: всего предусмотрено планом 52 мероприятия (в том числе 2 административных) и 90 контрольных событий;

выполнено в срок 50 мероприятий (в том числе 2 административных) и 87 контрольных событий;

не выполнено 2 мероприятия и 3 контрольных события.

Степень выполнения плана реализации Программы за 2021 год признана высокой.

3.2. Сведения о внесении изменений в Программу:

| № п/п | Вид нормативного правового акта о внесении изменений в Программу | Дата утверждения нормативного правового акта | Номер нормативного правового акта | Причины внесения изменений в Программу и их влияние на достижение показателей цели и задач |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Постановление Администрации Северодвинска | 10.02.2021 | 36-па | Уточнение объемов финансирования и показателей результативности мероприятий муниципальной программы «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск», приведение финансовых показателей муниципальной программы в соответствие с решениями Совета депутатов Северодвинска от 24.09.2020 № 266 и от 26.11.2020 № 255 «О местном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» |
| 2 | Постановление Администрации Северодвинска | 31.03.2021 | № 122-па | Уточнение объемов финансирования и показателей результативности мероприятий муниципальной программы «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск», приведение финансовых показателей муниципальной программы в соответствие с решением Совета депутатов Северодвинска от 16.12.2020 № 303 «О местном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» |
| 3 | Постановление Администрации Северодвинска | 07.07.2021 | № 261-па | Уточнение объемов финансирования и показателей результативности мероприятий муниципальной программы «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск»; приведение финансовых показателей муниципальной программы в соответствие с решениями Совета депутатов Северодвинска от 18.02.2021 № 316 и от 22.04.2021 № 338 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов Северодвинска «О местном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» |
| 4 | Постановление Администрации Северодвинска | 20.10.2021 | № 374-па | Уточнение объемов финансирования и показателей результативности мероприятий муниципальной программы «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск»; приведение финансовых показателей муниципальной программы в соответствие с решениями Совета депутатов Северодвинска от 24.06.2021 № 347 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов Северодвинска «О местном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» |

3.3. Предложения по дальнейшей реализации Программы.

Комитет ЖКХ, ТиС продолжит принимать меры по координации взаимодействия всех участников Программы при разработке проекта внесения изменений в Программу и подготовки отчетности по ее реализации.

В пределах своей компетенции Комитет ЖКХ, ТиС продолжит разрабатывать муниципальные правовые акты, необходимые для реализации Программы, проводить анализ и формировать предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов Программы, разрабатывать и предоставлять в установленном порядке бюджетную заявку на ассигнования из местного бюджета для финансирования Программы на очередной финансовый год, проводить актуализацию мероприятий Программы и сроков их реализации, а также готовить информацию о планировании, ходе и результатах реализации Программы в соответствии с порядком разработки и реализации муниципальных программ.

При изменении объема бюджетного финансирования по сравнению с объемом, предусмотренным Программой, уточнять объемы финансирования за счет средств бюджета, а также перечень мероприятий для реализации Программы в установленные сроки.

4. Анализ неучтенных рисков реализации Программы

и принятые меры по их минимизации

| Наименование риска | Влияние риска на достижение цели Программы | Группа риска <5> | Меры по преодолению негативных последствий риска |
| --- | --- | --- | --- |
| Внешний риск |
| Правовой риск: изменение федерального и регионального законодательства, исполнение решений контролирующих органов | Высокая вероятность наступления риска и высокое влияние риска на достижение цели Программы | 4 | В 2021 году не было |
| Ресурсный: отсутствие положительных решений общих собраний собственников жилья по вопросу проведения капитального ремонта | Низкая вероятность наступления риска, но высокое влияние риска на достижение цели Программы | 3 | В течение 2021 года не было |
| Внутренний риск |
| Организационный: несоблюдение сроков реализации мероприятий муниципальной программы | По 25 муниципальным контрактам общее количество дней просрочки выполнения работ, услуг составило 1 409 дня (от 2 до 154 дней) | 1 | В местный бюджет подрядными организациями перечислено 245,0 тыс. руб. предъявленных штрафов и пеней: замена, установка и текущий ремонт дорожных знаков, стоек, искусственных неровностей, леерных ограждений, светофорных объектов, демаркировка и нанесение дорожной разметки (305 дней просрочки), штраф составил 38,4 тыс. руб.; текущий ремонт тротуаров (116 дней просрочки), штраф составил 28,5 тыс. руб.; благоустройство ул. Ломоносова, д. 89 (138 дней просрочки), штраф составил 21,4 тыс. руб.; текущий ремонт Кудемского шоссе (57 дней просрочки), штраф составил 23,9 тыс. руб. |

<5> – группы рисков:

«1» – низкая вероятность наступления риска и низкое влияние риска на достижение цели Программы;

«2» – высокая вероятность наступления риска, но низкое влияние риска на достижение цели Программы;

«3» – низкая вероятность наступления риска, но высокое влияние риска на достижение цели Программы;

«4» – высокая вероятность наступления риска и высокое влияние риска на достижение цели Программы.

5. Оценка эффективности реализации Программы за 2021 год

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования «Северодвинск», утвержденной постановлением Администрации Северодвинска от 30.10.2013 № 426-па, по итогам 2021 года:

| № п/п | Наименование критерия | Значение критерия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию Программы | 0,949 |
| 2 | Индекс достижения плановых значений показателей Программы | 1,019 |
| 3 | Показатель качества планирования Программы | 0,947 |
| 4 | Критерий эффективности реализации Программы | 1,016 |
| 5 | Оценка эффективности реализации Программы | эффективный уровень реализации муниципальной программы в отчетном периоде |

1

Приложение 1 к отчету о реализации муниципальной программы «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск» за 2021 год, утвержденному распоряжением Администрации Северодвинска от ________________ №_______________

Сведения о реализации муниципальной программы

«Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск»

за 2021 год

Ответственный исполнитель:

Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации Северодвинска. Аналитический код Источник финансирования Цели программы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели Единица измерения Результаты реализации программы в 2021 году Код целевой статьи расходов Программа Цель программы Подпрограмма Задача подпрограммы Мероприя-тие (подпрог-раммы или админист-ративное) План Факт Индексы освоения бюджетных средств и достижения плановых значений показателей Причины отклонений от плана Условие расчета индекса показателя 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ЦП00000000 K 0 0 0 0 0 «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск» тыс. рублей 1 349 277,6 1 282 602,7 0,951 K 0 0 0 0 0 1 Федеральный бюджет тыс. рублей 375 160,5 375 160,5 1,000 K 0 0 0 0 0 2 Областной бюджет тыс. рублей 97 481,7 96 521,5 0,990 K 0 0 0 0 0 3 Местный бюджет тыс. рублей 876 635,4 810 920,7 0,925 K 0 0 0 0 0 Программная часть тыс. рублей 1 288 876,9 1 223 366,7 0,949 K 1 0 0 0 0 Цель 1 «Повышение качества и надежности жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых населению Северодвинска» тыс. рублей 1 349 277,6 1 282 602,7 0,951 K 1 0 0 0 0 1 Федеральный бюджет тыс. рублей 375 160,5 375 160,5 1,000 K 1 0 0 0 0 2 Областной бюджет тыс. рублей 97 481,7 96 521,5 0,990 K 1 0 0 0 0 3 Местный бюджет тыс. рублей 876 635,4 810 920,7 0,925 K 1 0 0 0 0 Показатель 1 «Доля протяженности автомобильных дорог улично-дорожной сети и общего пользования местного значения, отвечающих требованиям ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения», в общей протяженности автомобильных дорог» процент 32,370 32,340 0,999 Уточнение объемов выполненных работ по исполнительной документации 1 K 1 0 0 0 0 Показатель 2 «Доля отремонтированной площади асфальтобетонного покрытия проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в общей площади проездов к дворовым территориям многоквартирных домов» процент 25,200 25,200 1,000 1 K 1 0 0 0 0 Показатель 3 «Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами» процент 99,500 99,500 1,000 1 K 1 0 0 0 0 Показатель 4 «Уровень риска возникновения аварий на муниципальных инженерных сетях» процент 96,200 96,200 1,000 2 K 1 0 0 0 0 Показатель 5 «Доля расходов на выполнение работ по благоустройству в общем объёме расходов Комитета ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска» процент 14,430 14,430 1,000 1 K 1 0 0 0 0 Показатель 6 «Индекс качества городской среды» процент 204,000 185,000 0,907 Индекс качества по данным Минстроя России за 2021 год 1 K 1 0 0 0 0 Показатель 7 «Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте с 14 лет, проживающих в муниципальном образовании «Северодвинск» процент 16,500 20,100 1,218 Увеличение количества граждан, принявших участие в решении вопросов по формированию городской среды, от запланированного показателя 1 ЦП00000000 K 1 1 0 0 0 Подпрограмма 1 «Создание условий для безопасного и комфортного проживания граждан в многоквартирных домах» тыс. рублей 107 245,9 103 208,5 0,962 K 1 1 0 0 0 3 Местный бюджет тыс. рублей 107 245,9 103 208,5 0,962 K 1 1 1 0 0 Задача 1 «Совершенствование механизма проведения капитального ремонта многоквартирных домов на территории Северодвинска» тыс. рублей 55 264,6 52 793,4 0,955 K 1 1 1 0 0 3 Местный бюджет тыс. рублей 55 264,6 52 793,4 0,955 K 1 1 1 0 0 Показатель 1 «Доля обследованных многоквартирных домов в общем количестве многоквартирных домов» процент 1,940 1,940 1,000 1 K 1 1 1 0 0 Показатель 2 «Доля капитально отремонтированного жилья в общей площади жилищного фонда» процент 25,990 25,990 1,000 1 K 1 1 1 0 1 Мероприятие 1.01 «Обследование многоквартирных домов» тыс. рублей 719,6 201,3 0,280 Планировалось выполнение работ по обследованию МКД ул. Карла Маркса, д. 9. По поступившим ценовым предложениям оставшихся ассигнований было недостаточно для осуществления закупки. Стоимость работ должна была составить 1 388,8 тыс. руб. K 1 1 1 0 1 3 Местный бюджет тыс. рублей 719,6 201,3 0,280 K 1 1 1 0 1 Показатель 1 «Количество обследованных многоквартирных домов» единиц 9,000 9,000 1,000 1 K 1 1 1 0 2 Мероприятие 1.02 «Выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, находящихся в 100-процентной муниципальной собственности» тыс. рублей 3 457,1 3 372,1 0,975 Экономия средств, образовавшаяся по результатам конкурсных процедур и заключения муниципального контракта в ноябре 2021 года K 1 1 1 0 2 3 Местный бюджет тыс. рублей 3 457,1 3 372,1 0,975 K 1 1 1 0 2 Показатель 1 «Количество многоквартирных домов, в которых выполнен капитальный ремонт общего имущества нарастающим итогом» единиц 6,000 6,000 1,000 1 K 1 1 1 0 4 Мероприятие 1.04 «Выполнение работ по разборке многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, включая вынос радиотрансляционной линии и разработка проектов» тыс. рублей 4 011,4 3 499,0 0,872 Не выполнение работ подрядчиком в сроки по муниципальному контракту (просрочка работ). Остаток средств, образовавшийся по запросу ценовых предложений для определения начальной максимальной цены контракта K 1 1 1 0 4 3 Местный бюджет тыс. рублей 4 011,4 3 499,0 0,872 K 1 1 1 0 4 Показатель 1 «Количество разобранных домов» единиц 14,000 13,000 0,929 Невыполнение работ подрядчиком в сроки по муниципальному контракту (просрочка работ) по многоквартирному дому по ул. Профсоюзная, д. 10А 1 K 1 1 1 0 4 Показатель 2 «Количество разработанных проектов организации работ по сносу объектов капитального строительства» единиц 10,000 10,000 1,000 1 K 1 1 1 0 5 Мероприятие 1.05 «Организация проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Архангельской области, в части уплаты взносов на капитальный ремонт, в том числе дополнительных» тыс. рублей 36 023,8 34 755,4 0,965 Обязательства по уплате взносов на капитальный ремонт, в том числе дополнительных, Администрацией Северодвинска исполнены в полном объеме K 1 1 1 0 5 3 Местный бюджет тыс. рублей 36 023,8 34 755,4 0,965 K 1 1 1 0 5 Показатель 1 «Общая площадь жилых и нежилых помещений МКД, находящихся в муниципальной собственности» тысяч квадратных метров 317,100 317,100 1,000 2 K 1 1 1 0 5 Показатель 2 «Количество многоквартирных домов, в которых выполнен капитальный ремонт» единиц 24,000 24,000 1,000 1 K 1 1 1 0 6 Мероприятие 1.06 «Проведение работ по укреплению строительных конструкций многоквартирных домов» тыс. рублей 1 095,9 1 008,8 0,921 Остаток средств, образовавшийся по результатам запроса ценовых предложений для определения цен контрактов с единственным поставщиком K 1 1 1 0 6 3 Местный бюджет тыс. рублей 1 095,9 1 008,8 0,921 K 1 1 1 0 6 Показатель 1 «Количество многоквартирных домов, в которых выполнены работы по укреплению строительных конструкций» единиц 3,000 3,000 1,000 1 K 1 1 1 0 7 Мероприятие 1.07 «Выполнение капитального ремонта многоквартирных домов в рамках региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Архангельской области (софинансирование затрат за счёт средств местного бюджета)» тыс. рублей 9 956,8 9 956,8 1,000 K 1 1 1 0 7 3 Местный бюджет тыс. рублей 9 956,8 9 956,8 1,000 K 1 1 1 0 7 Показатель 1 «Количество многоквартирных домов, в которых выполнен капитальный ремонт» единиц 3,000 3,000 1,000 1 K 1 1 2 0 0 Задача 2 «Обеспечение сохранности жилищного фонда и других объектов» тыс. рублей 51 981,3 50 415,1 0,970 K 1 1 2 0 0 3 Местный бюджет тыс. рублей 51 981,3 50 415,1 0,970 K 1 1 2 0 0 Показатель 1 «Доля отремонтированных жилых помещений (незаселенных и освободившихся по причине смерти граждан или по решению суда, помещений маневренного фонда) от общего количества незаселённых помещений, нуждающихся в проведении ремонта» процент 20,000 20,000 1,000 1 K 1 1 2 0 0 Показатель 2 «Доля управляющих организаций, получивших субсидию на возмещение недополученных доходов, от общего количества управляющих организаций» процент 70,000 70,000 1,000 1 K 1 1 2 0 1 Мероприятие 2.01 «Выполнение текущего ремонта муниципальных незаселенных жилых помещений (после умерших, по решениям суда)» тыс. рублей 1 410,2 1 337,8 0,949 Экономия средств, образовавшаяся по результатам проведения конкурсных процедур в ноябре 2021 года K 1 1 2 0 1 3 Местный бюджет тыс. рублей 1 410,2 1 337,8 0,949 K 1 1 2 0 1 Показатель 1 «Количество муниципальных незаселенных жилых помещений, в которых выполнен ремонт» единиц 11,000 11,000 1,000 1 K 1 1 2 0 3 Мероприятие 2.03 «Оплата расходов, возмещение недополученных доходов управляющим организациям» тыс. рублей 30 050,1 29 257,0 0,974 Выплачено меньше, чем планировалось, в связи с уменьшением количества пустующих муниципальных помещений и снижением объема коммунального ресурса K 1 1 2 0 3 3 Местный бюджет тыс. рублей 30 050,1 29 257,0 0,974 K 1 1 2 0 3 Показатель 1 «Количество управляющих организаций, получивших субсидию на возмещение недополученных доходов по платежам за жилые помещения, признанные непригодными для проживания» единиц 7,000 7,000 1,000 1 K 1 1 2 0 3 Показатель 2 «Количество управляющих организаций, получивших субсидию на возмещение недополученных доходов по содержанию и оплате коммунальных услуг по незаселенному муниципальному жилью» единиц 18,000 18,000 1,000 1 K 1 1 2 0 3 Показатель 3 «Количество управляющих организаций, получивших субсидию на возмещение недополученных доходов, связанных с содержанием дежурно-вахтовой службы в муниципальных общежитиях» единиц 2,000 2,000 1,000 1 K 1 1 2 0 3 Показатель 5 «Количество управляющих организаций, получивших субсидию на возмещение недополученных доходов, возникающих от обслуживания пустующих муниципальных нежилых помещений» единиц 13,000 13,000 1,000 1 K 1 1 2 0 3 Показатель 6 «Количество управляющих организаций, которым оплачены расходы по содержанию незаселенных жилых помещений» единиц 18,000 18,000 1,000 1 K 1 1 2 0 3 Показатель 7 «Количество управляющих организаций, которым оплачены расходы по содержанию пустующих муниципальных нежилых помещений» единиц 14,000 14,000 1,000 1 K 1 1 2 0 3 Показатель 8 «Количество управляющих организаций, которым оплачены расходы по жилым помещениям, признанным непригодными для проживания» единиц 7,000 7,000 1,000 1 K 1 1 2 0 3 Показатель 9 «Количество управляющих организаций, которым оплачены расходы по содержанию дежурно-вахтовой службы» единиц 3,000 3,000 1,000 1 K 1 1 2 0 3 Показатель 10 «Количество управляющих организаций, которым оплачены расходы, возникающие при превышении платы за содержание и ремонт жилого помещения, установленной договором управления многоквартирным домом, над размером платы, установленной для нанимателей» единиц 5,000 5,000 1,000 1 K 1 1 2 0 4 Административное мероприятие 2.04 «Подготовка сводных расчётов, определяющих размер субсидии на возмещение недополученных доходов» да/нет Да Да - K 1 1 2 0 4 Показатель 1 «Количество сводных расчётов, направленных в Финансовое управление» единиц, не менее 21,000 21,000 1,000 3 K 1 1 2 0 5 Мероприятие 2.05 «Обеспечение круглосуточной охраны многоквартирных домов и других объектов» тыс. рублей 1 918,9 1 918,9 1,000 K 1 1 2 0 5 3 Местный бюджет тыс. рублей 1 918,9 1 918,9 1,000 K 1 1 2 0 5 Показатель 1 «Количество дней охраны объекта» дни, не более 365,000 365,000 1,000 4 K 1 1 2 0 5 Показатель 2 «Количество охраняемых объектов» единиц 3,000 3,000 1,000 1 K 1 1 2 0 8 Мероприятие 2.08 «Оплата услуг ресурсоснабжающих организаций по теплоснабжению муниципальных помещений, в том числе и защитных сооружений» тыс. рублей 12 096,6 11 792,8 0,975 Оплата услуг производилась исходя из фактического потребления коммунального ресурса K 1 1 2 0 8 3 Местный бюджет тыс. рублей 12 096,6 11 792,8 0,975 K 1 1 2 0 8 Показатель 3 «Объем оплаченного коммунального ресурса – тепловая энергия по теплоснабжению пустующих жилых муниципальных помещений» Гкал 4 848,800 4 848,800 1,000 1 K 1 1 2 0 8 Показатель 4 «Объем оплаченного коммунального ресурса – теплоноситель по теплоснабжению пустующих нежилых муниципальных помещений» Гкал 1 122,970 1 122,970 1,000 1 K 1 1 2 0 9 Мероприятие 2.09 «Приобретение техники, оборудования для муниципальных жилищных предприятий, подведомственных Комитету ЖКХ, ТиС» тыс. рублей 6 505,5 6 108,6 0,939 Экономия средств, образовавшаяся по итогам проведения конкурсных процедур в ноябре 2021 года K 1 1 2 0 9 3 Местный бюджет тыс. рублей 6 505,5 6 108,6 0,939 K 1 1 2 0 9 Показатель 1 «Количество приобретённой техники, оборудования» единиц 46,000 46,000 1,000 1 ЦП00000000 K 1 2 0 0 0 Подпрограмма 2 «Повышение эффективности, надежности и качества работы инженерных сетей» тыс. рублей 103 001,7 102 471,7 0,995 K 1 2 0 0 0 2 Областной бюджет тыс. рублей 0,0 0,0 K 1 2 0 0 0 3 Местный бюджет тыс. рублей 103 001,7 102 471,7 0,995 K 1 2 1 0 0 Задача 1 «Обеспечение эксплуатации инженерных сетей и сооружений на них» тыс. рублей 83 476,3 83 431,7 0,999 K 1 2 1 0 0 2 Областной бюджет тыс. рублей 0,0 0,0 K 1 2 1 0 0 3 Местный бюджет тыс. рублей 83 476,3 83 431,7 0,999 K 1 2 1 0 0 Показатель 1 «Доля муниципальных инженерных сетей, обеспеченных эксплуатацией» процент 100,000 100,000 1,000 1 K 1 2 1 0 0 Показатель 2 «Процент горения светильников наружного освещения в осветительном периоде» процент 97,000 97,000 1,000 1 K 1 2 1 0 1 Мероприятие 1.01 «Содержание и текущий ремонт инженерных сетей водоснабжения и водоотведения и сооружений на них» тыс. рублей 891,7 891,7 1,000 K 1 2 1 0 1 3 Местный бюджет тыс. рублей 891,7 891,7 1,000 K 1 2 1 0 1 Показатель 1 «Протяженность инженерных сетей водоснабжения и водоотведения, обеспеченных содержанием» км, не менее 1,108 1,108 1,000 3 K 1 2 1 0 2 Мероприятие 1.02 «Содержание и ремонт колодцев в с. Ненокса, п. Белое Озеро и д. Солзе» тыс. рублей 1 028,4 1 010,5 0,983 Невостребованные средства в связи с уточнением стоимости выполняемых работ по результатам заключения договоров с единственным поставщиком K 1 2 1 0 2 3 Местный бюджет тыс. рублей 1 028,4 1 010,5 0,983 K 1 2 1 0 2 Показатель 1 «Количество колодцев, находящихся на обслуживании» единиц, не менее 16,000 16,000 1,000 3 K 1 2 1 0 3 Мероприятие 1.03 «Возмещение затрат на оказание услуг по наружному освещению на территории муниципального образования «Северодвинск» тыс. рублей 76 082,6 76 082,6 1,000 K 1 2 1 0 3 3 Местный бюджет тыс. рублей 76 082,6 76 082,6 1,000 K 1 2 1 0 3 Показатель 1 «Протяженность кабельных и воздушных линий сетей наружного освещения» км, не менее 291,900 291,900 1,000 3 K 1 2 1 0 4 Мероприятие 1.04 «Содержание и ремонт линии уличного освещения в поселке Белое Озеро» тыс. рублей 326,5 326,5 1,000 K 1 2 1 0 4 3 Местный бюджет тыс. рублей 326,5 326,5 1,000 K 1 2 1 0 4 Показатель 1 «Протяженность воздушных линий сетей наружного освещения п. Белое Озеро, обеспеченных содержанием» км, не менее 3,600 3,600 1,000 3 K 1 2 1 0 5 Мероприятие 1.05 «Содержание, ремонт и устройство сетей и объектов электроснабжения и наружного освещения» тыс. рублей 5 147,1 5 120,4 0,995 Невостребованные средства в связи с отказом подрядчика в заключении договора без объяснения причин K 1 2 1 0 5 2 Областной бюджет тыс. рублей 0,0 0,0 K 1 2 1 0 5 3 Местный бюджет тыс. рублей 5 147,1 5 120,4 0,995 K 1 2 1 0 5 Показатель 1 «Протяженность сетей электроснабжения» м, не менее 2 393,000 2 393,000 1,000 3 K 1 2 1 0 5 Показатель 4 «Количество приобретённых светодиодных конструкций для украшения города к праздничным мероприятиям» штук 12,000 12,000 1,000 1 K 1 2 1 0 5 Показатель 5 «Количество отремонтированных светодиодных конструкций для украшения города к праздничным мероприятиям» штук 20,000 20,000 1,000 1 K 1 2 1 0 5 Показатель 6 «Протяженность вновь устроенных сетей наружного электроосвещения» метр 1 226,000 884,000 0,721 Уточнение объемов выполненных работ по данным кадастрового технического плана 1 K 1 2 1 0 5 Показатель 7 «Количество комплектов проектной документации» штук 2,000 2,000 1,000 1 K 1 2 1 0 5 Показатель 8 «Количество установленных видеокамер в местах массового посещения людей» штук 4,000 4,000 1,000 1 K 1 2 2 0 0 Задача 2 «Обеспечение энергоресурсосбережения при эксплуатации инженерных сетей» тыс. рублей 19 525,4 19 040,0 0,975 K 1 2 2 0 0 3 Местный бюджет тыс. рублей 19 525,4 19 040,0 0,975 K 1 2 2 0 0 Показатель 1 «Доля муниципальных инженерных сетей водоснабжения и водоотведения, требующих капитального ремонта» процент 59,240 59,240 1,000 2 K 1 2 2 0 0 Показатель 2 «Доля муниципальных инженерных сетей водоснабжения и водоотведения, на которых выполнен капитальный ремонт, в общем объеме сетей, требующих капитального ремонта» процент 1,800 1,800 1,000 1 K 1 2 2 0 1 Мероприятие 2.01 «Проведение капитального ремонта муниципальных инженерных сетей водоснабжения и водоотведения и сооружений на них, в том числе восстановление благоустройства» тыс. рублей 6 545,3 6 059,9 0,926 Невостребованные средства в связи с уточнением объемов выполняемых работ. Оплата производится по фактическим затратам K 1 2 2 0 1 3 Местный бюджет тыс. рублей 6 545,3 6 059,9 0,926 K 1 2 2 0 1 Показатель 1 «Протяженность муниципальных инженерных сетей водоснабжения и водоотведения, на которых выполнен капитальный ремонт» метр 1 104,900 1 104,900 1,000 1 K 1 2 2 0 1 Показатель 2 «Площадь территории, на которой восстановлено благоустройство» кв. м 93,000 93,000 1,000 1 K 1 2 2 0 1 Показатель 3 «Количество капитально отремонтированных объектов» единиц 8,000 10,000 1,250 За счет выполнения работ в более сжатые сроки отремонтировано большее количество объектов 1 K 1 2 2 0 2 Мероприятие 2.02 «Проведение капитального ремонта муниципальных сетей и объектов электроснабжения и наружного освещения» тыс. рублей 9 980,1 9 980,1 1,000 K 1 2 2 0 2 3 Местный бюджет тыс. рублей 9 980,1 9 980,1 1,000 K 1 2 2 0 2 Показатель 1 «Протяженность муниципальных сетей электроснабжения и наружного освещения, на которых выполнен капитальный ремонт» метр 2 675,000 2 915,000 1,090 Уточнение объемов выполненных работ по данным кадастрового технического плана 1 K 1 2 2 0 2 Показатель 2 «Количество комплектов проектной документации» единиц 1,000 1,000 1,000 1 K 1 2 2 0 6 Мероприятие 2.06 «Возмещение затрат садоводческим некоммерческим товариществам на электрификацию территорий садоводческих некоммерческих товариществ» тыс. рублей 3 000,0 3 000,0 1,000 K 1 2 2 0 6 3 Местный бюджет тыс. рублей 3 000,0 3 000,0 1,000 K 1 2 2 0 6 Показатель 1 «Количество садоводческих некоммерческих товариществ, получивших субсидию на возмещение затрат по электрификации территорий садоводческих некоммерческих товариществ» единиц 2,000 2,000 1,000 1 ЦП00000000 K 1 3 0 0 0 Подпрограмма 3 «Обеспечение сохранности автомобильных дорог муниципального образования «Северодвинск» тыс. рублей 876 025,4 834 518,9 0,953 K 1 3 0 0 0 1 Федеральный бюджет тыс. рублей 338 714,9 338 714,9 1,000 K 1 3 0 0 0 2 Областной бюджет тыс. рублей 31 855,3 30 898,9 0,970 K 1 3 0 0 0 3 Местный бюджет тыс. рублей 505 455,2 464 905,1 0,920 K 1 3 1 0 0 Задача 1 «Обеспечение эксплуатации улиц, автомобильных дорог и искусственных сооружений на них» тыс. рублей 806 101,9 767 627,3 0,952 K 1 3 1 0 0 1 Федеральный бюджет тыс. рублей 338 714,9 338 714,9 1,000 K 1 3 1 0 0 2 Областной бюджет тыс. рублей 31 375,1 30 428,1 0,970 K 1 3 1 0 0 3 Местный бюджет тыс. рублей 436 011,9 398 484,3 0,914 K 1 3 1 0 0 Показатель 1 «Протяженность обслуживаемых дорог, находящихся в казне» км 193,000 193,000 1,000 1 K 1 3 1 0 0 Показатель 2 «Доля автомобильных дорог, находящихся в казне, обеспеченных эксплуатацией» процент 100,000 100,000 1,000 1 K 1 3 1 0 0 Показатель 3 «Доля территорий общего пользования вдоль городских дорог, обеспеченных эксплуатацией» процент 100,000 100,000 1,000 1 K 1 3 1 0 0 Показатель 4 «Доля мостовых сооружений, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям» процент 68,400 70,000 1,023 Показатель перевыполнен. В 2021 году принят в состав казны путепровод ТЭЦ-2 1 K 1 3 1 0 0 Показатель 5 «Доля тротуаров и автобусных остановок, на которых выполнен ремонт, капремонт, от общей площади количества тротуаров и автобусных остановок в городе Северодвинске» процент 3,570 3,570 1,000 1 K 1 3 1 0 1 Мероприятие 1.01 «Содержание автомобильных дорог» тыс. рублей 203 296,9 190 664,4 0,938 Остались невостребованными средства экономии, образовавшейся по итогам проведения конкурсных процедур в ноябре 2021 года, а также отказ оплаты подрядчикам некачественно выполненных работ K 1 3 1 0 1 3 Местный бюджет тыс. рублей 203 296,9 190 664,4 0,938 K 1 3 1 0 1 Показатель 1 «Площадь дорог, на которых выполнены работы по устранению деформаций и повреждений дорожного покрытия» кв. м 18 100,000 18 100,000 1,000 1 K 1 3 1 0 1 Показатель 2 «Площадь восстановленных верхних слоев асфальтобетонных покрытий» кв. м 44 903,000 44 903,000 1,000 1 K 1 3 1 0 1 Показатель 3 «Площадь дорог в селе Нёнокса, обеспеченных содержанием» кв. м, не менее 225 790,000 225 790,000 1,000 3 K 1 3 1 0 1 Показатель 4 «Площадь дорог в посёлке Белое Озеро, обеспеченных содержанием» кв. м, не менее 19 250,000 19 250,000 1,000 3 K 1 3 1 0 1 Показатель 5 «Количество мостов, обеспеченных содержанием» единиц, не менее 19,000 20,000 1,000 Показатель перевыполнен. В 2021 году принят в состав казны путепровод ТЭЦ-2 3 K 1 3 1 0 1 Показатель 6 «Количество осмотренных мостовых сооружений и водопропускных труб» единиц 1,000 1,000 1,000 1 K 1 3 1 0 1 Показатель 7 «Площадь тротуаров мостов, путепровода, обеспеченных содержанием» кв. м, не менее 4 360,000 4 980,000 1,000 Показатель перевыполнен. В 2021 году принят в состав казны путепровод ТЭЦ-2 3 K 1 3 1 0 1 Показатель 8 «Протяженность дренажных канав» м, не менее 50,000 50,000 1,000 3 K 1 3 1 0 2 Мероприятие 1.02 «Содержание территорий общего пользования и объектов озеленения вдоль дорог и городских улиц» тыс. рублей 76 592,3 75 199,0 0,982 Экономия, образовавшаяся по итогам проведения конкурсных процедур в ноябре 2021 года, а также отказ оплаты подрядчикам не в полном объеме выполненных работ K 1 3 1 0 2 3 Местный бюджет тыс. рублей 76 592,3 75 199,0 0,982 K 1 3 1 0 2 Показатель 1 «Площадь территорий общего пользования вдоль городских дорог» кв. м, не менее 2 358 190,000 2 358 190,000 1,000 3 K 1 3 1 0 2 Показатель 2 «Площадь территорий общего пользования с. Нёнокса» кв. м, не менее 30 250,000 30 250,000 1,000 3 K 1 3 1 0 2 Показатель 3 «Количество установленных урн, скамеек» единиц 90,000 90,000 1,000 1 K 1 3 1 0 2 Показатель 4 «Количество деревьев, на которых выполнена омолаживающая обрезка» единиц 810,000 810,000 1,000 1 K 1 3 1 0 2 Показатель 5 «Количество ликвидированных аварийных и сухостойных деревьев в г. Северодвинске» единиц 153,000 156,000 1,020 1 K 1 3 1 0 2 Показатель 7 «Количество пересаженных кустарников, деревьев на территориях общего пользования вдоль городских дорог» единиц 74,000 74,000 1,000 1 K 1 3 1 0 2 Показатель 8 «Площадь оформленных цветников» кв. м 1 450,300 1 450,300 1,000 1 K 1 3 1 0 3 Мероприятие 1.03 «Проведение капитального ремонта и ремонта улиц, автомобильных дорог, в т.ч. разработка проектной документации и осуществление технического надзора и контроля качества» тыс. рублей 40 718,9 31 188,3 0,766 Экономия по результатам проведения конкурсных процедур в ноябре 2021 года. Расторжение контрактов в связи с невыполнением подрядчиком работ. Невозможность оплаты в связи с несвоевременным выполнением подрядчиками работ по контрактам K 1 3 1 0 3 2 Областной бюджет тыс. рублей 0,0 0,0 K 1 3 1 0 3 3 Местный бюджет тыс. рублей 40 718,9 31 188,3 0,766 K 1 3 1 0 3 Показатель 2 «Площадь тротуаров, автобусных остановок, на которых выполнен ремонт, капитальный ремонт» кв. м 9 822,420 9 936,500 1,012 Показатель перевыполнен в связи с выполнением дополнительного объема работ. Приемка работ осуществлялась в декабре 2021 года 1 K 1 3 1 0 3 Показатель 3 «Количество комплектов проектной документации» единиц 7,000 20,000 2,857 Показатель перевыполнен. Разработана проектная документация на ремонт тротуаров, планируемых к ремонту 1 K 1 3 1 0 3 Показатель 4 «Количество отремонтированных мостов (нарастающим итогом)» единиц 2,000 2,000 1,000 1 K 1 3 1 0 3 Показатель 5 «Количество комплектов проектной документации по ремонту мостов» единиц 1,000 1,000 1,000 1 K 1 3 1 0 4 Мероприятие 1.04 «Приобретение техники, оборудования для муниципальных предприятий, подведомственных Комитету ЖКХ, ТиС» тыс. рублей 4 630,0 4 630,0 1,000 K 1 3 1 0 4 3 Местный бюджет тыс. рублей 4 630,0 4 630,0 1,000 K 1 3 1 0 4 Показатель 1 «Количество приобретенной техники» единиц 2,000 2,000 1,000 1 K 1 3 1 0 5 Мероприятие 1.05 «Софинансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения» тыс. рублей 22 411,4 22 411,4 1,000 K 1 3 1 0 5 2 Областной бюджет тыс. рублей 21 290,8 21 290,8 1,000 K 1 3 1 0 5 3 Местный бюджет тыс. рублей 1 120,6 1 120,6 1,000 K 1 3 1 0 5 Показатель 1 «Площадь восстановленных верхних слоев асфальтобетонных покрытий АДОПМЗ» кв. м 12 430,000 12 430,000 1,000 1 K 1 3 1 0 7 Мероприятие 1.07 «Разработка, утверждение плана, паспорта транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства и реализация в части проведения проектно-изыскательных работ, изготовления, установки и обслуживания информационных знаков» тыс. рублей 391,8 347,4 0,887 Невостребованные средства в связи с отсутствием необходимости проведения дополнительных и разовых работ, связанных с износом, утратой, повреждением информационных знаков K 1 3 1 0 7 3 Местный бюджет тыс. рублей 391,8 347,4 0,887 K 1 3 1 0 7 Показатель 4 «Количество информационных знаков обеспечения транспортной безопасности, обеспеченных содержанием и техническим обслуживанием» единиц 18,000 18,000 1,000 1 K 1 3 1 0 7 Показатель 5 «Количество разработанных и утвержденных паспортов» единиц 6,000 6,000 1,000 1 K 1 3 1 0 9 Мероприятие 1.09 «Проведение ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения» тыс. рублей 201 566,3 186 692,5 0,926 Невостребованные средства. В связи с корректировкой технического паспорта объекта произошло смещение границ земельных участков между СНТ и городским округом «Северодвинск», территория СНТ увеличилась. Оплата произведена под фактически выполненные объемы работ K 1 3 1 0 9 1 Федеральный бюджет тыс. рублей 170 521,3 170 521,3 1,000 K 1 3 1 0 9 2 Областной бюджет тыс. рублей 9 961,5 9 014,5 0,905 K 1 3 1 0 9 3 Местный бюджет тыс. рублей 21 083,5 7 156,7 0,339 K 1 3 1 0 9 Показатель 1 «Протяжённость отремонтированного участка автодороги» км 13,510 13,460 0,996 Уточнение объемов выполненных работ по исполнительной документации 1 K 1 3 1 1 0 Мероприятие 1.10 «Обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» тыс. рублей 254 995,3 254 995,3 1,000 K 1 3 1 1 0 1 Федеральный бюджет тыс. рублей 168 193,6 168 193,6 1,000 K 1 3 1 1 0 2 Областной бюджет тыс. рублей 122,8 122,8 1,000 K 1 3 1 1 0 3 Местный бюджет тыс. рублей 86 678,9 86 678,9 1,000 K 1 3 1 1 0 Показатель 1 «Протяжённость отремонтированного участка автодороги» км 5,490 5,490 1,000 1 K 1 3 1 1 0 Показатель 2 «Количество отремонтированных колодцев» единиц 244,000 244,000 1,000 1 K 1 3 1 1 1 Мероприятие 1.11 «Возмещение затрат садоводческим некоммерческим товариществам для организации и проведения мероприятий по содержанию и ремонту подъездных дорог к территориям садовых некоммерческих товариществ» тыс. рублей 1 499,0 1 499,0 1,000 K 1 3 1 1 1 3 Местный бюджет тыс. рублей 1 499,0 1 499,0 1,000 K 1 3 1 1 1 Показатель 1 «Количество садоводческих некоммерческих товариществ, получивших субсидию на возмещение затрат по организации и проведению мероприятий по содержанию и ремонту подъездных дорог к территориям садовых некоммерческих товариществ» единиц 3,000 3,000 1,000 1 K 1 3 2 0 0 Задача 2 «Обеспечение эксплуатации сетей ливневой канализации и сооружений на них» тыс. рублей 37 546,6 37 546,6 1,000 K 1 3 2 0 0 3 Местный бюджет тыс. рублей 37 546,6 37 546,6 1,000 K 1 3 2 0 0 Показатель 1 «Доля муниципальных сетей ливневой канализации, обеспеченных эксплуатацией» процент 100,000 100,000 1,000 1 K 1 3 2 0 0 Показатель 2 «Доля муниципальных сетей ливневой канализации, требующих текущего или капитального ремонта» процент 76,880 76,880 1,000 2 K 1 3 2 0 0 Показатель 3 «Доля колодцев ливневой канализации, требующих текущего или капитального ремонта» процент 44,000 44,000 1,000 2 K 1 3 2 0 1 Мероприятие 2.01 «Содержание, текущий ремонт и устройство сетей ливневой канализации и сооружений на них» тыс. рублей 37 546,6 37 546,6 1,000 K 1 3 2 0 1 3 Местный бюджет тыс. рублей 37 546,6 37 546,6 1,000 K 1 3 2 0 1 Показатель 1 «Протяженность муниципальных инженерных сетей ливневой канализации, обеспеченных содержанием и текущим ремонтом» км, не менее 161,800 161,800 1,000 3 K 1 3 2 0 1 Показатель 2 «Количество сооружений, обеспеченных содержанием и текущим ремонтом» единиц, не менее 8,000 8,000 1,000 3 K 1 3 2 0 1 Показатель 3 «Количество аварий на бесхозяйных сетях ливневой канализации» единиц 1,000 1,000 1,000 2 K 1 3 3 0 0 Задача 3 «Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования «Северодвинск» тыс. рублей 32 376,9 29 345,0 0,906 K 1 3 3 0 0 2 Областной бюджет тыс. рублей 480,2 470,8 0,980 K 1 3 3 0 0 3 Местный бюджет тыс. рублей 31 896,7 28 874,2 0,905 K 1 3 3 0 0 Показатель 1 «Количество учтенных ДТП» единиц 203,000 138,000 1,471 Значение показателя по данным ГИБДД 2 K 1 3 3 0 0 Показатель 2 «Тяжесть последствий ДТП (доля лиц, погибших в ДТП в муниципальном образовании «Северодвинск», на 100 пострадавших)» процент 2,100 2,900 0,724 Значение показателя по данным ГИБДД 2 K 1 3 3 0 0 Показатель 3 «Количество мест концентрации ДТП на дорогах местного значения» единиц 6,000 4,000 1,500 Значение показателя по данным ГИБДД 2 K 1 3 3 0 0 Показатель 4 «Доля усовершенствованных светофорных объектов от общего числа» процент 100,000 100,000 1,000 1 K 1 3 3 0 0 Показатель 5 «Доля пешеходных переходов, соответствующих требованиям нормативных документов, от общего числа» процент 65,000 65,000 1,000 1 K 1 3 3 0 1 Мероприятие 1.01 «Содержание, устройство, текущий и капитальный ремонт средств регулирования дорожного движения» тыс. рублей 32 126,9 29 111,0 0,906 Средства экономии, образовавшиеся по итогам проведения конкурсных процедур K 1 3 3 0 1 2 Областной бюджет тыс. рублей 480,2 470,8 0,980 K 1 3 3 0 1 3 Местный бюджет тыс. рублей 31 646,7 28 640,2 0,905 K 1 3 3 0 1 Показатель 1 «Количество светофорных объектов» единиц 60,000 60,000 1,000 1 K 1 3 3 0 1 Показатель 2 «Количество искусственных неровностей» единиц 54,000 54,000 1,000 1 K 1 3 3 0 1 Показатель 3 «Протяженность дорожной разметки» км 240,000 240,000 1,000 1 K 1 3 3 0 1 Показатель 4 «Количество восстановленных технических средств регулирования дорожного движения» единиц 90,000 90,000 1,000 1 K 1 3 3 0 1 Показатель 5 «Количество замененных (установленных) светофорных объектов» единиц 1,000 1,000 1,000 1 K 1 3 3 0 1 Показатель 6 «Протяженность установленного (отремонтированного) пешеходного ограждения» Погонный метр 400,000 320,000 0,800 Установлено меньше пешеходного ограждения в связи с отсутствием необходимости 1 K 1 3 3 0 1 Показатель 7 «Количество установленных (отремонтированных) искусственных неровностей» единиц 8,000 10,000 1,250 Было установлено больше искусственных неровностей по рекомендации ГИБДД 1 K 1 3 3 0 1 Показатель 8 «Количество обустроенных (отремонтированных) пешеходных переходов» единиц 1,000 1,000 1,000 1 K 1 3 3 0 1 Показатель 9 «Количество установленных (отремонтированных) дорожных знаков» единиц 100,000 100,000 1,000 1 K 1 3 3 0 2 Мероприятие 1.02 «Разработка (корректировка) проекта (схемы) организации дорожного движения» тыс. рублей 200,0 200,0 1,000 K 1 3 3 0 2 3 Местный бюджет тыс. рублей 200,0 200,0 1,000 K 1 3 3 0 2 Показатель 1 «Количество утвержденных схем» единиц 7,000 7,000 1,000 1 K 1 3 3 0 3 Мероприятие 1.03 «Размещение социальной рекламы, направленной на повышение правового сознания формирования законопослушного поведения участников дорожного движения» тыс. рублей 50,0 34,0 0,680 Остаток средств, образовавшийся по результатам запроса ценовых предложений для определения цен контрактов с единственным поставщиком K 1 3 3 0 3 3 Местный бюджет тыс. рублей 50,0 34,0 0,680 K 1 3 3 0 3 Показатель 1 «Количество выпущенной бланочной продукции» штук 7 000,000 7 000,000 1,000 1 ЦП00000000 K 1 4 0 0 0 Подпрограмма 4 «Благоустройство территории муниципального образования «Северодвинск» тыс. рублей 169 843,4 150 408,0 0,886 K 1 4 0 0 0 1 Федеральный бюджет тыс. рублей 36 445,6 36 445,6 1,000 K 1 4 0 0 0 2 Областной бюджет тыс. рублей 62 410,4 62 406,6 1,000 K 1 4 0 0 0 3 Местный бюджет тыс. рублей 70 987,4 51 555,8 0,726 K 1 4 1 0 0 Задача 1 «Благоустройство и содержание объектов внешнего благоустройства муниципального образования «Северодвинск» тыс. рублей 32 754,4 30 443,1 0,929 K 1 4 1 0 0 2 Областной бюджет тыс. рублей 0,0 0,0 K 1 4 1 0 0 3 Местный бюджет тыс. рублей 32 754,4 30 443,1 0,929 K 1 4 1 0 0 Показатель 1 «Доля территорий общего пользования г. Северодвинска, обеспеченных содержанием» процент 100,000 100,000 1,000 1 K 1 4 1 0 0 Показатель 2 «Площадь территорий общего пользования объектов внешнего благоустройства, обеспеченных содержанием» кв. м, не менее 3 258 163,000 3 258 163,000 1,000 3 K 1 4 1 0 0 Показатель 3 «Доля отремонтированной площади объектов благоустройства относительно площади объектов благоустройства, требующей ремонта» процент 2,000 2,000 1,000 1 K 1 4 1 0 0 Показатель 4 «Доля отремонтированных объектов благоустройства относительно общего количества объектов благоустройства, требующих ремонта» процент 20,000 20,000 1,000 1 K 1 4 1 0 1 Мероприятие 1.01 «Выполнение работ по благоустройству и содержанию мест массового посещения населения» тыс. рублей 7 775,8 7 416,5 0,954 Невостребованные средства в связи с отсутствием необходимости в выполнении непредвидимых работ K 1 4 1 0 1 3 Местный бюджет тыс. рублей 7 775,8 7 416,5 0,954 K 1 4 1 0 1 Показатель 1 «Площадь территории Воинского мемориала, обеспеченной содержанием» кв. м, не менее 44 200,000 44 200,000 1,000 3 K 1 4 1 0 1 Показатель 2 «Площадь территории пляжной зоны, обеспеченной содержанием» кв. м, не менее 189 840,000 189 840,000 1,000 3 K 1 4 1 0 1 Показатель 3 «Площадь особо охраняемой природной территории местного значения – зеленой зоны «Сосновый бор о. Ягры», обеспеченной содержанием» кв. м, не менее 2 330 000,000 2 330 000,000 1,000 3 K 1 4 1 0 1 Показатель 6 «Количество газового оборудования, обеспеченного содержанием» комплект, не менее 1,000 1,000 1,000 3 K 1 4 1 0 1 Показатель 8 «Количество благоустроенных территорий общего пользования» единиц 4,000 4,000 1,000 1 K 1 4 1 0 2 Мероприятие 1.02 «Благоустройство, содержание, охрана территорий общего пользования, не включенных в придомовую территорию» тыс. рублей 24 747,1 22 967,8 0,928 Экономия, образовавшаяся по итогам проведения конкурсных процедур в декабре 2021 года, а также в связи с расторжением муниципальных контрактов в связи с невыполнением работ K 1 4 1 0 2 3 Местный бюджет тыс. рублей 24 747,1 22 967,8 0,928 K 1 4 1 0 2 Показатель 1 «Площадь территорий общего пользования, не включенных в придомовую территорию, обеспеченных содержанием» кв. м, не менее 899 973,400 899 973,400 1,000 3 K 1 4 1 0 2 Показатель 2 «Количество благоустроенных территорий общего пользования, не включенных в придомовую территорию» единиц 5,000 5,000 1,000 1 K 1 4 1 0 5 Мероприятие 1.05 «Содержание кладбища в п. Белое Озеро и с. Ненокса» тыс. рублей 37,2 37,2 1,000 K 1 4 1 0 5 3 Местный бюджет тыс. рублей 37,2 37,2 1,000 K 1 4 1 0 5 Показатель 1 «Объем вывезенного мусора с кладбища п. Белое Озеро» куб. м 6,750 6,750 1,000 1 K 1 4 1 0 7 Мероприятие 1.07 «Снос незаконно построенных объектов нежилого строительства некапитального характера» тыс. рублей 194,3 21,6 0,111 Невостребованные средства. За 2021 год поступила одна заявка на снос одного гаража K 1 4 1 0 7 3 Местный бюджет тыс. рублей 194,3 21,6 0,111 K 1 4 1 0 7 Показатель 1 «Количество снесенных незаконно построенных объектов нежилого строительства» единиц 1,000 1,000 1,000 1 K 1 4 2 0 0 Задача 2 «Повышение уровня благоустроенности дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий» тыс. рублей 127 206,1 118 371,5 0,931 K 1 4 2 0 0 1 Федеральный бюджет тыс. рублей 36 445,6 36 445,6 1,000 K 1 4 2 0 0 2 Областной бюджет тыс. рублей 62 410,4 62 406,6 1,000 K 1 4 2 0 0 3 Местный бюджет тыс. рублей 28 350,1 19 519,3 0,689 K 1 4 2 0 0 Показатель 1 «Уровень обустроенности дворовых территорий гостевыми стоянками» процент 18,100 18,100 1,000 1 K 1 4 2 0 0 Показатель 2 «Уровень обустроенности дворовых территорий детскими игровыми, спортивными площадками» процент 78,400 78,400 1,000 1 K 1 4 2 0 0 Показатель 4 «Уровень обустроенности общественных территорий в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды в Архангельской области» процент 47,100 47,100 1,000 1 K 1 4 2 0 2 Мероприятие 2.02 «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, благоустройство гостевых стоянок» тыс. рублей 3 817,8 3 681,1 0,964 Расторжение муниципального контракта в связи с невыполнением работ K 1 4 2 0 2 3 Местный бюджет тыс. рублей 3 817,8 3 681,1 0,964 K 1 4 2 0 2 Показатель 1 «Площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов» кв. м 1 357,620 1 357,620 1,000 1 K 1 4 2 0 3 Мероприятие 2.03 «Организация конкурсов «Лучший двор», «Лучший балкон-цветник», «Лучший снежный городок», «Лучшее содержание зданий, объектов благоустройства и озеленения», «Лучший по профессии» тыс. рублей 234,0 234,0 1,000 K 1 4 2 0 3 3 Местный бюджет тыс. рублей 234,0 234,0 1,000 K 1 4 2 0 3 Показатель 3 «Количество участников конкурса «Лучший по профессии» человек 60,000 60,000 1,000 1 K 1 4 2 0 4 Мероприятие 2.04 «Софинансирование капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов» тыс. рублей 63 157,9 63 153,9 1,000 Невостребованные средства. Оплата услуг под фактически выполненные объемы работ K 1 4 2 0 4 2 Областной бюджет тыс. рублей 60 000,0 59 996,2 1,000 K 1 4 2 0 4 3 Местный бюджет тыс. рублей 3 157,9 3 157,7 1,000 K 1 4 2 0 4 Показатель 1 «Площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия» кв. м 36 024,800 36 024,800 1,000 1 K 1 4 2 0 5 Мероприятие 2.05 «Выполнение работ по благоустройству придомовых и общественных территорий в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды в Архангельской области» тыс. рублей 59 996,4 51 302,5 0,855 В связи с расторжением муниципальных контрактов в части невыполненных подрядчиком работ невостребованность средств на выполнение непредвиденных работ K 1 4 2 0 5 1 Федеральный бюджет тыс. рублей 36 445,6 36 445,6 1,000 K 1 4 2 0 5 2 Областной бюджет тыс. рублей 2 410,4 2 410,4 1,000 K 1 4 2 0 5 3 Местный бюджет тыс. рублей 21 140,4 12 446,5 0,589 K 1 4 2 0 5 Показатель 1 «Количество благоустроенных дворовых территорий в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды в Архангельской области» единиц 1,000 1,000 1,000 1 K 1 4 2 0 5 Показатель 2 «Количество благоустроенных территорий общего пользования в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды в Архангельской области» единиц 3,000 3,000 1,000 1 K 1 4 3 0 0 Задача 3 «Улучшение санитарного состояния территории муниципального образования «Северодвинск» тыс. рублей 9 882,9 1 593,4 0,161 K 1 4 3 0 0 3 Местный бюджет тыс. рублей 9 882,9 1 593,4 0,161 K 1 4 3 0 0 Показатель 1 «Уровень обеспечения норм санитарного состояния территории г. Северодвинска» процент 100,000 100,000 1,000 1 K 1 4 3 0 0 Показатель 2 «Площадь территорий города Северодвинска, на которых обеспечиваются нормы санитарного состояния» га, не менее 119 349,000 119 349,000 1,000 3 K 1 4 3 0 1 Мероприятие 3.01 «Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев» тыс. рублей 1 516,2 1 326,7 0,875 Невостребованные средства. Содержание, сбор и уничтожение трупов безнадзорных животных осуществлялось по заявкам K 1 4 3 0 1 3 Местный бюджет тыс. рублей 1 516,2 1 326,7 0,875 K 1 4 3 0 1 Показатель 1 «Количество уничтоженных животных» единиц 58,000 59,000 0,983 Увеличилось количество уничтоженных животных 2 K 1 4 3 0 1 Показатель 2 «Количество безнадзорных животных, находящихся на содержании» единиц 24,000 25,000 0,960 Увеличилось количество животных, находящихся на содержании 2 K 1 4 3 0 3 Мероприятие 3.03 «Содержание, ремонт, капитальный ремонт общественных туалетов и мобильных туалетных кабин» тыс. рублей 266,7 266,7 1,000 K 1 4 3 0 3 3 Местный бюджет тыс. рублей 266,7 266,7 1,000 K 1 4 3 0 3 Показатель 1 «Количество стационарных общественных туалетов, обеспеченных содержанием и ремонтом» единиц, не менее 1,000 1,000 1,000 3 K 1 4 3 0 3 Показатель 2 «Количество установленных МТК, обеспеченных содержанием» единиц, не менее 3,000 3,000 1,000 3 K 1 4 3 0 4 Мероприятие 3.04 «Возмещение затрат для организации и проведения мероприятий по предупреждению возгораний и ликвидации тления на полигоне ТБО в г. Северодвинске» тыс. рублей 8 100,0 0,0 0,000 Невостребованные средства в связи с отсутствием обращений от СМУП «Спецавтохозяйство» в декабре 2021 года о наличии возгораний K 1 4 3 0 4 3 Местный бюджет тыс. рублей 8 100,0 0,0 0,000 K 1 4 3 0 4 Показатель 1 «Площадь изолированного участка горения, тления» га, не более 6,740 0,000 1,000 Не выполнен показатель в связи с отсутствием возгораний в декабре 2021 года 4 ЦП00000000 K 1 5 0 0 0 Подпрограмма 5 «Организация транспортного обслуживания населения Северодвинска» тыс. рублей 32 760,5 32 759,6 1,000 K 1 5 0 0 0 2 Областной бюджет тыс. рублей 3 216,0 3 216,0 1,000 K 1 5 0 0 0 3 Местный бюджет тыс. рублей 29 544,5 29 543,6 1,000 K 1 5 1 0 0 Задача 1 «Поддержание эксплуатационных качеств узкоколейной железной дороги и железнодорожного переезда на пр. Морском» тыс. рублей 32 760,5 32 759,6 1,000 K 1 5 1 0 0 2 Областной бюджет тыс. рублей 3 216,0 3 216,0 1,000 K 1 5 1 0 0 3 Местный бюджет тыс. рублей 29 544,5 29 543,6 1,000 K 1 5 1 0 0 Показатель 1 «Доля протяженности УЖД «ул. Водогон – п. Белое Озеро», находящейся в состоянии, позволяющем осуществлять транспортное обслуживание жителей п. Белое Озеро» процент 100,000 100,000 1,000 1 K 1 5 1 0 0 Показатель 2 «Уровень обеспечения эксплуатации железнодорожных переездов» процент 100,000 100,000 1,000 1 K 1 5 1 0 0 Показатель 3 «Доля протяженности УЖД «ул. Водогон – п. Белое Озеро», на которой выполнены работы по капитальному ремонту» процент 9,830 9,830 1,000 1 K 1 5 1 0 0 Показатель 4 «Удовлетворение потребности коренного населения посёлка Белое Озеро в части транспортной доступности» соотношение 50,200 50,000 0,996 В связи с уменьшением арендованных мест в дежурном поезде в 2021 году 1 K 1 5 1 0 1 Мероприятие 1.01 «Выполнение работ по поддержанию эксплуатационных качеств УЖК» тыс. рублей 8 704,9 8 704,1 1,000 Неиспользованные средства в результате изменения стоимости материалов верхнего строения пути. K 1 5 1 0 1 3 Местный бюджет тыс. рублей 8 704,9 8 704,1 1,000 K 1 5 1 0 1 Показатель 1 «Протяженность УЖД, обеспеченной содержанием» км, не менее 35,410 35,410 1,000 3 K 1 5 1 0 1 Показатель 2 «Протяженность УЖД, на которой выполнены работы по капитальному ремонту» км 1,240 1,240 1,000 1 K 1 5 1 0 2 Мероприятие 1.02 «Возмещение затрат, связанных с перевозками подвижным составом по узкоколейной железной дороге» тыс. рублей 6 560,6 6 560,6 1,000 K 1 5 1 0 2 3 Местный бюджет тыс. рублей 6 560,6 6 560,6 1,000 K 1 5 1 0 2 Показатель 1 «Количество плановых рейсов в год» единиц, не более 259,000 259,000 1,000 4 K 1 5 1 0 3 Мероприятие 1.03 «Выполнение работ по содержанию железнодорожного переезда» тыс. рублей 2 678,9 2 678,9 1,000 K 1 5 1 0 3 3 Местный бюджет тыс. рублей 2 678,9 2 678,9 1,000 K 1 5 1 0 3 Показатель 1 «Количество железнодорожных переездов, находящихся на содержании» единиц, не менее 1,000 1,000 1,000 3 K 1 5 1 0 4 Административное мероприятие 1.04 «Подготовка расчётов, определяющих размер субсидии на возмещение затрат» да/нет Да Да - K 1 5 1 0 4 Показатель 1 «Количество расчётов, направленных в Финансовое управление» единиц, не менее 12,000 12,000 1,000 3 K 1 5 1 0 5 Мероприятие 1.05 «Приобретение техники, оборудования для муниципальных предприятий в целях поддержания эксплуатационных качеств узкоколейной железной дороги» тыс. рублей 11 600,0 11 600,0 1,000 K 1 5 1 0 5 2 Областной бюджет тыс. рублей 0,0 0,0 K 1 5 1 0 5 3 Местный бюджет тыс. рублей 11 600,0 11 600,0 1,000 K 1 5 1 0 5 Показатель 1 «Количество приобретенной техники, оборудования» единиц 1,000 1,000 1,000 1 K 1 5 1 0 6 Мероприятие 1.06 «Перевозки пассажиров на городских и пригородных маршрутах регулярных перевозок муниципального образования «Северодвинск» тыс. рублей 3 216,1 3 216,0 1,000 Средства не использованы в связи с переносом даты проведения конкурса на 2022 год K 1 5 1 0 6 2 Областной бюджет тыс. рублей 3 216,0 3 216,0 1,000 K 1 5 1 0 6 3 Местный бюджет тыс. рублей 0,1 0,0 0,000 K 1 5 1 0 6 Показатель 1 «Количество маршрутов» единиц 24,000 24,000 1,000 1 ЦП00000000 K 1 9 0 0 0 Обеспечивающая подпрограмма тыс. рублей 60 400,7 59 236,0 0,981 K 1 9 0 0 0 3 Местный бюджет тыс. рублей 60 400,7 59 236,0 0,981 K 1 9 1 0 0 1. Обеспечение деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы – Комитета жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации Северодвинска тыс. рублей 60 400,7 59 236,0 0,981 K 1 9 1 0 0 3 Местный бюджет тыс. рублей 60 400,7 59 236,0 0,981 K 1 9 1 0 1 Мероприятие 1.01 «Расходы на руководство и управление ответственного исполнителя муниципальной программы – Комитета жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации Северодвинска» тыс. рублей 58 093,8 57 869,1 0,996 Средства экономии, образовавшейся по итогам проведения конкурсных процедур в ноябре 2021 года K 1 9 1 0 1 3 Местный бюджет тыс. рублей 58 093,8 57 869,1 0,996 K 1 9 1 0 2 Мероприятие 1.02 «Создание резерва финансовых средств для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий в жилищно-коммунальном хозяйстве, включая закупку топлива» тыс. рублей 940,0 0,0 0,000 В 2021 году резерв был создан, но не израсходован в связи с отсутствием чрезвычайных ситуаций K 1 9 1 0 2 3 Местный бюджет тыс. рублей 940,0 0,0 0,000 K 1 9 1 0 3 Мероприятие 1.03 «Реализация отдельных мероприятий в дорожном хозяйстве и жилищно-коммунальном хозяйстве» тыс. рублей 1 366,9 1 366,9 1,000 K 1 9 1 0 3 3 Местный бюджет тыс. рублей 1 366,9 1 366,9 1,000 K 1 9 2 0 0 2. Административные мероприятия тыс. рублей 0,0 0,0 K 1 9 2 0 0 3 Местный бюджет тыс. рублей 0,0 0,0 K 1 9 2 0 1 Административное мероприятие 2.01 «Заключение муниципальных контрактов для муниципальных нужд в сфере жилищно-коммунального хозяйства в рамках полномочий Комитета жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации Северодвинска» да/нет Да Да - K 1 9 2 0 1 Показатель 1 «Количество заключенных муниципальных контрактов» единиц, не менее 410,000 417,000 1,000 Увеличилось количество заключенных муниципальных контрактов в целях реализации полномочий Комитета ЖКХ, ТиС 3 K 1 9 2 0 2 Административное мероприятие 2.02 «Разработка планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности подведомственных предприятий жилищно-коммунального хозяйства» да/нет Да Да - K 1 9 2 0 2 Показатель 1 «Количество разработанных и утвержденных планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности подведомственных предприятий» единиц, не менее 11,000 11,000 1,000 3 Наименование критерия Значение критерия 1. Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы 0.949 2. Индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы 1.019 2.1. Средний индекс достижения плановых значений показателей целей муниципальной программы 1.018 2.2. Средний индекс достижения плановых значений показателей задач подпрограмм муниципальной программы 1.021 2.3. Средний индекс достижения плановых значений показателей мероприятий (административных мероприятий) подпрограмм муниципальной программы 1.017 3. Показатель качества планирования муниципальной программы 0.947 4. Коэффициент снижения эффективности муниципальной программы 0.000 5. Критерий эффективности реализации муниципальной программы 1.016

Приложение 2 к отчету о реализации муниципальной программы «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск» за 2021 год, утвержденному распоряжением Администрации Северодвинска от _______________ №____________________

Информация об участии ответственного исполнителя

муниципальной программы

«Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории

## муниципального образования «Северодвинск»

в государственных (федеральных целевых) программах Российской Федерации

и государственных программах Архангельской области

| Наименование мероприятия, задачи, подпрограммы муниципальной программы | Наименование мероприятия, подпрограммы государственной программы Архангельской области | Источник финанси-рования | Объем финансирования, тыс. рублей | Дата, номер соглашения о предоставлении субсидии | Результат реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение сохранности автомобильных дорог муниципального образования «Северодвинск» |  | Федераль-ный бюджет | 338 714,9 | 338 714,9 |  |  |
|  |  | Област-ной бюджет | 31 855,3 | 30 898,9 |  |  |
| Задача 1 «Обеспечение эксплуатации улиц, автомобильных дорог и искусственных сооружений на них» |  | Федераль-ный бюджет | 338 714,9 | 338 714,9 |  |  |
|  |  | Област-ной бюджет | 31 375,1 | 30 428,1 |  |  |
| Мероприятие 1.05 «Софинансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Подпрограмма № 2 «Развитие общественного пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры Архангельской области» Задача № 1 «Создание пассажирской транспортной инфраструктуры, обеспечивающей безопасность и высокое качество пассажирских перевозок» Государственная программа Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области» | Област-ной бюджет | 31 290,8 | 21 290,8 | Дополнительное соглашение от 14.04.2021 № 2 к соглашению № Т022-17 от 15.06.2020 о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования «Северодвинск» Архангельской области на софинансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | Осуществлено софинансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения: восстановлены верхние изношенные слои асфальтобетонного покрытия дорог общего пользования местного значения площадью 12 430 кв. м |
| Мероприятие 1.09 «Проведение ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения» |  | Федераль-ный бюджет | 170 521,3 | 170 521,3 |  |  |
|  |  | Област-ной бюджет | 9 961,5 | 9 014,5 |  |  |
|  | Задача № 7 «Поддержка садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ» Подпрограммы № 1 «Развитие агропромышленного комплекса Архангельской области» Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области | Област-ной бюджет | 9 961,5 | 9 014,5 | Соглашение от 18.08.2021 № Т007-4 о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету городского округа Архангельской области «Северодвинск» на ﻿ ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных образований Архангельской области, обеспечивающих подъезд к территориям садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, в рамках реализации мероприятия пункта 8.2 перечня мероприятий государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области | Осуществлено софинансирование на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных образований Архангельской области, обеспечивающих подъезд к территориям садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ. Отремонтирован грунтовый участок автомобильной дороги Кудемское шоссе на участке от разворотной площадки на СНТ «Пихталы» до СНТ «Ягринское» протяженностью 2,205 км |
|  | Задача № 1 «Увеличение доли региональных автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности не менее чем до 29,1 процента (относительно их протяженности по состоянию на 31 декабря 2017 года); снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети в два раза по сравнению с 2017 годом; доведение в Архангельской агломерации доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности до 85 процентов» Подпрограмма № 7 «Комплексное развитие объединенной дорожной сети Архангельской области и Архангельской агломерации» Государственная программа Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области» | Федераль-ный бюджет | 170 521,3 | 170 521,3 | Соглашение от 22.11.2021 № 11730000-1-2021-016 о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету | Предоставлен из бюджета Архангельской области иной межбюджетный трансферт, имеющий целевое назначение на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальных районах, муниципальных и городских округах Архангельской области за счет дотации из федерального бюджета. Произведен ремонт дополнительных участков автомобильных дорог протяженностью 11,25 км |
| Мероприятие 1.10 «Обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | Задача № 1 «Увеличение доли региональных автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности не менее чем до 29,1 процента (относительно их протяженности по состоянию на 31 декабря 2017 года); снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети в два раза по сравнению с 2017 годом; доведение в Архангельской агломерации доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности до 85 процентов» Подпрограмма № 7 «Комплексное развитие объединенной дорожной сети Архангельской области и Архангельской агломерации» Государственная программа Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области» | Федераль-ный бюджет | 168 193,6 | 168 193,6 | Соглашение от 20.01.2021 № 104-21-33-пф-001 о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету | Предоставлен из бюджета Архангельской области иной межбюджетный трансферт, имеющий целевое назначение на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог Архангельской агломерации. Выполнены работы по ремонту дорог протяженностью 5,49 км |
|  |  | Област-ной бюджет | 122,8 | 122,8 |  |  |
| Задача 3 «Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования «Северодвинск» |  | Област-ной бюджет | 480,2 | 470,8 |  |  |
| Мероприятие 1 «Содержание, устройство, текущий и кап. ремонт средств регулирования дорожного движения» | Подпрограмма № 6 Повышение безопасности дорожного движения в Архангельской области» Государственная программа Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области» | Област-ной бюджет | 480,2 | 470,8 | Соглашение от 25.05.2021 № Т026-1 о предоставлении субсидии на софинансирование мероприятий по модернизации нерегулируемых пешеходных переходов, светофорных объектов и установке светофорных объектов, пешеходных ограждений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | Выполнены работы по замене элементов светофорного объекта, расположенного на перекрестке ул. Ломоносова и пр. Труда. |
| Подпрограмма 4 «Благоустройство территории муниципального образования «Северодвинск» |  | Федераль-ный бюджет | 36 445,6 | 36 445,6 |  |  |
|  |  | Област-ной бюджет | 62 410,4 | 62 406,6 |  |  |
| Задача 2 «Повышение уровня благоустроенности дворовых территорий многоквартирных домов» |  | Федераль-ный бюджет | 36 445,6 | 36 445,6 |  |  |
|  |  | Област-ной бюджет | 62 410,4 | 62 406,6 |  |  |
| Мероприятие 2.04 «Софинансирование капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов» | Подпрограмма № 2 «Развитие общественного пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры Архангельской области» Задача № 1 «Создание пассажирской транспортной инфраструктуры, обеспечивающей безопасность и высокое качество пассажирских перевозок» Государственная программа Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области» | Област-ной бюджет | 60 000,0 | 60 000,0 | Дополнительное соглашение от 14.04.2021 № 2 к соглашению № Т022-17 от 15.06.2020 о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования «Северодвинск» Архангельской области на софинансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | Осуществлено софинансирование ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов. Площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия составила 36 024,8 кв. м |
| Мероприятие 2.05 «Выполнение работ по благоустройству придомовых и общественных территорий в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» | Государственная программа Архангельской области «Формирование современной городской среды в Архангельской области» Задача № 2 «Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований Архангельской области, включая объекты, находящиеся в частной собственности, и прилегающие к ним территории, в соответствии с едиными требованиями | Федераль-ный бюджет | 36 445,6 | 36 445,6 | Соглашение № 11730000-1-2020-008 от 20.01.2020 о предоставлении субсидии из бюджета Архангельской области бюджету муниципального образования Архангельской области «Северодвинск» на реализацию муниципальных программ формирования современной городской среды Дополнительное соглашение № 1 от 21.01.2020 № 11730000-1-2020-008/1 к Соглашению № 11730000-1-2020-008 от 20.01.2020 | Благоустроена 1 дворовая территория (ул. Ломоносова, д. 89). Благоустроены 3 общественных территории: сквер ветеранов; общественная территория, ограниченная территориями МАОУ «СОШ № 6», МКД № 1 по пер. Энергетиков, МКД № 85 по ул. Ломоносова и зданием № 15а строение 1 по пр. Морскому; улица Ломоносова, от ул. Железнодорожной до пр. Беломорского |
|  |  | Област-ной бюджет | 2 410,4 | 2 410,4 |  |  |
| Подпрограмма 5 «Организация транспортного обслуживания населения Северодвинска» |  | Област-ной бюджет | 3 216,0 | 3 216,0 |  |  |
| Задача 1 «Поддержание эксплуатационных качеств узкоколейной железной дороги и железнодорожного переезда по пр. Морскому» |  | Област-ной бюджет | 3 216,0 | 3 216,0 |  |  |
| Мероприятие 6 «Перевозки пассажиров на городских и пригородных маршрутах регулярных перевозок муниципального образования «Северодвинск» | Подпрограмма № 2 «Развитие общественного пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры Архангельской области» Государственная программа Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области» | Област-ной бюджет | 3 216,0 | 3 216,0 | Соглашение от 26.08.2021 № Т042 о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из областного бюджета бюджету городского округа Архангельской области «Северодвинск» |  |
|  | Итого: | 472 642,2 | 471 682,0 |  |  |
|  | Средства федерального бюджета | 375 160,5 | 375 160,5 |  |  |
|  | Средства Областного бюджета | 97 481,7 | 96 521,5 |  |  |

Приложение 4 к отчету о реализации муниципальной программы «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск» за 2021 год, утвержденному распоряжением Администрации Северодвинска от __________________ № _____________

## Информация

## об основных мерах правового регулирования в сфере реализации

## муниципальной программы

«Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории

## муниципального образования «Северодвинск»

| Вид нормативного правового акта | Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя, ответственного за подготовку нормативного правового акта | Ожидаемые сроки принятия нормативного правового акта (в соответствии с Программой) | Фактические сроки утверждения и номер нормативного правового акта | Оценка регулирующего воздействия на практическое достижение цели и/или задач Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма 1 «Создание условий для безопасного и комфортного проживания граждан в многоквартирных домах» |
| Постановление Администрации Северодвинска «Об утверждении Порядков предоставления субсидий из местного бюджета» | Планово-экономический отдел Комитета ЖКХ, ТиС | Март 2020 года – на 2020 год – июнь 2021 года | 19.03.2020 № 119-па (в редакции от 19.02.2021) | В целях достижения показателя 1 «Количество управляющих организаций, получивших субсидию на возмещение недополученных доходов по платежам за жилые помещения, признанные непригодными для проживания» мероприятия 2.03 «Оплата расходов, возмещение недополученных доходов управляющим организациям» задачи 2 «Обеспечение сохранности жилищного фонда и других объектов» подпрограммы 1 «Создание условий для безопасного и комфортного проживания граждан в многоквартирных домах»: обеспечена возможность предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов управляющих организаций от снижения платы за жилые помещения, признанные непригодными для проживания |
| Постановление Администрации Северодвинска «Об утверждении Порядков предоставления субсидий из местного бюджета» | Планово-экономический отдел Комитета ЖКХ, ТиС | Март 2020 года – на 2020 год – июнь 2021 года | 19.03.2020 № 119-па (в редакции от 19.02.2021) | В целях достижения показателя 2 «Количество управляющих организаций, получивших субсидию на возмещение недополученных доходов по содержанию и оплате коммунальных услуг по незаселенному муниципальному жилью» мероприятия 2.03 «Оплата расходов, возмещение недополученных доходов управляющим организациям» задачи 2 «Обеспечение сохранности жилищного фонда и других объектов» подпрограммы 1 «Создание условий для безопасного и комфортного проживания граждан в многоквартирных домах»: обеспечена возможность предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов управляющих организаций от обслуживания временно незаселенных жилых помещений |
| Постановление Администрации Северодвинска «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов, связанных с содержанием дежурно-вахтовой службы в муниципальных общежитиях и жилом доме маневренного фонда» | Планово-экономический отдел Комитета ЖКХ, ТиС | Внесение изменений ежегодно, после изменения тарифа за содержание жилья для нанимателей | 17.04.2020 № 190-па (в редакции от 19.05.2021) | В целях достижения показателя 3 «Количество управляющих организаций, получивших субсидию на возмещение недополученных доходов, связанных с содержанием дежурно-вахтовой службы в муниципальных общежитиях» мероприятия 2.03 «Оплата расходов, возмещение недополученных доходов управляющим организациям» задачи 2 «Обеспечение сохранности жилищного фонда и других объектов» подпрограммы 1 «Создание условий для безопасного и комфортного проживания граждан в многоквартирных домах»: обеспечена возможность предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов, связанных с содержанием дежурно-вахтовой службы в муниципальных общежитиях и жилом доме маневренного фонда |
| Постановление Администрации Северодвинска «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих от обслуживания пустующих муниципальных нежилых помещений» | Планово-экономический отдел Комитета ЖКХ, ТиС | Март 2020 года – на 2020 год – июнь 2021 года | 17.03.2020 № 116-па (в редакции от 19.02.2021) | В целях достижения показателя 5 «Количество управляющих организаций, получивших субсидию на возмещение недополученных доходов, возникающих от обслуживания пустующих муниципальных нежилых помещений» мероприятия 2.03 «Оплата расходов, возмещение недополученных доходов управляющим организациям» задачи 2 «Обеспечение сохранности жилищного фонда и других объектов» подпрограммы 1 «Создание условий для безопасного и комфортного проживания граждан в многоквартирных домах»: обеспечена возможность предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов, возникающих от обслуживания пустующих муниципальных нежилых помещений |
| Подпрограмма 2 «Повышение эффективности, надежности и качества работы инженерных сетей» |
| Постановление Администрации Северодвинска «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из местного бюджета субсидии Северодвинскому муниципальному унитарному предприятию «Горсвет» на финансовое обеспечение затрат, связанных с оказанием услуг по уличному освещению на территории муниципального образования «Северодвинск» | Отдел энергетики, транспорта и связи Комитета ЖКХ, ТиС | Внесение изменений по мере необходимости | 04.03.2020 № 96-па (в редакции от 09.04.2021) | В целях достижения показателя 2 «Уровень горения светильников наружного освещения в осветительном периоде» задачи 1 «Обеспечение эксплуатации инженерных сетей и сооружений на них» подпрограммы 2 «Повышение эффективности, надежности и качества работы инженерных сетей»: обеспечена возможность предоставления субсидий СМУП «Горсвет» на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг по наружному освещению на территории муниципального образования «Северодвинск» |
| Распоряжение Заместителя Главы Администрации Северодвинска по городскому хозяйству «Об утверждении норматива затрат на эксплуатацию одной светоточки для предоставления субсидий СМУП «Горсвет» на 2021 год» | Планово-экономический отдел Комитета ЖКХ, ТиС |  | 15.01.2021 № 1-рг |  |
| Постановление Администрации Северодвинска «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на возмещение затрат садоводческим некоммерческим товариществам на электрификацию территорий садоводческих некоммерческих товариществ» | Председатель Комитета ЖКХ, ТиС | Май 2021 – на период действия Программы | 07.05.2021 № 181-па | В целях достижения показателя 1 «Количество садоводческим некоммерческих товариществ, получивших субсидию на возмещение затрат по электрификации территорий садоводческих некоммерческих товариществ» задачи 2 «Обеспечение энергоресурсосбережения при эксплуатации инженерных сетей» подпрограммы 2 «Повышение эффективности, надежности и качества работы инженерных сетей»: обеспечена возможность предоставления субсидии садоводческим некоммерческим товариществам на электрификацию территорий садоводческих некоммерческих товариществ |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение сохранности автомобильных дорог муниципального образования «Северодвинск» |
| Постановление Администрации Северодвинска «Об утверждении норматива затрат на техническое обслуживание и текущий ремонт объектов ливневой канализации в период с 01.01.2021 по 31.12.2021» | Планово-экономический отдел Комитета ЖКХ, ТиС | Ежегодно 2019–2024 годы | 20.01.2021 № 6-рг | В целях достижения показателя 1 «Доля муниципальных сетей ливневой канализации, обеспеченных эксплуатацией»; показателя 2 «Доля муниципальных сетей ливневой канализации, требующих ремонта или капитального ремонта» задачи 2 «Обеспечение эксплуатации сетей ливневой канализации и сооружений на них» подпрограммы 3 «Обеспечение сохранности автомобильных дорог муниципального образования «Северодвинск»: обеспечена возможность предоставления субсидии СМУП ЖКХ «ГОРВИК» на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту объектов ливневой канализации, находящихся на территории города |
| Постановление Администрации Северодвинска «Об утверждении Порядка предоставления из местного бюджета субсидии СМУП ЖКХ «ГОРВИК» на финансовое возмещение затрат, связанных с выполнением работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту объектов ливневой канализации, находящихся на территории города Северодвинска» | Отдел коммунального хозяйства Комитета ЖКХ, ТиС | По мере необходимости | 06.03.2020 № 104-па (в редакции от 14.07.2021) |  |
| Постановление Администрации Северодвинска «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на возмещение затрат садоводческим некоммерческим товариществам для организации и проведения мероприятий по содержанию и ремонту подъездных дорог к территориям садоводческих некоммерческих товариществ» | Комитет ЖКХ, ТиС | Апрель 2021 – на период действия Программы | 20.04.2021 № 151-па | В целях достижения показателя 1 «Количество садоводческих некоммерческих товариществ, получивших субсидию на возмещение затрат по организации и проведению мероприятий по содержанию и ремонту подъездных дорог к территориям садовых некоммерческих товариществ» задачи 1 «Обеспечение эксплуатации улиц, автомобильных дорог и искусственных сооружений на них» подпрограммы 3 «Обеспечение сохранности автомобильных дорог муниципального образования «Северодвинск»: обеспечена возможность предоставления субсидий садоводческим некоммерческим товариществам для организации и проведения мероприятий по содержанию и ремонту подъездных дорог к территориям садоводческих некоммерческих товариществ |
| Подпрограмма 4 «Благоустройство территории муниципального образования «Северодвинск» |
| Постановление Администрации Северодвинска «О внесении изменений в муниципальную адресную программу «Формирование современной городской среды муниципального образования «Северодвинск» на 2018–2024 годы» | Отдел по организации работы с собственниками жилья Комитета ЖКХ, ТиС | Внесение изменений по мере необходимости | 30.06.2021 № 249-па | В целях достижения показателя 2 «Уровень обустроенности дворовых территорий детскими игровыми, спортивными площадками» задачи 2 «Повышение уровня благоустроенности дворовых территорий многоквартирных домов» подпрограммы 4 «Благоустройство территории муниципального образования «Северодвинск»: выполнен комплекс мероприятий по повышению качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования «Северодвинск», улучшено экологическое состояние и внешний облик городской среды, созданы более комфортные микроклиматические, санитарно-гигиенические и эстетические условия в парках, набережных, дворах в рамках реализации муниципальной адресной программы |
| Постановление Администрации Северодвинска «О внесении дополнений в муниципальную адресную программу «Формирование современной городской среды муниципального образования «Северодвинск» на 2018–2024 годы» |  |  | 21.10.2021 № 384-па |  |
| Подпрограмма 5 «Организация транспортного обслуживания населения Северодвинска» |
| Постановление Администрации Северодвинска Об утверждении Порядка предоставления субсидии Северодвинскому муниципальному унитарному предприятию «Белое озеро» на возмещение затрат, связанных с эксплуатацией узкоколейной железной дороги «улица Водогон – поселок Белое Озеро» | Отдел энергетика, транспорта и связи Комитета ЖКХ, ТиС | Февраль 2021 – на период действия Программы | 19.02.2021 № 57-па | В целях достижения показателя 1 «Протяженность УЖД, обеспеченной содержанием» показателя 2 «Протяженность УЖД, на которой выполнены работы по капитальному ремонту» задачи 1 «Поддержание эксплуатационных качеств узкоколейной железной дороги и железнодорожного переезда на пр. Морском» подпрограммы 5 «Организация транспортного обслуживания населения Северодвинска»: обеспечена возможность предоставления субсидии СМУП «Белое озеро» на возмещение затрат, связанных с эксплуатацией узкоколейной железной дороги «улица Водогон – поселок Белое Озеро» |
| Постановление Администрации Северодвинска «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение затрат, связанных с перевозками подвижным составом узкоколейного железнодорожного комплекса» | Планово-экономический отдел Комитета ЖКХ, ТиС | Июль 2020 года – на июль 2020 года –май 2021 года Июнь 2021 года – на период действия Программы | 27.07.2020 № 343-па 24.06.2021 № 240-па | В целях достижения показателя 4 «Удовлетворение потребности коренного населения поселка Белое Озеро в части транспортной доступности» задачи 1 «Поддержание эксплуатационных качеств узкоколейной железной дороги и железнодорожного переезда на пр. Морском» подпрограммы 5 «Организация транспортного обслуживания населения Северодвинска»: жители поселка Белое Озеро обеспечены транспортной доступностью |