Приложение № 4

к конкурсной документации по проведению открытого конкурса

на право заключения договора на осуществление строительного контроля за ходом и качеством выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома № 54 по улице Советская г. Северодвинска

ДОГОВОР

на оказание услуг строительного контроля

г. Северодвинск								      «____» __________ 2013 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ЖилЦентр», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Смирновой Елены Николаевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и________________________________________________________________________________________,

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ____________________________________________,

действующего на основании ________________, с другой стороны,

именуемые в дальнейшем «стороны», руководствуясь результатами открытого конкурса (протокол ____________________ от __.__.____№ _____ (______), заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1.	Исполнитель обязуется в соответствии с условиями настоящего договора осуществлять строительный контроль за ходом и качеством выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома № 54 по улице Советская г. Северодвинска (далее – многоквартирный дом) путём ремонта фасада, кровли с утеплением чердачного перекрытия, подвальных помещений, внутридомовых инженерных систем: холодного водоснабжения (ХВС), горячего водоснабжения (ГВС), канализации, теплоснабжения (отопления), установки коллективного (общедомового) прибора учета электрической энергии, (далее – работы), выполняемых по договору подряда № _____ от  «___»___________ 2013 г. (далее – договор подряда).

Состав и виды оказываемых по настоящему договору услуг строительного контроля (далее – услуги) определяются техническим заданием (Приложение № 1), являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

1.2.	Заказчик обязуется осуществить приёмку оказанных услуг и обеспечить их оплату в порядке и на условиях, установленных разделами 4, 2 настоящего договора.

2. Цена договора и порядок расчётов

  - Общая стоимость оказываемых по настоящему договору услуг (цена договора) определена в размере _______ рублей (____________________ рублей).

Цена договора включает затраты Исполнителя на выполнение контрольных функций, в том числе с применением инструментальных методов, транспортные и иные расходы Исполнителя, связанные с исполнением обязательств по настоящему договору, уплату налогов и сборов, а также причитающееся Исполнителю вознаграждение.

2.2.	Оказанные по настоящему договору услуги оплачиваются в пределах средств, указанных в пункте 2.1 настоящего договора, в следующем порядке:

2.2.1.	Оплата оказанных и принятых услуг производится в течение 14 (четырнадцати) дней с даты подписания акта приёмки работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, на основании следующих документов:

-	отчёта, утверждённого Заказчиком;

-	акта сдачи-приёмки оказанных услуг;

- счёта-фактуры (счёта).

2.3.	В случае если у Исполнителя возникла обязанность по уплате неустойки (пени, штрафа) в соответствии с пунктами 5.2, 5.3 настоящего договора, оплата услуг производится за вычетом суммы, равной размеру подлежащих уплате пени и (или) штрафа. Данная удержанная сумма выплачивается Исполнителю в течение 14 (четырнадцати) дней после полной оплаты им сумм неустойки.

3. Обязанности сторон

3.1.	Исполнитель обязан:

3.1.1.	Осуществлять контроль в соответствии с настоящим договором, техническим заданием, требованиями действующих технических норм и правил;

3.1.2.	Контролировать сроки выполнения работ, указанных в договоре подряда, качество материалов, используемых при выполнении работ, в том числе проверять наличие необходимых лицензий и сертификатов у подрядных (субподрядных) организаций и поставщиков материалов, проверять наличие документов, удостоверяющих качество материалов (технические паспорта, сертификаты, декларации, свидетельства и т.д.), проверять соответствие стоимости и объемов выполненных работ исходной технической документации, в том числе проектной и сметной документации;

3.1.3.	В обязательном порядке осуществлять контроль за скрытыми работами с составлением актов освидетельствования скрытых работ;

3.1.4.	При выявлении недостатков в выполненных (выполняемых) работах или несоответствия выполняемых работ требованиям, установленным договором подряда и технической документацией, в письменном виде потребовать от исполнителя работ (далее – подрядная организация) устранения таких недостатков и проконтролировать их устранение. О данных обстоятельствах Исполнитель должен незамедлительно известить Заказчика;

3.1.5.	В случаях, предусмотренных действующим законодательством, оформлять и получать соответствующие разрешения и согласования, связанные с оказанием услуг по настоящему договору.

3.1.6.	Своевременно принимать выполненные подрядными организациями работы с применением соответствующих средств контроля, указанных в технических нормах и правилах. Срок приёмки работ Исполнителем не должен превышать двух дней с даты получения Исполнителем уведомления подрядной организации о готовности выполненных работ к сдаче. В указанный срок Исполнитель должен подписать акты о приёмке выполненных работ либо представить подрядной организации мотивированные возражения и (или) замечания;

3.1.7.	Предоставить Заказчику отчёт о результатах строительного контроля (оказанных услугах).

3.2.	Заказчик обязан:

3.2.1.	Предоставить Исполнителю копию договора подряда с приложениями и иную техническую документацию на выполнение работ по договору подряда;

3.2.2.	Своевременно уведомить Исполнителя о начале выполнения подрядной организацией работ по договору подряда.

3.2.3.	Оплатить оказанные по настоящему договору услуги.

4. Порядок сдачи и приёмки оказанных услуг

4.1.	Приёмка результатов оказанных услуг строительного контроля осуществляется Заказчиком на основании отчета Исполнителя об оказанных услугах после завершения всех работ по договору подряда и подписания акта приёмки работ по капитальному ремонту многоквартирного дома.

4.2.	Оказанные Исполнителем услуги считаются принятыми, если Заказчиком утверждён отчёт Исполнителя об оказанных услугах строительного контроля в отношении работ по договору подряда. Форма отчёта и его содержание устанавливается Заказчиком.

4.3.	С момента получения отчёта Заказчик в течение десяти дней утверждает его или направляет Исполнителю мотивированное возражение с указанием причин отказа от его утверждения. Исполнитель должен безотлагательно принять меры к устранению недостатков, на которые указывает Заказчик. Мотивированные возражения сторон подлежат рассмотрению в трехдневный срок, по результатам которого стороны составляют двусторонний акт. В акте указывается перечень необходимых доработок и сроков их выполнения или сформированные позиции сторон в отношении предъявленных возражений.

4.4.	На основании утверждённого Заказчиком отчёта Исполнителя об оказанных услугах стороны в течение пяти дней с даты утверждения отчёта подписывают акт сдачи-приёмки оказанных услуг, а также акт о приёмке работ по капитальному ремонту многоквартирного дома. Акт о приёмке работ по капитальному ремонту многоквартирного дома подлежит согласованию органом местного самоуправления в порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

5. Меры обеспечения и ответственность

5.1.	В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения предусмотренных настоящим договором обязательств стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

5.2.	За нарушение сроков оказания и (или) сдачи услуг или сроков устранения недостатков в оказанных услугах Исполнитель обязан уплатить Заказчику пени в размере 0,1% (одной десятой процента) от общей стоимости услуг, указанной в пункте 2.1 настоящего договора, за каждый день просрочки.

5.3.	В случае неоказания предусмотренных настоящим договором услуг, в том числе частичного неоказания услуг, или ненадлежащего оказания услуг, Исполнитель обязан уплатить штраф в размере 10 % (десяти процентов) от общей стоимости услуг, указанной в пункте 2.1 настоящего договора.

5.4.	Срок гарантии качества оказанных по настоящему договору услуг равен сроку гарантии качества и надёжности результатов выполненных работ, установленному договором подряда. Гарантия качества распространяется на все конструктивные элементы, материалы и работы, предусмотренные договором подряда и принятые Исполнителем. Течение гарантийного срока начинается с даты подписания сторонами акта сдачи-приёмки оказанных услуг.

5.5.	Исполнитель несет ответственность за надлежащее оказание услуг и в тех случаях, если недостатки оказанных услуг будут обнаружены после приёмки ремонтных работ и (или) в процессе эксплуатации объектов, в отношении которых Исполнителем осуществлялись функции строительного контроля.

5.6.	За нарушение сроков оплаты оказанных и принятых услуг Заказчик обязан уплатить пени в размере 0,1% (одной десятой процента) от невыплаченной суммы за каждый день просрочки.

5.7.	Возникшие в рамках настоящего договора обязанности по уплате неустойки (пени, штрафа) и возмещению убытков возникают с момента предъявления стороной, являющейся кредитором по неисполненному обязательству, другой стороне, являющейся должником по этому обязательству, требования об уплате неустойки (пени, штрафа) или возмещения убытков. Такое требование должно предъявляться в письменной форме. В случае возникновения у должника обязанности по уплате неустойки (пени, штрафа), должник возмещает убытки кредитору в полной сумме сверх неустойки.

6. Условия обеспечения исполнения обязательств

6.1.	Обеспечение исполнения обязательств Исполнителя по настоящему договору предоставляется Исполнителем на сумму 39 625 (тридцать девять тысяч шестьсот двадцать пять) рублей 50 копеек, что составляет 30% (тридцать процентов) от начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении открытого конкурса и пункте 1.3 конкурсной документации.

6.2.1.	Сумма обеспечения исполнения обязательств Исполнителя по настоящему договору передаётся Исполнителем Заказчику до подписания настоящего договора в размере, указанном в пункте 6.1 настоящего договора, на весь период выполнения и сдачи результатов оказанных услуг, или до расторжения (прекращения) настоящего договора. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения настоящего договора, должны быть перечислены по следующим реквизитам: получатель ООО «ЖилЦентр», ИНН 2902058080, КПП 290201001, р\с  40702810004260013085 в Архангельском ОСБ № 8637 г. Архангельск, к/с 30101810100000000601, БИК 041117601. В поле «назначение платежа» указать «Обеспечение исполнения договора на осуществление строительного контроля за ходом и качеством выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома № 54 по улице Советская».

Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения настоящего договора подтверждается платёжным поручением с отметкой банка об оплате.

В случае продления срока выполнения и (или) сдачи результатов услуг по настоящему договору срок внесения суммы, указанной в пункте 6.1 настоящего договора, в качестве залога продлевается соответственно на срок исполнения обязательств по настоящему договору. В случае досрочного расторжения (прекращения) настоящего договора сумма обеспечения исполнения обязательств Исполнителя по настоящему договору возвращается Исполнителю досрочно в соответствии со сроками расторжения (прекращения) настоящего договора в порядке и на условиях, установленных настоящим разделом договора.

6.2.2.	Возврат Исполнителю суммы обеспечения исполнения обязательств производится при условии отсутствия у Заказчика обоснованных претензий к исполнению Исполнителем своих обязательств по настоящему договору на основании следующих документов:

- подписанного сторонами настоящего договора акта сдачи-приёмки оказанных услуг или соглашения о расторжении (прекращении) договора;

- письменного обращения Исполнителя в адрес Заказчика о возврате суммы обеспечения исполнения обязательств. Возврат суммы обеспечения исполнения обязательств производится Заказчиком на банковский счёт, указанный Исполнителем в обращении, в течение 5 (пяти) банковских дней с момента получения Заказчиком такого обращения.

6.2.3.	Сумма обеспечения исполнения обязательств Исполнителя по настоящему договору подлежит выплате Заказчику в безусловном порядке в следующих случаях:

- в случае причинения Исполнителем ущерба Заказчику – в качестве компенсации в размере причинённого ущерба;

- в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему договору – в качестве неустойки (пени, штрафа) в соответствии с разделом 5 настоящего договора.

6.3.	Предъявление требования Заказчика об оплате по настоящему разделу осуществляется в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств по настоящему договору независимо от применения Заказчиком к Исполнителю мер ответственности в соответствии с разделом 5 настоящего договора.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1.	Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, делающих невозможным полное или частичное исполнение любой из сторон обязательств по настоящему договору, а именно: пожара, стихийных бедствий, блокады, войны, военных действий, массовых волнений и беспорядков, забастовок, принятия компетентными органами правовых актов, влияющих на исполнение обязательств по настоящему договору, или других, не зависящих от сторон обстоятельств.

Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору, должна о наступлении и прекращении обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств, сообщить другой стороне в трёхдневный срок.

7.2.	При наличии обстоятельств, указанных в пункте 7.1 настоящего договора, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства, если любая из сторон не будет требовать досрочного расторжения настоящего договора.

8. Срок действия, порядок изменения и расторжения договора

8.1.	Стороны определили, что настоящий договор действует с даты его заключения и до полного исполнения сторонами принятых обязательств. Услуги по настоящему договору оказываются Исполнителем с даты начала выполнения работ предусмотренных договором подряда, до завершения всего объёма работ и приёмки результатов выполненных работ в соответствии со сроками, установленными договором подряда.

8.2.	Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют юридическую силу, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами, за исключением случаев их одностороннего изменения, указанных в нормативных правовых актах или настоящем договоре.

8.3.	Настоящий договор может быть расторгнут по основаниям и в порядке, предусмотренным гражданским законодательством.

8.4.	Все уведомления (сообщения) должны исполняться в письменной форме и направляться сторонам. Уведомление считается направленным надлежащим образом, если оно послано заказным письмом или доставлено лично по юридическим (почтовым) адресам сторон с получением под расписку соответствующим должностным лицом.

- Прочие условия

9.1.	Право, принадлежащее стороне, являющейся кредитором по неисполненному обязательству, не может быть передано им другому лицу (уступка требования).

9.2.	Стороны обязаны в течение 5-ти дней в письменном виде сообщать друг другу об изменении реквизитов (юридический и почтовый адрес, банковский счет и т.д.), реорганизации, ликвидации и иных обстоятельствах, влияющих на исполнение обязательств по настоящему договору.

9.3.	Стороны устанавливают, что в случае возникновения спора ими будут предприняты все необходимые меры для разрешения спора в досудебном порядке, в том числе посредством направления претензий. В случае невозможности разрешения спора путем переговоров, по заявлению любой из сторон, спор подлежит разрешению Арбитражным судом Архангельской области.

9.4.	Во всём ином, что не предусмотрено условиями настоящего договора, стороны руководствуются гражданским законодательством Российской Федерации, Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

9.5.	Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

9.6.	Настоящий договор имеет приложение, являющееся его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – Техническое задание.

- Реквизиты и подписи сторон

Заказчик: Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «ЖилЦентр»

164500, Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Бойчука, д. 3, тел. (8184) 58-27-04,

факс (8184) 56-93-61, ОГРН 1082902000334, ИНН 2902058080, КПП 290201001

р\с  40702810004260013085 в Архангельском ОСБ № 8637 г. Архангельск,

к/с 30101810100000000601, БИК 041117601

___________________________________________________________ Е.Н. Смирнова

Исполнитель: ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________/_________________________

Приложение № 1

к договору № ____ от ___.___.2013 г.

| Заказчик – Директор ООО «ЖилЦентр» Е.Н. Смирнова ___________ _________________ «_____» __________ 2013 г. | Исполнитель – __________________________________ __________________________________ ___________________ «_____» _________ 2013 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг строительного контроля за ходом и качеством работ на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома № 54 по ул. Советской

г. Северодвинска путем ремонта фасада, кровли  с утеплением чердачного перекрытия, подвального помещения, внутридомовых инженерных систем: холодного водоснабжения (ХВС), горячего водоснабжения (ГВС), канализации, теплоснабжения (отопления), установки коллективного (общедомового) прибора учета электрической энергии.

Исполнителю на условиях договора в соответствии с настоящим техническим заданием и требованиями Заказчика надлежит осуществить строительный контроль за ходом и качеством работ по капитальному ремонту многоквартирного дома № 54 по ул. Советской г. Северодвинска путём ремонта фасада, кровли  с утеплением чердачного перекрытия, подвального помещения, внутридомовых инженерных систем: холодного водоснабжения (ХВС), горячего водоснабжения (ГВС), канализации, теплоснабжения (отопления), установки коллективного (общедомового) прибора учета электрической энергии, выполняемых по договору подряда № _____ от  «___»___________ 2013 г.

1. Обязанности строительного контроля.

1.1. Контроль соответствия: - производимых работ  по:  смене шиферной кровли, ремонта фасада дома, ремонту подвального помещения, ремонту систем горячего и холодного водоснабжения, ремонту системы водоотведения, установке коллективных (общедомовых) приборов учёта потребления ресурса - электрической  энергии; - применяемых конструкций, изделий, материалов, проектным решениям, требованиям строительных норм и правил, стандартов, технических условий и других нормативных документов; - сроков производства работ условиям контракта; - стоимости выполняемых работ утвержденной Заказчиком смете;

1.2. Проверка наличия документов, удостоверяющих качество используемых при замене конструкций, изделий и материалов (технических паспортов, сертификатов, результатов лабораторных испытаний и др.);

1.3. Освидетельствование и оценка совместно с работниками подрядной организации выполненных работ и замены конструктивных элементов, скрываемых при производстве последующих работ, а также обеспечение требований по запрещению производства дальнейших работ до оформления актов на освидетельствование скрытых работ;

1.4. Контроль за соответствием объемов и качества выполненных и предъявленных к оплате работ согласно проектно-сметной документации;

1.5. Ведение учета объемов и стоимости принятых и оплаченных работ, а также объемов и стоимости некачественно выполненных подрядной организацией работ и затрат на устранение дефекта и переделки;

1.6. Контроль наличия и правильности ведения первичной исполнительной технической документации (исполнительных схем, актов на скрытые работы, общих и специальных журналов работ) и внесение в нее изменений в связи с выявленными недостатками и дефектами при производстве ремонтных работ. Контролировать ежедневное ведение журнала работ;

1.7. Контроль за исполнением подрядными организациями указаний и предписаний органов государственного контроля, а также требований строительного контроля Заказчика, относящихся к вопросам качества выполняемых работ и применяемых конструкций, изделий, материалов и оборудования, обеспечение своевременного устранения дефектов и недоделок, выявленных при приемке отдельных видов работ, конструктивных элементов и объектов в целом;

1.8. Участие в проведении комиссиями проверок качества отдельных конструкций и узлов, видов работ при их приемке;

1.9. Участие в работе комиссий по приемке выполненных работ;

1.10. Составление и предоставление Заказчику отчета о выполненных подрядной организацией работах с кратким описанием выполненных работ;

1.11. Исполнитель, осуществляющий строительный контроль, несет ответственность, в соответствии с действующим законодательством за приемку в эксплуатацию объектов, где производились работы с нарушением требований нормативных документов и проектной документации;

1.12. Работа строительного контроля по договору заканчивается только после полного решения всех вопросов по вводу объектов в эксплуатацию.

1.13. При осуществлении строительного контроля Исполнитель должен руководствоваться действующими СНиП, ГОСТ, техническими условиями и другими нормативным документами, а также Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными Постановлением Госстроя России от 27.09.2003г. № 170 и Постановлением Правительства РФ от 21.06.2010 № 468 «Об утверждении положения о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства».

2.В период производства работ Исполнитель предоставляет Заказчику акты проверок качества выполняемых Подрядчиком работ с указанием, при наличии выявленных замечаний.

3. Состав и объемы работ:

Раздел № 1

Смена шиферной кровли

Требования к выполнению работ:

- 1.Демонтаж существующего покрытия с разборкой конька, ходовых трапов и парапетных решеток  - 100%.

2.Устройство нового покрытия из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля (УВ-7,5)

3. Частичный ремонт дымо-вентиляционных каналов с известковой окраской 100 %.

4. Замена водостоков 100 %

- 5. Утепление чердачного перекрытия с применением  современных материалов ТЕХНОРУФ 100%

- 6. Дополнительное утепление чердачного перекрытия по периметру материалами ТЕХНОРУФ.

7. Смена металлических карнизных свесов, желобов, разжелобков, обделок слуховых окон и ДВ.

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Разборка парапетных решеток | 100 м парапетных решеток |  |  |
|  | Демонтаж ходовых трапов на кровле | 1 м3 древесины в конструкции |  |  |
|  | Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100 м2 покрытия |  |  |
|  | Разборка деревянного конька | 100 м2 |  |  |
|  | Устройство деревянного конька из строганой доски с прокладкой 1-го слоя рубероида | 100 м2 |  |  |
|  | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов: унифицированного профиля по готовым прогонам | 100 м2 кровли |  |  |
|  | Устройство прохода по коньку из досок толщиной 40 мм сплошного | 100 м2 покрытия |  |  |
|  | Устройство ходовых трапов на кровле | 1 м3 древесины в конструкции |  |  |
|  | Смена мелких покрытий из листовой стали: карнизных свесов | 100 м покрытия |  |  |
|  | Смена мелких покрытий из листовой стали: настенных желобов | 100 м покрытия |  |  |
|  | Наращивание желобов | 100 м2 кровли |  |  |
|  | Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: разжелобков | 100 м покрытия |  |  |
|  | Смена обделок из листовой стали слуховых окон и ДВ | 100 м |  |  |
|  | Ограждение кровель перилами б/у | 100 м ограждения |  |  |
|  | Снятие и установка антенных оттяжек | 1 расчалка (оттяжка) |  |  |
|  | Ремонт кирпичной кладки ДВ | 1 м3 кладки |  |  |
|  | Ремонт штукатурки ДВ | 100 м2 отремонтированной поверхности |  |  |
|  | Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов простых: по штукатурке ДВ | 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов) |  |  |
|  | Смена: воронок водосточных труб | 100 шт. |  |  |
|  | Смена: прямых звеньев водосточных труб | 100 м |  |  |
|  | Смена колен водосточных труб | 100 шт. |  |  |
|  | Смена: отливов (отметов) водосточных труб | 100 шт. |  |  |
|  | Смена ухватов для водосточных труб | 100 шт. |  |  |
|  | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых | 100 м2 изолируемой поверхности |  |  |
|  | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из матов минераловатных или стекловолокнистых (по периметру) | 100 м2 изолируемой поверхности |  |  |
|  | Мусор строительный с погрузкой вручную | руб. за 1 т |  |  |
|  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 7 км | руб. за 1 т |  |  |

Работы по смене шиферной кровли выполнить в соответствии с требованиями нормативных документов:

- ГОСТ 16381-77(1992)   Материалы и изделия строительные теплоизоляционные

-СНиП 3.04.01-87    Изоляционные и отделочные покрытия

-СП 12-131-95  Безопасность труда в строительстве

- СНиП 2.01.02-85  Противопожарные нормы

Раздел № 2

Ремонт фасада

Требования к выполнению работ:

1. Ремонт штукатурного слоя по поверхности фасада, а также ремонт поверхности балконных плит.

2. Устройство цементных стяжек балконов толщиной 20 мм

3. Снятие фасадной краски 100%.

4. Цветовое решение фасадов выполнить согласно паспорта цветового решения, выданного Управлением строительства и архитектуры Администрации Северодвинска.

5. Окраска красками ВДАК в 2 слоя с предварительной шпатлевкой и грунтовкой.

6. Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон и балконных дверей: за 2 раза только со стороны фасада с расчисткой старой краски до 10 %.

7. Масляная окраска ранее окрашенных металлических дверей за 2 раза (входы в подъезды)

8. Масляная окраска металлических труб и пожарной лестницы на фасаде за 2 раза 100%

9. Смена  покрытий оконных сливов и поясков из листовой оцинкованной стали

10. Смена оконных блоков в лестничных клетках на окна ПВХ

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов |  |  |
|  | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности |  |  |
|  | Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности |  |  |
|  | Ремонт штукатурки балконных плит с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности |  |  |
|  | Устройство стяжек балконов: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки |  |  |
|  | Ремонт штукатурки стен цоколя по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности |  |  |
|  | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с земли и лесов | 100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг |  |  |
|  | Перетирка штукатурки: фасадов гладких с земли и лесов | 100 м2 перетертой поверхности |  |  |
|  | Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов | 100 м2 расчищенной поверхности |  |  |
|  | Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску акриловыми красками: простых с земли и лесов | 100 м2 обработанной поверхности |  |  |
|  | Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску акриловыми красками: простых с земли и лесов | 100 м2 обработанной поверхности |  |  |
|  | Окраска акриловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  |
|  | Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску акриловыми красками: сложных с земли и лесов | 100 м2 обработанной поверхности |  |  |
|  | Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску акриловыми красками: сложных с земли и лесов | 100 м2 обработанной поверхности |  |  |
|  | Окраска акриловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: сложных за 2 раза с земли и лесов | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  |
|  | Шпатлевка ранее окрашенного цоколя под окраску акриловыми красками: простых с земли | 100 м2 обработанной поверхности |  |  |
|  | Огрунтовка ранее окрашенного цоколя под окраску акриловыми красками: простых с земли | 100 м2 обработанной поверхности |  |  |
|  | Окраска акриловыми красками по подготовленной поверхности цоколя: простого за 2 раза с земли | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических дверей (входы в подъезды): за два раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон подвала: за два раза с расчисткой старой краски до 10% | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон и балконных дверей: за два раза с расчисткой старой краски до 10% | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб и пожарной лестницы: стальных за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  |
|  | Смена обделок из листовой стали (оконных сливов) шириной: до 0,4 м | 100 м |  |  |
|  | Смена обделок из листовой стали (поясков) шириной: до 0,4 м | 100 м |  |  |
|  | Смена обделок из листовой стали (поясков) шириной: до 0,7 м | 100 м |  |  |
|  | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками (в лестничных клетках) | 100 м2 |  |  |
|  | Установка в лестничных клетках оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых (в лестничных клетках) | 100 м2 проемов |  |  |
|  | Установка в лестничных клетках оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 проемов |  |  |
|  | Мусор строительный с погрузкой вручную | руб. за 1 т |  |  |
|  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 7 км | руб. за 1 т |  |  |

Работы по ремонту фасада выполнить в соответствии с требованием нормативных документов:

- ГОСТ 4.230-83 «СПКП. Материалы отделочные»

- СП 12-131-95  Безопасность труда в строительстве

- СНиП 2.01.02-85  Противопожарные нормы

- ГОСТ 28570-90 (СТ СЭВ 3978-83) Бетоны. Определение прочности

- СТ СЭВ 4534-84 Защита от коррозии. Конструкции бетонные и железобетонные

Раздел № 3

Ремонт подвального помещения

Требования к выполнению работ:

1. Простая клеевая окраска стен и потолков  со смывом побелки 100 %

2. Частичный ремонт штукатурки стен и потолка цементно-известковым раствором

3. Ремонт цементной стяжки пола местами толщиной 70 мм с устройством щебеночного основания

4. Частичный ремонт кирпичной кладки перегородок в ТЦ

5. Смена  деревянных оконных блоков подвала на металлические окна с их изготовлением

7. Замена деревянного дверного блока ТЦ на металлический с его изготовлением, окраской и установкой врезного замка.

8. Ремонт спуска в подвал: простая клеевая окраска стен и потолков  со смывом побелки 100 %; простая масляная окраска стен с расчисткой старой краски до 10 %, простая масляная окраска дверных полотен с двух сторон.

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Очистка от набела поверхности потолка и стен | 100 м2 промытой поверхности |  |  |
|  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности |  |  |
|  | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности |  |  |
|  | Окраска клеевыми составами: простая | 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов) |  |  |
|  | Ремонт кирпичной кладки перегородок в ТЦ | 1 м3 кладки |  |  |
|  | Устройство подстилающих слоев: щебеночных | 1 м3 подстилающего слоя |  |  |
|  | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки |  |  |
|  | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 (до толщины 50 мм) | 100 м2 стяжки |  |  |
|  | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок | 100 м2 |  |  |
|  | Изготовление металлических оконных блоков, 5 шт. | 1 т конструкций |  |  |
|  | Монтаж оконных блоков: стальных | 1 т конструкций |  |  |
|  | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных (ТЦ) | 100 м2 |  |  |
|  | Изготовление металлического дверного блока, 1 шт. | 1 т конструкций |  |  |
|  | Установка металлических дверных блоков с замком врезным оцинкованным с цилиндрическим механизмом из латуни в готовые проемы, (т/центр), 1 шт | 1 м2 проема |  |  |
|  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  |
|  | Масляная окраска металлических поверхностей: двери, количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  |
|  | Очистка от набела поверхности потолка и стен | 100 м2 промытой поверхности |  |  |
|  | Окраска клеевыми составами: простая | 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов) |  |  |
|  | Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: без подготовки с расчисткой старой краски до 10% | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  |
|  | Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей: без подготовки с расчисткой старой краски до 10% | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  |
|  | Мусор строительный с погрузкой вручную | руб. за 1 т |  |  |
|  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 7 км класс | руб. за 1 т |  |  |

Работы по ремонту подвального помещения выполнить в соответствии с требованием нормативных документов:

- ГОСТ 28013-98 «Растворы строительные. Общие ТУ»

- ГОСТ 379-95 «Кирпич и камни силикатные. Технические условия»

- ГОСТ 4.230-83 «СПКП. Материалы отделочные»

- ГОСТ 4.253-80 «Конструкции стальные»

- СП 12-131-95  Безопасность труда в строительстве

- СНиП 2.01.02-85  Противопожарные нормы

Раздел № 4

Ремонт системы отопления - замена разводящих магистралей (розлив), главных стояков, стояков по  лестничным клеткам (с установкой радиаторов)

Требования к выполнению работ:

1.Разборка тепловой изоляции и трубопровода — 100%

2.Прокладка нового трубопровода из водогазопроводных стальных труб-100%

3.Изоляцию трубопровода выполнить с применением современных материалов-100%

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Слив и наполнение водой системы отопления: без осмотра системы | 1000 м3 объема здания | 19,768 |  |
| 2 | Разборка поверхности изоляции из рулонных материалов | 100 м2 наружной площади разобранной изоляции | 0,4 |  |
| 3 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: 89 мм | 100 м трубопровода | 11,38 |  |
| 4 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100мм отверстий площадью: до 100 см2 | 100 отверстий | 0,39 |  |
| 5 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0,12 |  |
| 6 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0,036 |  |
| 7 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 89 мм | 1 врезка | 2 |  |
| 8 | Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром: 76 мм | 1 шт | 8 |  |
| 9 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 89 мм | 100 м трубопровода | 0,55 |  |
| 10 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 76 мм | 100 м трубопровода | 0,44 |  |
| 11 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 65 мм | 100 м трубопровода | 1,66 |  |
| 12 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода | 1,87 |  |
| 13 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 40 мм | 100 м трубопровода | 0,9 |  |
| 14 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 32 мм | 100 м трубопровода | 0,73 |  |
| 15 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм | 100 м трубопровода | 0,61 |  |
| 16 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм | 100 м трубопровода | 3,72 |  |
| 17 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 15 мм | 100 м трубопровода | 0,9 |  |
| 18 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 20 мм | 1 врезка | 34 |  |
| 19 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 15 мм | 1 врезка | 22 |  |
| 20 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 25 мм | 1 врезка | 32 |  |
| 21 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 32 мм | 1 врезка | 10 |  |
| 22 | Установка воздухосборников наружным диаметром: 273 мм | 1 шт | 6 |  |
| 23 | Устройство крепежа | 100 м трубопоровода | 0,5 |  |
| 24 | Установка радиаторов: чугунных на лестничных клетках (13 шт/141 сек) | 100 кВТ радиаторов и конвекторов | 0,2496 |  |
| 25 | Огрунтовка сварных швов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,02 |  |
| 26 | Изоляция стальных трубопроводов жидким теплоизоляционным покрытием «Корунд-Зима», диаметром трубы: 89 мм | 100 м трубопровода | 0,55 |  |
| 27 | Изоляция стальных трубопроводов жидким теплоизоляционным покрытием «Корунд-Зима», диаметром трубы: 76 мм | 100 м трубопровода | 0,44 |  |
| 28 | Изоляция стальных трубопроводов жидким теплоизоляционным покрытием «Корунд-Зима», диаметром трубы: 65 мм | 100 м трубопровода | 1,66 |  |
| 29 | Изоляция стальных трубопроводов жидким теплоизоляционным покрытием «Корунд-Зима», диаметром трубы: 50 мм | 100 м трубопровода | 1,87 |  |
| 30 | Изоляция стальных трубопроводов жидким теплоизоляционным покрытием «Корунд-Зима», диаметром трубы: 40 мм | 100 м трубопровода | 0,9 |  |
| 31 | Изоляция стальных трубопроводов жидким теплоизоляционным покрытием «Корунд-Зима», диаметром трубы: 32 мм | 100 м трубопровода | 0,73 |  |
| 32 | Изоляция стальных трубопроводов жидким теплоизоляционным покрытием «Корунд-Зима», диаметром трубы: 25 мм | 100 м трубопровода | 0,61 |  |
| 33 | Изоляция стальных трубопроводов жидким теплоизоляционным покрытием «Корунд-Зима», диаметром трубы: 20 мм | 100 м трубопровода | 3,2 |  |
| 34 | Изоляция стальных трубопроводов жидким теплоизоляционным покрытием «Корунд-Зима», диаметром трубы: 15 мм | 100 м трубопровода | 0,9 |  |
| 35 | Изоляция трубопроводов изделиями вспененного полиэтилена («Энергофлекс») | 10 м трубопровода | 108,6 |  |
| 36 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 89мм | 100 м трубопровода | 11,38 |  |

Работы выполнить в соответствии с требованиями нормативных документов:

- СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»;

- СНиП 41-03-2000 « Тепловая изоляция оборудования трубопровода».

3.  РД 34.15.132.96 Сварка и контроль качества сварных соединений

Раздел № 5

Ремонт системы горячего водоснабжения - замена разводящих магистралей (розлив) из армированных полипропиленовых труб

Требования к выполнению работ:

1.Разборка тепловой изоляции и трубопровода — 100%

2.Прокладка нового трубопровода из армированных полипропиленовых труб -100%

3.Изоляцию трубопровода выполнить с применением современных материалов-100%

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Слив и наполнение водой системы ГВС и ХВС: без осмотра системы | 1000 м3 объема здания | 19,768 |  |
| 2 | Разборка поверхности изоляции из рулонных материалов | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 0,4 |  |
| 3 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 76 мм | 100 м трубопроводов | 1,3 |  |
| 4 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 100 см2 | 100 отверстий | 0,2 |  |
| 5 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0,8 |  |
| 6 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 50 мм | 1 врезка | 1 |  |
| 7 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из армированных полипропиленовых труб диаметром: 50 мм | 100 м трубопроводов | 1 |  |
| 8 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из армированных полипропиленовых труб диаметром: 32 мм | 100 м трубопроводов | 0,3 |  |
| 9 | Устройство крепежа | 100 м трубопровода | 0,1 |  |
| 10 | Огрунтовка сварных швов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0002 |  |
| 11 | Изоляция трубопроводов изделиями вспененного полиэтилена («Энергофлекс) | 10 м трубопровода | 13 |  |
| 12 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50мм | 100 м трубопровода | 1,3 |  |

Работы выполнить в соответствии с требованиями нормативных документов:

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий».

- СНиП 3.05.01-85 9 «Внутренние санитарно-технические системы».

Раздел № 6

Ремонт системы холодного  водоснабжения - замена разводящих магистралей (розлив) армированных полипропиленовых труб

Требования к выполнению работ:

1.Разборка тепловой изоляции и трубопровода — 100%

2.Прокладка нового трубопровода из армированных полипропиленовых труб -100%

3.Изоляцию трубопровода выполнить с применением современных материалов-100%

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Слив и наполнение водой системы ГВС и ХВС: без осмотра системы | 1000 м3 объема здания | 19,768 |  |
| 2 | Разборка поверхности изоляции из рулонных материалов | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 0,4 |  |
| 3 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 89 мм | 100 м трубопроводов | 1,4 |  |
| 4 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 100 см2 | 100 отверстий | 0,2 |  |
| 5 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0,8 |  |
| 6 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 76 мм | 1 врезка | 1 |  |
| 7 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из армированных полипропиленовых труб диаметром: 63 мм | 100 м трубопроводов | 0,9 |  |
| 8 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из армированных полипропиленовых труб диаметром: 50 мм | 100 м трубопроводов | 0,3 |  |
| 9 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из армированных полипропиленовых труб диаметром: 32 мм | 100 м трубопроводов | 0,2 |  |
| 10 | Устройство крепежа | 100 м трубопровода | 0,1 |  |
| 11 | Огрунтовка сварных швов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0002 |  |
| 12 | Изоляция трубопроводов изделиями вспененного полиэтилена («Энергофлекс) | 10 м трубопровода | 14 |  |
| 13 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 63 мм | 100 м трубопровода | 1,4 |  |

Работы выполнить в соответствии с требованиями нормативных документов:

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий».

- СНиП 3.05.01-85 9 «Внутренние санитарно-технические системы».

Раздел № 7

Ремонт системы водоотведения - замена трубопроводов канализации ЧК Д 100 на ПВХ 110 по подвалу, выпуска канализации и смена вытяжек на кровле.

Требования к выполнению работ:

1.Разборка тепловой изоляции и трубопровода — 100%

2.Прокладка нового трубопровода из труб ПВХ -100%

3.Изоляцию трубопровода выполнить с применением современных материалов-100%

4. Замена выпусков канализации с выполнением земляных работ по устройству и засыпке траншеи, разборка и восстановление участка асфальтобетонного покрытия. Получение ордера на разрытие в Администрации МО Северодвинск.

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Слив и наполнение водой системы ХВС и ГВС: без осмотра системы | 1000 м3 объема здания | 19,768 |  |
| 2 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м 3 конструкций | 0,0265 |  |
| 3 | Разботка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м., глубиной: до 2 м, группа грунтов 2 | 100 м 3 грунта | 0,35 |  |
| 4 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1 (1,2) м3, группа грунтов: 2 | 1000 м 3 грунта | 0,12 |  |
| 5 | Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов в районе стояка канализации | 100 м2 покрытия кровли | 0,004 |  |
| 6 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,9 |  |
| 7 | Крепление досками стенок траншей | 100 м2 креплений | 1,05 |  |
| 8 | Разборка бетонного покрытия пола в помещении подвала | 100 м2 покрытия | 0,55 |  |
| 9 | Прокладка трубопроводов канализации из ПВХ труб диаметром: 110 мм | 100 м трубопровода | 1,2 |  |
| 10 | Герметизация стыков шиферной кровли | 100 м шва | 0,0484 |  |
| 11 | Устройство «юбки» вокруг стояка листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0,0056 |  |
| 12 | Установка флюгарок | 1 зонт | 14 |  |
| 13 | Установка прогонов под трубопровод канализации | 1 м3 древисины в конструкции | 0,7 |  |
| 14 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,35 |  |
| 15 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов: 2 | 1000 м3 грунта | 0,12 |  |
| 16 | Проливка оснований битумом | 100 м2 | 0,53 |  |
| 17 | Устройства асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см | 100 м2 покрытия | 0,53 |  |
| 18 | На каждые 0,5 см изменение толщины покрытия добавлять к норме 27-07-001-01 (до толщины 5 см) | 100 м2 покрытия | 2,12 |  |
| 19 | Гидравлическое испытание трубопроводов водоснабжения диаметром: до 110мм | 100 м трубопровода | 0,9 |  |

Работы выполнить в соответствии с требованиями нормативных документов:

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий».

- СНиП 3.05.01-85 9 «Внутренние санитарно-технические системы».

Раздел № 8

Установка коллективных (общедомовых) приборов учёта потребления электрической энергии.

Требования к выполнению работ:

Работы выполнить согласно проекту АСК-600974/13-УЭ.

8.1. Установка коллективного (общедомового) прибора учёта потребления ресурса электрической энергии (счетчика трансформаторного включения)

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Монтаж щитков осветительных ОЩВ 12 УХЛ4, устанавливаемых на стене: болтами на конструкции, масса щитка до 6 кг | шт | 1,0 |  |
| 2 | Монтаж трансформатора тока Т-0,66, кл. точн.0,5S – 150/5 | шт | 3,0 |  |
| 3 | Монтаж счетчика, устанавливаемого на готовом основании: трехфазный Меркурий 230 ART -03 P(Q) C (R) SIDN | шт | 1.0 |  |
| 4 | Монтаж розетки штепсельной неутопленного типа при открытой проводке | шт | 1.0 |  |
| 5 | Монтаж прибора или аппарата | шт | 1.0 |  |
| 6 | Установка зажима наборного без кожуха | шт | 1.0 |  |
| 7 | Монтаж провода по установленным стальным конструкциям и панелям, диаметр: 16 мм |  |  |  |
| 7.1 | Кабель ВВГ 3х1,5мм2 – 0,66кВ | м | 6,5 |  |
| 7.2 | Кабель контрольный КВВГ 10х2,5мм2 | м | 6.5 |  |
| 8 | Монтаж рукава металлического наружным диаметром 25мм, Р3-Ц-Х | м | 13,0 |  |
| 9 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35мм2 |  |  |  |
| 9.1 | Кабель ВВГ 3х1,5мм2 – 0,66кВ | м | 13,0 |  |
| 9.2 | Кабель контрольный КВВГ 10х2,5мм2 | м | 13,0 |  |
| 10 | Кабель с экранированными жилами, дополнительно подключаемый в разъем, сечение жилы до 1мм2, количество подключаемых жил: 14шт | 1 конец кабеля | 26.0 |  |
| 11 | Монтаж устройства дистанционного сбора показаний счетчиков: Модем GSM IRZ MC 52i – 485 GI с антенной и блоком питания | шт | 1,0 |  |
| 12 | Монтаж испытательной коробки ИК-1 | шт | 1,0 |  |
| 13 | Установка автомата однополюсного, ВА 47-29 1Р, на ток до 25А | шт | 2,0 |  |
| 14 | Установка шины нулевой | шт | 2,0 |  |

Электромонтажные работы выполнить в соответствии с требованием нормативных документов:

ПУЭ – Правила устройства электроустановок. 6-е издание

ПУЭ разделы 1.7; 6;7 – Правила устройства электроустановок. 7-е издание 6,7 разделов

РД 34.20.185-94 – Инструкция по проектированию городских электрических сетей

ГОСТ 7746-2001 – Трансформаторы тока

СНиП 3.05 06-85 – Электротехнические устройства