Приложение № 4

к конкурсной документации по проведению открытого конкурса

на право заключения договора на осуществление строительного контроля за ходом и качеством выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома № 52 по улице Лесная г. Северодвинска

ДОГОВОР

на оказание услуг строительного контроля

г. Северодвинск							«____» __________ 2013 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ЖилЦентр», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Смирновой Елены Николаевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и________________________________________________________________________________________,

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ____________________________________________,

действующего на основании ________________, с другой стороны,

именуемые в дальнейшем «стороны», руководствуясь результатами открытого конкурса (протокол ____________________ от __.__.____№ _____ (______)), заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1.	Исполнитель обязуется в соответствии с условиями настоящего договора осуществлять строительный контроль за ходом и качеством выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома № 52 по улице Лесная г. Северодвинска (далее – многоквартирный дом) путём ремонта фасада, кровли с утеплением чердачного перекрытия, подвальных помещений, внутридомовых инженерных систем: холодного водоснабжения (ХВС), горячего водоснабжения (ГВС), канализации, теплоснабжения (отопления), электроснабжения (электросетей), установки коллективного (общедомового) прибора учета электрической энергии (далее – работы), выполняемых по договору подряда № _____ от  «___»___________ 2013 г. (далее – договор подряда).

Состав и виды оказываемых по настоящему договору услуг строительного контроля (далее – услуги) определяются техническим заданием (Приложение № 1), являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

1.2.	Заказчик обязуется осуществить приёмку оказанных услуг и обеспечить их оплату в порядке и на условиях, установленных разделами 4, 2 настоящего договора.

2. Цена договора и порядок расчётов

  - Общая стоимость оказываемых по настоящему договору услуг (цена договора) определена в размере _______ рублей (____________________ рублей).

Цена договора включает затраты Исполнителя на выполнение контрольных функций, в том числе с применением инструментальных методов, транспортные и иные расходы Исполнителя, связанные с исполнением обязательств по настоящему договору, уплату налогов и сборов, а также причитающееся Исполнителю вознаграждение.

2.2.	Оказанные по настоящему договору услуги оплачиваются в пределах средств, указанных в пункте 2.1 настоящего договора, в следующем порядке:

2.2.1.	Оплата оказанных и принятых услуг производится в течение 14 (четырнадцати) дней с даты подписания акта приёмки работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, на основании следующих документов:

-	отчёта, утверждённого Заказчиком;

-	акта сдачи-приёмки оказанных услуг;

- счёта-фактуры (счёта).

2.3.	В случае если у Исполнителя возникла обязанность по уплате неустойки (пени, штрафа) в соответствии с пунктами 5.2, 5.3 настоящего договора, оплата услуг производится за вычетом суммы, равной размеру подлежащих уплате пени и (или) штрафа. Данная удержанная сумма выплачивается Исполнителю в течение 14 (четырнадцати) дней после полной оплаты им сумм неустойки.

3. Обязанности сторон

3.1.	Исполнитель обязан:

3.1.1.	Осуществлять контроль в соответствии с настоящим договором, техническим заданием, требованиями действующих технических норм и правил;

3.1.2.	Контролировать сроки выполнения работ, указанных в договоре подряда, качество материалов, используемых при выполнении работ, в том числе проверять наличие необходимых лицензий и сертификатов у подрядных (субподрядных) организаций и поставщиков материалов, проверять наличие документов, удостоверяющих качество материалов (технические паспорта, сертификаты, декларации, свидетельства и т.д.), проверять соответствие стоимости и объемов выполненных работ исходной технической документации, в том числе проектной и сметной документации;

3.1.3.	В обязательном порядке осуществлять контроль за скрытыми работами с составлением актов освидетельствования скрытых работ;

3.1.4.	При выявлении недостатков в выполненных (выполняемых) работах или несоответствия выполняемых работ требованиям, установленным договором подряда и технической документацией, в письменном виде потребовать от исполнителя работ (далее – подрядная организация) устранения таких недостатков и проконтролировать их устранение. О данных обстоятельствах Исполнитель должен незамедлительно известить Заказчика;

3.1.5.	В случаях, предусмотренных действующим законодательством, оформлять и получать соответствующие разрешения и согласования, связанные с оказанием услуг по настоящему договору.

3.1.6.	Своевременно принимать выполненные подрядными организациями работы с применением соответствующих средств контроля, указанных в технических нормах и правилах. Срок приёмки работ Исполнителем не должен превышать двух дней с даты получения Исполнителем уведомления подрядной организации о готовности выполненных работ к сдаче. В указанный срок Исполнитель должен подписать акты о приёмке выполненных работ либо представить подрядной организации мотивированные возражения и (или) замечания;

3.1.7.	Предоставить Заказчику отчёт о результатах строительного контроля (оказанных услугах).

3.2.	Заказчик обязан:

3.2.1.	Предоставить Исполнителю копию договора подряда с приложениями и иную техническую документацию на выполнение работ по договору подряда;

3.2.2.	Своевременно уведомить Исполнителя о начале выполнения подрядной организацией работ по договору подряда.

3.2.3.	Оплатить оказанные по настоящему договору услуги.

4. Порядок сдачи и приёмки оказанных услуг

4.1.	Приёмка результатов оказанных услуг строительного контроля осуществляется Заказчиком на основании отчета Исполнителя об оказанных услугах после завершения всех работ по договору подряда и подписания акта приёмки работ по капитальному ремонту многоквартирного дома.

4.2.	Оказанные Исполнителем услуги считаются принятыми, если Заказчиком утверждён отчёт Исполнителя об оказанных услугах строительного контроля в отношении работ по договору подряда. Форма отчёта и его содержание устанавливается Заказчиком.

4.3.	С момента получения отчёта Заказчик в течение десяти дней утверждает его или направляет Исполнителю мотивированное возражение с указанием причин отказа от его утверждения. Исполнитель должен безотлагательно принять меры к устранению недостатков, на которые указывает Заказчик. Мотивированные возражения сторон подлежат рассмотрению в трехдневный срок, по результатам которого стороны составляют двусторонний акт. В акте указывается перечень необходимых доработок и сроков их выполнения или сформированные позиции сторон в отношении предъявленных возражений.

4.4.	На основании утверждённого Заказчиком отчёта Исполнителя об оказанных услугах стороны в течение пяти дней с даты утверждения отчёта подписывают акт сдачи-приёмки оказанных услуг, а также акт о приёмке работ по капитальному ремонту многоквартирного дома. Акт о приёмке работ по капитальному ремонту многоквартирного дома подлежит согласованию органом местного самоуправления в порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

5. Меры обеспечения и ответственность

5.1.	В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения предусмотренных настоящим договором обязательств стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

5.2.	За нарушение сроков оказания и (или) сдачи услуг или сроков устранения недостатков в оказанных услугах Исполнитель обязан уплатить Заказчику пени в размере 0,1% (одной десятой процента) от общей стоимости услуг, указанной в пункте 2.1 настоящего договора, за каждый день просрочки.

5.3.	В случае неоказания предусмотренных настоящим договором услуг, в том числе частичного неоказания услуг, или ненадлежащего оказания услуг, Исполнитель обязан уплатить штраф в размере 10 % (десяти процентов) от общей стоимости услуг, указанной в пункте 2.1 настоящего договора.

5.4.	Срок гарантии качества оказанных по настоящему договору услуг равен сроку гарантии качества и надёжности результатов выполненных работ, установленному договором подряда. Гарантия качества распространяется на все конструктивные элементы, материалы и работы, предусмотренные договором подряда и принятые Исполнителем. Течение гарантийного срока начинается с даты подписания сторонами акта сдачи-приёмки оказанных услуг.

5.5.	Исполнитель несет ответственность за надлежащее оказание услуг и в тех случаях, если недостатки оказанных услуг будут обнаружены после приёмки ремонтных работ и (или) в процессе эксплуатации объектов, в отношении которых Исполнителем осуществлялись функции строительного контроля.

5.6.	За нарушение сроков оплаты оказанных и принятых услуг Заказчик обязан уплатить пени в размере 0,1% (одной десятой процента) от невыплаченной суммы за каждый день просрочки.

5.7.	Возникшие в рамках настоящего договора обязанности по уплате неустойки (пени, штрафа) и возмещению убытков возникают с момента предъявления стороной, являющейся кредитором по неисполненному обязательству, другой стороне, являющейся должником по этому обязательству, требования об уплате неустойки (пени, штрафа) или возмещения убытков. Такое требование должно предъявляться в письменной форме. В случае возникновения у должника обязанности по уплате неустойки (пени, штрафа), должник возмещает убытки кредитору в полной сумме сверх неустойки.

6. Условия обеспечения исполнения обязательств

6.1.	Обеспечение исполнения обязательств Исполнителя по настоящему договору предоставляется Исполнителем на сумму 21 662 (двадцать одна тысяча шестьсот шестьдесят два) рубля 16 копеек, что составляет 30% (тридцать процентов) от начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении открытого конкурса и пункте 1.3 конкурсной документации.

6.2.1.	Сумма обеспечения исполнения обязательств Исполнителя по настоящему договору передаётся Исполнителем Заказчику до подписания настоящего договора в размере, указанном в пункте 6.1 настоящего договора, на весь период выполнения и сдачи результатов оказанных услуг, или до расторжения (прекращения) настоящего договора. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения настоящего договора, должны быть перечислены по следующим реквизитам: получатель ООО «ЖилЦентр», ИНН 2902058080, КПП 290201001, р\с  40702810004260013085 в Архангельском ОСБ № 8637 г. Архангельск, к/с 30101810100000000601, БИК 041117601. В поле «назначение платежа» указать «Обеспечение исполнения договора на осуществление строительного контроля за ходом и качеством выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома № 52 по улице Лесная».

Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения настоящего договора подтверждается платёжным поручением с отметкой банка об оплате.

В случае продления срока выполнения и (или) сдачи результатов услуг по настоящему договору срок внесения суммы, указанной в пункте 6.1 настоящего договора, в качестве залога продлевается соответственно на срок исполнения обязательств по настоящему договору. В случае досрочного расторжения (прекращения) настоящего договора сумма обеспечения исполнения обязательств Исполнителя по настоящему договору возвращается Исполнителю досрочно в соответствии со сроками расторжения (прекращения) настоящего договора в порядке и на условиях, установленных настоящим разделом договора.

6.2.2.	Возврат Исполнителю суммы обеспечения исполнения обязательств производится при условии отсутствия у Заказчика обоснованных претензий к исполнению Исполнителем своих обязательств по настоящему договору на основании следующих документов:

- подписанного сторонами настоящего договора акта сдачи-приёмки оказанных услуг или соглашения о расторжении (прекращении) договора;

- письменного обращения Исполнителя в адрес Заказчика о возврате суммы обеспечения исполнения обязательств. Возврат суммы обеспечения исполнения обязательств производится Заказчиком на банковский счёт, указанный Исполнителем в обращении, в течение 5 (пяти) банковских дней с момента получения Заказчиком такого обращения.

6.2.3.	Сумма обеспечения исполнения обязательств Исполнителя по настоящему договору подлежит выплате Заказчику в безусловном порядке в следующих случаях:

- в случае причинения Исполнителем ущерба Заказчику – в качестве компенсации в размере причинённого ущерба;

- в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему договору – в качестве неустойки (пени, штрафа) в соответствии с разделом 5 настоящего договора.

6.3.	Предъявление требования Заказчика об оплате по настоящему разделу осуществляется в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств по настоящему договору независимо от применения Заказчиком к Исполнителю мер ответственности в соответствии с разделом 5 настоящего договора.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1.	Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, делающих невозможным полное или частичное исполнение любой из сторон обязательств по настоящему договору, а именно: пожара, стихийных бедствий, блокады, войны, военных действий, массовых волнений и беспорядков, забастовок, принятия компетентными органами правовых актов, влияющих на исполнение обязательств по настоящему договору, или других, не зависящих от сторон обстоятельств.

Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору, должна о наступлении и прекращении обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств, сообщить другой стороне в трёхдневный срок.

7.2.	При наличии обстоятельств, указанных в пункте 7.1 настоящего договора, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства, если любая из сторон не будет требовать досрочного расторжения настоящего договора.

8. Срок действия, порядок изменения и расторжения договора

8.1.	Стороны определили, что настоящий договор действует с даты его заключения и до полного исполнения сторонами принятых обязательств. Услуги по настоящему договору оказываются Исполнителем с даты начала выполнения работ предусмотренных договором подряда, до завершения всего объёма работ и приёмки результатов выполненных работ в соответствии со сроками, установленными договором подряда.

8.2.	Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют юридическую силу, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами, за исключением случаев их одностороннего изменения, указанных в нормативных правовых актах или настоящем договоре.

8.3.	Настоящий договор может быть расторгнут по основаниям и в порядке, предусмотренным гражданским законодательством.

8.4.	Все уведомления (сообщения) должны исполняться в письменной форме и направляться сторонам. Уведомление считается направленным надлежащим образом, если оно послано заказным письмом или доставлено лично по юридическим (почтовым) адресам сторон с получением под расписку соответствующим должностным лицом.

- Прочие условия

9.1.	Право, принадлежащее стороне, являющейся кредитором по неисполненному обязательству, не может быть передано им другому лицу (уступка требования).

9.2.	Стороны обязаны в течение 5-ти дней в письменном виде сообщать друг другу об изменении реквизитов (юридический и почтовый адрес, банковский счет и т.д.), реорганизации, ликвидации и иных обстоятельствах, влияющих на исполнение обязательств по настоящему договору.

9.3.	Стороны устанавливают, что в случае возникновения спора ими будут предприняты все необходимые меры для разрешения спора в досудебном порядке, в том числе посредством направления претензий. В случае невозможности разрешения спора путем переговоров, по заявлению любой из сторон, спор подлежит разрешению Арбитражным судом Архангельской области.

9.4.	Во всём ином, что не предусмотрено условиями настоящего договора, стороны руководствуются гражданским законодательством Российской Федерации, Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

9.5.	Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

9.6.	Настоящий договор имеет приложение, являющееся его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – Техническое задание.

- Реквизиты и подписи сторон

Заказчик: Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «ЖилЦентр»

164500, Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Бойчука, д. 3, тел. (8184) 58-27-04,

факс (8184) 56-93-61, ОГРН 1082902000334, ИНН 2902058080, КПП 290201001

р\с  40702810004260013085 в Архангельском ОСБ № 8637 г. Архангельск,

к/с 30101810100000000601, БИК 041117601

___________________________________________________________ Е.Н. Смирнова

Исполнитель: ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________/____________________________

Приложение № 1

к договору № ____ от ___.___.2013 г.

| Заказчик - Директор ООО «ЖилЦентр» Смирнова Е.Н. _________________ «_____» __________ 2013 г. | Исполнитель – __________________________________ __________________________________ ___________________ «_____» _________ 2013 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг строительного контроля за ходом и качеством работ на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома № 52 по ул. Лесной

г. Северодвинска путем ремонта фасада, кровли  с утеплением чердачного перекрытия, подвального помещения, внутридомовых инженерных систем: холодного водоснабжения (ХВС), горячего водоснабжения (ГВС), канализации, теплоснабжения (отопления), электроснабжения (электросетей), установки коллективного (общедомового) прибора учета электрической энергии.

Исполнителю на условиях договора в соответствии с настоящим техническим заданием и требованиями Заказчика надлежит осуществить строительный контроль за ходом и качеством работ по капитальному ремонту многоквартирного дома № 52 по ул. Лесной г. Северодвинска путём ремонта фасада, кровли  с утеплением чердачного перекрытия, подвального помещения, внутридомовых инженерных систем: холодного водоснабжения (ХВС), горячего водоснабжения (ГВС), канализации, теплоснабжения (отопления), электроснабжения (электросетей), установки коллективного (общедомового) прибора учета электрической энергии, выполняемых по договору подряда № _____ от  «___»___________ 2013 г.

1. Обязанности строительного контроля.

1.1. Контроль соответствия: - производимых работ  по:  ремонту шиферной кровли с утеплением чердачного перекрытия, ремонту фасада дома, ремонту подвального помещения, ремонту системы горячего и холодного водоснабжения, ремонту системы отопления, ремонту системы водоотведения, ремонту системы электроснабжения, - применяемых конструкций, изделий, материалов, проектным решениям, требованиям строительных норм и правил, стандартов, технических условий и других нормативных документов; - сроков производства работ условиям контракта; - стоимости выполняемых работ утвержденной Заказчиком смете;

1.2. Проверка наличия документов, удостоверяющих качество используемых при замене конструкций, изделий и материалов (технических паспортов, сертификатов, результатов лабораторных испытаний и др.);

1.3. Освидетельствование и оценка совместно с работниками подрядной организации выполненных работ и замены конструктивных элементов, скрываемых при производстве последующих работ, а также обеспечение требований по запрещению производства дальнейших работ до оформления актов на освидетельствование скрытых работ;

1.4. Контроль за соответствием объемов и качества выполненных и предъявленных к оплате работ согласно проектно-сметной документации;

1.5. Ведение учета объемов и стоимости принятых и оплаченных работ, а также объемов и стоимости некачественно выполненных подрядной организацией работ и затрат на устранение дефекта и переделки;

1.6. Контроль наличия и правильности ведения первичной исполнительной технической документации (исполнительных схем, актов на скрытые работы, общих и специальных журналов работ) и внесение в нее изменений в связи с выявленными недостатками и дефектами при производстве ремонтных работ. Контролировать ежедневное ведение журнала работ;

1.7. Контроль за исполнением подрядными организациями указаний и предписаний органов государственного контроля, а также требований строительного контроля Заказчика, относящихся к вопросам качества выполняемых работ и применяемых конструкций, изделий, материалов и оборудования, обеспечение своевременного устранения дефектов и недоделок, выявленных при приемке отдельных видов работ, конструктивных элементов и объектов в целом;

1.8. Участие в проведении комиссиями проверок качества отдельных конструкций и узлов, видов работ при их приемке;

1.9. Участие в работе комиссий по приемке выполненных работ;

1.10. Составление и предоставление Заказчику отчета о выполненных подрядной организацией работах с кратким описанием выполненных работ;

1.11. Исполнитель, осуществляющий строительный контроль, несет ответственность, в соответствии с действующим законодательством за приемку в эксплуатацию объектов, где производились работы с нарушением требований нормативных документов и проектной документации;

1.12. Работа строительного контроля по договору заканчивается только после полного решения всех вопросов по вводу объектов в эксплуатацию.

1.13. При осуществлении строительного контроля Исполнитель должен руководствоваться действующими СНиП, ГОСТ, техническими условиями и другими нормативным документами, а также Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными Постановлением Госстроя России от 27.09.2003г. № 170 и Постановлением Правительства РФ от 21.06.2010 № 468 «Об утверждении положения о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства».

2. В период производства работ Исполнитель предоставляет Заказчику акты проверок качества выполняемых Подрядчиком работ с указанием, при наличии выявленных замечаний.

3. Состав и объемы работ:

Раздел № 1

Ремонт  кровли и чердачного помещения

Требования к выполнению работ:

- 1. Замена водостоков 100 %

- 2. Ворошение существующего утеплителя 100 %

- 3. Утепление чердачного перекрытия с применением  современных материалов ТЕХНОРУФ 100%

- 4. Дополнительное утепление чердачного перекрытия по периметру материалами ТЕХНОРУФ.

- 5.Устройство ходов на чердаке

6. Частичный ремонт дымо-вентиляционных каналов.

7. Частичный ремонт слуховых окон

8. Изготовление и установка металлических дверных блоков входа на чердак 1 и 3 подъезда.

9. Частичная смена металлических карнизных свесов, желобов, разжелобков.

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Смена: воронок водосточных труб | 100 шт. | 0,11 |  |
|  | Смена колен водосточных труб | 100 шт. | 0,28 |  |
|  | Смена: прямых звеньев водосточных труб | 100 м | 1,59 |  |
|  | Смена: отливов (отметов) водосточных труб | 100 шт. | 0,11 |  |
|  | Ворошение существующего утеплителя из шлака толщ. 15 см. | 1 м2 | 967,4 |  |
|  | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых | 100 м2 изолируемой поверхности | 9,674 |  |
|  | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из матов минераловатных или стекловолокнистых (по периметру на ширину 1 м.) | 100 м2 изолируемой поверхности | 1,374 |  |
|  | Устройство: ходов на чердаке | 100 п. м ходов | 0,96 |  |
|  | Ремонт штукатурки ДВ | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,45 |  |
|  | Изготовление металлической двери | 1 т конструкций | 0,214 |  |
|  | Утепление дверного полотна утеплителем "URSA" | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,0343 |  |
|  | Обшивка дверного полотна фанерой толщиной 10 мм | 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов) | 0,0343 |  |
|  | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, 2 шт | 1 м2 проема | 3,43 |  |
|  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,082 |  |
|  | Масляная окраска металлических поверхностей: двери, количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,082 |  |
|  | Установка неостекленных оконных переплетов: створных к слуховому окну | 100 створок, фрамуг, форточек | 0,02 |  |
|  | Остекление оконным стеклом окон: слуховых окон | 100 м2 площади проемов по наружному обводу коробок | 0,01728 |  |
|  | Смена створок слуховых окон | 100 створок или глухих переплетов | 0,05 |  |
|  | Обшивка боковых стенок слуховых окон оцинкованной сталью | 100 м2 | 0,065 |  |
|  | Ремонт кирпичной кладки ДВ сверх кровли | 1 м3 кладки | 0,05 |  |
|  | Ремонт штукатурки ДВ сверх кровли | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,05 |  |
|  | Окраска известковыми составами ДВ | 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов) | 2,08 |  |
|  | Смена мелких покрытий из листовой стали: карнизных свесов | 100 м покрытия | 0,385 |  |
|  | Наращивание желобов из оцинкованной стали | 100 м2 кровли | 0,31 |  |
|  | Устройство рубероида (под наращивание желобов) | 100 м2 кровли | 0,31 |  |
|  | Смена мелких покрытий из листовой стали: разжелобков | 100 м покрытия | 0,12 |  |
|  | Мусор строительный с погрузкой вручную | руб. за 1 т | 1,98 |  |
|  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 7 км | руб. за 1 т | 1,98 |  |

Работы по ремонту кровли и чердачного помещения выполнить в соответствии с требованием нормативных документов:

- ГОСТ 16381-77(1992)   Материалы и изделия строительные теплоизоляционные

-СНиП 3.04.01-87    Изоляционные и отделочные покрытия

-СП 12-131-95  Безопасность труда в строительстве

- СНиП 2.01.02-85  Противопожарные нормы

Раздел № 2

Ремонт фасада

Требования к выполнению работ:

1. Ремонт штукатурного слоя по поверхности фасада, а также ремонт поверхности балконных плит.

2. Снятие фасадной краски 100%.

4. Цветовое решение фасадов выполнить согласно паспорта цветового решения, выданного Управлением строительства и архитектуры Администрации Северодвинска.

5. Окраска красками ВДАК в 2 слоя с предварительной шпатлевкой и грунтовкой.

6. Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за 2 раза только со стороны фасада с расчисткой старой краски до 10 %.

7. Масляная окраска ранее окрашенных металлических дверей за 2 раза (входы в подъезды)

8. Масляная окраска металлических ограждений балконов, труб и пожарной лестницы на фасаде за 2 раза 100%

9. Смена оконных и балконных сливов из листовой оцинкованной стали

10. Смена оконных блоков в лестничных клетках на окна ПВХ с установкой подоконных досок.

11. Усиление кирпичной кладки цоколя путем устройства монолитного железобетонного пояса.

12. Усиление кирпичной кладки наружных стен фасада направляющими из металлопрофиля со сверлением отверстий в кирпичных стенах  последующим оштукатуриванием их по сетке.

Позиции 11 и 12 выполнить по проекту арх. № 04.17-2013-АС.

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 19,2 |  |
|  | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,5 |  |
|  | Ремонт штукатурки балконных плит с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,25 |  |
|  | Ремонт штукатурки стен цоколя по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,3 |  |
|  | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг и карниза по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с земли и лесов | 100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг | 0,15 |  |
|  | Перетирка штукатурки: фасадов гладких с земли и лесов | 100 м2 перетертой поверхности | 13,2 |  |
|  | Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску акриловыми красками: простых с земли и лесов | 100 м2 обработанной поверхности | 13,2 |  |
|  | Окраска акриловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 13,2 |  |
|  | Очистка вручную поверхности цоколя от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов | 100 м2 расчищенной поверхности | 1,285 |  |
|  | Огрунтовка ранее окрашенного цоколя под окраску акриловыми красками: простых с земли | 100 м2 обработанной поверхности | 1,285 |  |
|  | Шпатлевка ранее окрашенного цоколя под окраску акриловыми красками: простых с земли | 100 м2 обработанной поверхности | 1,285 |  |
|  | Окраска акриловыми красками по подготовленной поверхности цоколя: простого за 2 раза с земли | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,285 |  |
|  | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных оконных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,2 |  |
|  | Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов | 100 м2 расчищенной поверхности | 3,8 |  |
|  | Огрунтовка ранее окрашенного карниза пристенного, колонн, горизонтальных тяг, оконных поясков, откосов под окраску акриловыми красками: простых с земли | 100 м2 обработанной поверхности | 3,8 |  |
|  | Шпатлевка ранее окрашенного карниза пристенного, колонн, горизонтальных тяг, оконных поясков под окраску акриловыми красками: простых с земли | 100 м2 обработанной поверхности | 3,8 |  |
|  | Окраска акриловыми красками по подготовленной поверхности карниза пристенного, колонн, горизонтальных тяг, оконных поясков: простого за 2 раза с земли | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 3,8 |  |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза с расчисткой старой краски до 10% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,26 |  |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических дверей (входы в подъезды): за два раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,192 |  |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических ограждений балконов: без рельефа за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,57 |  |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб и пожарной лестницы, эл. щитка: стальных за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,2 |  |
|  | Шпатлевка ранее окрашенных торцов и низа балконных плит под окраску акриловыми красками: простых с земли | 100 м2 обработанной поверхности | 0,448 |  |
|  | Огрунтовка ранее окрашенных торцов и низа балконных плит под окраску акриловыми красками: простых с земли | 100 м2 обработанной поверхности | 0,448 |  |
|  | Окраска акриловыми красками по подготовленной поверхности торцов и низа балконных плит: простого за 2 раза с земли | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,448 |  |
|  | Смена обделок из листовой стали (сливов) шириной: до 0,4 м | 100 м | 1,262 |  |
|  | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,132 |  |
|  | Установка в лестничных клетках оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 проемов | 0,132 |  |
|  | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 п.м | 0,102 |  |
|  | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных (лестн. клетки) | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,04 |  |
|  | Мусор строительный с погрузкой вручную | руб. за 1 т | 9,545 |  |
|  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 7 км. | руб. за 1 т | 9,545 |  |
|  | Отбивка штукатурки с поверхностей стен кирпичных | 100 м2 | 0,24 |  |
|  | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических | 1000 м2 | 0,059 |  |
|  | Разработка грунта при усилении фундаментов, грунты 1-2 группы без крепления | 100 м3 грунта | 0,42 |  |
|  | Отбивка расслоившегося кирпича кирпичной кладки | 1 м3 | 2,756 |  |
|  | Бетонирование кирпичной кладки стены с установкой арматурной сетки, устройством и разборкой опалубки | 1 м3 | 4,5 |  |
|  | Гидроизоляция бетонной поверхности Гидротексом | 100 м2 поверхности | 0,59 |  |
|  | Устройство подстилающих слоев щебеночных | 1 м3 подстилающего слоя | 5,5 |  |
|  | Проливка основания битумом | 100 м2 | 0,552 |  |
|  | Устройство асфальтобетонных покрытий толщиной 4 см | 100 м2 покрытия | 0,552 |  |
|  | Отбивка штукатурки с поверхностей стен кирпичных | 100 м2 | 0,099 |  |
|  | Усиление конструктивных элементов: стен кирпичных стальными обоймами | 1 т | 0,76 |  |
|  | Штукатурки поверхности внутри здания цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,099 |  |
|  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,189 |  |
|  | Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,132 |  |

Работы по ремонту фасада выполнить в соответствии с требованием нормативных документов:

- ГОСТ 4.230-83 «СПКП. Материалы отделочные»

- СП 12-131-95  Безопасность труда в строительстве

- СНиП 2.01.02-85  Противопожарные нормы

- ГОСТ 28570-90 (СТ СЭВ 3978-83) Бетоны. Определение прочности

- СТ СЭВ 4534-84 Защита от коррозии. Конструкции бетонные и железобетонные

Раздел № 3

Ремонт подвального помещения

Требования к выполнению работ:

1. Устройство цементной стяжки пола толщиной 50 мм с устройством щебеночного основания

2. Частичный ремонт штукатурки стен и потолка цементно-известковым раствором

3. Простая клеевая окраска стен и потолков  со смывом побелки100 %

4. Покрытие металлических балок огнезащитным составом

5. Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей: с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%.

6. Смена оконных блоков подвала на окна ПВХ

7. Усиление подвальных окон путем обрамления проемов окон угловой сталью с двух сторон. Усиление строительных конструкций (металлической балки) путем установки дополнительной стойки из металлопрофиля (швеллер 12).

8. Изготовление и монтаж металлических решеток на окна

5. Замена деревянного дверного блока ТЦ на металлический с его изготовлением, окраской и установкой врезного замка.

6. Ремонт спуска в подвал: частичный ремонт штукатурки стен цементно-известковым раствором; простая клеевая окраска стен и потолков  со смывом побелки; смена кирпичной перегородки на перегородку из ГКЛ с последующей окраской; выравнивание бетонных ступеней; усиление основания в местах опоры металлических косоуров бетонированием; масляная окраска дверного блока входа.

Позицию 7  выполнить по проекту арх. № 04.17-2013-АС.

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Устройство подстилающих слоев: щебеночных | 1 м3 подстилающего слоя | 8 |  |
|  | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 1,6 |  |
|  | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 (до толщины 50 мм) | 100 м2 стяжки | 9,6 |  |
|  | Очистка от набела поверхности потолка и стен | 100 м2 промытой поверхности | 4,552 |  |
|  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,05 |  |
|  | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,03 |  |
|  | Окраска клеевыми составами: простая | 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов) | 4,552 |  |
|  | Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей: с подготовкой и расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,084 |  |
|  | Нанесение огнезащитной краски на металлические балки | 100 м2 покрытия | 0,269 |  |
|  | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,11 |  |
|  | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок | 100 м2 | 0,1056 |  |
|  | Установка оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 проемов | 0,0792 |  |
|  | Обрамление проемов угловой сталью | 1 т | 0,4233 |  |
|  | Изготовление металлических решеток на окна, 1,4х0,8 м (11 шт) | 1 т конструкций | 0,142296 |  |
|  | Монтаж решеток на окна с фасада здания (11 шт) | 1 т конструкций | 0,142296 |  |
|  | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных (ТЦ) | 100 м2 | 0,0126 |  |
|  | Изготовление металлического дверного блока, 1 шт. | 1 т конструкций | 0,048 |  |
|  | Установка металлических дверных блоков с замком врезным оцинкованным с цилиндрическим механизмом из латуни в готовые проемы, (т/центр), 1 шт | 1 м2 проема | 1,26 |  |
|  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0302 |  |
|  | Масляная окраска металлических поверхностей: двери, количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0302 |  |
|  | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,04 |  |
| Спуск в подвал |
|  | Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи | 100 м2 перегородок | 0,04 |  |
|  | Подъем домкратом металлического косоура лестницы | 100 подъемов | 0,1 |  |
|  | Устройство подстилающих слоев: щебеночных (основание опоры косоура) | 1 м3 подстилающего слоя | 0,1 |  |
|  | Заполнение бетоном отдельных мест (основание опоры косоура) | 1 м3 | 0,1 |  |
|  | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111): глухих | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0,04 |  |
|  | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,08 |  |
|  | Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,08 |  |
|  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,03 |  |
|  | Очистка от набела | 100 м2 промытой поверхности | 0,21 |  |
|  | Окраска клеевыми составами: простая | 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов) | 0,21 |  |
|  | Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: без подготовки с расчисткой старой краски до 10% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,035 |  |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных дверей входа: за два раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,04 |  |
|  | Усиление строительных конструкций (металлической балки) | 1 т | 0,0507 |  |
|  | Мусор строительный с погрузкой вручную | руб. за 1 т | 2,645 |  |
|  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 7 км | руб. за 1 т | 2,645 |  |

Работы по ремонту подвального помещения выполнить в соответствии с требованием нормативных документов:

- ГОСТ 28013-98 «Растворы строительные. Общие ТУ»

- ГОСТ 379-95 «Кирпич и камни силикатные. Технические условия»

- ГОСТ 4.230-83 «СПКП. Материалы отделочные»

- ГОСТ 4.253-80 «Конструкции стальные»

- СП 12-131-95  Безопасность труда в строительстве

- СНиП 2.01.02-85  Противопожарные нормы

Раздел № 4

Ремонт системы отопления - замена разводящих магистралей (розлив), главного стояка, стояков по квартирам и лестничным клеткам (с установкой радиаторов на лестничных клетках)

Требования к выполнению работ:

1.Разборка тепловой изоляции и трубопровода (100%)

2.Прокладка нового трубопровода из водогазопроводных стальных труб (кроме стояков по квартирам)

3.Изоляцию трубопровода выполнить с применением современных материалов-100%

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Слив и наполнение водой системы отопления: без осмотра системы | 1000 м3 объема здания | 10,478 |  |
| 2 | Разборка поверхности изоляции из рулонных материалов | 100 м2 наружной площади разобранной изоляции | 3 |  |
| 3 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: 89 мм | 100 м трубопровода | 3,54 |  |
| 4 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100мм отверстий площадью: до 100 см2 | 100 отверстий | 0,2 |  |
| 5 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0,4243 |  |
| 6 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 76 мм | 1 врезка | 1 |  |
| 7 | Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром: 40 мм | 1 шт | 4 |  |
| 8 | Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром: 50 мм | 1 шт | 2 |  |
| 9 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 76 мм | 100 м трубопровода | 0,17 |  |
| 10 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода | 0,06 |  |
| 11 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 40 мм | 100 м трубопровода | 0,8 |  |
| 12 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 32 мм | 100 м трубопровода | 1,05 |  |
| 13 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм | 100 м трубопровода | 0,35 |  |
| 14 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм | 100 м трубопровода | 1,11 |  |
| 15 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 20 мм | 1 врезка | 42 |  |
| 16 | Установка воздухосборников наружным диаметром: 273 мм | 1 шт | 3 |  |
| 17 | Установка радиаторов: чугунных на лестничных клетках (11 шт/107 сек) | 100 кВТ радиаторов и конвекторов | 0,1894 |  |
| 18 | Устройство крепежа | 100 м трубопоровода | 0,2 |  |
| 19 | Огрунтовка сварных швов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,04 |  |
| 20 | Изоляция стальных трубопроводов жидким теплоизоляционным покрытием «Корунд-Зима», диаметром трубы: 76 мм | 100 м трубопровода | 0,17 |  |
| 21 | Изоляция стальных трубопроводов жидким теплоизоляционным покрытием «Корунд-Зима», диаметром трубы: 50 мм | 100 м трубопровода | 0,06 |  |
| 22 | Изоляция стальных трубопроводов жидким теплоизоляционным покрытием «Корунд-Зима», диаметром трубы: 40 мм | 100 м трубопровода | 0,8 |  |
| 23 | Изоляция стальных трубопроводов жидким теплоизоляционным покрытием «Корунд-Зима», диаметром трубы: 32 мм | 100 м трубопровода | 1,05 |  |
| 24 | Изоляция стальных трубопроводов жидким теплоизоляционным покрытием «Корунд-Зима», диаметром трубы: 25 мм | 100 м трубопровода | 0,25 |  |
| 25 | Изоляция стальных трубопроводов жидким теплоизоляционным покрытием «Корунд-Зима», диаметром трубы: 20 мм | 100 м трубопровода | 0,6 |  |
| 26 | Изоляция трубопроводов изделиями вспененного полиэтилена («Энергофлекс») | 10 м трубопровода | 29,3 |  |
| 27 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100мм | 100 м трубопровода | 3,54 |  |

Работы выполнить в соответствии с требованиями нормативных документов:

- СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»;

- СНиП 41-03-2000 « Тепловая изоляция оборудования трубопровода».

Раздел № 5

Ремонт системы электроснабжения

Требования к выполнению работ:

- Выполнить ремонт щитков осветительных с заменой автоматических выключателей.

- Выполнить ремонт ВРУ с установкой  рубильника и автоматических выключателей.

- Выполнить замену магистральных, групповых и распределительных сетей в винипластовых трубах и в каналах строительных конструкций (от КР).

- Выполнить замену осветительного оборудования над входами.

- Выполнить замену осветительного оборудования в подвальном помещении.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Демонтаж щитков осветительных, устанавливаемых на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг (этажные щиты) | шт | 14 |  |
| 2 | Монтаж щитков осветительных, устанавливаемых на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг (этажные щиты) | шт | 14 |  |
| 3 | Установка автомата в щит этажный одно-, двухполюсного, ВА 47-29 1Р,2Р на ток до 100А | шт | 51 |  |
| 4 | Установка нулевых и заземляющих шин в щит этажный | шт | 28 |  |
| 5 | Монтаж трубы винипластовой ПНД по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: 50мм | м | 90 |  |
| 6 | Демонтаж проводов из труб | м пучка проводов | 528 |  |
| 7 | Прокладка магистральной, групповой и распределительной сетей в винипластовых трубах ПНД, гофрированных трубах и каналах строительных конструкций: |  |  |  |
| 7.1 | Провод ПВ3-0,66 16мм2 | м | 76 |  |
| 7.2 | Провод ПВ3-0,66 10мм2 | м | 745 |  |
| 7.3 | Провод ПВ3-0,66 4мм2 | м | 156 |  |
| 7.4 | Кабель ВВГнгLS 0,66 2х2,5 | м | 96 |  |
| 8 | Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором | отв. | 30 |  |
| 9 | Демонтаж ВРУ 1 м ширины по фронту | шт | 2 |  |
| 10 | Монтаж рубильника со съемной рукояткой на ток до 400А во ВРУ | шт | 1 |  |
| 11 | Установка автомата во ВРУ одно-, трехполюсного, ВА 47-100 1Р,2Р на ток до 100А | шт | 4 |  |
| 12 | Установка автомата во ВРУ однополюсного, ВА 47-29 1Р, на ток до 25А | шт | 1 |  |
| 13 | Установка счетчика однофазного | шт | 1 |  |
| 14 | Демонтаж выключателей | шт | 9 |  |
| 15 | Демонтаж светильников | шт | 2 |  |
| 16 | Демонтаж коробок распределительных о/п | шт | 7 |  |
| 17 | Демонтаж патронов | шт | 9 |  |
| 18 | Демонтаж стальных труб | м | 70 |  |
| 19 | Демонтаж проводов из труб | м | 70 |  |
| 20 | Монтаж трубы винипластовой ПНД, гофрированной трубы по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм | м | 82 |  |
| 21 | Прокладка сетей освещения подвала и над входами в винипластовых трубах ПНД, гофрированных трубах: |  |  |  |
| 21.1 | Кабель ВВГнгLS 0,66 2х1,5 | м | 84 |  |
| 22 | Монтаж светильника НСП с подвеской на крюк | шт | 1 |  |
| 23 | Монтаж светильника потолочного или настенного с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, НПО 22х100 | шт | 11 |  |
| 24 | Монтаж выключателя одноклавишного неутопленного типа при открытой проводке | шт | 8 |  |
| 25 | Монтаж коробки распределительной | шт | 6 |  |
| 26 | Ремонт коробки распределительной: |  |  |  |
| 26.1 | Разъединение жил проводов | 1 коробка или 1 гнездо | 2 |  |
| 26.2 | Прозвонка жил проводов сечение до 2,5мм2 с количеством концов жил в коробке до 12 | 1 коробка или 1 гнездо2 | 2 |  |
| 26.3 | Соединение жил проводов опрессованием сечением до 2,5мм2: с количеством концов жил в коробке до 12 | 1 коробка или 1 гнездо | 2 |  |
| 27 | Замеры сопротивления изоляции одного участка | участок | 30 |  |

Электромонтажные работы выполнить в соответствии с требованием нормативных документов:

ПУЭ – Правила устройства электроустановок. 6-е издание

ПУЭ разделы 1.7; 6;7 – Правила устройства электроустановок. 7-е издание 6,7 разделов

СНиП 3.05 06-85 – Электротехнические устройства

СНиП 23-05-95* - Естественное и искусственное освещение

СП 31-110-2003 – Свод правил по проектированию и строительству. Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

ГОСТ Р50571-(1-26) – Группа ГОСТов «Электроустановки зданий»

ТУ 6-49-25-90 - Трубы для электропроводок гофрированные из полиэтилена

ТУ 6-19-215-86 - Трубы для электропроводок гладкие из непластифицированного поливинилхлорида

Раздел № 6

Ремонт системы горячего водоснабжения - замена разводящих магистралей (розлив) из армированных полипропиленовых труб

Требования к выполнению работ:

1.Разборка тепловой изоляции и трубопровода — 100%

2.Прокладка нового трубопровода из армированных полипропиленовых труб -100%

3.Изоляцию трубопровода выполнить с применением современных материалов-100%

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Слив и наполнение водой системы ГВС и ХВС: без осмотра системы | 1000 м3 объема здания | 10,478 |  |
| 2 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 100 см2 | 100 отверстий | 0,1 |  |
| 3 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0,34 |  |
| 4 | Разборка поверхности изоляции из рулонных материалов | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 0,15 |  |
| 5 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм | 100 м трубопроводов | 0,8 |  |
| 6 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из армированных полипропиленовых труб диаметром: 50 мм | 100 м трубопроводов | 0,6 |  |
| 7 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из армированных полипропиленовых труб диаметром: 40 мм | 100 м трубопроводов | 0,14 |  |
| 8 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из армированных полипропиленовых труб диаметром: 32 мм | 100 м трубопроводов | 0,15 |  |
| 9 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из армированных полипропиленовых труб диаметром: 25 мм | 100 м трубопроводов | 0,04 |  |
| 10 | Изоляция трубопроводов изделиями вспененного полиэтилена («Энергофлекс) | 10 м трубопровода | 9,3 |  |
| 11 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50мм | 100 м трубопровода | 9,3 |  |

Работы выполнить в соответствии с требованиями нормативных документов:

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий».

- СНиП 3.05.01-85 9 «Внутренние санитарно-технические системы».

Раздел № 7

Ремонт системы холодного  водоснабжения - замена разводящих магистралей (розлив) из армированных полипропиленовых труб

Требования к выполнению работ:

1.Разборка тепловой изоляции и трубопровода — 100%

2.Прокладка нового трубопровода из армированных полипропиленовых труб -100%

3.Изоляцию трубопровода выполнить с применением современных материалов-100%

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Слив и наполнение водой системы ГВС и ХВС: без осмотра системы | 1000 м3 объема здания | 10,478 |  |
| 2 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 100 см2 | 100 отверстий | 0,1 |  |
| 3 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0,34 |  |
| 4 | Разборка поверхности изоляции из рулонных материалов | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 0,15 |  |
| 5 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 80 мм | 100 м трубопроводов | 0,8 |  |
| 6 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из армированных полипропиленовых труб диаметром: 50 мм | 100 м трубопроводов | 60 |  |
| 7 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из армированных полипропиленовых труб диаметром: 40 мм | 100 м трубопроводов | 0,14 |  |
| 8 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из армированных полипропиленовых труб диаметром: 32 мм | 100 м трубопроводов | 0,15 |  |
| 9 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из армированных полипропиленовых труб диаметром: 25 мм | 100 м трубопроводов | 0,04 |  |
| 10 | Изоляция трубопроводов изделиями вспененного полиэтилена («Энергофлекс) | 10 м трубопровода | 9,3 |  |
| 11 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50мм | 100 м трубопровода | 0,93 |  |

Работы выполнить в соответствии с требованиями нормативных документов:

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий».

- СНиП 3.05.01-85 9 «Внутренние санитарно-технические системы».

Раздел № 8

Ремонт системы водоотведения - замена трубопроводов канализации ЧК на ПВХ 110

по подвалу, выпусков и выведение вытяжек на кровле.

Требования к выполнению работ:

1.Разборка тепловой изоляции и трубопровода — 100%

2.Прокладка нового трубопровода из труб ПВХ -100%

3.Изоляцию трубопровода выполнить с применением современных материалов-100%

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Слив и наполнение водой системы ХВС и ГВС: без осмотра системы | 1000 м3 объема здания | 10,478 |  |
| 2 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м 3 конструкций | 0,02 |  |
| 3 | Разботка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м., глубиной: до 2 м, группа грунтов 2 | 100 м 3 грунта | 0,4 |  |
| 4 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1 (1,2) м3, группа грунтов: 2 | 1000 м 3 грунта | 0,1 |  |
| 5 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,4 |  |
| 6 | Крепление досками стенок траншей | 100 м2 креплений | 0,9 |  |
| 7 | Прокладка трубопроводов канализации из ПВХ труб диаметром: 110 мм | 100 м трубопровода | 0,62 |  |
| 8 | Герметизация стыков шиферной кровли | 100 м шва | 0,038 |  |
| 9 | Устройство «юбки» вокруг стояка листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0,0044 |  |
| 10 | Установка флюгарок | 1 зонт | 11 |  |
| 11 | Установка прогонов под трубопровод канализации | 1 м3 древисины в конструкции | 0,5 |  |
| 12 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,4 |  |
| 13 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов: 2 | 1000 м3 грунта | 0,1 |  |
| 14 | Проливка оснований битумом | 100 м2 | 0,4 |  |
| 15 | Устройства асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см | 100 м2 покрытия | 0,4 |  |
| 16 | На каждые 0,5 см изменение толщины покрытия добавлять к норме 27-07-001-01 (до толщины 5 см) | 100 м2 покрытия | 1,6 |  |
| 17 | Гидравлическое испытание трубопроводов водоснабжения диаметром: до 110мм | 100 м трубопровода | 0,62 |  |

Работы выполнить в соответствии с требованиями нормативных документов:

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий».

- СНиП 3.05.01-85 9 «Внутренние санитарно-технические системы».

Раздел № 9

Установка коллективных (общедомовых) приборов учёта потребления электрической энергии.

Работы выполнить согласно проекту.

9.1.Установка коллективного (общедомового) прибора учёта потребления ресурса электрической энергии

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Монтаж щитков осветительных ОЩВ 12 УХЛ4, устанавливаемых на стене: болтами на конструкции, масса щитка до 6 кг | шт | 1,0 |  |
| 2 | Монтаж трансформатора тока Т-0,66, кл. точн.0,5S – 150/5 | шт | 3,0 |  |
| 3 | Монтаж счетчика, устанавливаемого на готовом основании: трехфазный Меркурий 230 ART -03 P(Q) C (R) SIDN | шт | 1.0 |  |
| 4 | Монтаж розетки штепсельной неутопленного типа при открытой проводке | шт | 1.0 |  |
| 5 | Монтаж прибора или аппарата | шт | 1.0 |  |
| 6 | Установка зажима наборного без кожуха | шт | 1.0 |  |
| 7 | Монтаж провода по установленным стальным конструкциям и панелям, диаметр: 16 мм |  |  |  |
| 7.1 | Кабель ВВГ 3х1,5мм2 – 0,66кВ | м | 6,5 |  |
| 7.2 | Кабель контрольный КВВГ 10х2,5мм2 | м | 6.5 |  |
| 8 | Монтаж рукава металлического наружным диаметром 25мм, Р3-Ц-Х | м | 13,0 |  |
| 9 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35мм2 |  |  |  |
| 9.1 | Кабель ВВГ 3х1,5мм2 – 0,66кВ | м | 13,0 |  |
| 9.2 | Кабель контрольный КВВГ 10х2,5мм2 | м | 13,0 |  |
| 10 | Кабель с экранированными жилами, дополнительно подключаемый в разъем, сечение жилы до 1мм2, количество подключаемых жил: 14шт | 1 конец кабеля | 26.0 |  |
| 11 | Монтаж устройства дистанционного сбора показаний счетчиков: Модем GSM IRZ MC 52i – 485 GI с антенной и блоком питания | шт | 1,0 |  |
| 12 | Монтаж испытательной коробки ИК-1 | шт | 1,0 |  |
| 13 | Установка автомата однополюсного, ВА 47-29 1Р, на ток до 25А | шт | 2,0 |  |
| 14 | Установка шины нулевой | шт | 2,0 |  |

Электромонтажные работы выполнить в соответствии с требованием нормативных документов:

ПУЭ – Правила устройства электроустановок. 6-е издание

ПУЭ разделы 1.7; 6;7 – Правила устройства электроустановок. 7-е издание 6,7 разделов

РД 34.20.185-94 – Инструкция по проектированию городских электрических сетей

ГОСТ 7746-2001 – Трансформаторы тока

СНиП 3.05 06-85 – Электротехнические устройства