Информация

о реализации масштабного инвестиционного проекта

«Жилой комплекс по пр. Победы в г. Северодвинске»

на конец 3 квартала 2022 года

13.11.2021 Архангельской областью в лице министерства экономического развития, промышленности и науки Архангельской области и ООО СЗ «Победа» (далее – инвестор) заключен инвестиционный контракт о реализации масштабного инвестиционного проекта в сфере строительства  объектов жилищного фонда на территории Архангельской области № 1-МИП (далее – инвестиционный контракт).

15.12.2021 распоряжением Губернатора Архангельской области 
№ 971-р застройщику в аренду без проведения торгов предоставлен земельный участок площадью 24 750 кв. м. (кадастровый номер 29:28:104167:84) для строительства объектов жилищного фонда общей площадью жилых помещений не менее 27 тыс. кв. м.

22.12.2021 застройщиком в Управление градостроительства и земельных отношений Администрации Северодвинска подано заявление о предоставлении земельного участка с кадастровым номером 29:28:104167:84 в аренду.

18.01.2022  между Администрацией Северодвинска и инвестором заключен договор аренды земельного участка с кадастровым номером 29:28:104167:84. Государственная регистрация договора аренды земельного участка проведена 02.02.2022.

28.04.2022 инвестор получил положительное заключение негосударственной экспертизы на строительство 9 этажного жилого дома.

20.06.2022 инвестором получено разрешение на первый этап строительства – 9 этажного жилого дома, 10 603,5 кв. м  жилой площади, на 294 квартиры, в то том числе 227 однокомнатных квартир, 59 двухкомнатных квартир, 8 трехкомнатных квартир. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на 4 кв. 2024 года.

29.09.2022 инвестором в министерство экономического развития, промышленности и науки Архангельской области предоставлен план-график реализации масштабного инвестиционного проекта в соответствии с инвестиционным контрактом.

По проекту планируется применение частичного финансирования объектов инфраструктуры (проект включен в федеральный перечень новых инвестиционных проектов согласно Постановлению Правительства Российской Федерации № 1704 от 19 октября 2020 г.).