## Приложение № 1

к муниципальной целевой программе

"Модернизация лифтового оборудования в

жилищном фонде Северодвинска в 2004 - 2010 гг."

(в редакции постановления Администрации

Северодвинска от  21.12.2009  №  60-па  )

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН

ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ

"МОДЕРНИЗАЦИЯ ЛИФТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ В ЖИЛИЩНОМ ФОНДЕ

СЕВЕРОДВИНСКА В 2004 - 2010 ГГ."

### А. Модернизация (замена) лифтов,

выработавших нормативный срок службы

| N п/п | Адрес лифта | Организация, обслуживающая жилой дом | Кол-во лифтов (шт.) | Планируемые капитальные вложения (тыс. руб.) | План ремонта - объем финансирования (тыс. руб.) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |  |
| 1 | Ломоносова, 114 | СМУП ЖКХ | 5 из 6 | 2750 |  | 2750 |  |  |  |  |  | 1978 |
| 2 | Морской, 16 | СМУП ЖКХ | 6 | 3300 |  | 3300 |  |  |  |  |  | 1977 - 78 |
| 3 | Приморский, 12 | ПЖКО "Ягры" | 8 | 4400 |  | 4400 |  |  |  | 107,0 |  | 1976 - 77 |
| 4 | Дзержинского, 11 | ПЖКО "Ягры" | 1 из 2 | 550 | 550 |  |  |  |  |  |  | 1977 |
| 5 | Морской, 35 | МУП ЖКК | 1 из 2 | 550 | 550 |  |  |  |  |  |  | 1977 |
| 6 | Ломоносова, 120 | СМУП ЖКХ | 3 из 7 | 1650 |  |  |  |  |  |  | 1650 | 1985 - 86 |
| 7 | Ломоносова, 104 | СМУП ЖКХ | 11 | 6050 |  |  |  | 6050 |  |  |  | 1979 |
| 8 | Ломоносова, 106 | СМУП ЖКХ | 1 | 550 |  |  |  | 550 |  |  |  | 1979 |
| 9 | Ломоносова, 116 | СМУП ЖКХ | 4 | 2200 |  | 1100 |  | 1100 |  |  |  | 1979 |
| 10 | Бутомы, 12 | ПЖКО "Ягры" | 4 | 2200 |  |  |  | 2200 |  |  |  | 1982 |
| 11 | Бутомы, 12а | ПЖКО "Ягры" | 1 | 550 |  |  |  |  |  |  | 550 | 1985 |
| 12 | Советских космонавтов, 16 | МУП ЖКК | 1 | 550 |  |  | 550 |  |  |  |  | 1978 |
| 13 | Пионерская, 6 | МУП ЖКК | 2 | 1100 | 550 |  | 550 |  |  |  |  | 1977 |
| 14 | Ломоносова, 16 | МП "Рассвет" | 1 | 550 | 550 |  |  |  |  |  |  | 1977 |
| 15 | б-р Строителей, 5 | СМУП ЖКХ | 8 | 4400 |  |  | 4400 |  |  |  |  | 1980 - 81 |
| 16 | Ломоносова, 124 | СМУП ЖКХ | 2 | 1100 |  | 1100 |  |  |  |  |  | 1980 |
| 17 | К.Маркса, 69 | СМУП ЖКХ | 8 | 4400 |  |  |  |  | 4400 |  |  | 1980 |
| 18 | К.Маркса, 75 | СМУП ЖКХ | 3 | 1650 |  | 1650 |  |  |  |  |  | 1980 |
| 19 | Трухинова, 12 | СМУП ЖКХ | 2 | 1100 |  |  |  |  | 1100 |  |  | 1980 |
| 20 | Трухинова, 16 | СМУП ЖКХ | 4 | 2200 |  |  |  | 2200 |  |  |  | 1980 |
| 21 | Трухинова, 20 | СМУП ЖКХ | 7 | 3850 |  |  |  | 3850 |  |  |  | 1980 |
| 22 | Трухинова, 22 | СМУП ЖКХ | 3 | 1650 |  | 1650 |  |  |  |  |  | 1980 |
| 23 | Ломоносова, 112 | СМУП ЖКХ | 4 | 2200 |  | 1100 | 1100 |  |  | 4320,41 |  | 1977 |
| 24 | Морской, 25 | МУП ЖКК | 1 | 550 |  | 550 |  |  |  |  |  | 1979 |
| 25 | Ломоносова, 100 | ПЖРЭП | 8 | 4200 | 900 |  |  |  |  |  | 3300 | 1977 |
| 26 | Морской, 24 | ПЖРЭП | 5 | 2750 |  |  | 2750 |  |  |  |  | 1981 |
| 27 | Южная, 144 | СМУП ЖКХ | 1 | 550 |  | 550 |  |  |  | 2160,21 |  | 1980 |
| 28 | б-р Строителей, 9 | СМУП ЖКХ | 2 | 1100 |  |  |  | 1100 |  |  |  | 1982 |
| 29 | б-р Строителей, 13 | СМУП ЖКХ | 2 | 1100 |  |  | 1100 |  |  |  |  | 1981 |
| 30 | Трухинова, 14 | СМУП ЖКХ | 13 | 7150 |  |  | 7150 |  |  |  |  | 1981 |
| 31 | б-р Строителей, 11 | СМУП ЖКХ | 5 | 2750 |  |  |  | 2750 |  |  |  | 1982 |
| 32 | Бутомы, 2 | ПЖКО "Ягры" | 6 | 3300 |  |  |  |  |  |  |  | 1984 |
| 33 | Коновалова, 10 | ПЖРЭП | 4 | 2200 |  |  |  |  |  |  |  | 1984 |
| 34 | Ломоносова, 87 | ПЖРЭП | 5 | 2750 |  |  |  |  |  |  |  | 1984 |
| 35 | Ломоносова, 89 | ПЖРЭП | 7 | 3850 |  |  |  |  | 1650 |  |  | 1982 - 1984 |
| 36 | Юбилейная, 37 | МП ЖКТ | 8 | 4400 |  |  |  |  | 4400 | 642,26 |  | 1982 - 83 |
| 37 | Юбилейная, 29 | МП ЖКТ | 8 | 4400 |  |  |  |  | 4400 | 1199,95 |  | 1983 - 84 |
| 38 | б-р Строителей, 17 | СМУП ЖКХ | 5 | 2750 |  |  |  |  |  |  |  | 1984 |
| 39 | б-р Строителей, 31 | ПЖРЭП | 3 | 1650 |  |  |  |  |  |  | 1650 | 1985 |
| 40 | Юбилейная, 23 | МП ЖКТ | 8 | 4400 |  |  |  |  |  | 1001,05 |  | 1983 - 84 |
| 41 | Приморский, 34 | ПЖКО "Ягры" | 2 | 1100 |  |  |  |  |  |  | 1100 | 1985 |
| 42 | Морской, 41б | МУП ЖКК | 6 | 3300 |  |  |  |  |  |  | 3300 | 1984 - 85 |
| 43 | Лебедева, 2 | МП ЖКТ | 10 | 5500 |  |  |  |  |  |  | 5500 | 1984 - 85 |
| 44 | Кирилкина, 13 | МП ЖКТ | 5 | 2750 |  |  |  |  |  |  | 2750 | 1985 |
| Всего на работы по модернизации (тыс. руб.) |  | 112000 | 3100 | 18150 | 17600 | 19800 | 15950 | 9430,87 | 19800 |  |
| Кол-во лифтов | 204 |  | 6 | 33 | 32 | 36 | 29 | 27 | 36 |  |
| Диагностическое обследование (тыс. руб.) |  | 1155 | - | 224 | 252 | 203 | 224 | - |  |  |
| Итого |  | 113155 | 3100 | 18374 | 17852 | 20003 | 16174 | 9430,87 | 19800 |  |

МП ЖКТ - 39 лифтов;

СМУП ЖКХ - 99 лифтов;

ПЖКО "Ягры" - 22 лифта;

МПЖРЭП - 25 лифтов;

МУП ЖКК - 11 лифтов;

МП "Рассвет" - 1 лифт

Примечание. Перечень объектов Программы, включаемых в состав работ, планируемых на каждый финансовый год, подлежит уточнению при утверждении муниципального бюджета.

### Б. Оснащение лифтового хозяйства жилищного фонда Северодвинска комплексами диспетчерского контроля (КДК)

| N п/п | Организация, обслуживающая жилой дом | Количество лифтов | Планируемые капитальные вложения (тыс. руб.) | Объем финансирования (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Подключено к КДК | Необходимо подключить |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| 1 | МПЖРЭП | 120 | 0 | 120 | 2640 | - | 418 | 2222 | - | - | - |
| 2 | СМУП ЖКТ | 132 | 24 | 108 | 5796,89 | - | - | - | - | - | 5796,89 |
| 3 | СМУП ПЖКО "Ягры" | 59 | 0 | 59 | 1298 | - | - | - | 1298 | - | - |
| 4 | МУП ЖКК | 19 | 0 | 19 | 418 | - | - | - | 418 | - | - |
| 5 | СМУП "Рассвет" | 60 | 0 | 60 | 2309,12 | - | - | - | - | 1320 | 989,12 |
| 6 | СМУП ЖКХ | 104 | 104 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого (тыс. руб.) | 494 |  |  | 12462,01 | - | 2442 | 2574 | 1716 | 1320 | 6786,01 |

Кривощекова Л.С.

## Приложение № 2

к муниципальной целевой программе

"Модернизация лифтового оборудования в

жилищном фонде Северодвинска в 2004 - 2010 гг."

(в редакции постановления Администрации

Северодвинска от  21.12.2009  №  60-па  )

ПРИМЕРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

ОБЪЕМОВ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ

ПРОГРАММЫ В 2004 - 2010 ГГ.

|  | Планируемые (в ценах 2004 года) объемы финансирования (тыс. руб.) |
| --- | --- |
|  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Всего |
| Диагностическое обследование | - | 224 | 252 | 203 | 224 | - |  | 903 |
| Модернизация (замена) лифтов | 3100 | 18150 | 17600 | 19800 | 15950 | 9430,87 | 19800 | 103 830,87 |
| Оборудование КДК | - | 2442 | 2574 | 1716 | 1320 | 6786,01 | - | 14838,01 |
| Всего | 3100 | 20816 | 20426 | 21719 | 17494 | 16 216,88 | 19800 | 119571,88 |