Утверждена

Постановлением Мэра Северодвинска

от 03.06.2009 № 136

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

"ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ СЕВЕРОДВИНСКА ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ"

## ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование        Муниципальная целевая программа "Обеспечение

Программы              населения Северодвинска питьевой водой"

Основание               Постановление главы администрации Архангельской

для разработки       области от 05.11.2001 N 465 "Об утверждении

Программы             региональной целевой программы "Обеспечение

населения Архангельской области питьевой водой"

Заказчик                  Администрация Северодвинска

Программы

Основные               Комитет жилищно-коммунального хозяйства,

разработчики         транспорта и связи администрации Северодвинска,

Программы            муниципальное предприятие "ГорВиК", цех 19 ФГУП

ПО "Севмаш", ФГУП МП "Звездочка"

Цели и задачи       Целью Программы является улучшение качества

Программы           предоставления населению Северодвинска услуг

водоснабжения.

Основные задачи:

- обеспечение охраны и рационального

использования источников водоснабжения;

- улучшение функционирования ведомственных

и муниципальных систем водоснабжения

и канализации;

- повышение уровня технического состояния

инженерных сетей, сооружений и оборудования

систем водоснабжения и канализации;

- обеспечение технологической готовности

проведения при необходимости срочной

локализации аварийных ситуаций в системе

водоснабжения;

- внедрение новых технологий очистки

и транспортировки питьевой воды

Сроки и этапы      2002 - 2010 годы:

реализации           1-й этап - 2002 - 2005 годы;

Программы           2-й этап - 2006 - 2010 годы

Перечень               - разработка комплексного плана мероприятий

основных              по обеспечению выполнения задач Программы

мероприятий        на первом и втором этапах с указанием

содержания мероприятия и привлекаемых ресурсов,

исполнителей, сроков исполнения;

- составление перспективного плана замены

внутриквартальных и внутридомовых водопроводных

систем с указанием объемов в натуральном

и стоимостном выражении, состава работ

и источников их финансирования;

- разработка предложений по восстановлению

и вводу в эксплуатацию недействующих

и незавершенных сооружений систем водоснабжения

и канализации, строительству новых объектов;

- проведение работ по автоматизации процессов

лабораторного контроля качества воды и стоков

на очистных сооружениях водопровода и канализации;

- организация оперативной системы связи

управленческих и производственных служб,

занятых в службе водоснабжения и водоотведения;

- упорядочение системы ведомственной

принадлежности объектов, границ

эксплуатационной ответственности по сетям

водоснабжения и водоотведения. Подготовка

предложений о перераспределении инженерных

сооружений и наружных инженерных сетей

водоснабжения и водоотведения между

специализированными организациями;

- решение вопроса по осуществлению водоснабжения

жилого массива о. Ягры со станции III подъема

ФГУП ПО "Севмаш", минуя промплощадку предприятия

Исполнители      Комитет жилищно-коммунального хозяйства,

Программы        транспорта и связи администрации Северодвинска,

и ее основных    муниципальное предприятие "ГорВиК", цех 19 ФГУП

мероприятий      ПО "Севмаш", ФГУП МП "Звездочка", муниципальные

жилищно-эксплуатационные предприятия

Объемы               Общий объем финансирования на 1-м этапе - 104415

и источники        тысяч руб.

финансирования   Источники финансирования:

- муниципальный бюджет;

- областной бюджет, в том числе фонд

воспроизводства минерально-сырьевой базы

и средства экологического фонда;

- долевое участие городских предприятий и организаций;

- совершенствование тарифной политики;

- привлечение внешних инвестиций

Ожидаемые         - улучшение качества услуг водоснабжения;

конечные             - уменьшение потерь воды в системах

результаты           водоснабжения;

реализации           - снижение уровня аварийности в инженерных сетях

Программы          водоснабжения и водоотведения;

- экономия природных ресурсов

Система                Контроль хода исполнения мероприятий Программы

организации         осуществляет управляющий администрации

контроля               Северодвинска

исполнения

Программы

## 1. Содержание проблемы

Водоснабжение Северодвинска осуществляется цехом N 19 - подразделением ФГУП ПО "Северное машиностроительное предприятие". Источником подачи в город воды является водохранилище, созданное специально для этой цели на реке Солза. Комплекс системы водоснабжения включает водопроводные сети общей протяженностью 273 км (магистральные и распределительные внутриквартальные), а также иные инженерные сооружения и оборудование.

В настоящее время, по информации, представленной цехом N 19, износ оборудования, инженерных сетей и сооружений водопровода и канализации составляет: сооружения - 51%; водопроводные сети - 60%; канализационные сети - 54%; собственные теплосети - 60%; экскаваторы, компрессоры - 90%; оборудование канализационных очистных сооружений - 98%.

Второй проблемой является низкий уровень технического состояния внутридомовых сетей. Согласно данным, представленным жилищно-эксплуатационными предприятиями, из 1379 домов Северодвинска 480 нуждаются в проведении ремонтно - восстановительных работ внутридомовых систем водоснабжения. Одной из основных причин выхода из строя водопроводных сетей является уменьшение пропускной способности вследствие образования устойчивых минеральных отложений на внутренних стенках трубопроводов. Обрастание труб вызвано физическими свойствами водного источника. Даже при сохранении физической прочности конструкции пропускная способность внутридомовых сетей выходит за пределы эксплуатационных параметров. При относительно небольшом уменьшении эффективного сечения труб еще возможно восстановление эксплуатационных свойств путем применения различных методов (виброакустической, химической и т.п.) очистки. Однако по прошествии значительного периода времени, когда из-за отсутствия необходимых средств работы по профилактике и ремонту сетей не проводились в необходимом объеме, сети нуждаются в полной замене.

Таким образом, в настоящее время достаточно остро встают следующие проблемы:

- улучшение качества подаваемой в систему воды;

- обеспечение технических условий для безаварийной работы магистральных сетей, сооружений и оборудования комплекса водоснабжения;

- приведение технических параметров внутридомовых сетей водоснабжения к проектным эксплуатационным значениям.

## 2. Основные цели и задачи Программы

2.1. Основной целью Программы является улучшение качества предоставления населению Северодвинска услуг водоснабжения.

2.2. В рамках реализации Программы необходимо решить следующие основные задачи:

- обеспечение охраны и рационального использования источников водоснабжения;

- внедрение новых технологий очистки и транспортировки питьевой воды;

- улучшение функционирования ведомственных и муниципальных систем водоснабжения и канализации;

- повышение уровня технического состояния инженерных сетей, сооружений и оборудования систем водоснабжения и канализации;

- обеспечение технологической готовности к проведению при необходимости срочной локализации аварийных ситуаций в системе водоснабжения.

2.3. Для решения поставленных задач на каждый год составляются и утверждаются:

- план действий по формированию бюджетных и внебюджетных ресурсов, организации эффективного управления привлекаемыми для реализации Программы бюджетными и внебюджетными средствами;

- перечень объектов проведения работ по восстановлению, ремонту, профилактике водопроводных сетей, оборудования и сооружений комплекса системы водоснабжения и водоотведения с указанием объемов, источников финансирования мероприятий Программы.

Перечень объектов и соответствующие объемы финансирования на каждый год представляются для включения в состав документов, определяющих содержание расходной части вносимого на утверждение проекта муниципального бюджета.

План мероприятий Программы представлен в Приложении N 1.

Перечень объектов дислокации объектов ремонта внутридомовых сетей на период 2002 - 2005 гг. представлен в Приложении N 2.

## 3. Сроки и этапы реализации подпрограммы

3.1. Реализация Программы должна происходить поэтапно. На первом этапе 2002 - 2005 гг. запланированы организационные мероприятия. Это, прежде всего, разработка комплексного плана мероприятий по обеспечению выполнения задач Программы на первом и втором этапах с указанием содержания мероприятия и привлекаемых ресурсов, исполнителей, сроков исполнения, упорядочение границ эксплуатационной ответственности и обеспечение оптимального распределения элементов комплекса системы водоснабжения между предприятиями.

Для обеспечения заданных параметров распределения воды в сетях необходимо также изыскать возможности для ввода в эксплуатацию недостроенных сооружений системы. Одновременно следует определить источники финансирования строительства. Предполагается, что финансирование будет производиться за счет как бюджетных средств, так и средств предприятий города. В то же время будут создаваться предпосылки для привлечения внебюджетных ресурсов, которое планируется для осуществления мероприятий второго этапа.

Наряду с организационными мероприятиями на первом этапе ежегодно будут устанавливаться плановые задания по ремонту и замене внутридомовых водопроводных сетей. Источниками финансирования данных работ должна в основном стать часть платежей населения за содержание жилья и капитальный ремонт жилищного фонда.

3.2. На втором этапе Программы (2006 - 2010 годы) будут проводиться работы по обеспечению приведения системы водоснабжения к нормативному режиму работы. При этом должны быть выполнены мероприятия, обеспечивающие:

- проведение работ по автоматизации процессов лабораторного контроля качества воды и стоков на очистных сооружениях водопровода и канализации;

- организацию оперативной системы связи управленческих и производственных служб, занятых в службе водоснабжения и водоотведения;

- проведение работ по переработке и утилизации осадков на очистных сооружениях;

- проведение работ по реконструкции систем учета забора воды.

3.5. В процессе реализации Программы перед утверждением бюджета на каждый год составляются отдельные планы выполнения работ и связанных с ними программных мероприятий. Такая разбивка призвана обеспечить привязку планируемых работ складывающимся возможностям финансирования.

## 4. Система программных мероприятий

Для повышения качества предоставления услуг по холодному водоснабжению и водоотведению в Северодвинске предполагается в течение 2002 - 2003 годов разработать комплексный план мероприятий по реализации задач Программы на первом и втором этапах. Комплексный план должен определить перечень и содержание мероприятий. Сроки исполнения мероприятий будут определены при использовании в качестве критерия оптимальности объемов привлекаемых ресурсов в соответствии с условиями складывающейся экономической ситуации. В качестве основных направлений действий по реализации плана мероприятий следует установить следующие:

1. Реконструкция систем учета забора воды из р. Солза, прихода и расхода воды на водоочистных NN 1, 2 и передачи кондиционной воды потребителю, приема воды на очистные сооружения канализации.

2. Упорядочение системы ведомственной принадлежности объектов, границ эксплуатационной ответственности по сетям водоснабжения и водоотведения. Подготовка предложений о перераспределении инженерных сооружений и наружных инженерных сетей водоснабжения и водоотведения между специализированными организациями (Приложение N 4).

3. Решение вопроса по осуществлению водоснабжения жилого массива о. Ягры со станции III подъема ФГУП ПО "Севмаш", минуя промплощадку предприятия.

4. Обеспечение безопасности хранения и выполнения погрузо - разгрузочных работ на кустовом складе хлора, иных химических материалов. Организация системы оповещения и предотвращение возможных промышленных инцидентов.

5. Организация оперативной системы связи управленческих и производственных служб, занятых в службе водоснабжения и водоотведения.

6. Разработка предложений по восстановлению и вводу в эксплуатацию недействующих и незавершенных сооружений систем водоснабжения и канализации, строительству новых объектов.

7. Восстановление пропускной способности трубопроводов водоснабжения и водоотведения от отложений минерального характера с минимальным выполнением вскрышных земляных работ.

8. Автоматизация процессов лабораторного контроля качества воды и стоков на очистных сооружениях водопровода и канализации.

9. Оптимизация структуры и автоматизация работы системы водоотведения по схеме: самотечная канализация - насосные станции - очистные сооружения.

10. Переработка и утилизация осадков после очистных сооружений канализации, исключив их сушку и складирование на открытых площадях "иловые поля, иловые накопители и т.п.".

11. Переработка и утилизация осадков, образующихся от водоочистных сооружений (в процессе очистки используется сернокислый алюминий, кальцинированная сода, хлор).

12. Анализ причин возникновения отложений и выхода из строя трубопроводов до истечения нормативного срока эксплуатации трубопроводов с привлечением независимой экспертной организации.

Составление перспективного плана замены внутриквартальных и внутридомовых водопроводных систем с указанием объемов в натуральном и стоимостном выражении, состава работ и источников их финансирования.

## 5. Ресурсное обеспечение Программы

5.1. Финансирование работ, предусмотренных Программой, будет производиться из различных источников. Реконструкция и замена внутридомовых сетей производится по планам жилищно - эксплуатационных предприятий в составе работ капитального ремонта и, частично, текущего содержания за счет средств соответствующих платежей граждан. Предусматривается возможность проведения также и внеплановых ремонтов при использовании средств жителей дома с последующей полной или частичной компенсацией понесенных ими расходов. Учитывая то, что в течение длительного периода ремонт внутридомовых сетей в достаточном объеме не производился, потребуется и бюджетное финансирование. Общий объем средств, необходимых в период 2002 - 2005 гг., для проведения ремонта приведен в Приложении N 3.

Основные мероприятия Программы потребуют использования консолидированных ресурсов ФГУП ПО "Севмаш", в состав которого входит цех N 19, других предприятий города, а также бюджетных средств.

Необходимо, на основе анализа структуры тарифа на воду, провести изменения структуры платежей за предоставление услуг водоснабжения, предусмотреть обеспечение условий покрытия расходов на проведение мероприятий Программы. Сформировать условия для привлечения в коммунальную сферу внебюджетных ресурсов.

## 6. Организация управления Программой

Система управления Программой включает муниципального заказчика в лице комитета ЖКХ, ТиС администрации Северодвинска. Функции элементов системы управления Программой распределяются следующим образом.

Муниципальный заказчик:

- осуществляет общую координацию и контроль работ;

- формирует нормативную базу, определяет принципы предоставления денежных средств, выделяемых из бюджета, и отвечает за их эффективное использование;

- организует работу по реализации Программы в рамках своих полномочий.

Подразделения администрации осуществляют контроль за выполнением отдельных мероприятий Программы, организуют работу межведомственных комиссий, участвуют в подготовке предложений по составлению перечней объектов, выборе подрядчиков, разрабатывают предложения по более эффективным методам решения поставленных задач и т.п.

## Приложение N 1

к муниципальной целевой программе

"Обеспечение населения Северодвинска

питьевой водой"

### ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ (1 ЭТАП)

| N п/п | Наименование | Сроки испол- нения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт (замена) внутридомовых водопроводных сетей (перечень объектов ремонта внутридомовых сетей холодного водоснабжения и план финансирования работ в жилых домах на период 2002 - 2005 гг. приведен в Приложении N 2) | 2002 - 2005 годы | Жилищно - эксплуатаци- онные предприятия |
| 2 | Ремонт внутриквартальных водопроводных систем (предполагаемые объемы финансирования приведены в Приложении N 3, перечень объектов определяется при формировании бюджета на год) | 2002 - 2005 годы | МП "ГорВиК" |
| 3 | Передача инженерных сооружений и наружных инженерных сетей водоснабжения и водоотведения специализированным предприятиям (перечень объектов приведен в Приложении N 4) | 2002 - 2005 годы | ФГУП МП "Звездочка", ФГУП ПО "Севмаш", МП "ГорВиК", КУМИ, комитет ЖКХ, ТиС, жилищные предприятия |
| 4 | Определение границ ответственности по сетям водоснабжения и водоотведения между специализированными и жилищно - эксплуатационными предприятиями | 2002 г. | ФГУП МП "Звездочка", ФГУП ПО "Севмаш", МП "ГорВиК", жилищные предприятия |
| 5 | Сдача в эксплуатацию незавершенной строительством ливневой канализации (кв. 154) | 2003 г. | ФГУП ПО "Севмаш" |
| 6 | Восстановление и функционирование недействующих и незавершенных строительством КНС и ЛОС (Приложение N 4) | 2003 г. | Завод "Полярная звезда", ФГУП ПО "Севмаш" |
| 7 | Решение организационных и технических вопросов по обеспечению водоснабжения жилого массива о. Ягры | 1-е полугодие 2003 г. | Администрация, ФГУП МП "Звездочка", ФГУП ПО Севмаш" |
| 8 | Организация оперативной системы связи управленческих и производственных служб, занятых в службе водоснабжения и канализации | 2002 - 2003 годы | ФГУП МП "Звездочка", ФГУП ПО "Севмаш", МП "ГорВиК", жилищные предприятия |

### ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ (2 ЭТАП)

| N п/п | Наименование | Сроки испол- нения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт (замена) внутридомовых водопроводных сетей (перечень объектов ремонта внутридомовых сетей холодного водоснабжения и план финанси- рования работ будет сформирован с учетом выполнения работ по 1 этапу в течение 2005 г.) | 2006 - 2010 годы | Жилищно - эксплуатационные предприятия |
| 2 | Ремонт внутриквартальных водопроводных систем (предполагаемые объемы финансирования будут сформированы в течение 2005 г.) | 2006 - 2010 годы | МП "ГорВиК" |
| 3 | Проведение работ по автоматизации процессов лабораторного контроля качества воды и стоков на очистных сооружениях водопровода и канализации | 2006 - 2007 годы | ФГУП ПО "Севмаш", цех 19; ФГУП МП "Звездочка", цех 14 |
| 4 | Проведение работ по переработке и утилизации осадков на очистных сооружениях | 2006 - 2010 годы | ФГУП ПО "Севмаш", цех 19; ФГУП МП "Звездочка", цех 14 |
| 5 | Проведение работ по реконструкции систем учета забора воды | 2006 г. | ФГУП ПО "Севмаш", цех 19 |
| 6 | Выполнение мероприятий по сокращению нерационального расхода воды | 2006 - 2010 годы | Жилищно - эксплуатаци- онные предприятия |

## Приложение N 2

к муниципальной целевой программе

"Обеспечение населения Северодвинска

питьевой водой"

ПЕРЕЧЕНЬ

ОБЪЕКТОВ РЕМОНТА ВНУТРИДОМОВЫХ СЕТЕЙ

ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПЛАН ФИНАНСИРОВАНИЯ РАБОТ

В ЖИЛЫХ ДОМАХ НА ПЕРИОД 2002 - 2005 ГОДОВ

| Предприятие / объекты | Потребность по годам, тыс. руб. |
| --- | --- |
|  | 2002 г. | вид работ | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. |
| МП "Рассвет" |
| Железнодорожная, 9 | 147,0 | 100% |  |  |  |
| Железнодорожная, 13 | 400,0 | 100% |  |  |  |
| Железнодорожная, 15а | 147,0 | 100% |  |  |  |
| Железнодорожная, 25 | 147,0 | 100% |  |  |  |
| Лесная, 19б | 35,0 | розлив |  |  |  |
| Ломоносова, 20 | 35,0 | розлив |  |  |  |
| Республиканская, 23 | 50,0 | розлив |  |  |  |
| Республиканская, 25 | 60,0 | розлив |  |  |  |
| Советская, 35а | 35,0 | розлив |  |  |  |
| количество домов | 9 |  |  |  |  |
| итого | 1056,0 |  |  |  |  |
| Железнодорожная, 7 |  | 100% | 300,0 |  |  |
| Железнодорожная, 9а |  | 100% | 70,0 |  |  |
| Железнодорожная, 11 |  | 100% | 200,0 |  |  |
| Железнодорожная, 21 |  | 100% | 350,0 |  |  |
| Железнодорожная, 35 |  | 100% | 250,0 |  |  |
| Лесная, 19 |  | 100% | 20,0 |  |  |
| Лесная, 33а |  | 100% | 45,0 |  |  |
| Полярная, 3 |  | 100% | 45,0 |  |  |
| Полярная, 29а |  | 100% | 45,0 |  |  |
| Республиканская, 27 |  | 100% | 55,0 |  |  |
| Республиканская, 34/14 |  | 100% | 55,0 |  |  |
| Советская, 36а |  | 100% | 55,0 |  |  |
| Торцева, 11 |  | 100% | 45,0 |  |  |
| Торцева, 33 |  | 100% | 55,0 |  |  |
| Торцева, 37 |  | 100% | 45,0 |  |  |
| количество домов |  |  | 15 |  |  |
| итого |  |  | 1635,0 |  |  |
| Беломорский, 25 |  | 100% |  | 45,0 |  |
| Беломорский, 32 |  | 100% |  | 45,0 |  |
| Железнодорожная, 4а |  | 100% |  | 45,0 |  |
| Железнодорожная, 15 |  | 100% |  | 145,0 |  |
| Железнодорожная, 17 |  | 100% |  | 300,0 |  |
| Железнодорожная, 23б |  | 100% |  | 250,0 |  |
| Индустриальная, 7 |  | 100% |  | 55,0 |  |
| Лесная, 9а |  | 100% |  | 30,0 |  |
| Лесная, 10 |  | 100% |  | 55,0 |  |
| Лесная, 26/20 |  | 100% |  | 45,0 |  |
| Ломоносова, 12а |  | 100% |  | 70,0 |  |
| Ломоносова, 22 |  | 100% |  | 45,0 |  |
| Ломоносова, 24/23 |  | 100% |  | 45,0 |  |
| Ломоносова, 26 |  | 100% |  | 45,0 |  |
| Пионерская, 18 |  | 100% |  | 45,0 |  |
| Профсоюзная, 2/29 |  | 100% |  | 45,0 |  |
| Республиканская, 38а |  | 100% |  | 55,0 |  |
| Торцева, 13 |  | 100% |  | 45,0 |  |
| Торцева, 19 |  | 100% |  | 45,0 |  |
| Торцева, 35 |  | 100% |  | 45,0 |  |
| количество домов |  |  |  | 20 |  |
| итого |  |  |  | 1500,0 |  |
| Беломорский, 21/16 |  | 100% |  |  | 45,0 |
| Беломорский, 42/18 |  | 100% |  |  | 55,0 |
| Железнодорожная, 20/8 |  | 100% |  |  | 30,0 |
| Лесная, 30 |  | 100% |  |  | 45,0 |
| Лесная, 31 |  | 100% |  |  | 45,0 |
| Лесная, 38 |  | 100% |  |  | 45,0 |
| Ломоносова, 14 |  | 100% |  |  | 250,0 |
| Ломоносова, 20а |  | 100% |  |  | 45,0 |
| Ломоносова, 28б |  | 100% |  |  | 45,0 |
| Ломоносова, 30а |  | 100% |  |  | 45,0 |
| Республиканская, 9а |  | 100% |  |  | 30,0 |
| Пионерская, 3 |  | 100% |  |  | 45,0 |
| Пионерская, 5 |  | 100% |  |  | 45,0 |
| Пионерская, 31 |  | 100% |  |  | 300,0 |
| Профсоюзная, 11 |  | 100% |  |  | 85,0 |
| Профсоюзная, 18 |  | 100% |  |  | 45,0 |
| Профсоюзная, 30а |  | 100% |  |  | 45,0 |
| Республиканская, 21/17 |  | 100% |  |  | 30,0 |
| Республиканская, 34а |  | 100% |  |  | 55,0 |
| Советская, 9а |  | 100% |  |  | 200,0 |
| количество домов |  |  |  |  | 20 |
| итого |  |  |  |  | 1530,0 |
| МП "ЖКТ" |
| Беломорский, 57 | 200,0 | 100% |  |  |  |
| Комсомольская, 51 | 200,0 | 100% |  |  |  |
| Лесная, 49 | 120,0 | 100% |  |  |  |
| Ленина, 43 | 150,0 | 100% |  |  |  |
| Ленина, 45 | 303,0 | 100% |  |  |  |
| Лесная, 51 | 140,0 | 100% |  |  |  |
| Ломоносова, 50 | 40,0 | розлив |  |  |  |
| Пионерская, 41 | 200,0 | 100% |  |  |  |
| Южная, 4 | 200,0 | 100% |  |  |  |
| Южная, 6 | 150,0 | 100% |  |  |  |
| Южная, 10/70 | 200,0 | 100% |  |  |  |
| количество домов | 13 |  |  |  |  |
| итого | 1903,0 |  |  |  |  |
| Беломорский, 59 |  | 100,0% | 180,0 |  |  |
| Железнодорожная, 42 |  | 100,0% | 200,0 |  |  |
| Комсомольская, 5 |  | 100,0% | 180,0 |  |  |
| Ленина, 35/37 |  | 100,0% | 200,0 |  |  |
| Ленина, 41 |  | 100,0% | 150,0 |  |  |
| Ломоносова, 50а |  | 100,0% | 150,0 |  |  |
| количество домов |  |  | 6 |  |  |
| итого |  |  | 1060,0 |  |  |
| Комсомольская, 3 |  | 100,0% |  | 200,0 |  |
| Комсомольская, 32 |  | 100,0% |  | 70,0 |  |
| Ломоносова, 15а |  | 100,0% |  | 100,0 |  |
| Ломоносова, 48 |  | 100,0% |  | 150,0 |  |
| Ломоносова, 48а |  | 100,0% |  | 150,0 |  |
| Ломоносова, 52 |  | 100,0% |  | 150,0 |  |
| Ломоносова, 52а |  | 100,0% |  | 150,0 |  |
| Полярная, 34а |  | 100,0% |  | 70,0 |  |
| Южная, 18а |  | 100,0% |  | 200,0 |  |
| количество домов |  |  |  | 9 |  |
| итого |  |  |  | 1240,0 |  |
| Комсомольская, 9 |  | 100,0% |  |  | 280,0 |
| Ломоносова, 15 |  | 100,0% |  |  | 100,0 |
| Седова, 15 |  | 100,0% |  |  | 150,0 |
| Седова, 17 |  | 100,0% |  |  | 150,0 |
| Юбилейная, 23 |  | 100,0% |  |  | 700,0 |
| Южная, 4а |  | 100,0% |  |  | 180,0 |
| Южная, 14 |  | 100,0% |  |  | 180,0 |
| Южная, 20 |  | 100,0% |  |  | 180,0 |
| количество домов |  |  |  |  | 8 |
| итого |  |  |  |  | 1920,0 |
| МПЖРЭП |
| К.Маркса, 26 | 158,0 | 100% |  |  |  |
| К.Маркса, 27 | 125,0 | 100% |  |  |  |
| Коновалова, 1 | 139,7 | 100% |  |  |  |
| Коновалова, 9 | 191,0 | 100% |  |  |  |
| Ломоносова, 90 | 149,0 | 100% |  |  |  |
| Ломоносова, 100 | 155,9 | 50% |  |  |  |
| Морской, 3 | 85,2 | розлив |  |  |  |
| Морской, 26 | 92,0 | стояки |  |  |  |
| Морской, 36 | 40,0 | стояки |  |  |  |
| Орджоникидзе, 10 | 104,3 | стояки |  |  |  |
| Сов. космонавтов, 14 | 120,0 | 100% |  |  |  |
| Труда, 12 | 76,0 | стояки |  |  |  |
| количество домов | 12 |  |  |  |  |
| итого | 1436,1 |  |  |  |  |
| К.Маркса, 28 |  | 100% | 174,4 |  |  |
| К.Маркса, 29 |  | 100% | 51,2 |  |  |
| К.Маркса, 30 |  | 100% | 210,5 |  |  |
| Коновалова, 5 |  | 100% | 174,4 |  |  |
| Ломоносова, 100 |  | 50% | 170,0 |  |  |
| Морской, 3 |  | стояки | 76,0 |  |  |
| Морской, 5 |  | стояки | 50,6 |  |  |
| Первомайская, 67 |  | стояки | 96,4 |  |  |
| Орджоникидзе, 4 |  | 100% | 105,3 |  |  |
| Орджоникидзе, 16 |  | 100% | 174,4 |  |  |
| Орджоникидзе, 22 |  | 100% | 174,4 |  |  |
| Орджоникидзе, 28 |  | 100% | 210,5 |  |  |
| Орджоникидзе, 30 |  | 100% | 105,3 |  |  |
| количество домов |  |  | 13 |  |  |
| итого |  |  | 1773,4 |  |  |
| К.Маркса, 41 |  | 100% |  | 105,0 |  |
| К.Маркса, 43 |  | 100% |  | 174,0 |  |
| Коновалова, 7 |  | 100% |  | 100,0 |  |
| Морской, 1 |  | 100% |  | 105,3 |  |
| Морской, 24 |  | 100% |  | 198,2 |  |
| Морской, 34 |  | 100% |  | 105,3 |  |
| Орджоникидзе, 1 |  | 100% |  | 210,5 |  |
| Орджоникидзе, 2а |  | 100% |  | 174,4 |  |
| Орджоникидзе, 3 |  | 100% |  | 210,5 |  |
| Орджоникидзе, 5 |  | 100% |  | 210,5 |  |
| Орджоникидзе, 6 |  | 100% |  | 105,3 |  |
| Орджоникидзе, 12 |  | 100% |  | 210,5 |  |
| Орджоникидзе, 14 |  | стояки |  | 76,0 |  |
| количество домов |  |  |  | 13 |  |
| итого |  |  |  | 1985,5 |  |
| К.Маркса, 45 |  | 100% |  |  | 174,4 |
| Орджоникидзе, 2в |  | 100% |  |  | 174,4 |
| Орджоникидзе, 7 |  | 100% |  |  | 210,5 |
| Орджоникидзе, 9 |  | 100% |  |  | 105,3 |
| Орджоникидзе, 20 |  | 100% |  |  | 105,5 |
| Орджоникидзе, 32 |  | 100% |  |  | 105,3 |
| Первомайская, 61 |  | 100% |  |  | 174,4 |
| Первомайская, 65 |  | стояки |  |  | 76,0 |
| К.Маркса, 35 |  | 100% |  |  | 210,5 |
| К.Маркса, 39а |  | 100% |  |  | 105,3 |
| Сов. космонавтов, 10 |  | 100% |  |  | 105,3 |
| Труда, 14 |  | стояки |  |  | 76,0 |
| количество домов |  |  |  |  | 12 |
| итого |  |  |  |  | 1622,9 |
| МУП "ЖКК" |
| К.Маркса, 18а | 200,0 | 100% |  |  |  |
| Ленина, 2 | 300,0 | 100% |  |  |  |
| Ленина, 29 | 123,0 | 100% |  |  |  |
| Орджоникидзе, 15а | 60,0 | розлив |  |  |  |
| Первомайская, 19 | 195,0 | 100% |  |  |  |
| количество домов | 5 |  |  |  |  |
| итого | 878,0 |  |  |  |  |
| Беломорский, 20 |  | 100% | 120,0 |  |  |
| Воронина, 32 |  | 100% | 190,0 |  |  |
| Воронина, 34 |  | 100% | 190,0 |  |  |
| Ленина, 6 |  | 100% | 200,0 |  |  |
| Ленина, 11 |  | 100% | 120,0 |  |  |
| Лесная, 50/25 |  | 100% | 115,0 |  |  |
| Ленина, 19 |  | 100% | 90,0 |  |  |
| Ломоносова, 74 |  | 100% | 190,0 |  |  |
| Первомайская, 11а |  | 100% | 50,0 |  |  |
| Первомайская, 17/2б |  | 100% | 205,0 |  |  |
| Первомайская, 23 |  | 100% | 170,0 |  |  |
| Профсоюзная, 2а |  | 100% | 50,0 |  |  |
| Торцева, 24 |  | 100% | 160,0 |  |  |
| Торцева, 63 |  | 100% | 181,0 |  |  |
| Торцева, 65 |  | 100% | 181,0 |  |  |
| Труда, 27 |  | 100% | 190,0 |  |  |
| Труда, 5 |  | 100% | 181,0 |  |  |
| Труда, 23 |  | 100% | 190,0 |  |  |
| Труда, 28 |  | 100% | 190,0 |  |  |
| Труда, 29 |  | 100% | 190,0 |  |  |
| Труда, 31 |  | 100% | 190,0 |  |  |
| количество домов |  |  | 21 |  |  |
| итого |  |  | 3343,0 |  |  |
| Гагарина, 7 |  | 100% |  | 180,0 |  |
| Воронина, 16 |  | 100% |  | 150,0 |  |
| Воронина, 20 |  | 100% |  | 190,0 |  |
| Ленина, 1 |  | 100% |  | 295,0 |  |
| Ленина, 3 |  | 100% |  | 160,0 |  |
| Ленина, 33 |  | 100% |  | 120,0 |  |
| Ломоносова, 78 |  | 100% |  | 240,0 |  |
| Орджоникидзе, 13 |  | 100% |  | 190,0 |  |
| Первомайская, 27 |  | 100% |  | 90,0 |  |
| Первомайская, 29 |  | 100% |  | 120,0 |  |
| Советская, 62 |  | 100% |  | 180,0 |  |
| Торцева, 2/2г |  | 100% |  | 120,0 |  |
| Торцева, 8/13 |  | 100% |  | 120,0 |  |
| Труда, 15 |  | 100% |  | 190,0 |  |
| Труда, 26 |  | 100% |  | 190,0 |  |
| Труда, 40 |  | 100% |  | 300,0 |  |
| Труда, 44 |  | 100% |  | 240,0 |  |
| количество домов |  |  |  | 17 |  |
| итого |  |  |  | 3075,0 |  |
| Воронина, 30 |  |  |  |  | 190,0 |
| Воронина, 38 |  |  |  |  | 181,0 |
| К.Маркса, 20 |  |  |  |  | 290,0 |
| Лесная, 48 |  |  |  |  | 30,0 |
| Лесная, 46 |  |  |  |  | 15,0 |
| Ленина, 7 |  |  |  |  | 140,0 |
| Ленина, 4а |  |  |  |  | 60,0 |
| Ленина, 11 |  |  |  |  | 120,0 |
| Ленина, 17 |  |  |  |  | 160,0 |
| Ломоносова, 84 |  |  |  |  | 240,0 |
| Ломоносова, 88 |  |  |  |  | 240,0 |
| Орджоникидзе, 11 |  |  |  |  | 290,0 |
| Седова, 3 |  |  |  |  | 120,0 |
| Торцева, 22/1 |  |  |  |  | 43,0 |
| Торцева, 22а |  |  |  |  | 30,0 |
| Труда, 19 |  |  |  |  | 181,0 |
| количество домов |  |  |  |  | 16 |
| итого |  |  |  |  | 2330,0 |
| СМУП "ЖКХ" |
| Арктическая, 19 | 218,12 | 100% |  |  |  |
| Бойчука, 9 | 94,18 | 100% |  |  |  |
| Индустриальная, 48 | 53,1 | розлив |  |  |  |
| Индустриальная, 53 | 50,0 | 100% |  |  |  |
| К.Маркса, 9 | 132,0 | 100% |  |  |  |
| К.Маркса, 57 | 14,86 | стояки |  |  |  |
| К.Маркса, 69 | 69,30 | розлив |  |  |  |
| Лесная, 58 | 65,81 | 100% |  |  |  |
| Ленина, 16/1 | 230,6 | 100% |  |  |  |
| Ленина, 18 | 39,2 | розлив |  |  |  |
| Ленина, 36/39 | 130,0 | 100% |  |  |  |
| Ломоносова, 104 | 122,57 | стояки |  |  |  |
| Ломоносова, 114 | 156,0 | 100% |  |  |  |
| Морской, 8 | 47,34 | розлив |  |  |  |
| Морской, 12 | 66,79 | стояки |  |  |  |
| Морской, 12г | 29,18 | стояки |  |  |  |
| Морской, 12в | 29,18 | стояки |  |  |  |
| Морской, 16 | 69,88 | стояки |  |  |  |
| Морской, 20 | 57,06 | розлив |  |  |  |
| Плюснина, 3 | 35,9 | розлив |  |  |  |
| Чехова, 16 | 50,0 | розлив |  |  |  |
| Чехова, 18 | 132,0 | 100% |  |  |  |
| количество домов | 22 |  |  |  |  |
| итого | 1893,07 |  |  |  |  |
| Гагарина, 9 |  | 100% | 88,4 |  |  |
| Гагарина, 11 |  | 100% | 44,5 |  |  |
| Гагарина, 16 |  | 100% | 90,3 |  |  |
| Гагарина, 18а |  | 100% | 88,4 |  |  |
| Гагарина, 20 |  | 100% | 90,3 |  |  |
| Воронина, 13а |  | 100% | 44,5 |  |  |
| Воронина, 15 |  | 100% | 88,4 |  |  |
| Индустриальная, 48/22 |  | 100% | 59,7 |  |  |
| Индустриальная, 49/24 |  | 100% | 59,7 |  |  |
| Индустриальная, 50 |  | 100% | 54,2 |  |  |
| Индустриальная, 51 |  | 100% | 95,3 |  |  |
| Индустриальная, 52 |  | 100% | 77,4 |  |  |
| Индустриальная, 54 |  | 100% | 95,3 |  |  |
| Индустриальная, 55 |  | 100% | 95,3 |  |  |
| Индустриальная, 56 |  | 100% | 54,2 |  |  |
| Индустриальная, 57 |  | 100% | 76,9 |  |  |
| Индустриальная, 58 |  | 100% | 67,8 |  |  |
| Индустриальная, 59 |  | 100% | 54,2 |  |  |
| Индустриальная, 61 |  | 100% | 67,8 |  |  |
| Индустриальная, 62 |  | стояки | 19,4 |  |  |
| Индустриальная, 66 |  | 100% | 88,4 |  |  |
| Индустриальная, 70 |  | 100% | 88,4 |  |  |
| К.Маркса, 1 |  | 100% | 90,3 |  |  |
| К.Маркса, 3 |  | 100% | 57,2 |  |  |
| К.Маркса, 5 |  | 100% | 88,4 |  |  |
| К.Маркса, 7 |  | 100% | 57,2 |  |  |
| К.Маркса, 7а |  | 100% | 88,4 |  |  |
| Лесная, 52/28 |  | 100% | 59,7 |  |  |
| Лесная, 54 |  | 100% | 54,2 |  |  |
| Лесная, 54а |  | 100% | 59,7 |  |  |
| Лесная, 56 |  | 100% | 54,2 |  |  |
| Ленина, 8/49 |  | 100% | 112,0 |  |  |
| Ленина, 10 |  | 100% | 56,9 |  |  |
| Ленина, 16/1 |  | стояки | 151,4 |  |  |
| Ленина, 18 |  | 100% | 39,2 |  |  |
| Ленина, 20 |  | 100% | 39,2 |  |  |
| Плюснина, 2 |  | 100% | 88,4 |  |  |
| Плюснина, 3 |  | розлив | 93,0 |  |  |
| Плюснина, 9 |  | 100% | 66,9 |  |  |
| Плюснина, 13 |  | 100% | 66,9 |  |  |
| Седова, 10 |  | 100% | 44,5 |  |  |
| Советская, 50/12 |  | 100% | 230,3 |  |  |
| Советская, 52 |  | 100% | 95,0 |  |  |
| Советская, 53 |  | 100% | 90,3 |  |  |
| Советская, 54 |  | 100% | 109,3 |  |  |
| Советская, 57 |  | 100% | 90,3 |  |  |
| Торцева, 51 |  | 100% | 64,1 |  |  |
| Торцева, 53 |  | 100% | 128,6 |  |  |
| Торцева, 55 |  | 100% | 63,6 |  |  |
| Торцева, 57 |  | 100% | 118,8 |  |  |
| количество домов |  |  | 50 |  |  |
| итого |  |  | 3946,8 |  |  |
| Арктическая, 6 |  |  |  | 140,6 |  |
| Арктическая, 18 |  |  |  | 140,6 |  |
| Гагарина, 22 |  |  |  | 90,3 |  |
| Гагарина, 26 |  |  |  | 66,9 |  |
| Гагарина, 28 |  |  |  | 66,9 |  |
| Гайдара, 1 |  |  |  | 38,3 |  |
| Гайдара, 2 |  |  |  | 38,3 |  |
| Гайдара, 3 |  |  |  | 38,3 |  |
| Гайдара, 4 |  |  |  | 38,3 |  |
| Гайдара, 5 |  |  |  | 11,5 |  |
| Гайдара, 6 |  |  |  | 11,5 |  |
| Гайдара, 7 |  |  |  | 11,5 |  |
| Гайдара, 8 |  |  |  | 11,5 |  |
| Индустриальная, 71 |  |  |  | 90,3 |  |
| Индустриальная, 75 |  |  |  | 57,2 |  |
| Индустриальная, 77 |  |  |  | 57,2 |  |
| К.Маркса, 65 |  |  |  | 161,7 |  |
| Ленина, 42а |  |  |  | 46,0 |  |
| Ленина, 48/102 |  |  |  | 88,8 |  |
| Ломоносова, 45 |  |  |  | 90,3 |  |
| Ломоносова, 56 |  |  |  | 90,3 |  |
| Ломоносова, 58 |  |  |  | 42,9 |  |
| Ломоносова, 62 |  |  |  | 66,9 |  |
| Ломоносова, 64 |  |  |  | 90,3 |  |
| Ломоносова, 69а |  |  |  | 98,5 |  |
| Ломоносова, 71 |  |  |  | 66,9 |  |
| Седова, 19 |  |  |  | 54,0 |  |
| Тургенева, 2 |  |  |  | 88,4 |  |
| Тургенева, 7 |  |  |  | 38,3 |  |
| Тургенева, 9 |  |  |  | 38,3 |  |
| Тургенева, 11 |  |  |  | 9,7 |  |
| Трудовой, 5 |  |  |  | 9,7 |  |
| Трудовой, 7 |  |  |  | 9,7 |  |
| Трухинова, 1 |  |  |  | 140,6 |  |
| Трухинова, 2 |  |  |  | 161,7 |  |
| Трухинова, 8 |  |  |  | 98,5 |  |
| Трухинова, 9 |  |  |  | 140,6 |  |
| Трухинова, 20 |  |  |  | 300,8 |  |
| Чехова, 1 |  |  |  | 38,3 |  |
| Чехова, 3 |  |  |  | 38,3 |  |
| Чехова, 5 |  |  |  | 38,3 |  |
| Чехова, 6 |  |  |  | 9,7 |  |
| Чехова, 8 |  |  |  | 9,7 |  |
| Чехова, 10 |  |  |  | 9,7 |  |
| Чехова, 12 |  |  |  | 9,7 |  |
| Чехова, 14 |  |  |  | 9,7 |  |
| Чехова, 16 |  |  |  | 67,2 |  |
| Чехова, 20 |  |  |  | 9,7 |  |
| Южная, 136 |  |  |  | 38,3 |  |
| Южная, 138 |  |  |  | 38,3 |  |
| Южная, 140 |  |  |  | 38,3 |  |
| Южная, 144 |  |  |  | 19,9 |  |
| пер. Восточный, 3 |  |  |  | 38,3 |  |
| пер. Восточный, 5 |  |  |  | 38,3 |  |
| пер. Русановский, 1 |  |  |  | 47,5 |  |
| пер. Русановский, 2 |  |  |  | 47,5 |  |
| пер. Русановский, 4 |  |  |  | 47,5 |  |
| пер. Русановский, 5 |  |  |  | 47,5 |  |
| пер. Русановский, 6 |  |  |  | 47,5 |  |
| пер. Русановский, 7 |  |  |  | 47,5 |  |
| пер. Русановский, 11 |  |  |  | 47,5 |  |
| пер. Русановский, 12 |  |  |  | 47,5 |  |
| пер. Русановский, 9 |  |  |  | 9,7 |  |
| количество домов |  |  |  | 63 |  |
| итого |  |  |  | 3683,5 |  |
| Арктическая, 3 |  | 100% |  |  | 98,5 |
| Арктическая, 6а |  | 100% |  |  | 98,5 |
| Арктическая, 7 |  | 100% |  |  | 140,6 |
| Арктическая, 8 |  | 100% |  |  | 161,7 |
| Арктическая, 9 |  | 100% |  |  | 98,5 |
| Арктическая, 10 |  | 100% |  |  | 98,5 |
| Арктическая, 11 |  | 100% |  |  | 140,6 |
| Арктическая, 12 |  | 100% |  |  | 98,5 |
| Арктическая, 15 |  | 100% |  |  | 140,6 |
| Арктическая, 17 |  | 100% |  |  | 98,5 |
| Арктическая, 22 |  | 100% |  |  | 98,5 |
| Воронина, 17 |  | 100% |  |  | 66,9 |
| Воронина, 19 |  | 100% |  |  | 66,9 |
| Воронина, 23 |  | 100% |  |  | 66,9 |
| Воронина, 25 |  | 100% |  |  | 66,9 |
| Воронина, 29 |  | 100% |  |  | 66,9 |
| Воронина, 31 |  | 100% |  |  | 90,3 |
| Индустриальная, 79 |  | 100% |  |  | 90,3 |
| К.Маркса, 47 |  | 100% |  |  | 155,3 |
| К.Маркса, 49 |  | 100% |  |  | 140,6 |
| К.Маркса, 51 |  | 100% |  |  | 98,5 |
| К.Маркса, 53 |  | 100% |  |  | 197,0 |
| К.Маркса, 55 |  | 100% |  |  | 140,6 |
| К.Маркса, 57 |  | 100% |  |  | 140,6 |
| К.Маркса, 59 |  | 100% |  |  | 98,5 |
| К.Маркса, 63 |  | 100% |  |  | 140,6 |
| К.Маркса, 67 |  | 100% |  |  | 140,6 |
| К.Маркса, 73 |  | 100% |  |  | 161,7 |
| Ленина, 44а |  | 100% |  |  | 31,2 |
| Ломоносова, 51 |  | 100% |  |  | 66,9 |
| Ломоносова, 55 |  | 100% |  |  | 66,9 |
| Ломоносова, 57 |  | 100% |  |  | 90,3 |
| Ломоносова, 61 |  | 100% |  |  | 57,2 |
| Ломоносова, 63 |  | 100% |  |  | 57,2 |
| Ломоносова, 65 |  | 100% |  |  | 57,2 |
| Ломоносова, 67 |  | 100% |  |  | 66,9 |
| Ломоносова, 69 |  | 100% |  |  | 90,3 |
| Ломоносова, 104 |  | 100% |  |  | 421,9 |
| Ломоносова, 106 |  | 100% |  |  | 27,2 |
| Ломоносова, 112 |  | 100% |  |  | 153,7 |
| Ломоносова, 116 |  | 100% |  |  | 137,3 |
| Морской, 2 |  | 100% |  |  | 98,5 |
| Морской, 4 |  | 100% |  |  | 98,5 |
| Морской, 6 |  | 100% |  |  | 98,5 |
| Морской, 8 |  | стояки |  |  | 109,5 |
| Морской, 10 |  | 100% |  |  | 98,5 |
| Морской, 12 |  | стояки |  |  | 97,0 |
| Морской, 12в |  | 100% |  |  | 98,5 |
| Морской, 12г |  | 100% |  |  | 98,5 |
| Морской, 14 |  | 100% |  |  | 98,5 |
| Морской, 16 |  | 100% |  |  | 202,0 |
| Морской, 18 |  | 100% |  |  | 98,5 |
| Морской, 20 |  | стояки |  |  | 67,2 |
| Труда, 41 |  | 100% |  |  | 90,3 |
| Труда, 43 |  | 100% |  |  | 90,3 |
| Тургенева, 6 |  | 100% |  |  | 88,4 |
| Тургенева, 10 |  | 100% |  |  | 88,4 |
| Тургенева, 13 |  | 100% |  |  | 9,7 |
| Тургенева, 14 |  | 100% |  |  | 88,4 |
| Трухинова, 4 |  | 100% |  |  | 98,5 |
| Трухинова, 6 |  | 100% |  |  | 98,5 |
| Трухинова, 6а |  | 100% |  |  | 98,5 |
| Трухинова, 7 |  | 100% |  |  | 98,5 |
| Трухинова, 13 |  | 100% |  |  | 140,6 |
| Трухинова, 15 |  | 100% |  |  | 161,7 |
| Трухинова, 18 |  | 100% |  |  | 161,7 |
| Чехова, 2 |  | 100% |  |  | 88,4 |
| Чехова, 4 |  | 100% |  |  | 88,4 |
| количество домов |  |  |  |  | 68 |
| итого |  |  |  |  | 7280,3 |
| Логинова, 13 | 96,0 | стояки |  |  |  |
| Логинова, 15 | 96,0 | стояки |  |  |  |
| Логинова, 17 | 96,0 | стояки |  |  |  |
| Логинова, 19 | 320,0 | 100% |  |  |  |
| Мира, 25 | 300,0 | 100% |  |  |  |
| Мира, 40 | 220,0 | 100% |  |  |  |
| МУП ПЖКО "Ягры" |
| Октябрьская, 1 | 294,0 | 100% |  |  |  |
| Октябрьская, 3 | 88,4 | стояки |  |  |  |
| Октябрьская, 5а | 113,0 | стояки |  |  |  |
| Северная, 6 | 300,0 | 100% |  |  |  |
| количество домов | 10 |  |  |  |  |
| итого | 1923,4 |  |  |  |  |
| Бутомы, 2 |  | 100% | 650,0 |  |  |
| Бутомы, 7 |  | 100% | 150,0 |  |  |
| Бутомы, 22 |  | 100% | 490,0 |  |  |
| Бутомы, 24 |  | 100% | 300,0 |  |  |
| Бутомы, 32 |  | 100% | 320,0 |  |  |
| Дзержинского, 2 |  | 100% | 120,0 |  |  |
| Дзержинского, 3а |  | 100% | 150,0 |  |  |
| Дзержинского, 6 |  | 100% | 120,0 |  |  |
| Дзержинского, 11 |  | 100% | 120,0 |  |  |
| Корабельная, 3 |  | розлив | 60,0 |  |  |
| Корабельная, 5 |  | розлив | 90,0 |  |  |
| Макаренко, 22 |  | розлив | 80,0 |  |  |
| Мира, 14 |  | 100% | 220,0 |  |  |
| Мира, 18 |  | 100% | 220,0 |  |  |
| Нахимова, 1 |  | розлив | 90,0 |  |  |
| Октябрьская, 5 |  | 100% | 110,0 |  |  |
| Октябрьская, 49 |  | 100% | 150,0 |  |  |
| Приморский, 18 |  | 100% | 90,0 |  |  |
| Приморский, 20 |  | 100% | 120,0 |  |  |
| Приморский, 22 |  | 100% | 90,0 |  |  |
| Приморский, 26 |  | 100% | 90,0 |  |  |
| Приморский, 28 |  | 100% | 120,0 |  |  |
| Северная, 7 |  | 100% | 520,0 |  |  |
| количество домов |  |  | 23 |  |  |
| итого |  |  | 4470,0 |  |  |
| Бутомы, 11 |  | 100% |  | 120,0 |  |
| Бутомы, 13 |  | 100% |  | 120,0 |  |
| Дзержинского, 15 |  | 100% |  | 120,0 |  |
| Логинова, 2 |  | 100% |  | 110,0 |  |
| Мира, 2 |  | 100% |  | 300,0 |  |
| Мира, 4 |  | 100% |  | 110,0 |  |
| Мира, 6 |  | 100% |  | 110,0 |  |
| Мира, 8 |  | 100% |  | 90,0 |  |
| Мира, 24 |  | 100% |  | 40,0 |  |
| Мира, 30 |  | 100% |  | 40,0 |  |
| Мира, 32 |  | 100% |  | 40,0 |  |
| Нахимова, 1а |  | 100% |  | 90,0 |  |
| Октябрьская, 9 |  | 100% |  | 300,0 |  |
| Октябрьская, 33 |  | 100% |  | 640,0 |  |
| Октябрьская, 35 |  | 100% |  | 870,0 |  |
| Октябрьская, 53 |  | 100% |  | 300,0 |  |
| Октябрьская, 57 |  | 100% |  | 280,0 |  |
| Приморский, 42 |  | 100% |  | 140,0 |  |
| Свободы, 2 |  | 100% |  | 90,0 |  |
| Свободы, 4 |  | 100% |  | 90,0 |  |
| Северная, 4 |  | 100% |  | 120,0 |  |
| Северная, 8 |  | 100% |  | 120,0 |  |
| Северная, 10 |  | 100% |  | 140,0 |  |
| количество домов |  |  |  | 23 |  |
| итого |  |  |  | 4380,0 |  |
| Бутомы, 12 |  | 100% |  |  | 450,0 |
| Дзержинского, 7 |  | 100% |  |  | 140,0 |
| Дзержинского, 8 |  | 100% |  |  | 110,0 |
| Дзержинского, 9 |  | 100% |  |  | 120,0 |
| Корабельная, 7 |  | 100% |  |  | 130,0 |
| Корабельная, 9 |  | 100% |  |  | 130,0 |
| Логинова, 8 |  | розлив |  |  | 90,0 |
| Мира, 3 |  | розлив |  |  | 90,0 |
| Мира, 9 |  | розлив |  |  | 90,0 |
| Мира, 9а |  | розлив |  |  | 90,0 |
| Нахимова, 5 |  | 100% |  |  | 110,0 |
| Октябрьская, 27 |  | 100% |  |  | 430,0 |
| Октябрьская, 13 |  | 100% |  |  | 350,0 |
| Приморский, 30 |  | 100% |  |  | 480,0 |
| Приморский, 32 |  | 100% |  |  | 770,0 |
| Приморский, 34 |  | 100% |  |  | 350,0 |
| Приморский, 48 |  | 100% |  |  | 250,0 |
| Приморский, 12 |  | 100% |  |  | 160,0 |
| Приморский, 14 |  | 100% |  |  | 110,0 |
| Приморский, 16 |  | 100% |  |  | 150,0 |
| Северная, 3 |  | 100% |  |  | 140,0 |
| Северная, 12 |  | 100% |  |  | 120,0 |
| Северная, 14 |  | 100% |  |  | 110,0 |
| количество домов |  |  |  |  | 23 |
| итого |  |  |  |  | 4970,0 |
| Всего количество домов | 71 |  | 128 | 145 | 147 |
| Всего | 9089,57 |  | 16228,2 | 15864,0 | 19653,2 |

## Приложение N 3

к муниципальной целевой программе

"Обеспечение населения Северодвинска

питьевой водой"

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ НА ПРОВЕДЕНИЕ

КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

| Вид работ | Исполнитель | Единицы измерения | 2002 г | 2003 г | 2004 г | 2005 г | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | объем | сумма (тыс.руб.) | объем | сумма (тыс.руб.) | объем | сумма (тыс.руб.) | объем | сумма (тыс.руб.) | объем | сумма (тыс.руб.) |
| Замена стояков холодного водоснабжения | Жилищные предприятия | Кол-во домов, ед. | 71 | 9089,57 | 128 | 16228,20 | 145 | 15684,00 | 147 | 19653,2 | 480 | 60654,97 |
| Капитальный ремонт сетей водоснабжения | МП «ГорВиК» | пог.м | 138 | 233,6 | 1895,78 | 4500,12 | 1895,78 | 4500,12 | 2527,69 | 6000,16 | 6457,25 | 15234,00 |
| Капитальный ремонт сетей канализации | МП «ГорВиК» | пог.м | 25,5 | 57,1 | 2954,5 | 8540,67 | 2954,5 | 8540,67 | 3938,83 | 11387,56 | 9873,33 | 28526,00 |
| Всего |  |  |  | 9380,27 |  | 29268,99 |  | 28724,79 |  | 37040,92 |  | 104414,97 |

### УВЕЛИЧЕНИЕ

РАЗМЕРОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МП "ГОРВИК"

В СВЯЗИ С ПРИЕМКОЙ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ ОБЪЕКТОВ

ОБРАЗОВАНИЯ, ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И КУЛЬТУРЫ

| 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Протя- женность сети (м) | Сумма (тыс. руб.) | Протя- женность сети (м) | Сумма (тыс. руб.) | Протя- женность сети (м) | Сумма (тыс. руб.) | Протя- женность сети (м) | Сумма (тыс. руб.) | Протя- женность сети (м) | Сумма (тыс. руб.) |
| 9048 | 1302,7 | 13524 | 1942,2 | 9882,8 | 1381,3 | 9648 | 1346,8 | 42192,8 | 5973 |

## Приложение N 4

к муниципальной целевой программе

"Обеспечение населения Северодвинска

питьевой водой"

ПЕРЕЧЕНЬ

НАРУЖНЫХ СЕТЕЙ И ИНЖЕНЕРНЫХ СООРУЖЕНИЙ

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПЕРЕДАЧЕ

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ

1. Цеху 19 ФГУП ПО "Севмаш":

- канализационный коллектор завода "Севдормаш";

- водопровод МП "Спецавтохозяйство";

- водопровод завода строительных материалов;

- сети ФГУП МП "Звездочка" на о. Ягры:

а) разводящие сети водопровода о. Ягры;

б) сети фекальной канализации жилмассива о. Ягры;

- напорные и самотечные коллекторы фекальной канализации о. Ягры;

- городские магистральные водоводы от насосной станции III подъема ФГУП ПО "Севмаш" до о. Ягры;

- инженерные сооружения водоснабжения и водоотведения ФГУП МП "Звездочка":

а) водопроводная насосная станция (ВНС), кварталы 9 - 10 о. Ягры;

б) КНС-1, КНС-2, КНС-3 жилмассива о. Ягры;

в) канализационно-очистные сооружения о. Ягры;

- насосные станции, находящиеся в эксплуатации у муниципальных жилищных предприятий;

- очистные сооружения ливневой канализации, находящиеся на территории завода "Полярная звезда".

2. Муниципальному предприятию "ГорВиК":

- инженерные сети, находящиеся в ведении жилищных предприятий.

### ПЕРЕЧЕНЬ

НЕЗАВЕРШЕННЫХ СТРОИТЕЛЬСТВОМ ИНЖЕНЕРНЫХ СООРУЖЕНИЙ

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Строящиеся инженерные сооружения канализации и водопровода:

- КНС-7а (кв. 99) ФГУП ПО "Севмаш";

- КНС-19 (кв. 155) завода "Полярная звезда";

- повысительная насосная станция (ул. Юбилейная, д. 39) ФГУП ПО "Севмаш".