Российская Федерация Архангельская область

АДМИНИСТРАЦИЯ муниципального образования «северодвинск» ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.12.2017 № 405-па г. Северодвинск Архангельской области Об утверждении программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Северодвинск» (в редакции от ____________ № ________)

В целях реализации полномочий органов местного самоуправления, предусмотренных частью 5.1 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 6.1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», подпунктом 1.6.1 пункта 1 статьи 10 Устава Северодвинска, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую программу комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Северодвинск».

2. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.

# 3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации по городскому хозяйству.

И.о. Главы Северодвинска                                                             О.В. Бачериков

Кириллов Антон Михайлович

58-00-29

## УТВЕРЖДЕНА

## постановлением Администрации Северодвинска

## от 05.12.2017 № 405-па

## (в редакции от ___________

## № ________)

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры

муниципального образования «Северодвинск»

Северодвинск

2017

П А С П О Р Т

программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Северодвинск»

| Наименование программы | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Северодвинск» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | 1. Градостроительный кодекс Российской Федерации. 2. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 3. Постановление Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов». 4. Устав муниципального образования «Северодвинск». 5. Генеральный план муниципального образования «Северодвинск», утвержденный решением Совета депутатов Северодвинска от 28.03.2013 № 8 |
| Заказчик Программы, местонахождение | Администрация Северодвинска. Адрес: 164501, Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Плюснина, д. 7 |
| Разработчик Программы, местонахождение | Администрация Северодвинска. Адрес: 164501, Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Плюснина, д. 7 |
| Цели и задачи программы | Цель: устойчивое комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования «Северодвинск». Задачи: - повышение безопасности, качества и эффективности транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность, на территории муниципального образования «Северодвинск»; - обеспечение доступности объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования поселения или нормативами градостроительного проектирования муниципального образования «Северодвинск»; - развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности – в перевозке пассажиров и грузов на территории муниципального образования «Северодвинск» (далее – транспортный спрос); - сбалансированность транспортной инфраструктуры с градостроительной деятельностью в муниципальном образовании «Северодвинск»; - эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры муниципального образования «Северодвинск» |
| Целевые показатели (индикаторы) развития транспортной инфраструктуры | 1. Индекс нового строительства – 10,6 процента. 2. Удельный вес дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, – 50,1 процента. 3. Прирост протяженности дорог – 18,8 км. 4. Общая протяженность муниципальных дорог муниципального образования «Северодвинск» – 196,2 км |
| Сроки и этапы реализации программы | 2017–2033 |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры (групп мероприятий, подпрограмм, инвестиционных проектов) | Для реализации поставленных целей и решения задач Программы, достижения планируемых значений показателей (индикаторов) предусмотрено выполнение следующих мероприятий: 1. Мероприятий по разработке проектной документации на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, а также других объектов транспортной инфраструктуры. 2. Мероприятий по строительству (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. Реализация мероприятий позволит увеличить протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также увеличить долю дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям |
| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования Программы – 7 844,477 млн руб., в том числе за счет средств: федерального бюджета – 2 639,641 млн руб.; областного бюджета – 3 464,006 млн руб.; местного бюджета – 1 740,830 млн руб. |

Раздел I

Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры муниципального образования «Северодвинск»

Одним из основополагающих условий развития муниципального образования «Северодвинск» является комплексное развитие транспортной инфраструктуры. Этапом, предшествующим разработке основных мероприятий Программы, является проведение анализа и оценка социально-экономического и территориального развития муниципального образования.

Муниципальное образование «Северодвинск» является самостоятельной административной единицей Архангельской области и наделено статусом городского округа. Муниципальное образование «Северодвинск» расположено в северо-западной части Архангельской области, в Никольском устье реки Северной Двины на берегу Белого моря.

На севере границей муниципального образования является Белое море, с запада, юга и востока расположены земли Приморского муниципального района.

Территориальное расположение муниципального образования «Северодвинск» в структуре пространственной организации Архангельской области отражено на рисунке 1.1.

Рисунок 1.1. Территориальное расположение муниципального образования «Северодвинск» в структуре пространственной организации Архангельской области

Муниципальное образование имеет характерную форму, вытянутую в двух направлениях вдоль имеющихся транспортных коммуникаций. Протяженность территории от административного центра – города Северодвинска – на юг составляет около 54,6 км, на запад – 53,7 км.

Основными водными артериями являются реки, протекающие через озера и впадающие в Белое Море, наиболее крупными являются реки Солза, Кудьма, Сюзьма и Верховка.

Вышеуказанные реки и транспортные коммуникации местного значения, связывающие населенные пункты между собой и с городом Северодвинском, являются основными элементами опорного каркаса территории муниципального образования. Муниципальное образование «Северодвинск» входит в Архангельскую групповую систему населенных мест, находится в зоне влияния областного центра – города Архангельска. Административный центр муниципального образования расположен в 35 км к западу от Архангельска.

Муниципальное образование «Северодвинск» находится в зоне влияния федеральной трассы, пересекающей Архангельскую область с севера на юг и связан с магистральной транспортной инфраструктурой автомобильными и железнодорожными подъездами. Транспортная сеть Нёнокского и Белозерского административных округов развита слабо и представлена, в основном, ведомственной и узкоколейной железными дорогами местного значения, участком региональной дороги «Онежский тракт», местными дорогами.

Городской округ расположен в подзоне северной тайги с относительно суровым климатом. Порядка 73 процентов территории составляют лесные площади, по водоразделам распространены заболоченные леса. Значительная часть лесных ресурсов не пригодна для хозяйственного освоения ввиду труднодоступности и вырубки на большинстве участков в предшествующие годы. Приморское положение обусловило развитие гражданского и военного судостроения. На территории муниципального образования расположены предприятия оборонного комплекса федерального значения.

Территория располагает также существенным природно-ресурсным потенциалом. Имеются месторождения строительных материалов – песка, глины, гравийно-песчаных материалов, соляные источники. Реки и прибрежные воды Белого моря богаты разнообразными ценными биоресурсами. Находясь на самом севере Архангельской области, территория обладает уникальным набором туристских объектов: аттрактивными ландшафтами, участками нетронутой природы, памятниками природы и русского зодчества.

В силу природных условий и промышленной специализации муниципального образования «Северодвинск» сельскохозяйственное освоение территории выражено слабо.

Образование Северодвинска как самостоятельной административной единицы произошло в 1996 году на основании решения местного референдума от 16.06.1996. Административным центром муниципального образования является город Северодвинск, дата основания – 1938 год.

Границы муниципального образования «Северодвинск» установлены законом Архангельской области от 23.09.2004 № 258-внеоч.-ОЗ «О статусе и границах территорий муниципальных образований в Архангельской области».

В границы муниципального образования «Северодвинск» входят территории города Северодвинска, поселков Белое Озеро, Зеленый Бор, Палозеро, Сопка, села Нёнокса и деревень Таборы, Волость, Лахта, Солза, Сюзьма и железнодорожной станции Рикасиха.

Автотранспортная связь муниципального образования «Северодвинск» с областным центром осуществляется по автодороге «Подъезд к городу Северодвинску» от автодороги федерального значения М8 «Холмогоры» сообщением «Москва – Архангельск». Автодорога областного значения сообщением «Архангельск – Онега» обеспечивает автотранспортное сообщение с городом Онегой и Онежским районом.

Расстояние по автодорогам от города Северодвинска до города Архангельска – 35 км, до Москвы - 1177 км.

Регулярное железнодорожное сообщение с населенными пунктами муниципального образования «Северодвинск» осуществляется по Северной железной дороге системы «РЖД» через станцию Исакогорка. Транспортную связь между поселком Белое Озеро и городом Северодвинском обеспечивает дежурный поезд узкоколейной железной дороги протяженностью 35,4 км.

Авиасообщение с муниципальным образованием «Северодвинск» отсутствует. Ближайший аэропорт «Архангельск» (Талаги) расположен в 57 км от города Северодвинска. Аэропорт «Архангельск» (Талаги) соответствует 1 категории ИКАО, присвоенной международной организацией гражданской авиации. Из аэропорта в город курсируют автобусы и маршрутные такси.

Численность постоянного населения муниципального образования «Северодвинск» на 01.01.2017 составила 185,1 тыс. человек, из них: 184,0 тыс. человек – жители города Северодвинска; 1,1 тыс. человек проживают в сельской местности. В среднегодовом исчислении численность трудовых ресурсов Северодвинска в 2016 году составила 112,9 тыс. человек, из них в экономике города занято 89,0 тыс. человек (48% общей численности постоянного населения).

Ведущей отраслью экономики Северодвинска является судостроение и судоремонт. Основу экономического потенциала составляют АО «ПО «Севмаш», АО «ЦС «Звездочка», АО «СПО «Арктика», на базе которых создан Северный центр судостроения и судоремонта Объединенной судостроительной корпорации.

Основные направления деятельности судостроительных предприятий – строительство, ремонт и модернизация кораблей подводного и надводного флота, проведение работ по утилизации подводных кораблей, выведенных из состава флота, а также изготовление сооружений для нефтегазодобычи на морском шельфе.

Предприятия оборонно-промышленного комплекса города Северодвинска имеют федеральное значение, им принадлежит ведущая роль в структуре машиностроения Архангельской области.

На судостроительных предприятиях трудится 38,8 тыс. человек (44 процента занятого в экономике населения города). Доля судостроения в объемах промышленной продукции Архангельской области составляет около 25 процентов. В Северодвинске развито производство пищевых продуктов, производство строительных материалов, мебельное производство, издательская и полиграфическая деятельность.

На территории Северодвинска функционирует 731 предприятие торговли и 335 предприятий общественного питания. Бытовые услуги населению оказывают 715 субъектов малого и среднего предпринимательства.

Профессиональную подготовку специалистов в городе осуществляют 3 филиала высших образовательных организаций, 8 организаций среднего профессионального образования. Муниципальная система образования включает 33 средних общеобразовательных школы, 32 дошкольных образовательных учреждения, 11 учреждений дополнительного образования детей.

Оказание медицинской помощи осуществляют 11 государственных учреждений здравоохранения, в состав которых входят 6 больниц, 10 поликлиник, 3 стоматологические поликлиники, 4 диспансера, родильный дом, станция скорой медицинской помощи. Развита система частной медицины.

В городе работают 2 кинотеатра, профессиональный драматический театр, городской краеведческий музей, 5 клубных учреждений, парк культуры и отдыха, выставочный зал. Муниципальная библиотечная система включает 11 библиотек.

В Северодвинске функционируют 2 детско-юношеские спортивные школы, 3 стрелковых тира, 259 спортивных сооружений, в том числе 62 спортивных зала, 5 стадионов, 11 плавательных бассейнов, 85 спортивных сооружений.

Одной из важнейших задач в развитии муниципального образования «Северодвинск» является повышение качества жизни населения, которое характеризуется не только его доходами и стоимостью жизни, состоянием здоровья, уровнем образования, но и жилищными условиями.

Общая площадь жилищного фонда муниципального образования «Северодвинск» по состоянию на 01.01.2017 составляет 4 244,1 тыс. кв. м, в том числе площадь жилищного фонда Северодвинска – 4 186,5 тыс. кв. м, площадь жилищного фонда в сельской местности - 57,6 тыс. кв. м. При этом площадь многоквартирных жилых домов составляет 4 078,4 тыс. кв. м, площадь жилых домов (индивидуально-определенных зданий) – 52,8 тыс. кв. м. Средняя обеспеченность – 22,9 кв. м общей площади на 1 постоянного жителя.

Уровень благоустройства жилищного фонда в муниципальном образовании «Северодвинск» имеет довольно высокие показатели в сравнении с другими муниципальными образованиями Архангельской области. Удельный вес благоустроенной жилой площади муниципального образования «Северодвинск» значительно превышает среднее значение по Архангельской области. Характеристика благоустройства жилищного фонда Северодвинска по состоянию на 01.01.2017 отражена в таблице 1.1.

Таблица 1.1. Характеристика благоустройства жилищного фонда Северодвинска

| Территория | Удельный вес площади, оборудованной |
| --- | --- |
|  | водопро-водом | канали-зацией | отопле-нием | ваннами (душем) | газом | горячим водоснаб-жением | напольны-ми электро-плитами |
| Северодвинск | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,0 | 69,4 | 98,4 | 28,0 |
| Архангельская область | 63,4 | 60,8 | 63,8 | 55,8 | 51,4 | 55,0 | 13,4 |

Уровень благоустройства жилищного фонда в сельской местности муниципального образования значительно ниже, чем в городе Северодвинске. Населенные пункты сельской местности не газифицированы, не имеют централизованного отопления и водоснабжения.

В структуре жилищного фонда муниципального образования «Северодвинск» преобладает частная собственность – 94 процента, доля муниципальной собственности составляет 5 процентов, на государственную собственность приходится 1 процент жилищного фонда.

В то же время большинство жилых домов, расположенных в старой части города, введены в эксплуатацию в сороковых-семидесятых годах прошлого века. Длительная эксплуатация без проведения своевременного капитального ремонта привела к значительному физическому износу жилищного фонда.

По состоянию на 01.01.2017 доля жилищного фонда с уровнем износа жилых помещений выше 30 процентов составила 60 процентов от общего жилищного фонда. Характеристика уровня износа жилищного фонда муниципального образования «Северодвинск» по состоянию на 01.01.2017 отражена в таблице 1.2.

Таблица 1.2. Характеристика уровня износа жилищного фонда муниципального образования «Северодвинск» по состоянию на 01.01.2017

| Наименование | Уровень износа жилых помещений, в процентах |
| --- | --- |
|  | от 0 до 30 | от 31 до 65 | от 66 до 70 | свыше 70 |
| Общая площадь жилых помещений, тыс. кв. м | 1 584,6 | 2 522,8 | 25,1 | 9,7 |

Характеристика структуры жилищного фонда муниципального образования «Северодвинск» по материалу стен приведена в таблице 1.3.

Таблица 1.3. Характеристика структуры жилищного фонда муниципального образования «Северодвинск» по материалу стен

| Наименование | Общая площадь жилых помещений по материалу стен |
| --- | --- |
|  | Всего | кирпич- ные | панельные | блочные | монолит- ные | деревян- ные | прочие |
| Общая площадь жилых помещений, тыс. кв. м | 4 244,1 | 1542,7 | 2400,6 | 4,4 | 25,5 | 226,3 | 44,6 |
| процентов | 100 | 36,3 | 56,6 | 0,1 | 0,6 | 5,3 | 1,1 |

В Северодвинске в последние годы жилищное и ведомственное строительство ведется невысокими темпами. Ведомственный жилищный фонд был передан в муниципальную собственность. Ввиду неудовлетворительного финансирования объемы проводимых капитальных работ были недостаточны для поддержания жилищного фонда в надлежащем состоянии, что, в конечном счете, обусловило его неуклонное ветшание.

В настоящее время на территории муниципального образования «Северодвинск» реализуются мероприятия адресной программы Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2013 – 2017 годы, утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 23.04.2013 № 173-пп. За период с 2013 по 2017 год выполнено строительство 13 многоквартирных домов общей площадью жилых помещений 47,7 тыс. кв. м, что обеспечило улучшение жилищных условий 2,8 тыс. жителей муниципального образования.

Также на территории муниципального образования действует муниципальная программа «Развитие жилищного строительства Северодвинска на 2016–2021 годы», утвержденная постановлением Администрации Северодвинска от 08.06.2016 № 184-па. В рамках реализации данной программы предусмотрено увеличение объемов жилищного строительства к 2021 году до 62,0 тыс. кв. м в год, в том числе строительство социального жилья – не менее 4,0 тыс. кв. м в год.

В муниципальном образовании «Северодвинск» основной объем перевозок грузов и пассажиров выполняется автомобильным транспортом. На территории муниципального образования на 01.01.2017 зарегистрировано 68,6 тыс. единиц транспортных средств. За год количество транспортных средств увеличилось на 2,9 процента за счет роста автомобилей, находящихся в собственности физических лиц. Количество легковых автомобилей составило 56,3 тыс. единиц (82 процента в общем количестве транспортных средств). Обеспеченность населения собственными легковыми автомобилями составила 301 ед. на 1,0 тыс. человек населения, что на 13 процентов выше среднего уровня автомобилизации Архангельской области.

В 2016 году по сравнению с предыдущим годом пассажирооборот возрос на 1,6 процента, количество перевезенных пассажиров увеличилось на 477,7 тыс. человек, или на 4,2 процента.

Пассажирский транспорт является важнейшим элементом сферы обслуживания населения, без которого невозможно нормальное функционирование общества. Он призван удовлетворять потребности населения в передвижениях, вызванные производственными, бытовыми и культурными связями.

Населённые пункты муниципального образования «Северодвинск» обслуживаются общественным пассажирским транспортом.

Перевозку пассажиров осуществляют ООО «Северодвинский центр пассажирских автотранспортных перевозок» (доля на рынке услуг – 33 процента), ООО «Северодвинское автотранспортное предприятие» (доля на рынке услуг – 32 процента), индивидуальный предприниматель Крылов А.Г. (доля на рынке услуг – 35 процентов).

Основное направление маршрутной сети – «Северодвинск – Архангельск». Автобусными маршрутами муниципальное образование «Северодвинск» связано также с населенными пунктами: Холмогоры, Березник, Емецк, Великий Устюг и рядом других населенных пунктов. Кроме того, по территории муниципального образования «Северодвинск» проходят транзитные маршруты Архангельск – Онега.

Вместе с тем, населенные пункты муниципального образования «Северодвинск», расположенные на территории Белозерского административного округа (поселки Белое Озеро, Палозеро) и Нёнокского административного округа (село Нёнокса, поселок Сопка, деревни Солза, Сюзьма, поселок Зеленый Бор) не имеют автобусного сообщения с выше перечисленными городами без участия железнодорожного транспорта.

Для изменения сложившейся ситуации Генеральным планом муниципального образования «Северодвинск» предусмотрено к 2033 году по мере строительства автомобильных дорог организовать автобусные маршруты в направлении п. Белое Озера и с. Нёнокса. Протяженность новых автобусных маршрутов (микроавтобусов) к 2033 году должна составить порядка 45,5 км.

На территории муниципального образования «Северодвинск» пешеходное движение организовано в развитой форме. В местах концентрации пешеходных потоков установлены скамейки, урны, малые архитектурные формы. Объекты внутри инфраструктуры населенных пунктов находятся в зоне пешей доступности. Объекты социальной сферы оборудованы возможностью доступа для маломобильных групп населения.

Велосипедное движение в организованных формах не представлено и отдельной инфраструктуры не имеет. Движение велосипедистов неупорядоченно. Велосипедных дорожек нет. Передвижения велосипедистов осуществляются по пешеходным тротуарам, что является нарушением Правил дорожного движения, и автодорогам. Это ведет к возникновению конфликтных ситуаций между велосипедистами и другими участниками дорожного движения, снижению безопасности передвижения пешеходов.

Транспортная сеть муниципального образования «Северодвинск» представлена сооружениями и коммуникациями железнодорожного и автодорожного транспорта. Связь населенных пунктов муниципального образования между собой и городом Архангельском, городом Северодвинском осуществляется исключительно в смешанном железнодорожно-автомобильном сообщении, что определяет неоднократную пересадку пассажиров с одного вида транспорта на другой, а также перевалку грузов.

В настоящее время транспортное обслуживание муниципального образования «Северодвинск» недостаточно развито. Деревни и поселки, входящие в Нёнокский и Белозерский административные округа, не имеют автодорожных связей с городом Северодвинском.

Автомобильные дороги муниципального образования «Северодвинск» активно используются грузовым автотранспортом. Основное движение грузового транспорта сосредоточено в направлении города Архангельска. Также по территории муниципального образования «Северодвинск» осуществляется доставка грузов до населенных пунктов Онежского района.

При этом на территории муниципального образования «Северодвинск» отсутствует объездная автомобильная дорога в обход города Северодвинска, обеспечивающая проезд грузовых транспортных средств и соответствующая установленным требованиям, в результате чего весь грузовой транспорт проезжает по городским улицам, что сказывается на эксплуатационном состоянии городской дорожной сети, воздействует на экологию города.

По состоянию на 01.01.2017 муниципальным образованием «Северодвинск» содержится 177,4 км автодорог, все они имеют асфальтобетонное и бетонное покрытие. Большинство автомобильных дорог города были введены в эксплуатацию в шестидесятые-семидесятые годы.

Информация о протяженности автомобильных дорог муниципального образования «Северодвинск» в разрезе основных объектов транспортной инфраструктуры  приведена в таблице 1.4.

Таблица 1.4. Протяженность автомобильных дорог муниципального образования «Северодвинск»

| Наименование автомобильной дороги | Протяжен-ность, км |
| --- | --- |
| 1. Улично-дорожная сеть муниципального образования «Северодвинск», всего, в том числе: | 112,1 |
| пр. Бутомы (от ул. Октябрьской до б-ра Приморского) | 1,1 |
| ул. Дзержинского (от пр. Бутомы до ул. Макаренко) | 1,1 |
| ул. Логинова (от проезда Машиностроителей до ул. Дзержинского) | 1,3 |
| ул. Макаренко (от ул. Корабельной до б-ра Приморского) | 1,0 |
| ул. Мира (от пр. Бутомы до ул. Макаренко) | 2,0 |
| ул. Октябрьская (от ул. Логинова до ул. Ричарда Ченслера) | 1,5 |
| бульвар Приморский (от ул. Северной до дома № 42 по б-ру Приморскому) | 1,0 |
| пр. Беломорский (от Архангельского шоссе до ул. Коммунальной) | 3,4 |
| ул. Георгия Седова (от ул. Плюснина до ул. Торцева; от ул. Лесной до Парковой зоны) | 1,3 |
| ул. Карла Маркса (от ул. Гагарина до ул. Трухинова) | 2,5 |
| ул. Кирилкина (от ул. Юбилейной до пр. Победы) | 1,4 |
| ул. Лебедева (от ул. Юбилейной до ул. Кирилкина) | 1,1 |
| пр. Ленина (от Архангельского шоссе до озера) | 2,2 |
| ул. Ломоносова (от ул. Железнодорожной до б-ра Строителей) | 4,8 |
| пр. Морской (от Карла Маркса до ул. Малая Кудьма) | 1,7 |
| ул. Пионерская (от ул. Первомайской до ул. Южной) | 1,5 |
| пр. Победы (от ул. Кирилкина до ул. Юбилейной) | 2,1 |
| ул. Советская (от железобетонного забора в районе дома № 1 по ул. Советской до ул. Гагарина) | 2,3 |
| пр. Труда (от ул. Первомайской до пр. Победы) | 3,9 |
| ул. Юбилейная (от ул. Заводской до ул. Чеснокова) | 3,9 |
| ул. Южная (от ул. Железнодорожной до ул. Георгия Седова) | 3,3 |
| ул. Южная (от ул. Седова до путепровода) | 1,1 |
| Онежский тракт (от Кородского шоссе до Кудемского шоссе) | 3,8 |
| ул. Гагарина (от ул. Ломоносова до ул. Первомайской) | 1,1 |
| ул. Железнодорожная (от Архангельского шоссе до ул. Южной) | 2,1 |
| ул. Индустриальная (от ул. Железнодорожной до ул. Капитана Воронина) | 1,9 |
| ул. Капитана Воронина (от ул. Первомайской до ул. Ломоносова) | 1,1 |
| ул. Комсомольская (от пр. Ленина до ул. Железнодорожной) | 1,3 |
| ул. Лесная (от ул. Железнодорожной до ул. Гагарина) | 1,9 |
| ул. Первомайская (от ул. Железнодорожной до ул. Серго Орджоникидзе) | 3,1 |
| ул. Полярная (от ул. Садовой до ул. Первомайской) | 1,5 |
| ул. Республиканская (от ул. Железнодорожной до пр. Ленина) | 1,2 |
| ул. Серго Орджоникидзе (от ул. Ломоносова до ул. Первомайской) | 1,1 |
| ул. Торцева (от ул. Торцева, 1А до ул. Капитана Воронина) | 2,4 |
| Узловой проезд (от железнодорожного переезда на Архангельском шоссе до ул. Окружной) | 3,3 |
| Архангельское шоссе (от ул. Портовой до Узлового проезда) | 4,9 |
| Участок автодороги Архангельское шоссе от ул. Портовой до круговой развязки пр. Морского | 1,3 |
| ул. Машиностроителей (от ул. Макаренко до Ягринского шоссе) | 1,1 |
| Архангельское шоссе от ул. Портовой до Беломорского пр-та | 2,7 |
| Архангельское шоссе от Ягринского шоссе до Узлового проезда | 2,5 |
| 2. Дороги общего пользования местного значения муниципального образования «Северодвинск», всего, в том числе: | 65,3 |
| Автомобильная дорога к Воинскому мемориалу | 2,5 |
| Проезд Узловой | 3,3 |
| Автодорога от ул. Заводской до Кородского шоссе | 1,4 |
| Кородское шоссе | 10,4 |
| Заозерный проезд | 1,6 |
| Солзенское шоссе | 15,1 |
| Кудемское шоссе | 12,9 |
| Ягринское шоссе | 2,7 |
| Проезд Чаячий | 1,1 |
| Автомобильная дорога от с. Нёнокса | 2,3 |
| Тепличный пр. (от Архангельского шоссе до здания Тепличный проезд, 14) | 1,3 |
| ул. Двинская | 1,1 |
| ул. Коммунальная (от ул. Южной до ул. Окружной) | 1,4 |
| ул. Окружная (от путепровода до ул. Коммунальной) | 1,4 |
| Всего протяженность муниципальных автомобильных дорог | 177,4 |

Схема расположения основных (опорных) дорог Северодвинска представлена на рисунке 1.2.

Рис 1.2. Схема расположения основных (опорных) дорог Северодвинска

В настоящее время только 33,3 км муниципальных дорог (18,8 процента) соответствуют нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, установленным «ГОСТ Р 50597-93. Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения».

Содержание автомобильных дорог на территории муниципального образования «Северодвинск» осуществляется коммунальными службами на основе муниципальных контрактов. Коммунальные службы обеспечены специализированной техникой в необходимом объеме.

Основной задачей содержания дорог является осуществление в течение всего года (с учетом сезона) комплекса профилактических работ по уходу за дорогами, дорожными сооружениями, а также устранение незначительных деформаций и повреждений конструктивных элементов дорог и дорожных сооружений, в результате которых поддерживается требуемое транспортно-эксплуатационное состояние дорог и дорожных сооружений. При организации работ по содержанию автомобильных дорог определение мероприятий осуществляют для двух временных периодов: зимнего и весенне-летне-осеннего.

В зимний период проводится комплекс мероприятий по обеспечению бесперебойного и безопасного движения на автомобильных дорогах, включая очистку дороги от снега, защиту дорог от снежных заносов и борьбу с зимней скользкостью. В состав работ по зимнему содержанию дорог входит технологическая посыпка проезжей части дорог пескосоляной смесью, подметание и сгребание снега с проезжей части с формированием снежных валов, вывоз снега с проезжей части дорог на снежные полигоны.

В весенне-летне-осенний период осуществляются работы, связанные с уходом и устранением незначительных деформаций на проезжей части, земляном полотне, элементах обустройства и обстановки и полосе отвода дороги.

Реализация мероприятий по содержанию, текущему и капитальному ремонту автомобильных дорог муниципального образования «Северодвинск» осуществляется в рамках муниципальной программы «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы», утвержденной постановлением Администрации Северодвинска от 23.03.2016  № 70-па.

Автомобильный парк в муниципальном образовании «Северодвинск» преимущественно состоит из легковых автомобилей, в подавляющем большинстве принадлежащих частным лицам. Информация о количестве и составе транспортных средств, находящихся в собственности граждан, отражена на диаграмме 1.1.

Диаграмма 1.1. Информация о количестве и составе транспортных средств, находящихся в собственности граждан

В целом рост количества транспортных средств, находящихся в собственности граждан, отмечается за период 2014 – 2016 годов. Информация об изменении количества и состава транспортных средств, находящихся в собственности граждан, отражена в таблице 1.5.

Таблица 1.5. Информация об изменении количества и состава транспортных средств, находящихся в собственности граждан

| № | Наименование | На конец 2014 года, единиц | На конец 2015 года, единиц | На конец 2016 года, единиц |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Всего автомобилей, находящихся в собственности граждан | 57509 | 57989 | 59221 |
| 1.1. | грузовые | 3023 | 3024 | 3141 |
| 1.2. | автобусы | 346 | 324 | 366 |
| 1.3. | легковые | 54140 | 54641 | 55714 |

Значительное увеличение транспортной обеспеченности граждан собственными легковыми автомобилями с 165,4 ед. на 1,0 тыс. человек населения в 2006 году до 301,0 ед. на 1,0 тыс. человек населения в 2016 году привело к чрезмерной нагрузке на транспортную инфраструктуру муниципального образования. Транспортные потоки в городе Северодвинске распределены неравномерно. Основные трассы города подвержены образованию заторов по причине сосредоточения основного движения транспортного потока в утренние часы в сторону градообразующих предприятий, а вечерние часы в обратном направлении.

Современное состояние дорожной сети муниципального образования «Северодвинск» обусловлено следующими причинами:

- низкая техническая характеристика дорожной сети;

- связь населенных пунктов муниципального образования «Северодвинск» между собой, городом Архангельском и городом Северодвинском осуществляется в смешанном железнодорожно-автомобильном сообщении;

- низкая плотность автодорог;

- 81,2% существующих муниципальных дорог требуют реконструкции (приведение транспортно-эксплуатационных показателей и доведение параметров участков существующей сети автомобильных дорог до соответствующих нормативных требований);

- 58,3% населенных пунктов муниципального образования не имеют автомобильных дорог, связывающих поселки с городом Северодвинском и между собой.

Проблема аварийности, связанная с автомобильным транспортом, приобрела особую остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения и крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.

Увеличение парка транспортных средств при ограниченных объемах строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог, недостаточном финансировании по содержанию автомобильных дорог привело к ухудшению условий движения. Обеспечение безопасности дорожного движения на улицах населенных пунктов и автомобильных дорогах муниципального образования «Северодвинск», предупреждение дорожно-транспортных происшествий и снижение тяжести их последствий является на сегодня одной из актуальных задач.

Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий на территории муниципального образования «Северодвинск» за 2014–2016 годы составило 17,3 тысяч единиц, при этом число пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях – 866 человек, в том числе 71 ребенок.

Основные показатели оценки дорожной ситуации в муниципальном образовании «Северодвинск» отражены в таблице 1.6.

Таблица 1.6. Основные показатели оценки дорожной ситуации

| № п/п | Параметры | Ед. изме-рения | Год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1. | Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий | единиц | 6 922 | 5 566 | 4 824 |
| 1.1. | Из них с пострадавшими | единиц | 249 | 247 | 239 |
| 1.1.1 | Количество пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях | человек | 303 | 292 | 271 |
| 2 | Количество зарегистрированных транспортных средств, находящихся в собственности граждан | единиц | 57 509 | 57 989 | 59 221 |
| 2.1. | Количество зарегистрированных транспортных средств в расчете на 1,0 тыс. жителей | единиц на 1,0 тыс. жителей | 308,9 | 311,0 | 320,0 |

По итогам проведенного анализа дорожно-транспортных происшествий за период 2014–2016 годов выявлены следующие места концентрации:

- по улицам: ул. Ломоносова, Архангельское шоссе, пр. Морской, 
ул. К. Маркса, Солзенское шоссе, пр. Ленина;

- по перекресткам: Архангельское шоссе – пр. Беломорский, Архангельское шоссе – ул. Юдина, ул. Ломоносова – пр. Труда, 
ул. К. Маркса – ул. Воронина, пр. Труда – ул. К.Маркса, пр. Ленина – 
ул. Лесная.

Для эффективного решения проблем, связанных с дорожно-транспортной аварийностью, и обеспечения снижения ее показателей необходимо продолжение системной реализации мероприятий по повышению безопасности дорожного движения при условии их обеспеченности финансовыми ресурсами.

Мероприятия, направленные на повышение эффективности эксплуатации средств регулирования дорожного движения, на территории муниципального образования «Северодвинск» реализуются в рамках муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы», утвержденной постановлением Администрации Северодвинска от 31.12.2015 № 652-па.

Основными документами, определяющими порядок функционирования и развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Северодвинск», являются:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;

- Федеральный закон от 10.01.2003 № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 23.10.1993 № 1090 «О Правилах дорожного движения»;

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 № 74 Санитарные правила СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- постановление Правительства Архангельской области от 08.10.2013 № 463-пп «Об утверждении государственной программы Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области (2014–2020 годы)»;

- Схема территориального планирования Архангельской области, утвержденная постановлением Правительства Архангельской области от 25.12.2012 № 608-пп;

- Генеральный план муниципального образования «Северодвинск», утвержденный решением Совета депутатов Северодвинска от 28.03.2013 № 8;

- Правила землепользования и застройки муниципального образования «Северодвинск» (II раздел – территории сельских населенных пунктов и межселенные территории), утвержденные решением Совета депутатов Северодвинска от 29.10.2015 № 69;

- Правила землепользования и застройки муниципального образования «Северодвинск» (I раздел – город Северодвинск), утвержденные решением Совета депутатов Северодвинска от 31.10.2007 № 147;

- муниципальная программа «Развитие жилищного строительства Северодвинска на 2016–2021 годы», утвержденная постановлением Администрации Северодвинска от 08.06.2016 № 184-па;

- муниципальная программа «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы», утвержденная постановлением Администрации Северодвинска от 23.03.2016 № 70-па;

- муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы», утвержденная постановлением Администрации Северодвинска от 31.12.2015 № 652-па;

- Проект организации дорожного движения на улицах города Северодвинска (ООО «ДорМостПроект», 2016 г.);

- решение Совета депутатов Северодвинска от 22.08.2013 № 52 
«О создании дорожного фонда муниципального образования «Северодвинск»;

- постановление Администрации Северодвинска от 19.11.2013 
№ 469-па «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании «Северодвинск».

Нормативно-правовая база для разработки Программы соответствует действующему законодательству, является достаточной основой функционирования транспортной системы на территории муниципального образования «Северодвинск».

В случае проведения актуализации Программы нормативно-правовая база подлежит корректировке по мере необходимости, с целью обеспечения соответствия действующему законодательству.

Раздел II

Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории муниципального образования «Северодвинск»

Прогнозирование социально-экономического развития опирается на анализ демографической ситуации на территории, процессов рождаемости и смертности, миграции населения, анализ структуры населения, поскольку основная цель социальной инфраструктуры – это удовлетворение потребностей населения.

Общая численность постоянного населения муниципального образования «Северодвинск» на 1 января 2017 года составила 185,1 тыс. человек (16 процентов от общей численности постоянного населения Архангельской области).

За прошедшие десятилетия численность населения муниципального образования «Северодвинск» значительно сократилась (с 258,6 тыс. человек в 1991 году). «Точки перелома» в социально-экономическом развитии страны отражались на демографических процессах в муниципальном образовании «Северодвинск».

Сокращение численности населения связано в первую очередь с резким изменением экономической ситуации в стране в 1990-е годы, снижением государственного оборонного заказа, сокращением объёмов производства и численности занятых, что вызвало отток населения.

Прогноз динамики численности населения исходит из экономического потенциала территории, планируемых процессов экономического и социального развития, а также зависит от проводимой на всех уровнях политики развития данной территории. Формирование численности населения будет идти за счет снижения естественной убыли, чему будут способствовать реализация государственных программ по повышению рождаемости и снижению смертности населения.

Численность населения муниципального образования «Северодвинск» будет определяться рядом условий:

- уровнем снижения или повышения рождаемости и естественного воспроизводства, политикой государства в области поощрения рождаемости;

- снижением оттока молодых людей;

- развитием оборонно-промышленного и гражданского машиностроения;

- возможностью организации новых рабочих мест во всех сферах хозяйственного комплекса муниципального образования и т.д.

Сохранение демографического и социального потенциала в Стратегии социально-экономического развития Архангельской области до 2030 года рассматривается как одно из приоритетных направлений.

Основными направлениями реализации демографической политики являются:

- нормализация и улучшение демографической ситуации, направленной на предотвращение оттока населения;

- совершенствование медицинского обслуживания населения;

- повышение качества трудового потенциала, обеспечение эффективной и рациональной занятости населения, ведущей к улучшению материального положения граждан;

- совершенствование политики социальной защиты населения, повышение уровня безопасности жизни;

- активизация молодежной политики.

На период реализации Программы прогнозируется сохранение тенденции снижения численности населения, обусловленное снижением рождаемости и сохранением миграционных потоков. Прогнозируемые показатели динамики численности населения муниципального образования «Северодвинск» до 2033 года приведены в таблице 2.1.

Таблица 2.1. Прогнозируемые показатели динамики численности населения муниципального образования «Северодвинск» до 2033 года

| Показатель | Ед. изм. | 2017 год (прогноз) | 2018 год (прогноз) | 2019 год (прогноз) | 2020 год (прогноз) | 2021 год (прогноз) | 2033 год (прогноз) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднегодовая численность населения муниципального образования «Северодвинск» | тыс. человек | 184,5 | 183,5 | 182,3 | 181,2 | 180,1 | 175,0 |

Увеличение численности населения зависит от социально-экономического развития территории, успешной политики занятости населения, в частности, создания новых рабочих мест, обусловленного развитием традиционных и ориентированных на выпуск гражданской продукции направлений хозяйственной деятельности:

- появление крупных инвестиционных проектов на градообразующих предприятиях города Северодвинска;

- развитие субъектов малого и среднего предпринимательства;

- развитие туристическо-рекреационного и сельскохозяйственного направления, преимущественно в сельской местности городского округа.

Есть основание полагать, что при формировании процесса устойчивого функционирования муниципального образования и при проведении соответствующей инвестиционной политики изменится динамика численности населения в сторону ее стабилизации и последующего роста.

Формирование прогноза градостроительного развития муниципального образования «Северодвинск» осуществлено на основании данных Генерального плана муниципального образования «Северодвинск» и Схемы территориального планирования Архангельской области.

Генеральный план предусматривает сохранение общего характера исторически сложившейся планировочной структуры и ее дальнейшее развитие с приведением отдельных ее элементов в соответствие с современными требованиями к организации жизненной среды.

Основными задачами пространственного развития муниципального образования «Северодвинск» являются:

- обеспечение целостности муниципального образования посредством территориального планирования;

- функциональное зонирование территории;

- использование в качестве транспортного потенциала региональных автодорог широтного направления: «Архангельск – Северодвинск» и «Архангельск – Онега»;

- развитие инженерно-транспортной инфраструктуры;

Реализация указанных задач осуществляется посредством разработки оптимальной функционально-планировочной структуры муниципального образования «Северодвинск», создающей предпосылки для гармоничного и устойчивого развития его территории.

Генеральным планом муниципального образования «Северодвинск» предусмотрен комплекс мероприятий по развитию жилищного строительства и увеличению площади жилищного фонда муниципального образования к расчетному сроку (2033 году) до 5 558,3 кв. м. Основные показатели развития жилищного строительства, предусмотренные Генеральным планом муниципального образования «Северодвинск», отражены в таблице 2.2.

Таблица 2.2. Основные показатели развития жилищного строительства в соответствии с Генеральным планом муниципального образования «Северодвинск»

|  | Показатели | Ед. изм. | Совре- менное состояние (2011 г.) | I очередь (2023 г.) | Расчетный срок (2033 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилищный фонд всего, в том числе | тыс. м2 | 4091,7 | 4454,0 | 5558,3 |
| 1.1. | в городских населенных пунктах | тыс. м2 | 4037,1 | 4399,0 | 5495,0 |
| 1.2. | в сельских населенных пунктах | тыс. м2 | 54,6 | 55,0 | 63,3 |
| 2. | Средняя обеспеченность населения общей площадью | м2/чел. | 21,8 | 23,1 | 28,0 |
| 3. | Среднегодовой ввод жилищного фонда | тыс. м2 | 8,4 | 44-49 | 76-81 |

Реализация мероприятий по увеличению площади жилищного фонда муниципального образования и развитию жилищного строительства в перспективе увеличит существующую интенсивность сложившихся пассажиропотоков и потребует расширения сети автомобильных дорог, создания дополнительных парковочных мест, потребует осуществления мероприятий, повышающих безопасность дорожного движения.

В настоящее время автотранспортная сеть муниципального образования «Северодвинск» недостаточно развита. Ряд населенных пунктов (деревня Сюзьма, село Нёнокса, поселки Палозеро, Белозеро) ввиду природных ограничений лишены инженерно-транспортного обслуживания.

По результатам комплексной оценки населенные пункты Сюзьма и Палозеро лишены транспортной доступности, инженерной и социальной инфраструктуры. Обеспечение указанных населенных пунктов инженерно-транспортной инфраструктурой нецелесообразно ввиду затратных инженерных мероприятий по подготовке территории под строительство автодорог.

Для улучшения транспортных связей между населенными пунктами муниципального образования «Северодвинск» необходимо осуществить строительство отдельных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения и реконструкцию существующей узкоколейной железной дороги.

Ограниченное обеспечение инженерно-транспортной инфраструктурой и наличие территорий, занятых санитарно-защитными зонами предприятий, создают неблагоприятные условия для жилищного строительства, размещения объектов отдыха.

Сдерживающими факторами развития градостроительной деятельности на территории муниципального образования являются:

- обширные заболоченные территории (большая часть существующей застройки города Северодвинска размещена на намывных территориях);

- прибрежные территории Белого моря попадают в запретные зоны и запретные районы, имеют специальный режим использования территорий, на которых расположены территории и объекты Вооруженных Сил Российской Федерации.

На территории запретной зоны запрещается проживание граждан, нахождение граждан без специального разрешения, строительство объектов производственного, социально-бытового и иного назначения, устройство туристических лагерей и зон отдыха, оборудование стоянок автотранспорта и проведение иных работ. В случае особой необходимости работы на территории запретной зоны могут проводиться по разрешению органов местного самоуправления и согласованию с начальником военного склада.

На территории запретного района запрещается строительство объектов производственного, социально-бытового и иного назначения, проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военному складу и сохранности находящегося там имущества. В случае особой необходимости строительство объектов производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретного района может разрешаться в каждом конкретном случае органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, на территории которых находятся военные склады, по согласованию с органами военного управления, в ведении которых они находятся.

В период реализации программы транспортная инфраструктура по видам транспорта, представленным в муниципальном образовании «Северодвинск», не претерпит существенных изменений. Основными видами транспорта, обеспечивающими прямую доступность Северодвинска в территориальной структуре Российской Федерации, останутся автомобильный и железнодорожный транспорт. В границах городского округа преобладающим останется автомобильный транспорт как в формате общественного транспорта, так и личного транспорта граждан. Для целей обслуживания действующих производственных предприятий сохранится использование грузового транспорта.

Учитывая экономическую ситуацию и сложившиеся условия, необходимо разработать и реализовать мероприятия по строительству новых и реконструкции существующих участков улично-дорожной сети Северодвинска исходя из требований организации удобных транспортных связей жилых территорий с градостроительными предприятиями и центрами культурно-бытового обслуживания, с учетом наиболее значительных грузо- и пассажиропотоков, а также пешеходной доступности объектов социально-культурного назначения и мест приложения труда.

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры, предусмотренные Генеральным планом муниципального образования «Северодвинск», разработаны на основе анализа состояния транспортной инфраструктуры муниципального образования. Основные показатели развития транспортной инфраструктуры, предусмотренные Генеральным планом муниципального образования «Северодвинск», отражены в таблице 2.3.

Таблица 2.3. Планируемые показатели развития транспортной инфраструктуры в соответствии с Генеральным планом муниципального образования «Северодвинск»

|  | Показатели | Един. измерен. | Совре- менное состояние (2011 г.) | I очередь (2023 г.) | Расчетный срок (2033 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протяжённость дорожной сети с твёрдым покрытием | км | 86,6 | 100,7 | 120,2 |
| 2 | Плотность дорожной сети с твёрдым покрытием | км/ 100 км2 | 7,3 | 8,4 | 10,1 |
| 3 | Массовый пассажирский транспорт (протяженность линий МПТ) | км | - | 14,1 | 45,5 |

Одним из основных направлений развития дорожной сети городского округа в период реализации Программы будет являться обеспечение транспортной доступности площадок перспективной застройки и повышение качества, а также безопасности существующей дорожной сети.

При сохранении сложившейся тенденции повышения уровня автомобилизации к 2035 году расчетный уровень автомобилизации составит порядка 350 легковых машин индивидуального пользования на 1000 жителей. С учетом прогноза изменения численности населения количество автомобилей у населения к расчетному сроку составит 61,3 тыс. единиц, что на 10 процентов больше чем в 2016 году.

Прогнозируемое увеличение количества транспортных средств, без изменения пропускной способности дорог, повлечет повышение интенсивности движения на отдельных участках дорог с образованием заторов в утренние и вечерние часы. Потенциально в зону риска попадают Ягринское шоссе, перекрестки пр. Труда и ул. Ломоносова, пр. Труда и ул. К. Маркса, ул. С. Оржоникидзе и ул. К. Маркса, а также пересечение Архангельского шоссе и пр. Морского.

На период реализации Программы предполагается постепенное снижение аварийности. Факторами, влияющими на снижение аварийности, станут:

- обеспечение контроля за выполнением мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения;

- внедрение разработанного проекта организации дорожного движения;

- развитие систем видеофиксации нарушений правил дорожного движения;

- развитие целевой системы воспитания и обучения детей безопасному поведению на улицах и дорогах;

- проведение разъяснительной и предупредительно-профилактической работы среди населения по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения с использованием средств массовой информации.

В перспективе возможно ухудшение ситуации по причине постоянно возрастающей мобильности населения, массового пренебрежения требованиями безопасности дорожного движения со стороны участников движения, неудовлетворительного состояния автомобильных дорог, недостаточного технического уровня дорожного хозяйства, несовершенства технических средств организации дорожного движения.

Чтобы не допустить негативного развития ситуации, необходимо:

- создание современной системы обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети всех населённых пунктов муниципального образования;

- повышение правового сознания и предупреждения опасного поведения среди населения, в том числе среди несовершеннолетних;

- повышение уровня обустройства автомобильных дорог общего пользования – установка средств организации дорожного движения на дорогах.

В период действия Программы предполагается увеличение негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения, обусловленное ростом автомобилизации населения в совокупности со снижением его численности. Все большее количество легковых транспортных средств, принадлежащих населению, соответствует современным экологическим нормам и стандартам, в связи с чем в рассматриваемом периоде возможно прогнозировать незначительное увеличение негативного воздействия на окружающую среду. Дополнительными факторами, стабилизирующими ситуацию, можно рассматривать выбытие из эксплуатации транспортных средств низких экологических классов в результате их износа. При увеличивающемся объеме выбросов и в связи со снижением в их составе концентрации вредных веществ можно сделать выводы о незначительном увеличении нагрузки на окружающую среду от автомобильного транспорта.

Задачами транспортной инфраструктуры в области снижения вредного воздействия транспорта на окружающую среду являются:

- сокращение вредного воздействия транспорта на здоровье человека за счет снижения объемов воздействий, выбросов и сбросов, количества отходов на всех видах транспорта;

- мотивация перехода транспортных средств на экологически чистые виды топлива.

В целях снижения вредного воздействия транспорта на окружающую среду и возникающих ущербов Генеральным планом муниципального образования «Северодвинск» предусмотрены мероприятия по защите окружающей среды от воздействия физических факторов, включающие:

- снижение уровня воздействия от автотранспорта;

- реконструкцию и благоустройство магистральной улично-дорожной сети в соответствии с современными экологическими нормативами;

- контроль технического состояния автотранспорта и качества используемых нефтепродуктов;

- соблюдение санитарно-защитных полос вдоль магистральных автодорог.

Реализация указанных мер будет осуществляться на основе повышения экологических требований к проектированию, строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог.

Раздел III

Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры и их укрупненная оценка по целевым показателям (индикаторам) развития транспортной инфраструктуры с последующим выбором предлагаемого к реализации варианта

Анализируя сложившуюся ситуацию, можно выделить три принципиальных варианта развития транспортной инфраструктуры:

- оптимистичный – развитие происходит в полном соответствии с положениями Генерального плана муниципального образования «Северодвинск» с реализаций всех предложений по реконструкции и строительству;

- реалистичный – развитие осуществляется на уровне, необходимом и достаточном для обеспечения безопасности передвижения и доступности центров тяготения, сложившихся на территории муниципального образования «Северодвинск». Вариант предполагает реконструкцию существующей улично-дорожной сети и строительство отдельных участков дорог;

- пессимистичный – обеспечение безопасности передвижения на уровне выполнения крайне необходимых мероприятий по строительству и реконструкции автомобильных дорог.

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры муниципального образования «Северодвинск», предусмотренные оптимистичным вариантом развития, отражены в таблице 3.1.

Таблица 3.1. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры муниципального образования «Северодвинск» (оптимистичный вариант развития)

| Наименование мероприятия | Протя-женность, км |
| --- | --- |
| 1. Мероприятия по проектированию автомобильных дорог и инженерных сооружений, в том числе: | 80,631 |
| 1.1. Проектирование автомобильной дороги V категории к селу Нёнокса от автодороги «Северодвинск – Онега» | 11,811 |
| 1.2. Проектирование объездной дороги на участке от Солзенского шоссе до Кородского шоссе в Южном районе города Северодвинска | 3,900 |
| 1.3. Проектирование автодороги к п. Белое Озеро | 19,500 |
| 1.4. Проектирование реконструкции Кородского шоссе с приведением поперечных профилей дорог в соответствие с транспортными нормативами | 10,400 |
| 1.5. Проектирование реконструкции Кудемского шоссе с приведением поперечных профилей дорог в соответствие с транспортными нормативами | 12,900 |
| 1.6. Проектирование реконструкции Солзенского шоссе с приведением поперечных профилей дорог в соответствие с транспортными нормативами | 15,050 |
| 1.7. Проектирование строительства моста через р. Солза (д. Солза) | 0,220 |
| 1.8. Проектирование реконструкции автодороги «с. Нёнокса – п. Сопка» | 4,500 |
| 1.9. Проектирование реконструкции ул. Южной до проспекта Труда с целью организации надежной транспортной связи между Восточным, Центральным и Южным районами, минуя магистральную сеть Западного района (расчетный срок) | 1,550 |
| 1.10. Проектирование продолжения ул. Ричарда Ченслера до ул. Октябрьской, территории градостроительного квартала 231 с целью организации автобусного маршрута | 0,800 |
| 2. Мероприятия по строительству автомобильных дорог и инженерных сооружений, в том числе: | 42,165 |
| 2.1. Строительство автомобильной дороги к селу Нёнокса от автодороги «Северодвинск – Онега» | 11,811 |
| 2.2. Строительство дороги по продлению проспекта Морского от проспекта Победы до пересечения с Солзенским шоссе в городе Северодвинске | 1,229 |
| 2.3. Строительство автодороги по ул. Набережная р. Кудьмы для обеспечения транспортной доступности существующей и перспективной жилой застройки в градостроительных кварталах 167, 175 с одновременным строительством берегоукрепительных сооружений набережной р. Кудьма | 1,633 |
| 2.4. Строительство автодороги по пр. Труда от пр. Победы до ул. Набережная р. Кудьма, автодороги по ул. Героев Североморцев от ул. Набережная р. Кудьма до пр. Труда с одновременным строительством объектов инженерной инфраструктуры квартала 175 в городе Северодвинске | 1,793 |
| 2.5. Строительство объездной дороги на участке от Солзенского шоссе до Кородского шоссе в Южном районе | 3,900 |
| 2.6. Строительство автодороги к п. Белое Озеро на территории муниципального образования «Северодвинск» | 19,500 |
| 2.7. Строительство моста через р. Солза, расположенного в д. Солза | 0,220 |
| 2.8. Строительство автодороги, соединяющей улицу Окружную и улицу Юбилейную | 1,126 |
| 2.9. Строительство автодорожного моста через р. Нёнокса, расположенного по ул. Октябрьской в селе Нёнокса | 0,043 |
| 2.10. Завершение строительства мостового перехода через реку Малая Кудьма на Солзенском шоссе в городе Северодвинске Архангельской области | 0,078 |
| 2.11. Строительство продолжения ул. Ричарда Ченслера до ул. Октябрьской, территории градостроительного квартала 231 с целью организации автобусного маршрута | 0,800 |
| 3. Мероприятия по реконструкции автомобильных дорог и инженерных сооружений, в том числе: | 52,170 |
| 3.1. Реконструкция проспекта Морского от ул. Малая Кудьма до проспекта Победы города Северодвинска | 0,473 |
| 3.2. Реконструкция проспекта Победы на участке от ул. Кирилкина до пр. Морской города Северодвинска (II этап) | 0,651 |
| 3.3. Реконструкция моста через Никольское устье Северной Двины в городе Северодвинске | 3,102 |
| 3.4. Реконструкция дороги по ул. Окружной в городе Северодвинске (участок от ул. Коммунальной до путепровода) | 1,433 |
| 3.5. Реконструкция ул. Железнодорожной на участке от ул. Торцева до рефулерного озера в рамках строительства ливневого коллектора вдоль ул. Железнодорожной, от ул. Торцева до рефулерного озера, с устройством локальных очистных сооружений в городе Северодвинске | 1,724 |
| 3.6. Реконструкция ул. Южной от пр. Ленина до ул. Георгия Седова в рамках строительства сетей холодного водоснабжения и канализации по ул. Южной в городе Северодвинске Архангельской области | 0,387 |
| 3.7. Реконструкция автодороги «с. Нёнокса – п. Сопка» | 4,500 |
| 3.8. Реконструкция ул. Южной до проспекта Труда с целью организации надежной транспортной связи между Восточным, Центральным и Южным районами, минуя магистральную сеть Западного района (расчетный срок) | 1,550 |
| 3.9. Реконструкция Кородского шоссе с приведением поперечных профилей дорог в соответствие с транспортными нормативами | 10,400 |
| 3.10. Реконструкция Кудемского шоссе с приведением поперечных профилей дорог в соответствие с транспортными нормативами | 12,900 |
| 3.11. Реконструкция Солзенского шоссе с приведением поперечных профилей дорог в соответствие с транспортными нормативами | 15,050 |
| 4. Мероприятия по строительству объектов инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения, в том числе: | Х |
| 4.1. Строительство двух новых пешеходных мостов (существующие пешеходные мосты находятся в аварийном состоянии) через р. Кудьму и Ширшему | Х |
| 4.2. Строительство нового пешеходного моста через р. Камбалица в связи с развитием застройки поселка Камбалица | Х |
| 4.3. Сооружение пешеходного перехода (в том числе с учетом доступности для маломобильных групп населения) через железнодорожную линию «Северодвинск – Нёнокса» с ул. Лебедева на пр. Труда | Х |
| 4.4. Строительство велосипедной инфраструктуры (велополосы, велодорожки, пункты велопроката, велопарковка), включающей в себя организацию велотранспортной инфраструктуры для связи жилых районов с градообразующими предприятиями (АО «ПО «Севмаш», АО «ЦС «Звездочка», АО «СПО «Арктика», АО «Северный рейд») и рекреационной зоной (ООПТ – природный рекреационный комплекс «Сосновый бор острова Ягры»), а также с пригородными рекреационными зонами в направлениях на пос. Рикасиха, ул. Водогон и другие по следующим улицам и дорогам: Архангельское, Солзенское и Ягринское шоссе; проспекты Морской и Победы; улицы Октябрьская, Карла Маркса, Советских Космонавтов, Юбилейная; проезд Машиностроителей; бульвары Приморский и Строителей, а также устройство окружной велосипедной и пешеходной инфраструктуры вокруг рефулерного озера № 3 | Х |
| 5. Мероприятия по развитию железнодорожного транспорта, в том числе: | 31,7 |
| 5.1. Реконструкция узкоколейной железной дороги от ул. Водогон до п. Белое Озеро в целях улучшения верхнего строения железнодорожного пути | 31,7 |
| 5.2. Обновление подвижного состава для эксплуатации на узкоколейной железной дороге «ул. Водогон – п. Белое Озеро» | Х |
| 6. Строительство в городе Северодвинске грузового района, состоящего из пяти самостоятельных перегрузочных терминалов: терминал перевалки навалочных грузов, терминал переработки рыбной продукции, терминал переработки контейнеров, терминал переработки генеральных грузов, терминал переработки наливных грузов | Х |

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры муниципального образования «Северодвинск», предусмотренные реалистичным вариантом развития, отражены в таблице 3.2.

Таблица 3.2. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры муниципального образования «Северодвинск» (реалистичный вариант развития)

| Наименование мероприятия | Протя-женность, км |
| --- | --- |
| 1. Мероприятия по проектированию автомобильных дорог и инженерных сооружений, в том числе: | 51,181 |
| 1.1. Проектирование автомобильной дороги V категории к селу Нёнокса от автодороги «Северодвинск – Онега» | 11,811 |
| 1.2. Проектирование реконструкции Кородского шоссе с приведением поперечных профилей дорог в соответствие с транспортными нормативами | 10,400 |
| 1.3. Проектирование реконструкции Кудемского шоссе с приведением поперечных профилей дорог в соответствие с транспортными нормативами | 12,900 |
| 1.4. Проектирование реконструкции Солзенского шоссе с приведением поперечных профилей дорог в соответствие с транспортными нормативами | 15,050 |
| 1.5. Проектирование строительства моста через р. Солза (д. Солза) | 0,220 |
| 1.6. Проектирование продолжение ул. Ричарда Ченслера до ул. Октябрьская, территории градостроительного квартала 231 с целью организации автобусного маршрута | 0,800 |
| 2. Мероприятия по строительству автомобильных дорог и инженерных сооружений, в том числе: | 18,733 |
| 2.1. Строительство автомобильной дороги к селу Нёнокса от автодороги «Северодвинск – Онега» | 11,811 |
| 2.2. Строительство дороги по продлению проспекта Морского от проспекта Победы до пересечения с Солзенским шоссе в городе Северодвинске | 1,229 |
| 2.3. Строительство автодороги по ул. Набережная р. Кудьмы для обеспечения транспортной доступности существующей и перспективной жилой застройки в градостроительных кварталах 167, 175 с одновременным строительством берегоукрепительных сооружений набережной р. Кудьма | 1,633 |
| 2.4. Строительство автодороги по пр. Труда от пр. Победы до ул. Набережная р. Кудьма, автодороги по ул. Героев Североморцев от ул. Набережная р. Кудьма до пр. Труда с одновременным строительством объектов инженерной инфраструктуры квартала 175 в городе Северодвинске | 1,793 |
| 2.5. Строительство моста через р. Солза, расположенного в д. Солза | 0,220 |
| 2.6. Строительство автодороги, соединяющей улицу Окружную и улицу Юбилейную | 1,126 |
| 2.7. Строительство автодорожного моста через р. Нёнокса, расположенного по ул. Октябрьской в селе Нёнокса | 0,043 |
| 2.8. Завершение строительства мостового перехода через реку Малая Кудьма на Солзенском шоссе в городе Северодвинске Архангельской области | 0,078 |
| 2.9. Строительство продолжения ул. Ричарда Ченслера до ул. Октябрьской, территории градостроительного квартала 231 с целью организации автобусного маршрута | 0,800 |
| 3. Мероприятия по реконструкции автомобильных дорог и инженерных сооружений, в том числе: | 46,120 |
| 3.1. Реконструкция проспекта Морского от ул. Малая Кудьма до проспекта Победы городе Северодвинске | 0,473 |
| 3.2. Реконструкция проспекта Победы на участке от ул. Кирилкина до пр. Морского города Северодвинска (II этап) | 0,651 |
| 3.3. Реконструкция моста через Никольское устье Северной Двины в городе Северодвинске | 3,102 |
| 3.4. Реконструкция дороги по ул. Окружной в городе Северодвинске (участок от ул. Коммунальной до путепровода) | 1,433 |
| 3.5. Реконструкция ул. Железнодорожной на участке от ул. Торцева до рефулерного озера в рамках строительства ливневого коллектора вдоль ул. Железнодорожной, от ул. Торцева до рефулерного озера, с устройством локальных очистных сооружений в городе Северодвинске | 1,724 |
| 3.6. Реконструкция ул. Южной от пр. Ленина до ул. Георгия Седова в рамках строительства сетей холодного водоснабжения и канализации по ул. Южной в городе Северодвинске Архангельской области | 0,387 |
| 3.7. Реконструкция Кородского шоссе с приведением поперечных профилей дорог в соответствие с транспортными нормативами | 10,400 |
| 3.8. Реконструкция Кудемского шоссе с приведением поперечных профилей дорог в соответствие с транспортными нормативами | 12,900 |
| 3.9. Реконструкция Солзенского шоссе с приведением поперечных профилей дорог в соответствие с транспортными нормативами | 15,050 |

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры муниципального образования «Северодвинск», предусмотренные пессимистичным вариантом развития, отражены в таблице 3.3.

Таблица 3.3. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры муниципального образования «Северодвинск» (пессимистичный вариант развития)

| Наименование мероприятия | Протя-женность, км |
| --- | --- |
| 1. Мероприятия по строительству автомобильных дорог и инженерных сооружений, в том числе: | 4,226 |
| 1.1. Строительство дороги по продлению проспекта Морского от проспекта Победы до пересечения с Солзенским шоссе в городе Северодвинске | 1,229 |
| 1.2. Строительство автодороги по пр. Труда от пр. Победы до ул. Набережная р. Кудьма, автодороги по ул. Героев Североморцев от ул. Набережная р. Кудьма до пр. Труда с одновременным строительством объектов инженерной инфраструктуры квартала 175 в городе Северодвинске | 1,793 |
| 1.3. Строительство автодороги, соединяющей улицу Окружную и улицу Юбилейную | 1,126 |
| 1.4. Завершение строительства мостового перехода через реку Малая Кудьма на Солзенском шоссе в городе Северодвинске Архангельской области | 0,078 |
| 2. Мероприятия по реконструкции автомобильных дорог и инженерных сооружений, в том числе: | 3,236 |
| 2.1. Реконструкция проспекта Морского от ул. Малая Кудьма до проспекта Победы города Северодвинска | 0,473 |
| 2.2. Реконструкция проспекта Победы на участке от ул. Кирилкина до пр. Морской города Северодвинска (II этап) | 0,651 |
| 2.3. Реконструкция ул. Железнодорожной на участке от ул. Торцева до рефулерного озера в рамках строительства ливневого коллектора вдоль ул. Железнодорожной, от ул. Торцева до рефулерного озера, с устройством локальных очистных сооружений в городе Северодвинске | 1,724 |
| 2.4. Реконструкция ул. Южной от пр. Ленина до ул. Георгия Седова в рамках строительства сетей холодного водоснабжения и канализации по ул. Южной в городе Северодвинске Архангельской области | 0,387 |

Укрупненные показатели развития транспортной инфраструктуры согласно обозначенным вариантам развития представлены в таблице 3.4.

Таблица 3.4. Укрупнённые показатели развития транспортной инфраструктуры

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | Варианты развития |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Оптимис-тичный | Реалис-тичный | Пессимис-тичный |
| 1. | Индекс нового строительства | % | 23,8 | 10,6 | 2,4 |
| 2. | Удельный вес дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | % | 58,1 | 50,1 | 22,4 |
| 3. | Прирост протяженности дорог | км | 42,2 | 18,8 | 4,2 |
| 4. | Общая протяженность муниципальных дорог муниципального образования «Северодвинск» | км | 219,6 | 196,2 | 181,6 |

Структура качества автомобильных дорог муниципального образования «Северодвинск», предусмотренная принципиальными вариантами развития транспортной инфраструктуры, отражена в диаграмме 3.1.

Диаграмма 3.1. Структура качества автомобильных дорог муниципального образования «Северодвинск», предусмотренная принципиальными вариантами развития транспортной инфраструктуры

В рамках реализации настоящей Программы предлагается принять второй вариант как наиболее вероятный в сложившейся ситуации.

Раздел IV

Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры, технико-экономических параметров объектов транспорта, очередность реализации мероприятий (инвестиционных проектов)

Для реализации поставленных целей и решения задач Программы, достижения планируемых значений показателей и индикаторов предусмотрено выполнение комплекса мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры муниципального образования «Северодвинск».

В целях создания условий для устойчивого комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Северодвинск» Программой на период до 2033 года предусмотрена реализация следующих мероприятий:

- проектирование и строительство дороги по продолжению ул. Ричарда Ченслера до ул. Октябрьской, территории градостроительного квартала 231 с целью организации автобусного маршрута протяженностью 0,8 км;

- проектирование и реконструкция Кородского шоссе, Кудемского шоссе, Солзенского шоссе общей протяженностью 38,35 км с приведением поперечных профилей дорог в соответствие с транспортными нормативами;

- проектирование и строительство моста через р. Солза, расположенного в д. Солза, протяженностью 0,22 км;

- строительство дороги по продлению проспекта Морского от проспекта Победы до пересечения с Солзенским шоссе в городе Северодвинске протяженностью 1,22859 км;

- завершение строительства мостового перехода через реку Малая Кудьма на Солзенском шоссе в городе Северодвинске Архангельской области протяженностью 0,07836 км;

- строительство автодороги, соединяющей улицу Окружную и улицу Юбилейную, протяженностью 1,126 км;

- строительство автодороги по пр. Труда от пр. Победы до ул. Набережная р. Кудьма, автодороги по ул. Героев Североморцев от ул. Набережная р. Кудьма до пр. Труда общей протяженностью 1,793 км с одновременным строительством объектов инженерной инфраструктуры квартала 175 в городе Северодвинске;

- строительство автодороги по ул. Набережная р. Кудьмы протяженностью 1,633 км для обеспечения транспортной доступности существующей и перспективной жилой застройки в градостроительных кварталах 167, 175 с одновременным строительством берегоукрепительных сооружений набережной р. Кудьма;

- строительство автомобильной дороги к селу Нёнокса от автодороги «Северодвинск – Онега» протяженностью 11,811 км;

- строительство автодорожного моста через р. Нёнокса, расположенного по ул. Октябрьской в селе Нёнокса, протяженностью 0,04275 км;

- реконструкция участка проспекта Морского от ул. Малая Кудьма до проспекта Победы города Северодвинска протяженностью 0,47286 км;

- реконструкция моста через Никольское устье Северной Двины в городе Северодвинске;

- реконструкция участка проспекта Победы на участке от ул. Кирилкина до пр. Морского города Северодвинска (II этап) протяженностью 0,65137 км;

- реконструкция дороги по ул. Окружной в городе Северодвинске (участок от ул. Коммунальной до путепровода) протяженностью 1,4328 км;

- реконструкция ул. Железнодорожной на участке от ул. Торцева до рефулерного озера протяженностью 1,72434 км в рамках строительства ливневого коллектора вдоль ул. Железнодорожной, от ул. Торцева до рефулерного озера, с устройством локальных очистных сооружений в городе Северодвинске;

- реконструкция ул. Южной от пр. Ленина до ул. Георгия Седова протяженностью 0,38698 км в рамках строительства сетей холодного водоснабжения и канализации по ул. Южной в городе Северодвинске Архангельской области.

С учетом сложившейся экономической ситуации мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта, мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов, мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства, мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения, мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб на период реализации Программы не предусматриваются.

Вместе с тем при развитии транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования «Северодвинск» необходимо уделить особое внимание развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения, включающей в себя организацию велотранспортной инфраструктуры для связи жилых районов с градообразующими предприятиями и рекреационной зоной, с пригородными рекреационными зонами, а также устройство окружной велосипедной и пешеходной инфраструктуры вокруг рефулерного озера № 3.

Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения возможны к реализации как дополнительные из-за недостатка финансовых средств и могут быть реализованы при получении дополнительных доходов местного бюджета или появлении возможности финансирования из других источников.

Подробный перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры, технико-экономические параметры объектов транспорта, очередность реализации мероприятий (инвестиционных проектов) приведены в приложении № 1 к настоящей Программе.

Раздел V

Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры

Транспортная система муниципального образования «Северодвинск» является элементом транспортной системы Архангельской области и обеспечивает автомобильную связь с отдельными населенными пунктами Приморского района, населенными пунктами Онежского района, поэтому решение всех задач, связанных с оптимизацией транспортной инфраструктуры на территории, не может быть решено только в рамках полномочий органов местного самоуправления муниципального образования. Представленные в Программе мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры предполагается реализовывать с участием бюджетов всех уровней. Одной из основных задач органов местного самоуправления станет организация мероприятия по обеспечению взаимодействия органов государственной власти Архангельской области и органов местного самоуправления муниципального образования «Северодвинск», подготовка инициативных предложений для органов местного самоуправления и органов власти Архангельской области по развитию транспортной инфраструктуры.

При реализации Программы предполагается привлечение финансирования из средств дорожного фонда.

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет всех источников финансирования, планируемое с учетом возможностей ее реализации, действующих расходных обязательств и необходимых дополнительных средств областного и федерального бюджетов при эффективном взаимодействии всех участников Программы, при необходимости подлежит ежегодному уточнению в соответствии с утвержденным бюджетом муниципального образования «Северодвинск».

Стоимость мероприятий, по которым на момент формирования Программы отсутствует утвержденная проектно-сметная документация, определена ориентировочно, основываясь на стоимости уже проведенных аналогичных мероприятий.

Объем средств на реализацию Программы в разрезе мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры, источников финансирования представлен в приложении 2 к настоящей Программе.

Раздел VI

Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры

Перечень основных целевых показателей для оценки эффективности реализации мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры муниципального образования «Северодвинск» представлен в приложении 3 к настоящей Программе.

Раздел VII

Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования «Северодвинск»

В рамках реализации Программы не предполагается проведение институциональных преобразований. Структуру управления, а также характер взаимосвязей при осуществлении деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предполагается оставить в неизменном виде.

Настоящая Программа разработана в соответствии с требованиями к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440.

Кириллов Антон Михайлович

### 58-00-29