Информация

об исполнении инвестиционного контракта о реализации масштабного инвестиционного проекта в сфере строительства на территории Архангельской области от 17.02.2020 № 1

за 4 квартал 2020 года

По информации Управления градостроительства и земельных отношений Администрации Северодвинска и ООО «Аквилон-инвест Северодвинск» в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта в сфере строительства «Квартал 100 в г. Северодвинске» в соответствии с инвестиционным контрактом от 17.02.2020 № 1, заключенным между муниципальным образованием «Северодвинск» и ООО «Аквилон-инвест Северодвинск»:

- Проводится согласование проекта планировки и проекта межевания территории земельного участка с внесенными корректировками;

- 05.10.2020 представителями ООО «Аквилон-инвест Северодвинск» была проведена встреча с представителями общественных организаций города. В мероприятии приняли участие представители Северодвинской городской организации инвалидов, Всерооссийское общество слепых в Северодвинске, городского отделения «Российского союза ветеранов Афганистана» и Архангельская региональная организация общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы - «инвалиды войны» в городе Северодвинск, Северодвинского городского казачьего общества и отделения Лешуконского землячества. В ходе встречи подробно рассказали о проекте и от представителей общественных организаций получили предложения в части благоустройства рекреационной зоны, обеспечения безопасности и ветрозащиты территории детсада.

- 17.10.2020 представителями ООО «Аквилон-инвест Северодвинск» в «Молодежном центре» состоялась встреча с представителями общественности Северодвинска, в которой приняли участие неравнодушные горожане (предприниматели: Ольга Зинюк, Василий Порномарев, Виктор Мошников, участница конкурса «Миссис Северодвинск-Архангельск Анастасия Рожок); представители Центрального универмага (и.о. директора ООО «ЦУМ-Кворум» Юлия Зеленая, директор ООО «Модерн Медиа» Евгения Панкратёнок) и актер Северодвинского драмтеатра (Эдуард Пьянков), рядом с которыми предполагается жилищное строительство и благоустройство; депутаты Совета депутатов  Северодвинска (Светлана Морозова, Александр Гришин, Николай Трухин) и активный житель Северодвинска, руководитель кедрового питомника Андрей Аншуков, а также представители СМИ редакции газеты «Новый взгляд» и информационного агентства  «Беломорканал». Главной темой обсуждения стало благоустройство рекреационной зоны вдоль озера Театральное. Были озвучены предложения по привлечению северодвинцев к участию в открытом конкурсе на создание концепции общедоступной рекреационной зоны, который объявлен ООО «Аквилон-инвест Северодвинск». Информация о конкурсе была размещена в 11 средствах массовой информации. В связи с отсутствием заявок решается вопрос о выделении дополнительной премии участникам, чья заявка соответствовует требованиям конкурсной документации, но не будет признана победителем. Ряд проектных компаний предварительно подтвердили участие на таких условиях.

- В декабре 2020 года проведены инженерные изыскания.

- В соответствии с планом-графиком реализации инвестиционного контракта выполнение работ по проектированию и строительству объектов капитального строительства на данном участке предусмотрено только после утверждения документации по планировке территории.

На основании распоряжения заместителя Главы Администрации Северодвинска по городскому хозяйству от 02.06.2020 № 132-рг ООО «Аквилон-Инвест Северодвинск» подготовлена данная документация и 17.11.2020 направлена в адрес Администрации Северодвинска для рассмотрения и утверждения.

На основании постановления Главы Северодвинска от 02.12.2020 № 57 в период с 03.12.2020 по 06.01.2021 проведены общественные обсуждения по рассмотрению разработанной документации по планировке территории.

По итогам общественных обсуждений подготовлены рекомендации Главе Северодвинска и проект постановления об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории земельного участка.

01.02.2020