Отчет по Адресной инвестиционной программе муниципального образования «Северодвинск» за 2020 год

| Наименование объектов и мероприятий программы | Главные распорядители бюджетных средств | Отрасль (сфера) деятельности | Объём финансирования, предусмотренный программой на 2020 год | Объёмы выполненных работ на объекте за отчётный период | Профинан-сировано за 2020 год | Кассовые расходы на 31.12.2020 | Ввод мощностей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ, в том числе по муниципальным программам: |  |  | 1 911 034,3 | 1 495 997,8 | 1 495 997,8 | 1 495 997,8 |  |
| 1 Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства Северодвинска» |  |  | 1 906 928,9 | 1 491 892,4 | 1 491 892,4 | 1 491 892,4 |  |
| Фонд содействия реформированию ЖКХ |  |  | 709 301,1 | 404 440,1 | 404 440,1 | 404 440,1 |  |
| федеральный бюджет |  |  | 565 177,1 | 565 177,1 | 565 177,1 | 565 177,1 |  |
| областной бюджет |  |  | 273 394,5 | 216 433,7 | 216 433,7 | 216 433,7 |  |
| местный бюджет |  |  | 359 056,2 | 305 841,5 | 305 841,5 | 305 841,5 |  |
| 1.1. Проектирование и строительство многоквартирных домов, в том числе | Администрация Северодвинска | Жилищное хозяйство | 665 884,7 | 361 544,4 | 361 544,4 | 361 544,4 |  |
| Фонд содействия реформированию ЖКХ |  |  | 616 343,9 | 312 312,7 | 312 312,7 | 312 312,7 |  |
| областной бюджет |  |  | 6 300,1 | 6 299,9 | 6 299,9 | 6 299,9 |  |
| местный бюджет |  |  | 43 240,7 | 42 931,8 | 42 931,8 | 42 931,8 |  |

| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1. Многоквартирный дом в квартале 029 города Северодвинска Архангельской области | Администрация Северодвинска | Жилищное хозяйство | 176 199,4 | 53 717,7 | 53 717,7 | 53 717,7 |  |
| Фонд содействия реформированию ЖКХ |  |  | 175 000,1 | 52 643,4 | 52 643,4 | 52 643,4 |  |
| областной бюджет |  |  | 1 020,8 | 1 020,6 | 1 020,6 | 1 020,6 |  |
| местный бюджет |  |  | 178,5 | 53,7 | 53,7 | 53,7 |  |
| 1.1.2. Многоквартирный дом в квартале 018 г. Северодвинска Архангельской области | Администрация Северодвинска | Жилищное хозяйство | 84 822,3 | 84 821,8 | 84 821,8 | 84 821,8 | 30.10.2020 введено в эксплуатацию 1818,3 кв. м общей площади квартир |
| Фонд содействия реформированию ЖКХ |  |  | 69 825,6 | 69 825,6 | 69 825,6 | 69 825,6 |  |
| областной бюджет |  |  | 1 425,0 | 1 425,0 | 1 425,0 | 1 425,0 |  |
| местный бюджет |  |  | 13 571,7 | 13 571,2 | 13 571,2 | 13 571,2 |  |
| 1.1.3. Многоквартирный дом в квартале 014 г. Северодвинска Архангельской области | Администрация Северодвинска | Жилищное хозяйство | 202 658,2 | 202 657,9 | 202 657,9 | 202 657,9 | 13.11.2020 введено в эксплуатацию 4236,7 кв. м общей площади квартир |
| Фонд содействия реформированию ЖКХ |  |  | 170 191,4 | 170 191,4 | 170 191,4 | 170 191,4 |  |
| областной бюджет |  |  | 3 473,3 | 3 473,3 | 3 473,3 | 3 473,3 |  |
| местный бюджет |  |  | 28 993,5 | 28 993,2 | 28 993,2 | 28 993,2 |  |
| 1.1.4. Многоквартирный дом в квартале 009 города Северодвинска Архангельской области | Администрация Северодвинска | Жилищное хозяйство | 101 823,7 | 20 065,8 | 20 065,8 | 20 065,8 |  |
| Фонд содействия реформированию ЖКХ |  |  | 101 326,8 | 19 652,3 | 19 652,3 | 19 652,3 |  |
| областной бюджет |  |  | 381,0 | 381,0 | 381,0 | 381,0 |  |
| местный бюджет |  |  | 115,9 | 32,5 | 32,5 | 32,5 |  |
| 1.1.5. Многоквартирный дом в квартале 028 города Северодвинска Архангельской области | Администрация Северодвинска | Жилищное хозяйство | 100 131,2 | 31,2 | 31,2 | 31,2 |  |
| Фонд содействия реформированию ЖКХ |  |  | 100 000,0 |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  | 131,2 | 31,2 | 31,2 | 31,2 |  |
| 1.1.6. Многоквартирный дом в квартале 007 города Северодвинска Архангельской области | Администрация Северодвинска | Жилищное хозяйство | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |  |
| местный бюджет |  |  | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |  |
| 1.2. Реконструкция моста через Никольское устье Северной Двины в г. Северодвинске | Администрация Северодвинска | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 510 200,0 | 403 549,8 | 403 549,8 | 403 549,8 |  |
| федеральный бюджет |  |  | 400 000,0 | 400 000,0 | 400 000,0 | 400 000,0 |  |
| областной бюджет |  |  | 60 000,0 | 3 062,3 | 3 062,3 | 3 062,3 |  |
| местный бюджет |  |  | 50 200,0 | 487,5 | 487,5 | 487,5 |  |
| 1.3. Строительство автомобильной дороги к селу Ненокса от автодороги «Северодвинск – Онега» | Администрация Северодвинска | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 242 173,5 | 242 173,5 | 242 173,5 | 242 173,5 | 19.08.2020 введен в эксплуацию 2-й этап строительства протяженностью 7253,3 м |
| федеральный бюджет |  |  | 91 190,9 | 91 190,9 | 91 190,9 | 91 190,9 |  |
| областной бюджет |  |  | 144 253,6 | 144 253,6 | 144 253,6 | 144 253,6 |  |
| местный бюджет |  |  | 6 729,0 | 6 729,0 | 6 729,0 | 6 729,0 |  |
| 1.4. Реконструкция проспекта Морского от ул. Малая Кудьма до проспекта Победы в городе Северодвинске (II этап) | Администрация Северодвинска | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 50 271,1 | 50 271,1 | 50 271,1 | 50 271,1 | 10.09.2020 введен в эксплуатацию участок дороги протяженностью 473 м |
| 1.5. Строительство дороги по продлению проспекта Морского от проспекта Победы до пересечения с Солзенским шоссе в г. Северодвинске | Администрация Северодвинска | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 93 853,0 | 93 698,8 | 93 698,8 | 93 698,8 |  |
| 1.6. Строительство окружной дороги (соединение ул. Окружной с ул. Юбилейной) в г. Северодвинске | Администрация Северодвинска | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 29 000,0 | 29 000,0 | 29 000,0 | 29 000,0 |  |
| областной бюджет |  |  | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 |  |
| местный бюджет |  |  | 9 000,0 | 9 000,0 | 9 000,0 | 9 000,0 |  |
| 1.7. Строительство автозимника к селу Ненокса от автодороги «Северодвинск – Онега» | Администрация Северодвинска | Дорожное хазяйство (дорожные фонды) | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.8. Строительство берегоукрепительных сооружений набережной реки Кудьмы в городе Северодвинске (1 очередь I этапа) | Администрация Северодвинска | Благоустройство | 49 777,2 | 49 777,2 | 49 777,2 | 49 777,2 |  |
| 1.9.Реконструкция Набережной Александра Зрячева в г. Северодвинске (1 этап) | Администрация Северодвинска | Благоустройство | 36 904,6 | 36 816,9 | 36 816,9 | 36 816,9 | 31.12.2020 введен в эксплуатацию 1-й этап набережной протяженностью 592,5 м |
| 1.10. Проектирование и строительство линии наружного освещения в районе озера Чаячье в городе Северодвинске | Администрация Северодвинска | Благоустройство | 3 017,4 | 2 981,1 | 2 981,1 | 2 981,1 |  |
| 1.11. Проектирование и строительство линии наружного освещения в районе дома № 14 по проспекту Труда в городе Северодвинске | Администрация Северодвинска | Благоустройство | 365,5 | 365,5 | 365,5 | 365,5 |  |
| 1.12. Проектирование и строительство объекта «Детский сад на 280 мест в квартале 167 г. Северодвинска Архангельской области» | Администрация Северодвинска | Образование | 15 223,9 | 15 223,3 | 15 223,3 | 15 223,3 | Объект введет в эксплуатацию 20.03.2020 с условием устранения всех замечаний в рамках гарантийных обязательств |
| федеральный бюджет |  |  | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 |  |
| областной бюджет |  |  | 204,1 | 204,1 | 204,1 | 204,1 |  |
| местный бюджет |  |  | 5 019,8 | 5 019,2 | 5 019,2 | 5 019,2 |  |
| 1.13. Проектирование и реконструкция объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Дельфин» в г. Северодвинске | Администрация Северодвинска | Физкультура и спорт | 2 563,3 | 115,7 | 115,7 | 115,7 |  |
| 1.14. Проектирование и строительство объекта «Лыжная база в г. Северодвинске» | Администрация Северодвинска | Физкультура и спорт | 64 160,0 | 64 160,0 | 64 160,0 | 64 160,0 | 25.12.2020 введена в эксплуатацию. Строительный объем здания - 2 370 куб. м |
| федеральный бюджет |  |  | 54 839,6 | 54 839,6 | 54 839,6 | 54 839,6 |  |
| областной бюджет |  |  | 6 093,3 | 6 093,3 | 6 093,3 | 6 093,3 |  |
| местный бюджет |  |  | 3 227,1 | 3 227,1 | 3 227,1 | 3 227,1 |  |
| 1.15. Строительство ливневого коллектора вдоль ул. Железнодорожной от ул. Торцева до рефулерного озера, с устройством локальных очистных сооружений в г. Северодвинске | Администрация Северодвинска | Коммунальное хозяйство | 460,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 |  |
| 1.16. Проектирование и строительство объекта «Детский сад на 280 мест в 162 квартале г. Северодвинска Архангельской области» | Администрация Северодвинска | Образование | 7387,3 | 7387,3 | 7387,3 | 7387,3 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  | 3 084,8 | 3 084,8 | 3 084,8 | 3 084,8 |  |
| местный бюджет |  |  | 4 302,5 | 4 302,5 | 4 302,5 | 4 302,5 |  |
| 1.17. Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | Администрация Северодвинска | Охрана семьи и детства | 40803 | 40803 | 40803 | 40803 | На средства, предусмотренные программой, приобретено 18 однокомнатных квартир на территории г. Северодвинска. Из них 16 квартир предоставлено детям-сиротам по договорам специализированного найма, остальным будут предоставлены после оформления необходимый документов |
| федеральный бюджет |  |  | 9146,6 | 9146,6 | 9146,6 | 9146,6 |  |
| областной бюджет |  |  | 31656,4 | 31656,4 | 31656,4 | 31656,4 |  |
| 1.18. Обеспечение мероприятий по переселению из аварийного жилищного фонда, в т.ч. переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства | КУМИ | Жилищное хозяйство | 94 854,30 | 94 000,80 | 94 000,80 | 94 000,80 |  |
| Фонд содействия реформированию ЖКХ |  |  | 92957,2 | 92127,4 | 92127,4 | 92127,4 |  |
| областной бюджет |  |  | 1802,2 | 1779,3 | 1779,3 | 1779,3 |  |
| местный бюджет |  |  | 94,9 | 94,1 | 94,1 | 94,1 |  |
| 2. «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Северодвинска» |  |  | 3 300,0 | 3 300,0 | 3 300,0 | 3 300,00 |  |
| 2.1. Приобретение объектов недвижимого имущества | КУМИ | Национальная экономика | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 |  |
| 3 «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск» |  |  | 805,4 | 805,4 | 805,4 | 805,4 |  |
| 3.1. Повышение эффективности, надежности и качества работы инженерных сетей | Администрация Северодвинска | Благоустройство | 805,4 | 805,4 | 805,4 | 805,4 |  |

Рубчевская Татьяна Федоровна

58-70-05