Информация

об исполнении инвестиционного контракта о реализации масштабного инвестиционного проекта в сфере строительства на территории Архангельской области от 17.02.2020 № 1

за 1 квартал 2021 года

По информации Управления градостроительства и земельных отношений Администрации Северодвинска и ООО СЗ «Аквилон Северодвинск» в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта в сфере строительства «Квартал 100 в г. Северодвинске» в соответствии с инвестиционным контрактом от 17.02.2020 № 1, заключенным между муниципальным образованием «Северодвинск» и ООО СЗ «Аквилон Северодвинск»:

- Разработан проект планировки межевания территории земельного участка,  утвержден постановлением Администрации Северодвинска от 29.01.2021 № 24-па «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания части территории градостроительного квартала 100 (ЗУ 29:28:103099:68);

- С 17.12.2020 по 15.02.2021 ивестором получены технические условия для технологического подключения к инженерным сетям.

- В соответствии с законодательством и на основании протокола общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Аквилон-инвест Северодвинск» (ИНН 2901297953, ОГРН 1192901006924) от 09.03.2021 № 01/2021 Общество с ограниченной ответственностью «Аквилон-инвест Северодвинск» изменило наименование на Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Аквилон Северодвинск».

- 31.03.2021 выполнен первый этап работ по проектированию жилого комплекса (1 МКД).

- 26.03.2021 Администрацией Северодвинска согласован эскиз рекреационной зоны.

20.05.2020