Информация

об исполнении инвестиционного контракта о реализации масштабного инвестиционного проекта в сфере строительства на территории Архангельской области от 29.10.2021 № 2

за 4 квартал 2021 года

По информации Управления градостроительства и земельных отношений Администрации Северодвинска и ООО Специализированный застройщик «ЭкоСтройТранс» в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта в сфере строительства «Квартал 85» в соответствии с инвестиционным контрактом  о реализации масштабного инвестиционного проекта в сфере строительства на территории Архангельской области от 29.10.2021 № 2, заключенным между муниципальным образованием «Северодвинск» и ООО Специализированный застройщик «ЭкоСтройТранс» (далее – Инвестор):

15.11.2021 подписано распоряжение Губернатора Архангельской области № 881-р о предоставлении в аренду земельных участков.

23.11.2021 заключены договоры аренды в отношении 2(двух) земельных участков:

кадастровый номер земельного участка 29:28:103075:3514, государственная регистрация договора аренды произведена 11.12.2021;

кадастровый номер земельного участка 29:28:103075:3637, государственная регистрация произведена 14.12.2021.

08.12.2021 заключено дополнительное соглашение к инвестиционному контракту  о реализации масштабного инвестиционного проекта в сфере строительства на территории Архангельской области от 29.10.2021 № 2 между Администрацией Северодвинска и ООО «Специализированный застройщик «ЭкоСтройТранс».

20.12.2021 заключен трехстронний договор о выполнении проектных работ между Администрацией Северодвинска, ООО «Специализированный застройщик «ЭкоСтройТранс» и ООО «Арктиктранспроект» на разработку проектной документации по объекту «Строительство автомобильных дорог в рамках комплексной застройки квартала 85 в г. Северодвинске Архангельской области: строительство автомобильной дороги по ул. Крымской от ул. Карла Маркса до ГСК «Машиностроитель-1» в г. Северодвинске Архангельской области (1 этап), строительство автомобильной дороги по ул. Северо-западной от ул Крымской до бульвара Строителей в г. Северодвинске Архангельсткой области (2 этап)» с получением положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий и достоверности определения сметной стоимости строительства.

04.02.2022